| INFORME AVANCE Y RESULTADOS SPRINT 7 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Avances y Resultados Sprint 7 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 15 de noviembre de 2024

- Resumen Ejecutivo El Sprint 7 permitió avanzar en diversos aspectos clave relacionados con la actualización de infraestructura, automatización de procesos, y alineación documental dentro de los requerimientos de la arquitectura empresarial. Entre los logros destacados se incluyen la actualización del endpoint, habilitación de pagos múltiples, y la culminación del repositorio Dryo. No obstante, se identificaron áreas de mejora en la validación de sistemas nativos y la actualización de formatos en plazos establecidos.

- Introducción #### Contexto: El Sprint 7 es parte del proceso de adopción de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial del CNMH, enfocado en optimizar procesos internos, documentar adecuadamente los requerimientos y mejorar la infraestructura técnica. #### Objetivo del análisis: Evaluar los avances realizados durante el Sprint 7, identificar logros y áreas de mejora, y proponer recomendaciones para fortalecer la gestión en futuros sprints.

- Análisis y Discusión #### Comparación entre As Is y To Be - As Is: - Infraestructura de servidores mayoritariamente sin garantía documentada. - Documentación y formatos desactualizados, afectando la alineación con requerimientos empresariales. - Automatización del PIP en etapas iniciales, con documentación pendiente. - To Be: - Garantías y documentación actualizada para todos los servidores. - Formatos alineados completamente con los requerimientos de la arquitectura empresarial. - Automatización del PIP implementada, con documentación lista para revisión. #### Evaluación de Eficacia y Eficiencia - Eficacia: - Actualización exitosa del endpoint y habilitación de pagos múltiples. - Culminación del repositorio Dryo y organización de hojas de vida de contratos. - Eficiencia: - A pesar de los avances logrados, los tiempos de entrega de tareas no se ajustaron a los plazos planificados, afectando la ejecución ordenada del sprint. #### Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora - Brechas: - Integración del sistema nativo aún no validada. - Falta de documentación oportuna sobre los análisis de servidores. - Actualización de formatos incompleta en el plazo previsto. - Oportunidades: - Incrementar la comunicación y coordinación en el equipo. - Establecer controles intermedios de avance para evitar acumulación de tareas.

- Recomendaciones #### Sugerencias Basadas en el Análisis Realizado - Validación de la integración del sistema nativo: - Asignar un tiempo específico para realizar pruebas y ajustes necesarios antes de concluir el próximo sprint. - Optimización de la documentación: - Designar responsables específicos para cada formato y establecer plazos intermedios. - Automatización y capacitación: - Implementar capacitaciones internas sobre herramientas y procedimientos para agilizar tareas críticas. #### Plan de Acción para Implementación - Corto Plazo: - Definir fechas límite para la validación de tareas incompletas. - Realizar sesiones de seguimiento semanales. - Mediano Plazo: - Desarrollar un cronograma detallado que contemple entregas parciales en futuros sprints. - Largo Plazo: - Establecer métricas de rendimiento para evaluar la eficacia de la metodología ágil implementada.

- Conclusión - El Sprint 7 representó avances significativos en la actualización de sistemas y documentación, consolidando logros importantes como la habilitación de múltiples pagos y la automatización de procesos. Sin embargo, las brechas detectadas en la planificación y ejecución resaltan la necesidad de ajustes en la metodología de trabajo. Las recomendaciones propuestas buscan asegurar una mayor eficiencia y alineación con los objetivos estratégicos del equipo en futuros sprints.

- Anexos  Progreso de Tareas del Sprint: - Actualización de endpoints: completada. - Organización de hojas de vida: finalizada.  Notas Clave de la Reunión Sprint Review: - Sebastián David Jiménez Melo: Avance en la integración del sistema nativo. - Daniel Felipe Naranjo Espejo: Documentación del informe del plan anual de adquisiciones. - Dayron Oliveros: Análisis del estado de los servidores. Gráficos y Estadísticas: