| INFORME DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN – SPRINT 8 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Participación en Reuniones y Sesiones de Retroalimentación – Sprint 8 - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 02 de diciembre

- Resumen Ejecutivo Durante las reuniones del Sprint 8, se discutieron avances significativos en diversos proyectos del equipo, incluyendo la actualización del flujo de PQRSD, la creación de una matriz de perfiles por procedimiento, y el desarrollo de un tablero de indicadores en Power BI. Los miembros del equipo coordinaron la revisión y actualización de tareas, priorizando la documentación de historias de usuario y la migración de archivos. Se destacaron compromisos individuales que fomentan el cumplimiento de los objetivos del sprint.

- Introducción Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial TI se encuentra en la etapa de implementación y consolidación de metodologías ágiles para mejorar la gestión de proyectos. En el Sprint 8, se trabajó en la optimización de procesos y en la integración de herramientas tecnológicas clave. Objetivo del análisis: Evaluar la participación y los resultados obtenidos en las reuniones y sesiones de retroalimentación durante el Sprint 8, identificando áreas de mejora y definiendo acciones concretas para futuros sprints.

- Análisis y Discusión #### Avances Relevantes: - Angélica María Ángel Bueno: Actualización del flujo de PQRSD y desarrollo de una matriz de perfiles por procedimiento. Se comprometió a registrar el estado de las nuevas tareas antes del cierre del sprint. - Daniel Felipe Naranjo Espejo: Progresó en la integración del PID con Snider y avanzó en el plan de acción para el tablero de indicadores en Power BI. - Sebastián David Jiménez Melo: Finalizó la actualización de manuales y añadió funcionalidades al sistema de gestión de contratos. - Luz Dary Pérez Bonet: Subrayó la importancia de mantener actualizados los estados de las tareas y proyectos existentes para cumplir con los requerimientos del sprint. - Ronald Alexis: Destacó la necesidad de documentar el trabajo en historias de usuario para garantizar una trazabilidad adecuada. #### Brechas Identificadas: - Falta de documentación en tiempo real de algunas tareas, lo que dificulta su monitoreo. - Necesidad de mejorar la coordinación para revisar documentos clave, como los correspondientes a noviembre. - Pendientes en la configuración de dispositivos y migración de archivos. #### Eficacia y Eficiencia: Aunque hubo progresos significativos, el equipo podría beneficiarse de una mejor planificación para priorizar tareas críticas y evitar acumulación al final del sprint.

- Recomendaciones - Estandarizar la Documentación: Implementar un protocolo para documentar avances y tareas de manera sistemática durante el sprint. - Refuerzo de Comunicación Interna: Realizar check-ins breves entre sesiones diarias para alinear expectativas y resolver bloqueos. - Priorizar la Configuración de Dispositivos: Dedicar tiempo exclusivo al mapeo y configuración de dispositivos pendientes antes del inicio del próximo sprint. - Capacitación en Metodologías Ágiles: Reforzar el conocimiento de la metodología ágil para mejorar la asignación y seguimiento de tareas.

- Conclusión - El Sprint 8 permitió avanzar en proyectos fundamentales como la actualización del flujo de PQRSD, la automatización de tareas, y la integración de herramientas de gestión. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora en la documentación y priorización de tareas. El equipo continuará fortaleciendo sus prácticas para lograr una mayor efectividad en futuros sprints.

- Anexos  Lista de Tareas Realizadas: - Actualización del flujo de PQRSD - Migración de archivos y configuración del servidor - Desarrollo del tablero de indicadores en Power BI  Compromisos para el Próximo Sprint: - Documentación pendiente de historias de usuario. - Revisión final de documentos correspondientes a noviembre.