| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS REVIEW SPRINT 6 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas del Sprint 6 – Equipo de Arquitectura Empresarial - Autor: Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 31 de octubre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe presenta el análisis de las métricas correspondientes al Sprint 6 del equipo de Arquitectura Empresarial en el período del 17 de octubre al 31 de octubre de 2024. El objetivo principal del análisis es evaluar el desempeño del equipo en relación con las tareas completadas y el avance del proyecto. Se observa un avance del 30% en las tareas asignadas, sin una reducción significativa en las historias pendientes. Las recomendaciones incluidas buscan mejorar la planificación y ejecución de tareas para alcanzar un desempeño más efectivo en futuros sprints.

- Introducción - Contexto: El análisis de métricas se lleva a cabo en el marco de la implementación de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial, con el uso de la plataforma Azure DevOps para gestionar tareas y medir avances en cada sprint. - Objetivo del análisis: Este informe tiene como objetivo identificar el nivel de eficacia en la ejecución de tareas del Sprint 6, evaluando el desempeño del equipo y proponiendo estrategias para optimizar los resultados en próximos ciclos de trabajo. Se busca mejorar la eficiencia de los procesos y asegurar una implementación exitosa de la metodología ágil.

- Análisis y Discusión Comparación entre As is y To be: - As is: Actualmente, el equipo muestra un progreso moderado en la ejecución de tareas, con un porcentaje de finalización del 30% y un promedio de burndown de -0.1, lo cual indica una estancación en la reducción del trabajo pendiente. - To be: Se espera que el equipo logre un avance constante en cada sprint, con una disminución progresiva de historias pendientes y un aumento en la productividad. Evaluación de eficacia y eficiencia: - La eficacia en el sprint fue limitada, dado que solo se alcanzó el 30% de finalización de tareas. - La eficiencia también resultó baja, reflejada en la falta de reducción significativa en el burndown y la ausencia de incremento en el alcance. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: Ausencia de un avance constante en las tareas y falta de reducción de historias pendientes. - Oportunidades de mejora: Optimizar la planificación de tareas, fortalecer el seguimiento diario y aumentar la responsabilidad en la finalización de actividades asignadas.

- Recomendaciones Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Fortalecer el seguimiento diario para asegurar la identificación y resolución temprana de bloqueos. - Mejorar la planificación de tareas para que solo ingresen historias bien definidas, listas para ser ejecutadas. - Aumentar la responsabilidad individual en la finalización de tareas asignadas, estableciendo metas claras para cada miembro del equipo. Plan de acción para implementación: - Realizar revisiones diarias para identificar bloqueos y discutir soluciones inmediatas. - Llevar a cabo sesiones de refinamiento de backlog detalladas y frecuentes para evitar tareas ambiguas. - Implementar revisiones de avance semanal para monitorear el progreso de cada miembro del equipo.

- Conclusión - Resumen de los principales hallazgos: El equipo de Arquitectura Empresarial completó el 30% de las tareas asignadas durante el Sprint 6. El análisis muestra una falta de progreso constante reflejada en el burndown y en la cantidad de historias pendientes. - Reflexiones finales sobre la gestión ágil: Se observa la necesidad de optimizar la planificación y la ejecución diaria para asegurar un avance más efectivo en futuros sprints, alineado con los objetivos de la implementación ágil.

- Anexos - Gráficos de burndown del Sprint 6.