| INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS ÁGILES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-0XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | xx | Mes | xx | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Informe de Evaluación de Impacto de las Prácticas Ágiles en la Gestión de Proyectos - Autor(es): Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 6 diciembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe detalla el impacto de la implementación de metodologías ágiles en el equipo de Arquitectura Empresarial del CNMH durante los sprints 2 al 8. A lo largo de este período, se han evaluado las métricas clave, incluyendo el avance de las tareas, la reducción de historias pendientes y el uso de la plataforma Azure DevOps. Los hallazgos principales muestran un aumento progresivo en la adopción de prácticas ágiles, aunque persisten desafíos en la planificación y ejecución consistente. Se presentan recomendaciones enfocadas en fortalecer las dinámicas del equipo, mejorar la definición de tareas y optimizar el seguimiento del progreso.

- Introducción  Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial inició la implementación de metodologías ágiles como parte de un plan estratégico para optimizar la gestión de proyectos. Durante los sprints 2 al 8, se analizaron métricas y dinámicas de trabajo para evaluar el impacto de las prácticas ágiles en la mejora de procesos internos.  Objetivo del análisis: Identificar avances, brechas y oportunidades de mejora en la implementación de metodologías ágiles entre los sprints 2 y 8, con el propósito de proponer acciones que incrementen la eficiencia y efectividad del equipo en futuros ciclos de trabajo.

- Análisis y Discusión  Comparación entre As is y To be: - As is: Los primeros sprints (2 al 4) mostraron un bajo nivel de adopción de prácticas ágiles, reflejado en un uso limitado de la plataforma Azure DevOps, tareas incompletas y una falta de planificación clara. - Sprints 2-4: Avance promedio del 20-30% en tareas asignadas. - Sprints 5-6: Incremento a un 40-50%, con mayor colaboración entre los miembros del equipo. - Sprints 7-8: Avance sostenido del 60%, aunque con algunas tareas pendientes al final del sprint. - To be: Se espera que el equipo alcance un desempeño constante con avances superiores al 80% por sprint, minimizando tareas pendientes y gestionando bloqueos de manera efectiva.  Evaluación de eficacia y eficiencia: - Eficiencia: Hubo un progreso en la reducción de tiempos muertos y mejora en el flujo de trabajo, particularmente en los sprints 5 al 8. - Eficacia: El equipo logró completar tareas críticas en cada sprint, pero persiste la necesidad de mejorar la planificación inicial y la priorización de historias de usuario.  Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: - Falta de definición clara de las historias de usuario en los sprints iniciales. - Retrasos en el inicio de tareas clave debido a dependencias no gestionadas. - Oportunidades de mejora: - Refinar continuamente el backlog y las tareas planificadas. - Incrementar la comunicación en las reuniones diarias para gestionar bloqueos. - Proveer capacitaciones sobre el uso de Azure DevOps para optimizar la interacción del equipo con la plataforma.

- Recomendaciones  Sugerencias basadas en el análisis realizado: - Implementar sesiones de refinamiento de backlog al inicio y mitad de cada sprint para asegurar la claridad de las tareas. - Fortalecer la dinámica de retrospectivas para identificar patrones recurrentes de bloqueos y áreas de mejora. - Motivar al equipo a mantener actualizadas las tareas en Azure DevOps, asignando un tiempo dedicado para ello durante las reuniones diarias.  Plan de acción para implementación: - Corto plazo: Realizar capacitaciones intensivas en el uso de la plataforma Azure DevOps. - Mediano plazo: Definir métricas claras para medir el progreso en cada sprint, como la velocidad y el porcentaje de tareas completadas. - Largo plazo: Crear un plan de seguimiento de adopción ágil, monitoreando la mejora de prácticas y la interacción del equipo.

- Conclusión  Resumen de los principales hallazgos: A lo largo de los sprints 2 al 8, el equipo mostró una evolución positiva en la adopción de prácticas ágiles, con un incremento del porcentaje de tareas completadas y una mayor interacción en la plataforma Azure DevOps. Sin embargo, persisten desafíos en la planificación inicial y el manejo de bloqueos, lo que limita la eficacia en la ejecución de sprints.  Reflexiones finales sobre la gestión ágil: El avance del equipo refleja el potencial de las metodologías ágiles para optimizar procesos, siempre que se refuercen las dinámicas de trabajo y la corresponsabilidad en el cumplimiento de tareas. Continuar el ciclo de mejora constante garantizará el éxito de la implementación ágil en el mediano y largo plazo.

- Anexos - N/A