| INFORME REPORTE DE MÉTRICAS REVIEW SPRINT 7 |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO | GTC-IF-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | Día | x | Mes | x | Año | 20xx | VERSIÓN | 001 |

- Portada - Título del informe: Reporte de Métricas del Sprint 7 – Equipo de Arquitectura Empresaria - Autor: Luz Dary Pérez Bonet, Agile Coach - Fecha: 15 de noviembre de 2024

- Resumen Ejecutivo Este informe analiza las métricas del Sprint 7 del equipo de Arquitectura Empresarial, desarrollado entre el 1 y el 15 de noviembre de 2024. Durante este período, se logró un avance del 32% en las historias asignadas. Sin embargo, no se evidenció una reducción significativa en el número de historias restantes o en el alcance total, reflejado en un promedio de burndown de 0. El presente análisis busca identificar los factores que influyeron en el desempeño del sprint y proponer estrategias de mejora para garantizar un progreso más consistente en los siguientes ciclos de trabajo.

- Introducción - Contexto: El equipo de Arquitectura Empresarial se encuentra implementando metodologías ágiles mediante la plataforma Azure DevOps para gestionar tareas y medir avances. - Objetivo del análisis: Evaluar la eficacia del Sprint 7, identificando brechas y proponiendo soluciones para optimizar el cumplimiento de objetivos y mejorar la productividad en futuros sprints.

- Análisis y Discusión Comparación entre As is y To be: - As is: Actualmente, el equipo muestra un progreso del 32%, sin una reducción evidente en las historias pendientes, con un promedio de burndown de 0 y un total de 110 historias restantes. - To be: Se espera un progreso constante en la reducción del trabajo pendiente con avances medibles en cada sprint, apoyados en una planificación efectiva y un seguimiento constante. Evaluación de eficacia y eficiencia: - Eficacia: Se completó el 32% de las tareas asignadas, lo cual refleja una mejora en comparación con el sprint anterior. - Eficiencia: Limitada, dado que el burndown promedio permaneció en 0, indicando un ritmo de trabajo irregular. Identificación de brechas y oportunidades de mejora: - Brechas: Falta de reducción en las historias pendientes. Baja variabilidad en el burndown, indicando escaso movimiento en la ejecución diaria de tareas. - Oportunidades de mejora: Refinar las historias de usuario antes de cada sprint para asegurar que estén listas para ser trabajadas. Aumentar la comunicación y la coordinación del equipo para mejorar la velocidad de ejecución.

- Recomendaciones #### Sugerencias basadas en el análisis - Implementar revisiones diarias con foco en bloqueos específicos. - Aumentar la frecuencia de refinamientos para mejorar la calidad de las historias de usuario. - Establecer objetivos semanales individuales para fomentar la responsabilidad en el cumplimiento de tareas. #### Plan de acción para implementación - Realizar reuniones diarias de seguimiento para monitorear el progreso y los bloqueos. - Implementar sesiones de refinamiento semanales. - Introducir métricas individuales de avance para responsabilizar a cada miembro del equipo sobre sus tareas asignadas.

- Conclusión  Resumen de los hallazgos principales: El equipo alcanzó un avance del 32% durante el Sprint 7, pero no logró una reducción significativa en las historias pendientes ni un movimiento constante en el burndown.  Reflexiones finales sobre la gestión ágil: Es esencial optimizar los procesos de planificación y la ejecución diaria, enfocándose en una mejora constante y en la eliminación de bloqueos para lograr un progreso más uniforme y alineado con los objetivos ágiles.

- Anexos - Gráficos de burndown del Sprint 7.