|  | INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES | FOGJ05.4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 1 de 2 |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| Contratista | SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S |
| --- | --- |
| Informe de Actividades No. | 3 DE 8 |
| Periodo | DEL 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2024 |
| Número del Contrato | 2024-043 |
| Clase del Contrato | SUMINISTRO |
| Objeto: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DURANTE LA VIGENCIA 2024. |
| Plazo | 238 días |
| Valor Total del Contrato | DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($18.539.900) IVA INCLUIDO |
| Fecha de Inicio | 8 DE MAYO DEL 2024 |
| Fecha de Terminación | 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| Adición 1 | N/A |
| Prórroga 1 | N/A |
| Adición 2 | N/A |
| Prórroga 2 | N/A |
| Supervisor y/o Interventor | NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA |
| Dependencia | JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Nueva Fecha de Terminación | N/A |

|  | INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES | FOGJ05.4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 2 de 2 |

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCANCE DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | % AVANCE DE EJECUCIÓ N | OBSERVACIONES |
| 1. Suministrar los elementos de cafetería que le sean solicitados, de la mejor calidad y en la oportunidad requerida. | Se suministro los elementos de cafetería que fueron solicitados, de la mejor calidad y en la oportunidad requerida. | Se realizo entrega de los suministros de acuerdo a la solicitud en los tiempos pactados, cantidades y calidad del producto | 37.5% | Se verifican los documentos soportes en el siguiente link: ALCANCE 1 Factura FE19 |
| 2. Suministrar desayunos, almuerzos y refrigerios, según demanda del servicio y conforme a las condiciones técnicas mínimas que más adelante se describen. | - No se atendieron solicitudes | - No se atendieron solicitudes | 28.6% | No se atendieron solicitudes |
| 3. El contratista debe garantizar el suministro y atención objeto del contrato en cualquier día de la semana y horario que le sea solicitado, por lo que cuando | - No se llevó a cabo esta actividad | No se llevó a cabo esta actividad | 28.6% | No se llevó a cabo esta actividad |

|  | INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES | FOGJ05.4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 3 de 2 |

| excepcionalmente deba extenderse a horario nocturno que superen las 08:00 p.m., el mismo se obliga a proveer el personal y la logística necesaria para atender el servicio. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. El servicio de alimentación debe ser prestado en el sitio donde la supervisión del contrato lo indique, y de ser necesario deberá ser entregado en vajilla e incluir servicio de mesero, sin que ello implique costo adicional. Únicamente el supervisor del contrato está facultado para escoger el tipo de suministro requerido o la opción seleccionada. | No se atendieron solicitudes | No se atendieron solicitudes | 28.6% | No se atendieron solicitudes |
| 5. Los alimentos o insumos para las preparaciones deben ser de primera calidad y la carta deberá incluir al | - No se atendieron solicitudes. | - No se atendieron solicitudes. | 28.6% | - No se atendieron solicitudes. |

|  | INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES | FOGJ05.4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Página 4 de 2 |

| menos 3 platos diferentes. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. El transporte y otros elementos o insumos utilizados durante la prestación del servicio deben ser asumidos por el contratista. El tiempo de entrega de los alimentos no puede ser superior a 30 minutos. | Se asistió en los tiempos pactados con el supervisor. | Se presto el servicio adecuado en los tiempos estipulados. | 42.9% | Se verifican los documentos soportes en el siguiente link: ALCANCE 6 Factura FE19 |

_______________________________________________ ______________________________________________  NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA

SOLUCIONES EMPRESARIALES F&S S.A.S.

Contratista Supervisor / Interventor