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SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

                                 PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES MODALIDAD DE
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-03-2020

OBJETO


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.


“De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, todos los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el SECOP II, página Web dirección https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx., Entidad: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo interactivo.”



BOGOTÁ, SEPTIEMBRE  23 DE 2020



RECOMENDACIONES INICIALES
Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer detenidamente las condiciones y requisitos del SECOP II y del presente pliego de condiciones, cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta respectiva, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éstos; para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente:
1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
2. Los vocablos Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia o Entidad tendrán igual significado. Así mismo, se tendrán como equivalentes las expresiones proponentes u oferentes, usadas en el presente pliego.
3. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar. 
4. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
5. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de aquella que la requiera. 
6. Siga las instrucciones que se imparten en estos pliegos para la elaboración de su Propuesta. 
7. Revise la Póliza de Seriedad de su Propuesta y verifique que: 
· Sea otorgada a favor de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/NIT 800.217.123-2 Como Tomador, figure su Razón Social completa. Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
· El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 
· La vigencia de la Póliza corresponda al fijado en este documento. 
· El Objeto y el Número de la misma, coincida, con el de la Propuesta que presenta. 
· Esté suscrito por el TOMADOR - AFIANZADO. 
8. Identifique su Propuesta.
9. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún caso se recibirán propuestas fuera del tiempo previsto. 
10. Toda consulta deberá formularse a través del SECOP ll. No se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
11. Ningún convenio verbal con personal de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. 
12. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Entidad a verificar toda la información que en ella suministren. 
13. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes; esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente. 
14. La presentación de la propuesta, por parte del Oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance de los objetos a suministrar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 
15. La propuesta debe presentarse de forma oportuna según lo indicado en el presente pliego de condiciones y para efectos de su elaboración, se solicita utilizar la papelería y los logos de la empresa proponente, a excepción del Formulario No. 4 (Formulario SIIF Nación), el cual deberá presentarse con los logos de la SUPERVIGILANCIA.
1. [bookmark: _Toc359321405][bookmark: _Toc381266810][bookmark: _Toc381269736][bookmark: _Toc391545338][bookmark: _Toc441250091]CAPÍTULO - INFORMACIÓN PARTICULAR DEL PROCESO
1.1. [bookmark: _Toc359321406][bookmark: _Toc381266811][bookmark: _Toc381269737][bookmark: _Toc441250092]Glosario
Para la adecuada interpretación de este Pliego de Condiciones, siempre que los siguientes términos aparezcan, tendrán el significado que se les atribuye a continuación, independientemente que estén en singular o plural. Los términos que no sean expresamente definidos deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo o por su significado y sentidos naturales y obvios, de conformidad con su uso general.
Adenda: Documento expedido con el propósito de modificar, aclarar o precisar los términos del Pliego de Condiciones, sus Anexos o Formularios y en general los documentos licitatorios que formen parte del mismo.
Adjudicación y/o Resolución de Adjudicación: Acto administrativo expedido por La Supervigilancia a través del cual se adjudicará el presente proceso de selección a la Propuesta que resulte ser más favorable para la Entidad, generando la obligación y el derecho para el Adjudicatario de suscribir el Contrato resultante del proceso de selección.
Adjudicatario o Proponente Ganador: Proponente que, habiendo cumplido con los requisitos de verificación, haya obtenido el mayor puntaje en la Evaluación de la totalidad de las propuestas siempre que su propuesta económica no supere el valor máximo del presupuesto aprobado para el proceso de selección.
Anexo: Documentos que hacen parte del Pliego de condiciones y que contienen información relevante para la presentación de las Propuestas y/o para la ejecución del Contrato. 
Apertura de Proceso: Momento a partir del cual los Proponente s pueden presentar su Propuesta.
Cierre del Proceso: Último día y hora que tienen los interesados en participar para presentar Propuesta.
Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá con el Proponente seleccionado.
Comité de Evaluación o Comité Evaluador: Comité compuesto por un número impar de personas nombradas por el Superintendente de La Supervigilancia o su delegado que efectuará la verificación por parte de los Proponentes de los factores habilitantes estipulados en el Pliego. 
Día Hábil: Cualquier día comprendido entre lunes y viernes excluyendo los días feriados determinados por la ley en la República de Colombia o aquellos en que La Supervigilancia no preste atención al público.
Ficha Técnica: Documento contentivo de la descripción de las condiciones técnicas de los bienes por adquirir por parte de La Supervigilancia y que está contenido en el Anexo 2.
Formulario: Proformas que deberán diligenciar los Proponentes con el fin de cumplir con algunos de los requisitos habilitantes exigidos en el Pliego de Condiciones.
Garantía de Seriedad de la Propuesta o Garantía: Póliza expedida por una compañía de seguros o garantía bancaria otorgada por un banco debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampara a la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA el cumplimiento tanto de la Propuesta en sus aspectos técnicos, legales y financieros, como en la propuesta económica y cuya Propuesta haya sido calificada como hábil.
Manifestación de interés: Documento habilitante para la presentación de la propuesta, derivado de las convocatorias públicas mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, a través de la cual el Proponente manifiesta su interés en participar.
Plazo para la Presentación de la Propuesta: Tiempo que transcurre desde el momento en que los Proponentes pueden presentar su Propuesta hasta el Cierre del Proceso.
Pliego de condiciones o Pliego: Acto administrativo de carácter general, expedido por la Entidad contentivo de las reglas y exigencias que debe cumplir un Proponente para que su Propuesta sea seleccionada como la más favorable. Lo componen el cronograma, la minuta del contrato, los Anexos, Formularios y las eventuales Adendas que se expidan.
Proceso de selección abreviada de menor cuantía: Proceso de selección objetiva previsto en en el literal b), numeral 2º, Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.
Proponente: Persona natural o jurídica que en forma individual o colectiva presenta una Propuesta en las condiciones y plazos establecidos en el Pliego de Condiciones, con el fin de resultar adjudicatario del Contrato.
Proponente Habilitado: Proponente cuya propuesta cumplió con la totalidad de los requerimientos legales, técnicos y financieros exigidos en el Pliego de Condiciones.
Propuesta: Acto jurídico unilateral, incondicional e irrevocable presentado por un Proponente a través de la cual acredita los requerimientos legales, técnicos y financieros establecidos en el Pliego de condiciones y formula una Propuesta Económica Inicial. 
Propuesta Hábil: Propuesta que a juicio del Comité de Verificación ha cumplido con los requerimientos legales, técnicos y financieros exigidos en los Pliegos de Condiciones.
Propuesta Económica: Valor en Pesos cuyo contenido es la oferta económica realizada por el proponente en el proceso de selección. 
SMLMV: Salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
1.2. OBJETO: 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO A Y SEGURIDAD PRIVADA.

1.3. [bookmark: _Toc359321408][bookmark: _Toc381266813][bookmark: _Toc381269739][bookmark: _Toc441250094]RÉGIMEN JURÍDICO

Tanto el proceso contractual de Selección Abreviada de Menor Cuantía como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia del mismo, se regirá en lo pertinente por la Constitución Política, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, que fija el procedimiento para la Selección Abreviada de Menor Cuantía; las normas civiles, comerciales y tributarias pertinentes, y en general por las disposiciones que regulen la materia contractual, así como lo establecido en este Pliego de Condiciones.
En el caso particular, el presupuesto para la presente contratación no supera los 280 SMLMV, situación que enmarca la modalidad aplicable en el literal b) del numeral 2 del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

Independientemente de lo anterior, el proponente deberá cumplir con los requisitos y condiciones indispensables para participar tal y como lo dispone la selección abreviada, requisitos técnicos, financieros y jurídicos.  
Estos pliegos de condiciones contienen los requisitos contemplados en virtud del principio de transparencia contemplado en el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, y los requeridos en el artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015 el cual hace referencia al contenido mínimo de los pliegos de condiciones. 
Se aplicarán también los principios de la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, y lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales, las reglas previstas en estos pliegos de condiciones y las adendas y aclaraciones que se expidan durante el desarrollo del proceso de selección.
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL
El valor del presupuesto oficial establecido para la presente contratación es por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 110.000.000) incluido el IVA
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	No. De CDP
	Fecha de CDP
	Posición Catalogo de Gasto
	Fuente
	Recurso
	Valor en Números

	40020
	2020-08-05
	A-02-02-02-
008-007 SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO,
REPARACIÓN
E
INSTALACIÓN
(EXCEPTO
SERVICIOS
DE
CONSTRUCCIÓN)
	Propios
	20
	$ 110.000.000



1.5. COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben realizarse por medio electrónico en el módulo de observaciones del SECOP II, https://community.SECOP.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Supervigilancia solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda, esto es, bajo la plataforma del SECOP II. La entidad responderá las comunicaciones a través de dicha plataforma.
Lo anterior, salvo en los eventos en que se configure una indisponibilidad en la plataforma del SECOP II, ya sean por fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo del proceso de contratación, en tal situación se dará aplicación al protocolo de indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf, protocolo que debe ser conocido por los proponentes.
Las actuaciones que pueden ser afectados por las fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros.
Por lo anterior y de acuerdo a lo señalado en el citado protocolo, se indica la página web de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: www.supervigilancia.gov.co; y se establece como correo electrónico para dichos eventos el siguiente: contratacion@supervigilancia.gov.co
1.6. VEEDURÍAS CIUDADANAS
De conformidad con lo preceptuado en los Artículo 270 de la Constitución Política de Colombia, 66 de la Ley 80 de 1993, 100 de la Ley 134 de 1994 y la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán desarrollar su actividad de control social durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del presente proceso de selección; para tal efecto pueden consultar el Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co – SECOP II o solicitar la información directamente en la sede de SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA pagando el valor de las copias que requiera.
1.7. SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA — ANTIGUO PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el evento de conocerse casos de corrupción en las entidades del Estado se debe reportar el hecho ante la Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Presidencia de la República, utilizando los medios que para el efecto se encuentren dispuestos. 
También puede reportar el hecho a la Oficina de Control Disciplinario de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, Calle 26 # 57 - 41 Torre 8 Piso 11 en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades competentes. 
1.8. MENCIÓN DE SI LA ENTIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO OBJETO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES ESTÁN CUBIERTOS POR UN ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015: “Cronograma del proceso de contratación. Cuando el proceso de contratación está sometido a uno o varios Acuerdos Comerciales, la Entidad Estatal debe elaborar el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales”.

En virtud de los acuerdos comerciales vigentes en Colombia y aplicables a los procesos de contratación, en el presente proceso se exceptúan de su aplicación en razón de la cuantía, así mismo, la decisión 439/1998 exceptúa de su aplicación, de conformidad con lo establecido en el capítulo 8 “origen de los servicios”.

Conclusión:

De conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 y en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expido por Colombia Compra Eficiente para el presente proceso de selección se procedió a verificar si éste está cobijado por acuerdos internacionales, estableciendo, que la presente contratación NO está cobijada por los Acuerdos internacionales vigentes para el Estado Colombiano, por lo que NO deberán aplicarse las normas relacionadas con este tema sobre el tema.

1.9. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

En razón a la cuantía del presupuesto oficial, se informa que, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. Del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presente proceso no supera los 125.000 dólares americanos, Es posible que el presente proceso sea limitado a convocatoria de MIPYMES domiciliadas en la Ciudad de Bogotá.

Para poder se limitado el presente proceso a MIPYMES se deberá tener en cuenta las siguientes reglas.


1. La Entidad Estatal haya recibido solicitudes de por lo menos tres Mipymes nacionales para limitar la convocatoria a Mipymes nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un día hábil antes de la Apertura del Proceso de Contratación.

2. Las Mipymes deben acreditar su condición de tal, presentando un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, siempre y cuando estén obligadas a tener uno o el contador de la empresa donde conste que la misma tiene el tamaño empresarial establecido de acuerdo con la ley.

3. Corresponderá a la Mipyme acreditar su domicilio con la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o con el registro mercantil de la empresa.

2. CAPÍTULO - REGLAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN


2.1. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Los documentos que hacen parte del Proceso de selección abreviada de menor cuantía y de la futura contratación son los siguientes:
· Resolución de apertura del proceso.
· Los estudios y documentos previos 
· El proyecto de pliegos, los pliegos definitivos, sus Adendas, Anexos, Formularios, el proyecto de Minuta del Contrato. 
· Convocatoria pública.
· Manifestaciones o expresiones de interés. 
· Lista de conformación de oferentes.

2.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO

	ACTIVIDAD O DOCUMENTO
	FECHA- HORA Y MEDIO DE COMUNICACIÓN Y/O RECEPCIÓN

	Publicación del estudio previo, aviso de convocatoria y proyecto de Pliego de Condiciones
	23 de septiembre de 2020 5:00 P.M., a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

	Término para realizar observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
	Del 23
 de septiembre 2020 al 30 de septiembre de 2020. Hasta la 5:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

	Término para presentar solicitudes para limitar el proceso de selección a Mypime.
	Hasta el 2 de octubre de 2020 3:00 pm a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

	Respuesta a las preguntas, observaciones y sugerencias al Proyecto de Pliego de Condiciones presentadas por los interesados.
	 2 de octubre de 2020 Hasta la 7:00 pm a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección y publicación del pliego de condiciones definitivo.
	5 de octubre del 2020 hasta las 11:00 am, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Manifestación de interés
	Hasta el 6 de octubre de 2020 Hasta la 5:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Publicación informe de consolidación de sorteo para conformación de lista Manifestación de interés en participar en el proceso. Numeral 2 articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015 
	7 de octubre de 2020, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo
	Hasta el 12 de octubre de 2020 5:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Respuesta a observaciones pliego de condiciones definitivo.
	13 de octubre 2020 hasta la 7:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Plazo para expedir adendas
	Hasta el 15 de octubre de 2020 7:00 pm a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Plazo para presentar propuestas
	Hasta el 16 de octubre de 2020 5:00 pm 
a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.

	Evaluación de las ofertas
	19 y 20 de octubre de 2020 7:00 pm. Comité Evaluador Supervigilancia

	Publicación del informe de Evaluación Preliminar
	21 de octubre de 2020, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

	Traslado para formular observaciones al informe de evaluación por parte de los proponentes
	27 de octubre de 2020 5:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

	Respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación.
	Hasta el 28 de octubre 2020 7:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

	Publicación de la Resolución de Adjudicación y/o Declaratoria Desierta.
	30 de octubre de 2020 3:00 pm, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

	Firma del contrato
	3 de noviembre de 2020, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

	Registro presupuestal 
	3 de noviembre de 2020, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. Supervigilancia. Grupo de Contratos ubicado en la Calle 26 No. 57 - 41 Torre 8 Piso 11 en la ciudad de Bogotá. 

	Máximo plazo para entregar pólizas
	6 de noviembre de 2020, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii. 

	Aprobación de pólizas
	6  de noviembre de 2020, a través de la página web,  www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii.







2.3. CONVOCATORIA PÚBLICA

De acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la SUPERVIGILANCIA ha puesto a disposición de los interesados toda la información en el SECOP ll portal www.colombiacompra.gov.co. El aviso de convocatoria del presente Proceso se publicará de conformidad con las reglas de publicidad de los asuntos contractuales en la fecha indicada en el cronograma del pliego de condiciones y contendrá la información requerida por la norma para dar a conocer las condiciones generales del proceso.
2.4. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, los Pliegos de Condiciones de la Selección Abreviada se publicará durante un término de cinco (5) días hábiles. En este término los interesados en participar podrán interponer observaciones al contenido del proyecto.
El Pliego de condiciones definitivo se publicará en el SECOP II página web del Portal Único de Contratación, www.colombiacompra.gov.co en la fecha indicada en el cronograma del Pliego de Condiciones.
2.5. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La fecha de la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía será fijada en el cronograma del pliego de condiciones. El acto administrativo respectivo se publicará en el Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co – SECOP II en los términos y condiciones indicados en el Decreto 1082 de 2015.
Junto con la resolución de apertura del proceso se publicará también el proyecto de Pliego de Condiciones.
2.6. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

De acuerdo con lo señalado en el numeral 1° del Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, dentro de los tres (3) días siguientes a la apertura del proceso, los posibles oferentes interesados en participar manifestarán su interés, con el fin de que se conforme una posible lista de oferentes. La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta, por tanto, será RECHAZADA la propuesta presentada por el oferente que no haya manifestado su interés de participar en el presente proceso de selección. 
Los posibles oferentes interesados en participar, deberán manifestar tal interés, en el ENLACE DE PROVEEDORES INTERESADOS POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II, de acuerdo al plazo establecido en el cronograma del proceso en la Plataforma. (VER la guía rápida para manifestar interés a través del SECOP II dispuesta por Colombia Compra Eficiente).
NOTA:  Las manifestaciones o expresiones de interés que sean presentadas con posterioridad al día hábil y a la hora hábil que corresponde al 6 de octubre de 2020 desde la 7 :00 am Hasta la 5:00 pm prevista en el cronograma del pliego de condiciones no serán tenidas en cuenta.
Las manifestaciones de interés presentadas dentro del día hábil y la hora hábil establecida en el pliego de condiciones, son los manifestantes que tendrán participación en el proceso de selección abreviada de menor cuantía.
Los interesados que pretendan participar en el presente proceso como integrante de un consorcio o unión temporal, deberán informar tal condición desde el preciso momento de la manifestación de interés, indicando claramente las personas naturales o jurídicas que lo conforman, ello teniendo en cuenta que para la entidad es necesario previamente conformar la lista de posibles oferentes. En consecuencia, de lo anterior, toda persona natural o jurídica que desee participar dentro de un consorcio o unión temporal, no lo podrá hacer en forma individual, de tal forma que no se aceptarán manifestaciones de interés de personas naturales o jurídicas que conformen consorcios o uniones temporales, a su vez no se podrán presentar manifestaciones de interés de una persona natural o jurídica, en más de un consorcio o unión temporal.
NOTA: No se contarán como recibidas las manifestaciones de interés en participar en esta etapa, que sean allegadas a la entidad a través de “mensajes” o correos electrónicos, en formularios no solicitados en el proceso, toda vez que la plataforma cuenta con el enlace para proveedores interesados, en el cual se debe realizar dicho registro de manifestación.
 2.7. CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
El Pliego de Condiciones, que no tiene costo alguno, podrá ser descargado por todos los interesados en el Portal Único de Contratación Estatal www.colombiacompra.gov.co – SECOP II.
2.8. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO Y AL PLIEGO DE
CONDICIONES DEFINITIVO
Si los interesados en participar encuentran discrepancias u omisiones en el pliego de condiciones, sus anexos o formularios, o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación, deberán darlos a conocer por escrito al SECOP ll en la etapa de publicación del proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo. 
2.9. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA hará las aclaraciones o modificaciones que considere necesarias desde la fecha de publicación del pre pliego hasta el día hábil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre del proceso de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Cualquier aclaración o modificación se hará mediante ADENDA numerada consecutivamente.


Estos documentos formarán parte integral del pliego de condiciones. Las adendas y aclaraciones posteriores prevalecerán sobre las anteriores en cuanto se refieran a un mismo asunto. Es entendido que el pliego de condiciones y las adendas se complementan entre sí integrándose en un solo texto.

Solamente los cambios o modificaciones realizados mediante adenda comprometerán a la Supervigilancia para los efectos de este proceso de selección abreviada de menor cuantía y posterior celebración y ejecución del contrato.
Si se expidiere una adenda el día hábil anterior al cierre del proceso, en la misma se indicará, en caso de ser necesario, la nueva fecha de cierre del proceso.
Igualmente, LA SUPERVIGILANCIA, en atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, podrá expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
Las adendas serán publicadas en la página www.colombiacompra.gov.co – SECOP II para consulta de los interesados, por tanto, la Supervigilancia da por entendido que unos y otros tienen conocimiento de ellas.
2.10. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera aislada; por lo tanto, a ellos se integran los anexos, formularios y adendas. 
Los títulos utilizados en el presente pliego de condiciones sirven sólo para identificar textos y no afectan la interpretación de los mismos. Cuando el día de vencimiento de un plazo fijado en el pliego de condiciones fuese un día no hábil para la Supervigilancia o en el evento de que ésta no ofrezca durante ese día atención al público por cualquier razón, dicho vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente al inicialmente programado. 
2.11. DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN

El pliego de condiciones describe las bases económicas, técnicas, financieras y legales que el proponente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su propuesta.
La entrega de la propuesta constituye plena evidencia que el proponente estudió completamente las especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos por la Supervigilancia, que recibió las aclaraciones necesarias a sus inquietudes y dudas, que está enterado a completa satisfacción en cuanto al alcance del objeto del contrato y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar precios, plazos y demás aspectos relacionados directa o indirectamente con la propuesta.
Es responsabilidad del proponente realizar todas las evaluaciones que sean necesarias y conocer todas y cada una de las implicaciones requeridas para presentar la propuesta técnica y económica sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra bajo su responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga durante el proceso de selección.
La Supervigilancia no entregará, para los fines de preparación y presentación de la propuesta, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los elementos que se van a adquirir, excepto la información suministrada en el pliego de condiciones.
En consecuencia, es responsabilidad del proponente asumir los deberes de garantía asociados con la entrega de los bienes que se solicitan a través del proceso de selección, conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes que se requieren, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados y/o proponente s de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.
La circunstancia de que el proponente no obtenga toda la información que pueda influir en la determinación de su propuesta, no lo exime de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le da derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores imprevistos o sobrecostos para EL CONTRATISTA.
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, tendrá en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se basará estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.
Corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como las demás contribuciones tributarias y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración, ejecución y liquidación del contrato, para lo cual se recomienda a los Proponentes obtener asesoría calificada.
Como consecuencia de lo arriba indicado, la Supervigilancia no será responsable por la no obtención de las utilidades proyectadas por el Proponente, sean estas reveladas o no, toda vez que los pagos que se realicen al contratista remuneran de manera integral todas y cada una de las obligaciones que le corresponde desarrollar.
Conforme con lo expuesto, la SUPERVIGILANCIA entiende que la sola presentación de la propuesta constituye reconocimiento y aceptación por parte de los Proponentes respecto a que:
1. Han realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de su Propuesta. 
2. Han investigado plenamente las condiciones requeridas para la adecuada ejecución y el desarrollo del objeto del contrato contenido en el Anexo 2 del pliego de condiciones que se celebrará en virtud de la adjudicación del proceso de selección y con fundamento en sus propias estimaciones asumen la totalidad de los costos y gastos necesarios para la ejecución del mismo.
3. Han investigado plenamente todos los factores determinantes de costo que incidan o puedan incidir en la Propuesta y en la ejecución del contrato.
4. El hecho que el proponente haya obtenido o no toda la información que pueda influir en la determinación de su Propuesta, y/o el que haya o no estudiado la totalidad de las características mínimas requeridas no lo eximirá en ningún caso de la responsabilidad que le corresponda, ni dará derecho al Proponente a solicitar el reembolso de los costos en los que haya incurrido con ocasión del presente proceso de selección, ni a reconocimientos económicos adicionales en su favor, en el caso en que por su acción o por su omisión se causen posteriores sobrecostos en la ejecución del contrato.
5. El Proponente  y/o contratista acepta que ni los directivos o personal de la SUPERVIGILANCIA, ni los asesores y/o consultores externos que brinden asistencia y/o apoyo a la estructuración y/o desarrollo del proceso de selección, son responsables respecto del contenido y veracidad, ni en cuanto a hechos o circunstancias ciertas del pasado o del futuro, ni se entiende de su parte declaración y/o garantía alguna, tácita o expresa, que los obligue respecto al contenido de la información que consulten y obtengan los Proponentes.
6. Ninguna información contenida en este Pliego de condiciones constituye una promesa de celebrar contrato alguno. Todas las interpretaciones, conclusiones o análisis que efectúe el Proponente son de su exclusivo cargo y no comprometen ni vinculan en modo alguno a la Supervigilancia.
2.12. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR LA SUPERVIGILANCIA

De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, la SUPERVIGILANCIA presume que toda la información que el proponente allegue al proceso de selección es veraz y corresponde a la realidad. La SUPERVIGILANCIA podrá verificar o corroborar la información o datos aportados por los Proponentes, lo cual se entiende con la sola presentación de la Propuesta acepta y autoriza expresamente a la Entidad.
2.13. CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La diligencia de Cierre del Proceso se hará en el lugar, día y hora señalados en el cronograma, donde realizará por parte de los proponentes el cargue de los documentos directamente al SECOP ll.
2.14. TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo con las disposiciones del Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los Artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.5.2 del decreto único reglamentario 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación, , se incluye lo relacionado con la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles asociados a la ejecución del Contrato que se celebre como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección.
CAPÍTULO.3.- ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, ya sea por si solo o como integrante de un consorcio o unión temporal. En el caso de que una misma persona presente más de una propuesta, sea a título individual o como integrante de un proponente plural, sólo será evaluada una propuesta, es decir aquella que haya relacionado en primer lugar dentro del Acta de Cierre del Proceso.

Para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo proceso de contratación se presenten oferentes en la situación descrita en los literales (g) y (h) del numeral 1° del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, se dará aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015.

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente realizará directamente el cargue de los documentos al SECOP ll.
3.3. INFORMACIÓN RESERVADA

El Proponente deberá indicar en su propuesta qué información tiene carácter reservado, expresando el fundamento jurídico que le otorga tal carácter de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana. En este caso el Proponente acepta que, para efectos de la verificación de los requisitos jurídicos, técnicos o financieros, la Supervigilancia ponga dicha información a disposición del comité evaluador.
3.4. VIGENCIA DE LA PROPUESTA

La vigencia de la Propuesta será de noventa (90) días calendario o en su defecto hasta la fecha de adjudicación del proceso de selección, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. Para amparar la seriedad de la propuesta, los proponentes deberán constituir una garantía por el mismo tiempo de vigencia de la propuesta.
En caso de ser necesario, los proponentes se obligan a ampliar el plazo de vigencia tanto de la propuesta como de la garantía. 
3.5. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

Los costos en que incurra el proponente para la preparación y presentación de la propuesta serán a su costa y riesgo. Por consiguiente, la SUPERVIGILANCIA no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.
3.6. PROPUESTAS PARCIALES

La SUPERVIGILANCIA atendiendo los aspectos de la propuesta rechazará o permitirá la subsanación de las mismas.
3.7. PROPUESTAS ALTERNATIVAS


De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes podrán presentar alternativas técnicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.
Cuando un Proponente presente una alternativa deberá adjuntar en sobre separado e identificado como “Propuesta Alternativa”, toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada de las especificaciones y características ofrecidas. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia de tecnología deberán estar incluidos.
La propuesta alternativa sólo se abrirá en caso de que el proponente que la presentó resulte adjudicatario del proceso de selección. La escogencia entre la Propuesta básica y la alternativa será arbitrio exclusivo de la SUPERVIGILANCIA.
3.8. IDIOMA DE LA PROPUESTA

Todos los documentos que integran la propuesta deberán ser presentados en idioma castellano. Los documentos en idioma diferente al castellano deberán anexarse con la correspondiente traducción oficial.
Si los informes, catálogos o documentos presentados por el proponente son publicaciones técnicas que normalmente no se editan en castellano, pueden ser adjuntados en inglés o en traducción simple.
3.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la consularización de documentos públicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalización no es procedente para los documentos privados.
Cuando en un Proceso de Contratación un proponente presenta un documento público legalizado de acuerdo con la Convención de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad.
De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención de la Apostilla, el país de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos (autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las Entidades Estatales deben aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente.
3.1.1. [bookmark: 480]Consularización: De conformidad con el artículo 480 del Código de Comercio “Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
Cuando se trate de sociedades, el mencionado artículo indica que “Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.” 
Surtido el trámite señalado los documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.
3.1.2. Apostilla: Todos los documentos expedidos en el exterior deben ser apostillados o legalizados por la Entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos legales en Colombia. Para efectos del trámite de apostilla y/o legalización de documentos otorgados en el exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución No. 10547 del 14 de diciembre de 2018, “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y/o legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Las Entidades Estatales solamente pueden exigir la legalización de acuerdo con la Convención de la Apostilla o la legalización de documentos públicos otorgados en el extranjero.  
Este tipo de legalización no es procedente para los documentos privados. Cuando en un Proceso de Contratación un proponente presenta un documento público legalizado de acuerdo con la Convención de la Apostilla, la Entidad Estatal no debe solicitar legalizaciones, autenticaciones o ratificaciones adicionales de ninguna autoridad nacional o extranjera, puesto que el trámite de la Apostilla es suficiente para certificar por sí mismo la autenticidad. De acuerdo con el Manual para el Funcionamiento Práctico de la Convención del Apostillado, el país de origen del documento puede tener una autoridad que verifica y certifica ciertos documentos públicos (autoridad intermedia) y otra autoridad centralizadora que es quien emite la Apostilla. En consecuencia, las Entidades Estatales deben aceptar la Apostilla expedida por la autoridad centralizadora correspondiente.
3.10. SOLICITUD DE DOCUMENTOS

Durante el término para efectuar la evaluación de las Propuestas, la SUPERVIGILANCIA podrá solicitar, bajo el más estricto respeto al principio de igualdad, a cualquiera de los Proponentes que allegue los documentos faltantes, salvo que se trate de aquellos cuya no presentación o no diligenciamiento dan lugar al rechazo de la Propuesta, estén relacionados con la falta de capacidad o se pretenda acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de la Propuesta, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Igualmente, podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias a efectos de realizar una adecuada verificación.
El Proponente destinatario de las solicitudes de documentos o aclaraciones contará con el plazo preclusivo que establezca la SUPERVIGILANCIA para dar respuesta o atender el requerimiento. 
LA SUPERVIGILANCIA fijará el plazo para realizar las aclaraciones o allegar los documentos faltantes, teniendo como parámetro el hecho de que los Proponentes conocen los pliegos de condiciones y es su responsabilidad el diligenciar correctamente la propuesta desde el principio.
En el caso que el Proponente no allegue los documentos solicitados, no realice las aclaraciones requeridas en el término establecido por la SUPERVIGILANCIA o tales aclaraciones no sean satisfactorias para la SUPERVIGILANCIA, la propuesta será RECHAZADA.
3.11. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

LA SUPERVIGILANCIA efectuará la verificación de documentos jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas, en la fecha señalada en el cronograma del proceso.
En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos, es decir, aquellos que no sean necesarios para la comparación objetiva de la propuesta o asignación de puntajes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán modificar o mejorar sus ofertas.
El proponente deberá dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro de un plazo máximo que se fijará en la comunicación mediante la cual se solicita las aclaraciones, en ejercicio de esta facultad, los oferentes NO podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los pliegos de condiciones (numeral 6 artículo 30 Ley 80 de 1993).
Cuando a juicio de LA SUPERVIGILANCIA el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no garantice el deber de selección objetiva, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado.
Si sólo un Proponente resultare habilitado o se hubiere presentado sólo un proponente y éste cumple con los requerimientos técnicos, financieros y jurídicos exigidos en el presente pliego, el proceso le será adjudicado y deberá suscribir el respectivo contrato. (Artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015)
Efectuada la verificación por parte del Comité Evaluador, la Propuesta será calificada como hábil o no hábil.
3.12. TRASLADO DEL INFORME DE VERIFICACIÓN

El Comité Evaluador dará traslado al informe de evaluación, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.
Los proponentes presentarán las observaciones que estimen pertinentes al informe elaborado por el Comité Evaluador en el tiempo indicado en el cronograma.
En aplicación del principio de la buena fe, todas aquellas observaciones realizadas por los Proponentes que aleguen el presunto incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Pliego de Condiciones, deberán acompañarse de los documentos con los cuales se desvirtué la presunción de buena fe de que gozan las manifestaciones y datos allegados por los Proponentes en sus Propuestas.
Cuando con ocasión del traslado del informe de evaluación no se presenten observaciones al mismo, en el término estimado en el cronograma del proceso de selección LA SUPERVIGILANCIA procederá a adjudicar el proceso prescindiendo del término estimado para dar respuesta a las observaciones.
3.13. PROPUESTAS HABILITADAS

En el plazo indicado en el cronograma, la SUPERVIGILANCIA dará respuesta a las observaciones y por ende emitirá el informe definitivo de evaluación. Dicho informe se publicará en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co - SECOP II.

3.14. CAUSALES DE RECHAZO

Serán rechazadas las Propuestas por las siguientes razones:
La SUPERVIGILANCIA rechazará aquellas propuestas que no se ajusten a las exigencias de este pliego de condiciones, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento, conforme a lo previsto en el mismo y en la ley. 
Son causales las siguientes: 
a. La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta. 
b. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes. 
c. Cuando se compruebe confabulación entre los interesados o proponentes, tendiente a alterar la aplicación de los principios fijados por la SUPERVIGILANCIA para el procedimiento de contratación. 
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluación, o cuando la Entidad no pueda confirmar la veracidad de la información suministrada. 
e. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del presente proceso o haya sido enviada por correo. Cuando la Propuesta se presente en forma extemporánea, o en un lugar o medio distinto al señalado en el Pliego de Condiciones. El hecho de que un Proponente se encuentre dentro de las instalaciones de La SUPERVIGILANCIA, no lo habilita para que se le reciba la Propuesta después de la hora y fecha indicada en el Pliego de Condiciones.
f. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley. 
g. No entregar la propuesta económica para el proceso, con la propuesta. 
h. Presentar propuesta condicionada. 
i. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones técnicas determinadas en el anexo técnico, y/o la ficha técnica.
k. En caso que el proponente, sus directivos o socios, se encuentre(n) incurso(s) en conflicto de interés o causal de inhabilidad o incompatibilidad. 
l. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de los requisitos habilitantes y el proponente no aclare o no subsane los documentos que le hayan sido requeridos dentro del plazo establecido, sin perjuicio del principio de subsanabilidad establecido en el parágrafo 1° del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el presente pliego. 
m. Cuando se demuestre la existencia de hechos constitutivos de falta proveniente de los oferentes o acuerdos colusorios entre los mismos o se incurra en alguna situación dirigida a defraudar o distorsionar el presente proceso. 
n. Cuando existan varias ofertas hechas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes, o que haga parte de consorcios o uniones temporales. 
o. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otras u otras personas jurídicas diferentes, que también estén participando en el presente proceso de selección. 
p. Cuando la Entidad determine, previo el debido proceso, que las condiciones económicas y de contratación han sido presentadas artificialmente bajas. La Entidad requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador recomendará al ordenador del gasto o su delegado, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. 
q. Cuando la actividad principal u objeto social del proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, sean diferentes o no guarden similitud con el objeto a contratar del presente proceso.
r. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.
s. Cuando una vez requerido para subsanar o aclarar, el proponente no allegue los documentos, las aclaraciones y/o explicaciones solicitadas; cuando no cumpla con lo solicitado en dicho requerimiento; y cuando allegue la respuesta a los requerimientos fuera del plazo que se fije para ello, o no los radique en físico en la oficina indicada en estos pliegos
t. Cuando se determine que el valor de la oferta es artificialmente bajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
u. Además de las causales de rechazo establecidas en el presente pliego, serán causales de rechazo las contenidas en las normas legales vigente.

3.15. ADJUDICACIÓN Y EFECTOS DE LA MISMA

LA SUPERVIGILANCIA adjudicará el contrato derivado del proceso de selección abreviada, a la propuesta más favorable y a los fines que ella busca con la celebración del contrato objeto de este proceso.
Para todos los efectos legales y fiscales, el contrato se adjudicará por el valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección, en el cual estará incluido el IVA. Así como todos los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 el acto de adjudicación es irrevocable y no tiene recursos por la vía gubernativa.
La notificación de la adjudicación se realizará a través de medios electrónicos al Proponente que haya realizado la Propuesta más favorable para la Supervigilancia y a los Proponentes no favorecidos se les comunicará también por medios electrónicos.
Con el envío del acto administrativo de adjudicación al correo electrónico indicado en la propuesta del proponente seleccionado, se entenderá realizada la notificación del mismo y comenzarán a correr los plazos para la suscripción y legalización del contrato. El Acto Administrativo de Adjudicación será publicado en la página del SECOP II www.colombiacompra.gov.co 
Cuando con ocasión del traslado del informe de evaluación no se presenten observaciones al mismo, en el término estimado en el cronograma del proceso de selección LA SUPERVIGILANCIA procederá a adjudicar el proceso prescindiendo del término estimado para dar respuesta a las observaciones.
3.16. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO
LA SUPERVIGILANCIA declarará desierto el presente proceso cuando entre las propuestas presentadas, ninguna pueda considerarse como hábil porque no cumple con los requisitos de verificación exigidos, porque no se presenten Propuestas o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.
La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante acto administrativo motivado.
Cuando el proceso de licitación pública haya sido declarado desierto, la Entidad estatal podrá adelantar el Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de licitación pública, con base en lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.22. Decreto 1082 de 2015.
3.17. CRITERIOS DE DESEMPATE

En cuanto a los factores de desempate se aplicará lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, así: En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el factor OFERTA ECONÓMICA establecidos en los pliegos de condiciones del proceso de contratación.
Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el criterio “PONDERACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO EVALUABLE” establecidos en los estudios previos y el presente pliegos de condiciones, para lo cual la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido así:
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
3. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del proceso de contratación.
4. Si el empate se mantiene, se acudirá a un sorteo mediante balotas, reglamentado de la siguiente manera:
a. Se dispondrá de una bolsa oscura, la cual será exhibida a todos los asistentes a la audiencia pública de adjudicación, para que verifiquen que ésta se encuentre en perfectas condiciones y totalmente vacía y habrá tantas balotas como oferentes empatados haya, las cuales se mostrarán a los asistentes a la audiencia.
b. Se numerarán consecutivamente y los oferentes empatados, de común acuerdo establecerán las condiciones para escoger el número ganador.
c. De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios de la Supervigilancia que intervinieron y oferentes participantes.
Este sorteo se realizará en forma pública, el día y hora fijada con anterioridad y debidamente comunicada a los proponentes mediante un aviso que será publicado en el Portal Único de Contratación Pública (SECOP II).
4. CAPÍTULO - DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN.
En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
En consecuencia, los factores de habilitación son los siguientes criterios:
	FACTORES DE VERIFICACIÓN

	PARAMETRO
	VERIFICACION
	PUNTAJE

	Capacidad jurídica
	Cumple / No cumple
	No otorga puntaje

	Capacidad Financiera y de organización de los proponentes
	Cumple / No cumple
	No otorga puntaje

	Capacidad técnica
	Cumple / No cumple
	No otorga puntaje



Estos requisitos no tienen puntaje, pero son verificables por parte del Comité Evaluador que constatará el cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por SUPERVIGILANCIA en el Pliego de Condiciones. Los proponentes interesados en el proceso de selección deberán acreditar los requisitos de verificación que más adelante se indican.
De acuerdo con los lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, el Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones, por lo que las Entidades Estatales no pueden solicitar a los oferentes documentación adicional para verificar la información contenida en el mismo; salvo en el caso que se soliciten los indicadores adicionales de capacidad financiera establecidos en el literal B. del capítulo IV y lo contenido en el capítulo VIII del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación.
4.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD
En el presente proceso de selección, primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no se rechazarán propuestas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de calificación establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes, hasta antes de la adjudicación del proceso de selección, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, será RECHAZADA la oferta del proponente que dentro del término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.
“En caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales los proponentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, la Entidad Estatal debe solicitarles aclarar, completar o corregir dichos documentos en un plazo razonable y adecuado. La Entidad Estatal debe hacer esta solicitud en igualdad de condiciones para todos los proponentes, en cualquier momento hasta la adjudicación o hasta la subasta en los Procesos de Contratación que la prevén.
La Entidad Estatal debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los requisitos habilitantes. En consecuencia, la Entidad Estatal debe rechazar las ofertas de quienes no aclaren, completen o corrijan la información para acreditar los requisitos habilitantes.
No hay lugar a aclarar, completar o corregir la información para acreditar los requisitos habilitantes cuando: (i) el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de presentación de las ofertas; (ii) el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en el momento de la presentación de la oferta; y (iii) cuando la aclaración, complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque mejorar la oferta.
4.2. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar como Proponentes las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, mixta o privada, bien sea de manera individual o conformando Proponentes plurales a través de consorcio o unión temporal, siempre que no estén incursos en alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés establecidos en la Constitución Política o en la ley y que estén debidamente inscritos, clasificados y calificados para la fecha de Cierre del Proceso en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio correspondiente en las actividad(es), especialidad(es) y grupo(s) indicados más adelante.
Igualmente, podrán participar el Proponente o sus integrantes en caso de ser Proponente plural que no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.
4.3. REQUISITOS JURÍDICOS
El análisis de los documentos solicitados no da derecho a asignación de puntaje, pero conducirá a determinar si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para participar, lo cual HABILITA o RECHAZA las propuestas para su evaluación jurídica, técnica y económica.
CAPACIDAD JURÍDICA HABILITANTE (CUMPLE/NO CUMPLE)
El proponente deberá acreditar la capacidad jurídica con la presentación de los siguientes documentos. 
1. Carta de presentación de la propuesta: 
El proponente deberá diligenciar el documento que se anexe en el pliego de condiciones, modelo de carta de presentación de la propuesta y suscribirla o firma digital debidamente autorizada por el ente certificador, (certificación que deberá anexarse en caso de suscribir la carta de presentación en firma digital), en el cual se indica la información que cada proponente debe manifestar en la misma y cumplir en caso de ser favorecido. En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes. Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones consignadas en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, las mismas se entenderán efectuadas con la presentación de la propuesta respectiva. La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una persona jurídica, consorcio o unión temporal. El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo del proceso para la presentación de la oferta.
1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio y/o documento legal idóneo:
De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Código de Comercio, los proponentes, personas jurídicas o naturales nacionales, deberán acreditar su existencia y representación legal o matricula en el registro mercantil respectivamente, mediante la presentación del certificado otorgado por la Cámara de Comercio o por la entidad competente. Para el presente proceso, se deberá presentar el registro mercantil con fecha de expedición no superior a un (1) mes, contado retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso, cuya matrícula debe estar renovada y vigente a la fecha de presentación de la oferta. En caso de ser persona jurídica, la vigencia de la sociedad deberá tener un término de duración igual o superior al del contrato y un (1) año más. 

Si llegare a prorrogarse el plazo del presente proceso, el certificado conservará su validez. Si el representante legal de la empresa oferente tiene limitadas sus facultades para contratar u obligar al proponente, éste deberá estar autorizado previamente por el órgano social correspondiente. Copia de la autorización deberá anexarse a la propuesta. 

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia en caso de resultar aceptada su propuesta. 

Sin embargo, en caso de ser adjudicatario del contrato, para iniciar el mismo deberá allegar al supervisor o interventor del contrato, el certificado de inscripción en el registro mercantil otorgado por cualquier Cámara de Comercio de Colombia. Si se trata de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia, deberá aportar el registro mercantil en igualdad de condiciones, como se solicita a los nacionales, es decir, con fecha de expedición no superior a un (1) mes, contados retroactivamente a partir de la fecha de cierre del presente proceso. 

El proponente o los miembros del consorcio o unión temporal deberán anexar los certificados de Existencia y Representación Legal de persona jurídica o el certificado de matrícula en el registro mercantil de persona natural, respectivamente, en los términos consignados en los presentes pliegos de condiciones. 

NOTA: Las disposiciones contenidas en el presente estudio, en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, se aplicarán sin perjuicio de dar cumplimiento a lo pactado en tratados o convenios internacionales, debidamente ratificados por Colombia. 

A las Sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. Objeto Social Cuando el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal sean persona jurídica, el objeto social de este (os), debe (n) guardar relación con el objeto a contratar, lo cual se determinará por medio del respectivo Certificado de Existencia y Representación Legal.
1. Autorización de la Junta Directiva u Órgano Social Competente 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total del proceso de selección. 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 
1. Propuestas Conjuntas - Proponentes Plurales
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 

Podrán participar consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos: 
1. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal o promesa de sociedad futura y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y Privada verificará dicha información a través del certificado de existencia y representación legal o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso aportado en la oferta. 
2. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal o promesa de sociedad futura, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 
3. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y tres (3) años más. 
4. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y tres (3) años más. 
5. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales o de la promesa de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal o de la promesa de sociedad futura, sean personas jurídicas o naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de condiciones. La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos exigidos, será objeto de requerimiento por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para que los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del plazo que este señale. 

En todo caso la existencia del consorcio o de la unión temporal o de la promesa de sociedad futura debe ser anterior al cierre del proceso. Los consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, no cumplan con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.
1. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero
Para los efectos previstos en este literal, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 

a)	Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta y suscribir el Contrato. 

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar Adjudicatario. 

b)	Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del contrato y tres (3) años más. 

c)	Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y las demás normas vigentes. 

En defecto de dicho documento, el proponente presentará el Registro Único de Proponentes. Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requerirá al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le señale para el efecto. 

Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el pliego de condiciones.

7.	Cumplimiento del principio de reciprocidad –TLC´S EN MATERIA DE CONTRATACION 
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada otorgará al proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. 

Así, los proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen colombiano, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los nacionales colombianos se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos para la celebración de contratos. 

Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten propuestas que, en el evento en que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad. La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no les confieren a estas la condición de nacionales colombianas.


1. Autorización Para Presentar Propuesta 

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta. 

En caso de que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto. 

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.

1. Poder Para Presentar Propuesta 

Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta. Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del oferente o representante legal o apoderado, según corresponda. 

El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio o la unión temporal o de las personas naturales que la integran.

1. Constancia de Cumplimiento de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo los riesgos laborales y parafiscales. 

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral 6 incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. 

b. Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por un contador o por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente. 

c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo los riesgos laborales. 

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 

No obstante, es necesario resaltar que el proponente debe encontrarse al día en las cotizaciones realizadas al Sistema General de Riesgos Laborales, lo cual deberá certificar en la constancia de cumplimiento al Sistema General de Seguridad Social Integral incluyendo los Riesgos Laborales y Parafiscales. 

Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse dentro del proceso de contratación estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.

Nota: Junto con la certificación deberá anexarse copia del documento de identificación del revisor fiscal o contador junto con copia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores, este certificado deberá tener una vigencia no superior a 3 meses.

1. Consulta en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República. 

De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín” (Subrayado fuera del texto). En caso de que el proponente se encuentre reportado deberá demostrar la existencia de un acuerdo de pago y el cumplimiento al momento del cierre del mismo.

1. Verificación Antecedentes Disciplinarios 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se reserva el derecho a verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra inhabilitado para contratar en la página de la Procuraduría General de la Nación. 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentren inhabilitado, no podrán contratar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, salvo que acredite que se encuentre habilitado para contratar. 

1. Certificado de Antecedentes Judiciales 

La SDG conforme el Decreto 019 de 2012, consultará y verificará, de la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes judiciales del representante legal de la persona jurídica individual, de los representantes legales de los consorcios y/ uniones temporales que van a participar en el presente proceso.

1. Certificado del sistema nacional de medidas correctivas RNMC 

El proponente, persona jurídica o persona natural deberá anexar el certificado respectivo. En caso de consorcios, uniones temporales se deberá aportar el certificado respectivo de cada uno de los integrantes de este. 

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del consorcio, unión temporal se encuentre incurso en multas, no podrá contratar con la entidad. Lo anterior de conformidad con el art. 183 de la ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía.
1. Registro Único de Proponentes – RUP:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.
El proponente presentará con su propuesta el Registro Único de Proponentes de la respectiva Cámara de Comercio (expedido con fecha no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección), de conformidad con lo señalado en el artículo 6º de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012 y lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, en el cual conste su inscripción y clasificación en el RUP.
El certificado RUP debe contener: (a) los bienes, obras y servicios para los cuales está inscrito el proponente de acuerdo con el Clasificador de bienes y servicios; (b) los requisitos e indicadores a los que se refiere el decreto 1082 de 2015; (c) la información relativa a contratos, multas, sanciones e inhabilidades; y (d) la información histórica de experiencia que el proponente ha inscrito en el RUP.
La inscripción del proponente debe encontrarse vigente y en firme para el momento del cierre del proceso de selección y deberá presentar la información con corte al 31 de diciembre de 2019.
1. Registro Único Tributario – RUT y registro de identificación tributaria - R.I.T.:
El proponente debe presentar dentro de su propuesta fotocopia legible del Registro Único Tributario – RUT y del Registro de Información Tributaria- RIT. Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley 863 de 2003, en consonancia con el Decreto Reglamentario 2788 de 2004, Decreto 3426 de 2004, Resolución 8502 de 2004 y Resolución 8346 de 2004. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe allegar el de cada uno de sus integrantes.
1. Garantía de Seriedad de la Propuesta. - Validez de La Propuesta 
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre del proceso de contratación. La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad de la propuesta y se entiende prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha póliza. 

Condiciones de la Garantía de Seriedad de la Propuesta 

Atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015, los proponentes podrán presentar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 de la mencionada norma, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la misma disposición. 

Si se opta por la Póliza de Seguros, ésta debe cumplir con los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015. 

En materia de Garantía de Seriedad de la Oferta, ésta debe cumplir con lo siguiente: 

Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, en favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con NIT. 800217123-2, incluyendo en su texto, el contenido descrito en el alcance de la póliza, del pliego y de acuerdo con lo establecido a continuación: 

a. Dicha garantía será otorgada a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

b. El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 

c. La vigencia de la garantía será mínima de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha definitiva de cierre del proceso de selección. 

En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún motivo dentro del período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado. 

d. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 

e. La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que, con la falta de seriedad de oferta en los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a causar. 

f. El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada según corresponda, en la que se declare el incumplimiento del proponente respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley.

Alcance del Amparo y Contenido Mínimo de la Garantía 

La garantía de seriedad del ofrecimiento incluirá en su texto el contenido que a continuación se requiere, en los términos y con los alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales o complementarias a la misma, de manera expresa y escrita, y cuyos alcances no serán limitados por otras cláusulas, constancias o documentos privados: 

a. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015. 

1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses. 

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

4. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 

Si la garantía de seriedad de la oferta anexada con la propuesta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el pliego de condiciones, la Entidad requerirá al proponente a fin de que subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 

Al proponente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta en los siguientes eventos: 

1. Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

2. Cuando resulte favorecido con la adjudicación y no suscriba el contrato o no cumpla con los requisitos de legalización del mismo.
1. Compromiso anticorrupción. El Proponente deberá diligenciar, firmar y adjuntar el Anexo contentivo del compromiso anticorrupción.
1. Certificaciones para acreditar la condición de discapacidad y de MIPYME.
Para efecto de los factores de desempate relacionados con la condición de discapacidad, en el caso de empresas que en sus nóminas por lo menos un diez por ciento (10%) de sus empleados se encuentren en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acreditar con la oferta el certificado expedido por la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y con las constancias firmadas por el representante legal y/o por el revisor fiscal de la contratación en las que conste la contratación del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de mantenerlo por un lapso igual al de la contratación. 
Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, el integrante del Proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes que tenga esta condición, debe acreditarla. La condición de MiPymes se verificará directamente con la información que obre en el RUP.
NOTA 1: En caso de unión temporal o consorcio, cada integrante deberá presentar las anteriores certificaciones o documentos, con excepción de los señalados en los numerales 1, 9 y 11.
NOTA 2: El no cumplimiento de este factor dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE.
4.4. REQUISITOS FINANCIEROS
La SUPERVIGILANCIA verificará con el Registro Único de Proponentes (RUP), que el oferente tenga capacidad financiera para contratar el objeto requerido. El certificado de RUP será plena prueba de las circunstancias que en éste constan y que hayan sido verificadas por las Cámaras de Comercio, con fecha de corte de la información financiera a 31/12/2019, vigente y en firme.

En tal sentido, la verificación de la capacidad financiera se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP.

Los integrantes del consorcio o de la unión temporal presentaran el RUP con su información financiera que se tendrá en cuenta de forma independiente, el cual deberá estar vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros o integrantes extranjeros de consorcios o uniones temporales sin domicilio o sucursal en el país deberán acreditar su capacidad financiera presentado los últimos estados financieros que se encuentren obligados a presentar de conformidad con la normatividad en su país.
 
Si la constitución del proponente fue después del 31 de diciembre de 2019, deberá presentar los estados financieros desde la fecha de su constitución hasta el fin del mes anterior a la presentación de la propuesta.
TABLA DE INDICADORES DE ACUERDO CON EL DECRETO 1082 DE 2015
Los indicadores de capacidad financiera y de organización, contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP a partir del 2014 son los siguientes:

CAPACIDAD FINANCIERA:

· LIQUIDEZ: Activo Corriente / Pasivo Corriente 
· NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo Total / Activo Total 
· RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional / Gastos de Intereses   
· CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente – Pasivo Corriente
INSTRUCCIONES SOBRE LOS INDICADORES. Colombia Compra eficiente.

· Índice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.  A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.
· Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente.  A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.
· Razón de cobertura de intereses = Utilidad operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.  A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN:
· RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional / Patrimonio 
· RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional / Activo Total 
INSTRUCCIONES SOBRE LOS INDICADORES. Colombia Compra eficiente.

· Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
· Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional /Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.  A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional de proponente.  Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
LOS INDICADORES FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN REQUERIDOS PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

	INDICADOR
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	Índice de liquidez.
	Activo Corriente / Pasivo Corriente.
	MAYOR O IGUAL AL 3,5

	Índice de Endeudamiento.
	Pasivo Total / Activo Total.
	MENOR O IGUAL AL 45%

	Razón de Cobertura de Intereses
	Utilidad operacional / Gastos de Intereses
	MAYOR O IGUAL A 2

	Capital de Trabajo
	Activo Corriente - Pasivo Corriente
	MAYOR O IGUAL AL 100% DEL PPTO OFICIAL

	Rentabilidad del patrimonio
	Utilidad operacional / Patrimonio
	
QUE SEA POSITIVO

	Rentabilidad del Activo
	Utilidad operacional / Activo Total
	
QUE SEA POSITIVO



NOTA: Los oferentes cuyos gastos de interés sean CERO (0) no podrán calcular la razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador salvo que su utilidad operacional sea negativa. 

La anterior verificación no será objeto de calificación, pero si del resultado de la misma se deduce que el ofertante NO cumple con alguno de los indicadores financieros requeridos, la propuesta será NO CUMPLE.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se especificará claramente el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes y la capacidad financiera se determinará en relación a sus miembros (sus cuentas activo corriente, pasivo corriente, un indicador de endeudamiento, una razón de cobertura de intereses, una rentabilidad del activo y del patrimonio).

La metodología para el cálculo de los indicadores en caso de Consorcios o Uniones Temporales se establece así: Es la sumatoria del resultado de multiplicar las cuentas contables de cada integrante del consorcio o unión temporal, por el porcentaje de participación. 

Para el cálculo de los indicadores financieros, se tomará el consolidado de las cuentas contables del consorcio o unión temporal.

Cuando la Supervigilancia en desarrollo de la verificación financiera requiera información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido por la Supervigilancia. Así mismo, podrá requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de la Supervigilancia puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta. 

Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras que tengan domicilio o sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país se hará con sujeción a las leyes nacionales.

Para los integrantes extranjeros de consorcios o uniones temporales sin domicilio o sucursal en el país, los anteriores indicadores se calcularán teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado (TRM) para la fecha de los estados financieros.

No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjetas de crédito, ni CDT´S, ni créditos rotativos, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores. Tampoco se aceptará la sumatoria de cupos de créditos de diferentes entidades cuando la propuesta sea presentada por una sola persona (jurídica o natural).

Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD), se convertirá a pesos colombianos, utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha prevista para el “cierre del proceso y término para presentar propuestas”. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que cumplan funciones similares, teniendo en cuenta la fecha prevista para el “cierre del proceso término para presentar propuestas” y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la TMR vigente para el día previsto para el “cierre del término para presentar propuestas”.
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Los siguientes documentos se deben anexar con la Propuesta:
1. Registro Único de Proponentes - RUP Vigente y en firme con información financiera con corte al 31 de diciembre 2019.
1. Certificación bancaria, el proponente deberá presentar certificación expedida por entidad bancaria con una vigencia no mayor a 3 meses de expedición en la que conste: Número de cuenta del proponente - cuentahabiente, su identificación, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2789 del 31 de agosto de 2004,
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, para la verificación de los requisitos habilitantes de verificación financiera y organizacional se denominarán como CUMPLE- NO CUMPLE
4.5. REQUISITOS TÉCNICOS
De acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1082 del 2015 requisito habilitante contenido en el RUP artículov2.2.1.1.1.5.3. la experiencia se verificará así:

El proponente deberá acreditar experiencia de tres (3) contratos con el sector público o privado, relacionados con mantenimiento de UPS y Aires Acondicionados, cuyo objeto sea igual o similar al presente proceso.

Para efectos de verificar la experiencia, la Entidad acudirá a la información reportada en el RUP, identificados con Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Serán tenidos en cuenta los contratos celebrados a título de Consorcios y Uniones Temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación al menos en uno de los bienes obras o servicios que ofrece a la entidad, siempre y cuando se encuentren identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor, en el porcentaje de participación. 

Serán tenidos en cuenta los contratos celebrados a título de Consorcios y Uniones Temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido participación al menos en uno de los bienes obras o servicios que ofrece a la entidad, siempre y cuando se encuentren identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor, en el porcentaje de participación.


NOTAS COMUNES A LA EXPERIENCIA:

1. Todos y cada uno de los contratos presentados para acreditar la experiencia de los proponentes deben estar registrados en el RUP conforme al Decreto 1082 de 2015.
1. Teniendo en cuenta que en el RUP no se indica la totalidad de la información requerida para acreditar los requisitos de la experiencia, como el caso del objeto, el proponente deberá allegar la documentación soporte a efectos de acreditar los datos que no están soportados en el RUP, en caso que la certificación no permita verificar la información, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar claramente la información que falte en la certificación. Las certificaciones de los contratos deberán contener como mínimo, la siguiente información: 
1. Nombre de la empresa Contratante
1. Nombre del Contratista
1. Si se trata de una estructura plural se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros
1. Número del contrato
1. Objeto del contrato
1. Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)
1. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)
1. Valor inicial y de las adiciones, si las hubo
1. Cargo, firma y teléfono de quien expide la certificación
1. Indicación de las actividades realizadas.
1. Para la verificación de este requisito, el proponente deberá indicar por cada contrato presentado para acreditar la experiencia el número del consecutivo con el que el contrato se encuentra registrado en el Registro Único de Proponentes (RUP), con las siguientes consideraciones.
1. En caso de que los SMMLV no coincida entre la información consignada en las certificaciones o formatos y el RUP se tomará el valor registrado en el RUP.
1. En caso de que el consecutivo del RUP registrado en EL FORMATO “Experiencia del Proponente” no coincida con el RUP se solicitará aclaración al proponente sobre el número de consecutivo correcto, sin que esto se considere una subsanación.
1. La SUPERVIGILANCIA se reserva el derecho verificar, cuando lo considere necesario, la información que suministren los proponentes sobre su experiencia.
1. Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato u orden principal, quedando esta como una sola certificación.
1. En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en los cuales haya participado bajo una estructura plural, para efectos de la evaluación de este factor, se tomará el valor equivalente al porcentaje de participación del proponente en dicha estructura de la cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente debe en la certificación de experiencia indicar el porcentaje de participación.
1. No serán válidas las certificaciones expedidas por grupos empresariales o empresas en situación de control, expedidas desde casa matriz o empresa controlante a sucursal, filial, subsidiaria, asociada o controlada. Para aportar a la oferta certificaciones de contratos ejecutados entre empresas de un mismo grupo o en situación de control, la certificación deberá estar firmada por el representante legal del cliente final o persona facultada, para ser calificada como válida. 
1. No serán objeto de verificación los contratos ejecutados en la modalidad de subcontratación. El no cumplimiento de este factor dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA.
1. No se aceptarán auto certificaciones. Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser suscritas por el representante legal o la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad contratante. 
1. Cuando los contratos para acreditar experiencia hayan sido celebrados con LA SUPERVIGILANCIA, en aplicación del Decreto Ley 19 de 2012, no será necesaria la presentación de certificaciones en la propuesta, caso en el cual será verificada internamente por el Comité Evaluador. Sin embargo, deberán relacionarse en el respectivo formato y encontrase registrados en el RUP. 

NOTA: El no cumplimiento de alguno de los anteriores requisitos dará lugar a que el proponente sea evaluado como NO CUMPLE.

Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal)

En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en los cuales haya participado en Consorcio o Unión Temporal, para efectos de la evaluación de este factor, se tomará el valor equivalente al porcentaje de participación del proponente en el Consorcio o Unión Temporal del cual acredite la experiencia. En este caso, el proponente debe indicar en la certificación de experiencia el porcentaje de participación, o el proponente plural podrá acreditar su experiencia con uno o varios de sus integrantes.


0. Documentos de Habilitación Técnica.
Los proponentes, además de acreditar la experiencia expuesta en el numeral anterior, también deberán allegar los siguientes documentos:
1. El proveedor debe suministrar mínimo tres (3) certificaciones emitida por clientes en donde se demuestre
que han realizado manteamientos a aires acondicionados o UPS en entidades públicas o privadas.
2. El proponente deberá ser canal autorizado por el fabricante de la UPS, objeto de la presente contratación. Deberá anexar certificación emitida por el fabricante.


5.CAPÍTULO - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
	La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, realizará la evaluación de las propuestas conforme a los siguientes criterios.


	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

	FACTOR DE EVALUACION
	PUNTOS

	Ponderación de elementos de calidad.
	50 puntos

	Oferta Económica
	40 puntos

	Industria Nacional
	10 puntos

	TOTAL
	100 puntos



PONDERACIÓN ELEMENTOS DE CALIDAD (50 puntos)
Para el otorgamiento de este puntaje se tendrá en cuenta las mejores especificaciones, presentadas en el Anexo correspondiente a “Mejores Especificaciones Técnicas”, distribuidos de la siguiente manera: Se asignará el puntaje establecido en la siguiente tabla hasta un máximo de 50 puntos al proponente que ofrezca los siguientes beneficios adicionales: 

	ITEM
	DESCRIPCION
	PUNTAJE MAXIMO

	
1
	Un (1) mes adicional de mantenimient por parte del contratista para los equipos del ITEM1, ITEM2 e ITEM3. Es requisito para acceder al puntaje, adjuntar carta de la
oferente firmada por el representante legal, comprometiendo el ofrecimiento adicional.
	
50

	PUNTAJE TOTAL
	50




OFERTA ECONÓMICA (40 puntos)

El proponente debe diligenciar el FORMULARIO - PROPUESTA ECONÓMICA, del Pliego de Condiciones, cotizando la totalidad de los ítems relacionados y cumpliendo con lo estipulado en el documento Propuesta Económica y acogiéndose a los requisitos técnicos estipulados en el Anexo Técnico, en donde el valor total reflejado será el tenido en cuenta para la evaluación de la propuesta.

Aquellas propuestas hábiles que se encuentren por encima del presupuesto oficial no serán tenidas en cuenta.
Atendiendo los métodos de evaluación y las fórmulas establecidas en el Pliego de condiciones tipo para contratos de obra pública Versión 2. 

Elaborado por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, entidad que tiene como función diseñar e implementar documentos estandarizados y especializados por tipo de obra o servicio que se requieran por los partícipes del sistema de compras y contratación pública. Estos documentos tienen como propósito servir de guía para las Entidades Estatales.

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140220_pliegodecondicionesversionpublicacion.pdf.


DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica presentada para cada grupo establecido para el proceso de selección, de acuerdo con los métodos que se describen a continuación:
	NÚMERO
	MÉTODO

	1)
	Media aritmética

	2)
	Media aritmética alta

	3)
	Media geométrica con presupuesto oficial

	4)
	Menor valor


Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM aplicable el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
	RANGO (INCLUSIVE)
	NÚMERO
	MÉTODO

	De ,00 a ,24
	1
	Media aritmética

	De ,25 a ,49
	2
	Media aritmética alta

	De ,50 a ,74
	3
	Media geométrica con presupuesto oficial

	De ,75 a ,99
	4
	Menor valor


NOTA: La aplicación del procedimiento anterior determinará la metodología aplicable para la ponderación económica, la cual se aplicará en forma independiente para cada uno de los grupos.
METODOLOGIAS:

0. MEDIA ARITMÉTICA (PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR EL MÉTODO DE LA MEDIA ARITMÉTICA.)
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
[image: ]
Donde,
[image: ]
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.
[image: ]
Donde,
[image: ]

MEDIA ARITMÉTICA ALTA (PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR EL MÉTODO DE LA MEDIA ARITMÉTICA ALTA.)
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
[image: ]
Donde,
[image: ]
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:
[image: ]
Donde, 
[image: ]
PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR EL MÉTODO DE MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:

	Número de Ofertas (n)
	Número de veces que se incluye en el presupuesto (NV)

	1-3
	1

	4-6
	2

	7-9
	3

	10-12
	4

	13-15
	5

	…
	…


Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
[image: ]
Dónde:
[image: ][image: ]
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento:
[image: ]
Donde:
[image: ]

PONDERACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR EL MÉTODO DEL MENOR VALOR
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la Entidad Estatal] procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
[image: ]
Dónde:
[image: ]


Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos)  

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán:

Según lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015 con el fin de apoyar la industria nacional se otorgará un puntaje máximo de 10 puntos con fundamento en el Anexo correspondiente, el cual se deberá adjuntar a la propuesta debidamente diligenciada.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente y como integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente nacional, para lo cual se aplicarán las siguientes reglas:

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

Se entenderán por servicios de origen nacional aquellos definidos como tales en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, es decir, son servicios prestados por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el proponente o miembro de la estructura plural deberá incluir dentro de su propuesta un (1) certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015.

En caso de consorcios o uniones temporales conformadas por integrantes nacionales y extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación en el respectivo consorcio o unión temporal.

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.   La omisión de la certificación correspondiente hará que el factor de Protección a la Industria Nacional sea calificado con cero (0) puntos




CAPÍTULO 6- CONTRATO

6.1. CONDICIONES LEGALES

Además de las condiciones del presente Pliego de Condiciones, los oferentes aceptan íntegramente aquellas que de conformidad con la Ley deben contener los contratos de la Administración Pública.
6.2. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO
En la interpretación del contrato debe privilegiar los fines de la contratación estatal, la eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. Ahora bien, también se tendrán en cuenta las normas de interpretación de las contenidas en el libro IV del Código Civil y los principios generales del derecho, en especial los relativos a los contratos y al derecho administrativo. 
6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020 a partir de la fecha establecida en el acta de inicio, dando cumplimiento a los requisitos de ejecución del contrato.


6.4. VALOR DEL CONTRATO:

El valor del presupuesto oficial establecido para la presente contratación es por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 110.000.000) incluido el IVA

	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	No. De CDP
	Fecha de CDP
	Posición Catalogo de Gasto
	Fuente
	Recurso
	Valor en Números

	40020
	2020-08-05
	A-02-02-02-
008-007 SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO,
REPARACIÓN
E
INSTALACIÓN
(EXCEPTO
SERVICIOS
DE
CONSTRUCCIÓN)
	Propios
	20
	$ 110.000.000




FORMA DE PAGO

La Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada pagará el valor del contrato que resulte del proceso de selección previa programación del PAC, en dos (2) Pagos equivalentes al cien por ciento (100%), previo cumplimiento de los siguientes entregables: 

	Pagos
	%
	Entregables

	Primer Pago
	60% del valor total del contrato
	● Adjuntar PLAN DE TRABAJO (Cronograma) con las actividades que se llevarán a cabo para asegurar el cumplimiento del objeto del contrato.
● Entrega de la extensión de las garantías por un (1) año para los DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES ACRC MODELO INROW RC CHILLED WATER, de acuerdo a la ficha técnica.
● Entrega de la extensión de las garantías por un (1) año para las DOS UPS MARCA APC MODELO GALAXY 3500 30KVA, conforme se solicita en la ficha técnica.
● Entrega de la extensión de las garantías por un (1) año para la UNIDADCONDENSADORA CHILLER MARCA TRANE DE 10 TON, conforme se solicita en la ficha técnica.
● Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas.
● Informe realizado por el contratista para pago parcial del 60% del valor total del contrato aprobado por el supervisor del contrato. 

	Segundo Pago
	40% del valor total del contrato
	● Este segundo y último pago se realizará al finalizar el contrato, previo anexo de informe final de las actividades realizadas con base en el cronograma entregado.
● Informe de los mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados y UPS descritos en la ficha técnica.
● Informe de los mantenimientos correctivos que se realicen durante la duración del contrato (si se llegaran a realizar).
● Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas
● Informe realizado por el contratista para pago parcial del 40% del valor total del contrato aprobado por el supervisor del contrato.




LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La prestación del servicio se efectuará en la Ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ubicadas en la Calle 24 A No. 59-42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo, en las instalaciones ubicadas en la calle 26 No 57 -41 torre 8 piso sede administrativa.

6.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
6.5.1. OBLIGACIONES GENERALES

1.  Cumplir con cada uno de los requerimientos señalados en el anexo de especificaciones técnicas mínimas, incluido en el pliego de condiciones del proceso de selección.
2.    Dar cumplimiento a las extensiones de garantía de fábrica y a los mantenimientos correctivos,
preventivos con bolsa de repuestos, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos.
3.   Desarrollar las actividades a que haya lugar de manera ordenada y controlada de acuerdo con las especificaciones del formulario técnico.
4.   Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones o cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
5.   Presentar los informes que le sean solicitados en relación con la ejecución del contrato con la debida oportunidad que determinará la supervisión del contrato.
6.   Mantener informado al supervisor del presente contrato acerca de las novedades que se presenten durante su desarrollo.
7.  Informar oportunamente a LA SUPERVIGILANCIA, sobre cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato.
8.   Brindar apoyo técnico relacionado con el proyecto cuando el supervisor del contrato lo solicite.
9.   Cumplir con todos los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones y en la propuesta pre sentada por EL CONTRATISTA.
10.  Contar con los siguientes medios a disposición de la SuperVigilancia de manera permanente:
línea telefónica, correo electrónico, fax y números de celular, con el fin de reportar los incidentes
que puedan presentarse.
11. Cubrir todos los daños que se puedan ocasionar por efectos de la ejecución del contrato correspondiente a: mamposterías, divisiones, elementos, carpinterías, techos, pisos, baños, muebles, estructuras existentes y/o equipos, por causa de traslado de herramientas, suministros, equipos, instalaciones, desmontes, serán responsabilidad única del contratista, quien deberá repararlos asumiendo todos los costos. En general el contratista será el único responsable de efectuar las reparaciones o cambio de los elementos y asumir los costos que se deriven como consecuencia de daños y/o perjuicios causados durante el período de ejecución del contrato.
12. Identificar al personal dentro de la SuperVigilancia con carné, señalando la empresa contratista, nombre del operario, cargo, documento de identidad y fotografía reciente y deberá portar permanentemente su carne de ARL. Todo el personal debe estar afiliado al sistema de seguridad Social (EPS, pensión y riesgos laborales ARL) como lo establecen las normas laborales vigentes en la materia.
13. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato.
14.  Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.

En desarrollo del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga específicamente a:



6.5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS UPS

1. Entregar el certificado de extensión de garantía por un (1) año , (incluye piezas, suministros, kit de mantenimiento y mano de obra en sitio especializado) emitido directamente por el fabricante o su representante autorizado en Colombia, el certificado debe incluir relación de todos los equipos sobre los que se realizará, fecha de inicio y caducidad de la extensión entregar Cronograma y visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las UPS ubicadas en la sede Calle 24 A No. 59-42 Torre 4 piso 3.
2. Revisar y ajustar filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y
salida, conexiones de distribución, etc. para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto.
3. Inspeccionar visualmente los conductores y terminales filtro AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control en cada uno de los mantenimientos programados, para asegurar su buen estado físico / mecánico. Realizar la revisión estática y eléctrica de los fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc. que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia.
4. Realizar el ajuste y calibración de voltaje de entrada y salida, de baterías, alarmas, frecuencia, corrientes, etc., que garanticen la correcta operación del sistema, mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, voltaje y corriente de baterías, etc., que permitan conocer el estado de operación del sistema y suministro e instalación de batería en caso de requerirse.
5. Realizar pruebas de operación del panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento de By-pass operación en baterías etc., que garanticen la total disponibilidad del equipo.
6. Realizar la limpieza, exterior del equipo, revisar los aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás.
7. Entregar una cotización previa al supervisor de contrato para su revisión y autorización ante un eventual mantenimiento correctivo de partes y repuestos necesarios para la correcta operación de los UPS.
8. Garantizar los repuestos por lo mínimo seis (6) meses o más, de acuerdo con el ofrecimiento del fabricante e informar al supervisor del contrato.
9. Entregar los repuestos que se vayan a instalar en remplazo de los defectuosos al supervisor del contrato, para su verificación y aprobación. Se admitirá el suministro de repuestos genéricos, solamente cuando los repuestos originales se encuentren fuera del mercado o descontinuados.
10. Entregar un informe con los hallazgos encontrados durante el mantenimiento de los equipos (Incluye: estado de baterías, porcentaje de uso de cada uno de los UPS, entradas y salidas de carga y voltaje).
11. Emitir sugerencias y alertas que deban ser implementadas para prolongar la vida útil de los equipos UPS.
12. Garantizar que el personal que prestará el servicio del que trata el contrato, será contratado directamente por el contratista y en ningún caso se generará relación laboral del mismo con la
SUPERVIGILANCIA.




OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ENFRIAMIENTO O AIRE ACONDICIONADO

1. Entregar el certificado de extensión de garantía por un (1) año, (incluye piezas, suministros, kit de mantenimiento y mano de obra en sitio especializado) emitido directamente por el fabricante o su representante autorizado en Colombia, el certificado debe incluir relación
2. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la unidad interior y exterior del equipo de aire acondicionado ubicado en la sede CALLE 24ª No. 59 -42 Torre 4 piso 3
3. Revisión de alarmas en el panel frontal del equipo.
4. Revisión de los parámetros de operación del equipo y ajuste en caso de ser necesario.
5. Realizar una limpieza externa e interna de las unidades.
6. En caso de notar algún ruido extraño en la operación del equipo, se revisará la procedencia del mismo y en caso de ser posible se ajustará, de lo contrario se reportará e indicará si se requiere el cambio de alguna parte.
7. Revisión d el aislamiento térmico.
8. Realizar la limpieza y verificar el buen funcionamiento del sistema de drenaje tanto de la bandeja
de condensado como del humidificador.
9. Limpieza del motor, browser y sistema de ventilación.
10. Revisar la tensión del sistema de transmisión, estado de correas y alineación de poleas.
11. Revisar el eje y engrasar rodamientos y chumaceras, si se requiere.
12. Limpiar los filtros o cambiar los elementos filtrantes.
13. Revisar el estado de conexiones eléctricas y ajuste de contactos.
14. Revisar la mirilla de líquido, filtro secador, válvulas solenoides de líquido y hoy gas bypass.
15. Verificar temperaturas en el retorno y salida del serpentín evaporador.
16. Realizar limpieza general del gabinete exterior del condensador.
17. Realizar una inspección visual e identificar ruidos extraños en la unidad condensadora.
18. Verificar el estado de operación del motor, eje, ajuste de prisioneros y aspas del condensador.
19. Revisar, ajustar y limpiar el tablero eléctrico y control del condensador.
20. Revisar contactores, fusibles y estado de conexiones eléctricas en la unidad condensadora.
21. Verificar el estado del termostato del sistema de variación de velocidad de la condensadora.
22. Tomar datos de parámetros eléctricos: tensión y corrientes para el motor del condensador. Tomar datos de temperatura exterior y de condensación.
23. Entregar una cotización previa al supervisor de contrato para su revisión y autorización ante un eventual mantenimiento correctivo o reemplazo de partes y repuestos necesarios para la correcta operación del equipo de aire acondicionado.
24. Garantizar los repuestos por lo mínimo seis (6) meses o más, de acuerdo con el ofrecimiento del fabricante e informar al supervisor del contrato el procedimiento para hacer efectiva la garantía en caso de ser necesario.
25. Entregar los repuestos que se vayan a instalar en remplazo de los defectuosos al supervisor del contrato, para su verificación y aprobación. Se admitirá el suministro de repuestos genéricos,
solamente cuando los repuestos originales se encuentren fuera del mercado o descontinuados
26. Emitir sugerencias y alertas que deban ser implementadas para prolongar la vida útil del equipo de aire acondicionado.
27. En caso de que uno de los repuestos llegase a fallar luego de la terminación del contrato, y la garantía de dichos repuestos continúe vigente, el contratista deberá realizar el cambio de estos.
28. Entregar un informe con los hallazgos encontrados durante el mantenimiento del equipo de enfriamiento.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CHILLER

1. Entregar el certificado de extensión de garantía por un (1) año, (incluye piezas, suministros, kit de mantenimiento y mano de obra en sitio especializado) emitido directamente por el fabricante o su representante autorizado en Colombia, el certificado debe incluir relación
2. Revisión de los parámetros de operación del equipo y ajuste en caso de ser necesario.
3. Realizar una limpieza externa e interna de las unidades.
4. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la unidad interior y exterior del equipo de aire acondicionado ubicado en la sede CALLE 24ª No- 59 -42 Torre 4 piso 3.
5. En caso de notar algún ruido extraño en la operación del equipo, se revisará la procedencia del mismo y en caso de ser posible se ajustará, de lo contrario se reportará e indicará si se requiere el cambio de alguna parte.
6. Revisión del aislamiento térmico.
7. Realizar la limpieza y verificar el buen funcionamiento del sistema de drenaje tanto de la bandeja de condensado como del humidificador.
8. Limpieza del motor, browser y sistema de ventilación.
9. Revisar la tensión del sistema de transmisión, estado de correas y alineación de poleas.
10. Revisar el eje y engrasar rodamientos y chumaceras, si se requiere.
11. Limpiar los filtros o cambiar los elementos filtrantes.
12. Revisar el estado de conexiones eléctricas y ajuste de contactos.
13. Revisar la mirilla de líquido, filtro secador, válvulas solenoides de líquido y hoy gas bypass.
14. Verificar temperaturas en el retorno y salida del serpentín evaporador.
15. Realizar limpieza general del gabinete exterior del condensador.
16. Realizar una inspección visual e identificar ruidos extraños en la unidad condensadora.
17. Verificar el estado de operación del motor, eje, ajuste de prisioneros y aspas del condensador.
18. En caso de que uno de los repuestos llegase a fallar luego de la terminación del contrato, y la garantía de dichos repuestos continúe vigente, el contratista deberá realizar el cambio de los
mismos.
19. Entregar un informe con los hallazgos encontrados durante el mantenimiento del equipo de enfriamiento.

6.6. REUNIONES DE EVALUACIÓN

Cada vez que se estime conveniente y a solicitud de cualquiera de las partes, deberán celebrarse reuniones con participación del CONTRATISTA, el supervisor del contrato y el representante legal de LA SUPERVIGILANCIA, o su delegado, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el desarrollo del contrato. Este tipo de reunión deberá celebrarse al menos trimestralmente. 

6.7. CESIONES Y SUBCONTRATOS
EL CONTRATISTA no podrá ceder, ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito de LA SUPERVIGILANCIA, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la reclamación diplomática. El CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos.
6.8. IMPUESTOS
El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.
6.9. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO
El seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato será ejercida por el jefe de la Oficina de Sistemas de la entidad, quien tendrá a su cargo la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, revisar sus informes, formular las observaciones correspondientes y verificar el cumplimento de los requisitos para el pago de las facturas.

El Supervisor responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables, según el pliego de condiciones y la Ley 80 de 1993.

6.10. GARANTÍAS
Conforme a la sección 3, subsección 1 al 5, Artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sobre garantías contractuales, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de expedición del presente contrato, Garantía Única consistente en contrato de seguro contenido en una póliza, que cubra los siguientes amparos:

a) Cumplimiento del contrato: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del mismo y seis (6) meses más.
b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años más contados a partir de la expedición de la póliza.
c) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por una cuantía equivalente al veinte por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
d) Calidad del servicio: por una cuantía equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
e) Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, en que incurra el asegurado por daños causados a bienes y/o a terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato o por lesiones, incluyendo la muerte causada a una o varias personas, la cual será igual a los doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza y deberá extenderse por el periodo de ejecución del contrato.


6.11. MINUTA CONTRACTUAL

La minuta del Contrato, se encuentra en anexo al presente Pliego de condiciones del proceso de selección. No obstante, se aclara que este anexo es informativo y puede sufrir modificaciones al momento de la suscripción del contrato. 
6.12. DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
a- Los estudios previos.
b- El proyecto del pliego de condiciones y Pliegos de Condiciones definitivo, sus anexos, Adendas (si hay lugar a ellas) y demás documentos del proceso. 
c- La propuesta adjudicataria y los demás documentos adjuntos presentados con la misma.
d- Minuta contractual perfeccionada y legalizada. 
e- Las instrucciones que sean suministradas al CONTRATISTA por el Supervisor del contrato.
f- Todas las Comunicaciones que se intercambien entre las partes contractuales y entre LA SUPERVIGILANCIA y la aseguradora que garantiza el cumplimiento del contrato. 
g- Informes o productos objeto del proceso de selección. 
h- Los cumplidos y demás documentos que suscriban las partes durante la ejecución del contrato, especialmente los que con ocasión de la naturaleza de la presente contratación debe entregar el Contratista a LA SUPERVIGILANCIA.

6.13. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN y EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución, requiere de: 
a) Suscripción de la Minuta del Contrato
b) Registro presupuestal 
c) Aprobación las Garantías Requeridas.

6.14. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos previstos en la ley, tales como: conciliación, amigable composición y transacción.
6.15. PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y ACLARACIONES, ASÍ COMO LA PROPUESTA SELECCIONADA, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO QUE SE CELEBRARÁ EN VIRTUD DEL TRÁMITE DE LA PRESENTE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRANDA
SECRETARIO GENERAL
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FORMULARIO 1 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores
SUPERVIGILANCIA
Ciudad
Ref.: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-03-2020

En mi calidad de (persona natural o representante legal de la sociedad ///; representante del consorcio /// o unión temporal ///, integrada por ///; o como apoderado de ///_según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), cordialmente me permito presentar Propuesta cuyo objeto es: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.

de acuerdo con las condiciones que se establecen en los Pliegos de Condiciones del Proceso de selección de la referencia.

Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me (nos) comprometo (comprometemos) a notificarme (nos), perfeccionar el Contrato y legalizarlo dentro del plazo establecido en el cronograma del Pliego de condiciones y ejecutar el objeto en los términos y condiciones previstos en el Contrato. 
En mi calidad de Proponente declaro, bajo la gravedad de juramento sujeto a las sanciones establecidas en la ley penal y el cual se entiende extendido con la suscripción de esta carta de presentación, que:
1. Conozco (conocemos) el pliego de condiciones del proceso de selección; así mismo conozco (conocemos) las preguntas formuladas por los interesados y las respuestas dadas por la SUPERVIGILANCIA tanto en la fase del proyecto de pliego como del pliego definitivo y acepto (aceptamos) cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. Acepto (aceptamos) y asumo (asumimos) las consecuencias que conllevan el incumplimiento del Contrato.
3. Toda la información aportada y contenida en mi (nuestra) Propuesta es veraz y susceptible de comprobación y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del Contrato.
4. Autorizo (autorizamos) a la SUPERVIGILANCIA solicitar información a las entidades del sistema financiero colombiano o entidad gubernamental tendiente a corroborar la información aportada en la Propuesta. 
5. Ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta Propuesta ni en el Contrato que se llegare a suscribir.
6. Conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.
7. Acepto (aceptamos) la tipificación, asignación y estimación de los riesgos incluidos en el Pliego de Condiciones.
8. La Propuesta es de carácter obligatorio para el Proponente y autorizo (autorizamos) expresamente a la SUPERVIGILANCIA para que verifique toda la información en ella incluida.
9. Los activos y recursos de mi (nuestro) patrimonio que se emplearán para el desarrollo del Contrato provienen de actividades lícitas.
10. Ni el Proponente ni ninguno de sus integrantes (en caso de ser Proponente plural) se (nos) encuentra (encontramos) incluido(s) en la denominada “Lista Clinton”.
11. No (nos) me encuentro (encontramos) incurso(s) dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de interés o prohibiciones consagradas en la ley ni ninguno de los integrantes del consorcio o unión temporal (si aplica); así mismo manifiesto (manifestamos) que la empresa (o empresas de los integrantes en caso de ser un Proponente plural) no se encuentra(n) en trámite concursal alguno y que tampoco tiene(n) causal que la conduzca a la misma.
12. Leí (leímos) cuidadosamente el Pliego de condiciones y elaboré (elaboramos) mi (nuestra) Propuesta ajustada al mismo. Por tanto, conocí (conocimos) y tuve (tuvimos) las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis (nuestras) inquietudes.  
13. No he (hemos) sido sancionado(s) o condenado(s) por la Procuraduría General de la Nación y/o por la Contraloría General de la República. (En caso afirmativo indicar el tipo de condena y si esta genera o generó inhabilidad para contratar con el Estado) 
14. No he (hemos) sido sujeto de multa durante los últimos dos años por ninguna entidad estatal. (Si lo fue debe indicar la entidad estatal sancionadora y adjuntar el acto administrativo en firme)
15. Acepto (aceptamos) someterme (someternos) a los requisitos y términos mínimos establecidos en los Pliegos de Condiciones. 
16. Conozco (conocemos) el compromiso anticorrupción y me (nos) comprometo (comprometemos) a darle estricto cumplimiento.
17. Conocemos íntegramente las siguientes Adendas /// y acepto (aceptamos) su contenido.

Cordialmente,
NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso)
C.C. No. expedida en
Nit. 
Dirección
Número de Teléfono
Número de fax
Correo electrónico
No. De teléfono celular
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FORMULARIO 2 - CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONAS JURÍDICAS
Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal

Yo, __________________, identificado con _____________, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, __________________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional _________ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ ,  debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la Propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social y para los pagos de aportes Parafiscales, es decir, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007.
	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.
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FORMULARIO 3 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El (los) suscrito (s) a saber: _________ domiciliado en _____, identificado con _____________; quien obra en calidad de ____________ de (sociedad, consorcio o unión temporal), quien en adelante se denominará el Proponente, manifiesto (manifestamos) la voluntad de asumir el presente compromiso anticorrupción, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
PRIMERO: Que SUPERVIGILANCIA convocó el Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No.SAMC- 03 DE 2020, para la celebración de un contrato cuyo objeto es:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.

SEGUNDO: Que es interés del Proponente apoyar la acción del Estado colombiano y de LA SUPERVIGILANCIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas. 
TERCERO: Que siendo del interés del Proponente participar en el Proceso de selección aludida en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS
El Proponente mediante suscripción del presente documento asume los siguientes compromisos:
El Proponente se compromete a no ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago o dádiva a cualquier funcionario público o asesor de SUPERVIGILANCIA, ni pariente de estos en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, en relación con su Propuesta, con el presente Proceso de selección ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta.
1. El Proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la sociedad, unión temporal o consorcio, representante, director o administrador, un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor suyo lo haga en su nombre.
2. El Proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia en especial de aquellas que rigen el presente Proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago o dádiva corrupta a los funcionarios o asesores de LA SUPERVIGILANCIA, ni a cualquier otro funcionario público o asesor que pueda influir en la adjudicación de su Propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos o asesores de LA SUPERVIGILANCIA, o sobre cualquier otra persona o entidad pública o privada, puedan influir sobre la adjudicación de la Propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los funcionarios o asesores de la SUPERVIGILANCIA durante el desarrollo del Contrato que se suscribiría de ser elegida su Propuesta.
3. El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el Proceso de Licitación Pública, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia de la presente Proceso de selección o la fijación de los términos de la Propuesta.
4. El Proponente se compromete a mantener un libro auxiliar en el que se detalle de manera clara y en forma total, anualmente durante el plazo del Contrato, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados a en su nombre, relacionados por cualquier concepto con la ejecución del Contrato. Información esta que deberá permanecer a disposición de LA SUPERVIGILANCIA para que sin restricción alguna tenga acceso a ella.  

SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS 
El Proponente se compromete a revelar de manera clara y en forma total a LA SUPERVIGILANCIA o a cualquier organismo de control que así se lo solicite, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier concepto con el presente proceso de Selección abreviada de menor cuantía, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, con ocasión de la presentación de la propuesta como los que se proponga hacer hasta la realización del  contrato.
TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
Si durante el proceso de selección se comprobare el incumplimiento del Proponente, sus representantes o sus empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, procederá el rechazo de la Propuesta presentada. En caso que LA SUPERVIGILANCIA advierta hechos constitutivos de corrupción de parte del Proponente durante el proceso de selección, tales hechos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se inicien las acciones legales a que hubiere lugar.
Si se comprobare el incumplimiento de dichos compromisos con posterioridad a la adjudicación del proceso de selección, o con posterioridad a la suscripción del Contrato, ello será suficiente para declarar la caducidad del mismo, y se harán exigibles las sanciones previstas en el Contrato.
El Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso las consecuencias aquí previstas si se comprobare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá a los (x) /// días del mes /// de (x) del año  (2020)
El Proponente: 
Firma
Nombre
C.C. 
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Al diligenciar el compromiso anticorrupción deberá incluirse la siguiente información, en cada uno de los llamados que se indican en el formato: 

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS A LA PRESENTE PROCESO DE LICITACION PUBLICA. EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SE DEBERÁN ALLEGAR LOS DOCUMENTOS Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS PERTINENTES PARA SU VALIDEZ.





FORMULARIO 4 - FORMATO SIIF
[image: ]

FORMULARIO 5- MODELO CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO________________________________ para participar en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-03 de 2020 que tiene por objeto es: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.

Integrantes del consorcio:
1. NIT ______________
Representante Legal _______________________________
1. NIT______________ 
Representante Legal ___________________________

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ________________
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación: _______________________
Compromiso: Al conformar el consorcio para participar en la contratación, sus integrantes se comprometen a:
· Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
· Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente a la Supervigilancia.
· No ceder su participación en el consorcio al otro integrante del mismo.
· No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización previa de la Supervigilancia.
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organización del Consorcio como Representante Legal, hemos designado a ___________________________y tendrá las siguientes facultades:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. __________________________________________________

Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 2016.

NOMBRES: ______________________   FIRMAS:   _______________________

FORMULARIO 6 - MODELO CONFORMACIÓN UNION TEMPORAL
Por medio del presente escrito hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL________________________________ para participar en la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-03 de 2020 que tiene por objeto es:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.

Integrantes de la Unión Temporal:
1._______________________
NIT __________________
Representante Legal _____________________________________ 
2. ____________________________
NIT_______ 
Representante Legal ________________________________________

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante: ___________
Duración: Por el tiempo del contrato y su liquidación: __________________

Compromiso: Al conformar la unión temporal para participar en la licitación, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las obligaciones originadas en el contrato frente a la Supervigilancia.
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal.
4. No revocar la unión temporal por el tiempo de duración del contrato y el de liquidación.
5. No ceder su participación en la unión temporal a otro integrante de la misma.
6. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización previa de la Supervigilancia.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal, hemos designado como Representante Legal _______________, el cual tendrá las siguientes facultades:

1. ___________________________________


Para constancia se firma a los _______ días del mes de _________de 2020.
NOMBRES: _________________________   
FIRMAS:      _________________________

FORMULARIO 7 - CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA ACREDITADA

Relacione la experiencia mínima acumulada en orden cronológico iniciando por el más reciente (la experiencia mínima exigida no podrá contener períodos superpuestos, traslapados o ya cubiertos por otra certificación).
	Contratante
	Contrato
	Forma de Ejecución
	Plazo de Ejecución (meses)
	Fecha de iniciación
	Fecha de suspensión (2)
	Fecha de Reanudación (2)
	Fecha de Terminación
	Valor total del contrato incluidas sus adicciones y el IVA (3)
	Folio rup
(4)

	
	No
	Objeto
	I, C, UT
	%
	(1)
	(D-M-A)
	(D-M-A)
	(D-M-A)
	(D-M-A)
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



(1) Para cada contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), consorcio (C), unión temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de su participación.
(2) En el caso de contratos suscritos en consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación indicar únicamente el valor que corresponde según la participación.
(3) Los valores consignados en la columna 3 deben expresarse solamente en Pesos Colombianos.
(4) Debe consignar el folio del RUP en donde se encuentra certificado el contrato.

__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE 

Nombre o Razón Social del Proponente ______________________
Nombre del Representante ________________________________
Nit o Cédula de Ciudadanía No __________________ de ________
Dirección_______________________________________________
Ciudad _____________________
Teléfono ___________________Fax _______________________
Correo Electrónico ________________________
__________________________
FIRMA Y SELLO


FORMATO 8 - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL.


Señores:
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Bogotá D.C.
Ciudad.


Ref. Selección Abreviada por Menor Cuantía Nº SAMC-03-2020.


El suscrito ________________________________________ actuando como Representante Legal (o apoderado) de la firma comercial _____________________ de conformidad al certificado de Existencia y Representación Legal Nº ______________________, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 816 de 2003, referente al apoyo de la Industria Nacional y bajo la gravedad del juramento certifico que:

Que el personal empleado y los servicios ofrecidos son 100% Nacionales, o bienes o extranjeros con tratamiento nacional



Atentamente,





FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
C. C. N ______________________



ANEXO 1- PROPUESTA ECONÓMICA



Yo ___________________________________ actuando en representación legal de la firma__________________________________, presento a continuación mi propuesta económica y me comprometo a cumplir con las condiciones contenidas en el presente pliego de condiciones.



	ITEM 
	VALOR UNITARIO
	VALOR IVA
	VALOR TOTAL CON IVA

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS Y SISTEMA DE MONITOREO.
	
	
	

	VALOR TOTAL CON IVA
	
	
	




VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA



	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA-
	




________________________________
Firma Representante Legal
Nombre Representante Legal
C.C

Nota 1: Cuando el oferente no presente, no cumpla, los modifique o diligencie completamente todos los requisitos establecidos en este anexo, su propuesta será rechazada.  
Nota 2: los oferentes deberán cotizar todos los elementos so pena de
RECHAZO DE LA PROPUESTA



ANEXO 2 - PROPUESTA TECNICA

Yo ___________________________________ actuando en representación legal de la firma__________________________________, presento a continuación mi propuesta técnica y me comprometo a cumplir con las condiciones contenidas en el presente pliego de condiciones como en la ficha técnica del Suministro, para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.



	1. UNIDAD CONDENSADORA CHILLER MARCA TRANE DE 10 TON.
Actualmente la Entidad cuenta con un CHILLER de 10 Ton Marca Trane Modelo Koolman 500, que atiende el sistema de refrigeración del centro de cómputo, para el cual se requieren los servicios de mantenimiento correctivo – preventivo así:

	ITEM
	DESCRIPCION ITEM
	UNID
	CANT

	1.1. 
	Adquisición de garantía por un (1) año a partir de la suscripción del contrato incluidos los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, con repuestos y mano de obra en sitio, durante la vigencia de las garantías, en modalidad 5x8x365, con tiempo de respuesta en sitio no superior a 4 horas, para chiller.
	 AÑO
	1 

	1.2. 
	Se deben efectuar Dos (2) mantenimientos preventivos para CHILLER durante el período de extensión de garantía y contemplar los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos repuestos originales y mano de obra en sitio, durante el periodo de extensión de garantía, en modalidad 5x8x365, con tiempo de respuesta en sitio no superior a 4 horas
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
	2

	1.3. 
	Se deben realizar los servicios de mantenimiento correctivo con personal capacitado en la Chiller.
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	LOS QUE SALGAN DURANTE EL CONTRATO

	2. DOS UPS MARCA APC MODELO GALAXY 3500 30KVA.
Actualmente la Entidad cuenta con dos UPSs trifásicas de 30 kVAs cada una, las cuales se encuentran cubiertas por garantía de fábrica, y un sistema de monitoreo que integra el monitoreo de UPSs, Aires, ATS y Rpdus.

	ITEM
	DESCRIPCION ITEM
	UNID
	CANT

	2.1. 
	Adquisición de garantías por un (1) año para las  DOS UPS MARCA APC MODELO GALAXY 3500 30KVA a partir de la suscripción del contrato, incluidos los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, con repuestos y mano de obra en sitio, durante la vigencia de las garantías, en modalidad 5x8x365, con tiempo de respuesta en sitio no superior a 4 horas, para las dos UPSs existentes.
	AÑO
	2

	2.2. 
	Se deben efectuar tres (2) mantenimientos preventivos para cada una de las UPSs (DOS UPS MARCA APC MODELO GALAXY 3500 30KVA) durante el período de extensión de garantía y contemplar los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos repuestos originales y mano de obra en sitio, durante el periodo de extensión de garantía, en modalidad 5x8x365, con tiempo de respuesta en sitio no superior a 4 horas.
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
	3

	2.3. 
	Se deben realizar los servicios de mantenimiento correctivo con  personal capacitado en la tecnología de las UPSs (DOS UPS MARCA APC MODELO GALAXY 3500 30KVA).
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	LOS QUE SALGAN DURANTE EL CONTRATO

	3. DOS (2 ) AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES ACRC MODELO INROW RC CHILLED WATER.
Actualmente la Entidad cuenta con dos Aires Acondicionados para el Centro de Cómputo de 18,2 KW de capacidad nominal de refrigeración cada uno, los cuales se encuentran cubiertas por garantía de fábrica y se requiere los siguientes servicios: 

	ITEM
	DESCRIPCION ITEM
	UNID
	CANT

	3.1. 
	Adquisición de garantías por un (1) año para DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES ACRC MODELO INROW RC CHILLED WATER, a partir de la suscripción del contrato, incluidos los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, con repuestos y mano de obra en sitio, durante la vigencia de las garantías, en modalidad 5x8x365, con tiempo de respuesta en sitio no superior a 4 horas, para cada uno de los dos aires acondicionados.
	AÑO
	2

	3.2. 
	Se deben efectuar tres (3) mantenimientos preventivos para cada uno de los dos aires (DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES ACRC MODELO INROW RC CHILLED WATER) acondicionados durante el período de extensión de garantía y contemplar los servicios de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo, incluidos repuestos originales y mano de obra en sitio, durante el periodo de extensión de garantía, en modalidad 5x8x365, con tiempo de respuesta en sitio no superior a 4 horas.
	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
	3

	3.3. 
	Se deben realizar los servicios de mantenimiento correctivo con personal capacitado en la tecnología de los Aires (DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES ACRC MODELO INROW RC CHILLED WATER).
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	LOS QUE SALGAN DURANTE EL CONTRATO

	4. BOLSA DE RESPUESTOS

	ITEM
	DESCRIPCION ITEM
	UNID
	CANT

	4.1. 
	Para atender las necesidades de partes y repuestos que sean requeridos durante los mantenimientos correctivos que surjan de acuerdo con las necesidades de la Entidad durante la vigencia del contrato, para los equipos incluidos en el ITEM 1,2, 3 y 4, se debe contemplar una bolsa de repuestos no inferior al 15% del presupuesto total asignado para el presente proceso.

Para el manejo de la bolsa de repuestos, en desarrollo de los mantenimientos correctivos, el contratista previo diagnóstico, presentará dos (2) cotizaciones de los repuestos que se requieran para que de estas se permita afectar la bolsa de repuestos, con aquella de menor valor. Los repuestos suministrados deberán contar con la garantía de fábrica correspondiente, incluida la mano de obra en sitio.

En todo caso, la utilización de la bolsa de repuestos estará sujeta a la decisión que tome la entidad respecto de las cotizaciones de los repuestos, pudiendo decidir no realizar el cambio de este, por considerarlo no conveniente en relación con su costo.

En caso de resultar un saldo en la bolsa de repuestos al finalizar el contrato, el contratista deberá sugerir una lista de repuestos recomendada con sus correspondientes valores para dejar como stock en la Entidad, donde la Entidad definirá los repuestos convenientes, y obtendrá una cotización adicional que permita afectar la bolsa de repuestos con aquella de menor valor, a lo que el contratista estará obligado.

	BOLSA DE REPUESTOS
	LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LOS MANTENIMINETOS CORRECTIVOS

	5. EXTENSION DE GARANTIA SOFTWARE Y SISTEMA DE MONITOREO EXISTENTES

	ITEM
	DESCRIPCION ITEM
	UNID
	CANT

	5.1. 
	Extensión garantías y servicios por un (1) año para software Struxure Ware Data Center Expert Basic y struXureData center Expert Basic software Support contact, este software permite a través de web controla las alertas de la infraestructura tecnológica de SuperVigilancia , permitiendo una monitorización durante las 24 horas y para ayudar al diagnóstico de problemas antes de que se conviertan en críticos
	AÑO
	1










Atentamente,


________________________________
FIRMA
NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL DE XXXXXXXXX (EMPRESA) 








ANEXO 3 - PONDERACION ELEMENTOS DE CALIDAD Y SERVICIOS ADICIONALES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ENTIDAD
Yo ___________________________________ actuando en representación legal de la firma__________________________________, me comprometo entregar sin costo adicional para la entidad las siguientes condiciones técnicas.


Ponderación de Elementos de Calidad (50 puntos)

Para el otorgamiento de este puntaje se tendrá en cuenta las mejores especificaciones, presentadas en el Anexo correspondiente a “Mejores Especificaciones Técnicas”, distribuidos de la siguiente manera:

Se asignará el puntaje establecido en la siguiente tabla hasta un máximo de 50 puntos al proponente que ofrezca los siguientes beneficios adicionales: 
	Descripción
	Puntaje Máximo

	Un (1) mes adicional de metimiento por parte del contratista para los equipos del ITEM1, ITEM2 e ITEM3. Es requisito para acceder al puntaje, adjuntar carta de la oferente firmada por el representante legal, comprometiendo el ofrecimiento adicional.
	50

	PUNTAJE TOTAL
	50





Atentamente,




________________________________
FIRMA
NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL DE XXXXXXXXX (EMPRESA) 

	NOTA:  LAS CONDICIONES OFRECIDAS EN EL PRESENTE FORMULARIO, SON DE CALIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR TANTO, LAS INCONSISTENCIAS O DEFICIENCIAS EN SU PRESENTACION, NO SERAN SUBSANABLES Y ACARREARÁN UN PUNTAJE DE CERO (0) PUNTOS.






ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°___________ DE 2020 CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Naturaleza del contrato
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

	Lugar de ejecución:
	La prestación del servicio se efectuará en la Ciudad de Bogotá D.C.

	Valor total:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Plazo:
	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020 y a partir de la fecha establecida en el acta de inicio, al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o hasta agotar el presupuesto designado en la presente contratación.



	Cargo:
	CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRANDA,  identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.128.054.200  de Cartagena.

	
	Secretario General, según Resolución N°20133100037817 del ocho (8) de julio de 2013, y acta de posesión N° 26 del 15 de julio de 2013, en uso de las facultades y funciones como ordenador del gasto para contratar mediante delegación conferida a la Secretaría General mediante Resolución N° 2552 de 2008 modificada mediante Resolución No. 20167200015297 del 09 de marzo de 2016.



	CONTRATISTA
	

	Identificación
	

	Dirección y teléfono:
	

	Correo electrónico
	



	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	No. 17920
	Fecha: 2020-02-11



I. CONSIDERACIONES

Que la misión de LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, consiste en “Ejercer el control la inspección y la vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio público de la seguridad privada, promoviendo las buenas prácticas empresariales con el fin de garantizar la confianza pública, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia para el fortalecimiento del sector” y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en cumplimiento de sus obligaciones legales, como organismo del orden nacional, de carácter técnico adscrito al Ministerio de Defensa, con autonomía administrativa, financiera y personería jurídica, tal como lo establece el Decreto 2355 del 2006, le corresponde la función de ejercer control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada. Asimismo, al Grupo de Recursos Físicos y adquisiciones, le corresponde la función de “Administrar y controlar la contratación y prestación de los servicios de mantenimiento del parque automotor en coordinación con la Secretaria General”, de conformidad a la Resolución No. 1821 del año 2011. De acuerdo con los lineamientos dirigidos en la operatividad de los diferentes procesos que permiten el cumplimiento de la misión, los objetivos y las metas formuladas en los proyectos de LA SUPERVIGILANCIA, es necesario contar con los elementos, herramientas y servicios indispensables para el desarrollo de las actividades que se traducen en eficiencia, calidad y excelencia. El presente estudio de conveniencia y oportunidad se desarrolla en armonía con lo dispuesto en el régimen jurídico vigente para la contratación estatal, teniendo en cuenta la normatividad que establece el estatuto general de la contratación de la administración pública, las cuales se refieren a la debida planeación, análisis de conveniencia y oportunidad, estudio técnico, análisis de costo y fijación del presupuesto, determinación del proceso de selección, justificación de calificación de propuesta y el análisis de los riesgos ajustándolo en lo dispuesto a la ley y los decretos reglamentarios sobre contratación. De tal manera este estudio tiene como objeto el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la entidad, conformado por siete (7) vehículos, los cuales están asignados a las diferentes áreas misionales de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a fin de garantizar que los funcionarios puedan desarrollar sus labores dentro y fuera de la ciudad de Bogotá, dando complimiento a la Ley 62 de 1993, mediante la cual se creó la entidad. Es de aclarar que la mayoría de los vehículos para los cuales se requiere el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, se adquirieron por LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA en el año 2011 y en consecuencia ninguno de estos cuenta con garantía alguna por parte de los fabricantes o concesionarios, ya sea por el kilometraje o por el tiempo. Así mismo, se hace necesario resaltar la importancia de contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con mano de obra y suministro de repuestos originales y nuevos, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, para los vehículos automotores multimarca que conforman el parque automotor activo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por cuanto es una actividad recurrente, importante para el componente logístico de movilidad de los funcionarios de la SUPERVIGILANCIA, que apoya el cumplimiento de la misión de la entidad. Es por ello, que se requiere garantizar su operatividad en condiciones de seguridad y confiabilidad a través de los mantenimientos preventivos y correctivos. En este orden de ideas, LA SUPERVIGILANCIA requiere para el desarrollo de sus funciones, que al parque automotor se le realice el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, toda vez que éstos vehículos se desplazan en la ciudad de Bogotá y fuera de ésta, y que por sus características de trabajo ellos deben estar en óptimas condiciones de funcionamiento. Igualmente, la contratación es necesaria teniendo en cuenta que los vehículos constituyen una valiosa herramienta de trabajo para el desplazamiento de los funcionarios y éstos requieren de todas las garantías en su mantenimiento, a fin de alargar su vida útil. Teniendo en cuenta todas las observaciones anteriores, se considera pertinente adelantar proceso de selección de un contratista que preste el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de propiedad de La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, por lo cual es necesario que éste servicio sea prestado por talleres especializados en la materia, ya que la entidad no cuenta con el personal idóneo para cumplir con las labores de mantenimiento preventivo o correctivo del parque automotor. La presente contratación se encuentra prevista dentro del Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP II, para la vigencia fiscal del año 2020, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
2.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., quien cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
II. CON BASE EN LO EXPUESTO

LA SUPERVIGILANCIA Y EL CONTRATISTA acuerdan suscribir contrato de prestación de servicios, que se rige por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y las demás disposiciones complementarias o reglamentarias; por el Manual de Contratación de la SUPERVIGIANCIA y por las cláusulas que se consignan a continuación: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CENTRO DE COMPUTO UPS, AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO.
.CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO: . El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre del 2020 y a partir de la fecha establecida en el acta de inicio, al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o hasta agotar el presupuesto designado en la presente contratación.  PARÁGRAFO ÚNICO: LA SUPERVIGILANCIA, no se hará responsable, ni reconocerá valor alguno, como consecuencia de las actividades desarrolladas o ejecutadas por EL CONTRATISTA por fuera del término o plazo de ejecución del contrato; salvo que se haya efectuado la correspondiente adición y/o prórroga. CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, jurídicos y fiscales el valor del presente contrato será la suma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: Con sujeción a las apropiaciones presupuestales de acuerdo al Plan Anual Mensualizado de Caja PAC, de la presente vigencia el valor de este contrato, se pagará en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el mes inmediatamente anterior. Cada pago estará sujeto a la previa presentación de factura comercial o documento equivalente, la certificación de cumplimiento de las obligaciones Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y recibo a satisfacción por parte de LA SUPERVIGILANCIA. Para la presente contratación no habrá lugar a pagos de anticipos ni pagos anticipados. La Entidad cuenta con un presupuesto oficial de SESENTA MILLONES DE PESOS  MCTE incluido IVA ($). PARAGRAFO PRIMERO: Para efecto del pago en la forma señalada en la presente, los valores serán consignados en la cuenta bancaria suministrada por EL CONTRATISTA. De todas formas, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual de Caja –PAC- de la SUPERVIGILANCIA. CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objeto del contrato, EL CONTRATISTA, contrae las siguientes obligaciones de carácter general: 1. Mantener los precios ofrecidos por mano de obra y repuestos, durante la vigencia del contrato. 2. Garantizar la seguridad de los vehículos dejados en el taller a través de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 3. Contar durante toda la ejecución del contrato, con empleados idóneos y certificados para desempeñarse en todas y cada una de las labores de suministro y reparación que nuestros vehículos requieran. 4. Designar un funcionario competente para coordinar la prestación del servicio; quien será el encargado de recibir vehículos, supervisar los trabajos, entregar contra inventario los repuestos y resolver las situaciones técnicas oportunamente. 5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. 6. Mantener en funcionamiento durante la ejecución del contrato, una línea telefónica en el horario establecido para resolver cualquier inconveniente que se presente con la prestación del servicio. 7. Presentar los informes requeridos por LA SUPERVIGILANCIA sobre la ejecución del contrato, en los tiempos y formatos solicitados. 8. Contar con un programa de manejo de residuos peligrosos y garantizar un buen manejo integral de los residuos o desechos peligrosos. 9. Contar con todos los permisos ambientales e higiénico sanitario conforme a las especificaciones de la autoridad competente. 10. Iniciar la atención de los requerimientos por mantenimientos preventivos y correctivos dentro de las dos (2) horas siguientes a su solicitud. 11. Realizar el mantenimiento preventivo solicitado a más tardar dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes a la recepción del vehículo en el taller. 12. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003, en la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 13. Relacionar en la cotización y en el acta de entrega los repuestos instalados indicando su marca, referencia y país de origen. 14. Las demás que se deriven o sean inherentes al objeto y naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento. LÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar las actividades designadas con el fin de garantizar que los procesos involucrados se ejecuten dentro de tiempos razonables y se obtengan los resultados esperados. Por lo cual, se deben realizar las siguientes actividades específicas: 1. Prestar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor de LA SUPERVIGILANCIA, mediante el suministro de mano de obra y de repuestos nuevos originales de las marcas de los vehículos indicando la garantía del fabricante, cada 5000 kilómetros o cuando sea necesario, de acuerdo al listado de precios, que conforma la propuesta económica del contratista y que fuera revisada y aprobada por la entidad. 2. Realizar el diagnóstico con el fin de detectar las fallas y determinar la clase de mantenimiento que debe realizarse e informar al supervisor del contrato el resultado del diagnóstico antes de comenzar a intervenir el vehículo. 3. Suministrar repuestos nuevos y originales en desarrollo del objeto contractual, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas adecuadas para cada vehículo. (En caso de requerir repuestos que no hayan sido incluidos dentro de la oferta, el precio deberá corresponder al del mercado, para lo cual el contratista deberá facturar el menor precio de dos cotizaciones que presente al supervisor y en caso de que no sea posible la consecución de repuestos originales, EL CONTRATISA deberá informar al supervisor quien evaluará la situación e impartirá la instrucción correspondiente). 4. Realizar los trabajos solicitados, a los vehículos que conforman el parque automotor de LA SUPERVIGILANCIA o que tenga a su disposición, inmediatamente sean recibidos en el taller sin interrupción hasta su culminación. 5. Suministrar todos los elementos o repuestos; nuevos y originales en las marcas de los vehículos, de primera calidad y no remanufacturados, ni usados, en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles. 6. Reemplazar los repuestos que haya suministrado e instalado y que resulten defectuosos o presenten falla dentro de los seis (6) meses o 20.000 kilómetros siguientes a su instalación - lo primero que ocurra - dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por parte del supervisor del contrato. 7. Prestar el servicio de mantenimiento de los vehículos en las sedes indicadas en su propuesta. En caso de servicios especializados que deban prestarse en instalaciones diferentes a las del contratista, se deberá contar con la autorización del supervisor del contrato de la SUPERVIGILANCIA previa comunicación y justificación por parte del contratista. 8. Prestar el servicio de mínimo un (1) carro taller con sus logos distintivos y de propiedad de la empresa, camioneta van o camión modelo 2013 en adelante, dotados con herramienta necesaria para la reparación de los vehículos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Y atender las solicitudes de servicio en un tiempo inferior a dos (2) horas. 9. Entregar los vehículos intervenidos o reparados a los conductores autorizados de la SUPERVIGILANCIA, con prueba de ruta cuando se requiera, con la debida suscripción del acta de recibo a satisfacción del mantenimiento solicitado e indicar los trabajos realizados; sin el cumplimiento de este requisito no se podrá hacer entrega del vehículo ni el pago respectivo. 10. Permitir al supervisor designado por LA SUPERVIGILANCIA, realizar la revisión de los trabajos quedando el contratista obligado a corregir a su costa el trabajo que no cumpla con las especificaciones respectivas. 11. Prestar el servicio de mantenimiento a todos los vehículos que adquiera o estén a disposición y uso de LA SUPERVIGILANCIA con posterioridad a la fecha de suscripción del contrato y que sean previamente autorizados por la supervisión del contrato en LA SUPERVIGILANCIA. 12. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor en el horario de 8:00am a 6:00pm de lunes a viernes y sábados de 8:00am a 2:00pm. 13. Las demás que se deriven o sean inherentes al objeto y naturaleza del contrato y que garanticen su cabal cumplimiento. CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DE LA SUPERVIGILANCIA: En virtud del presente contrato, LA SUPERVIGILANCIA se obliga a: 1. Ejercer el respectivo control y verificar el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción, para lo cual designará un Supervisor que se encargará de dicha tarea. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 5. Adoptar las medidas pertinentes y/o necesarias para el cumplimiento integral del contrato y los fines previstos en el mismo. CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS DE LA SUPERVIGILANCIA: 1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a LA SUPERVIGILANCIA de manera legal o contractual. 2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.  CLÁUSULA NOVENA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de LA SUPERVIGILANCIA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA. RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente Contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus subcontratistas, a LA SUPERVIGILANCIA en la ejecución del objeto del presente Contrato.  Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA expresamente se obliga en todo tiempo, incluso después de vencido el plazo de duración del contrato, a mantener en absoluta reserva y estricta confidencialidad la información que conozca en virtud del desarrollo del objeto del contrato, la cual se denominará como INFORMACION CONFIDENCIAL. EL CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad se obliga de manera expresa y bajo las sanciones de incumplimiento previstas en este contrato, a: 1. Utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL a que tenga acceso, exclusivamente para los propósitos del presente contrato. 2. No comunicar, divulgar, aportar, o utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL a ningún título frente a terceros ni en provecho propio, diferente de los propósitos relativos a este contrato. 3. Permitir el acceso a la INFORMACION CONFIDENCIAL sólo a aquellas personas previamente acreditadas por EL CONTRATISTA y avaladas por LA SUPERVIGILANCIA, con exclusividad para los propósitos y actividades relativos a este contrato, es decir para la prestación de los servicios a cargo de EL CONTRATISTA y con destino a LA SUPERVIGILANCIA. 4. Responder directamente frente a terceros y mantener indemne a LA SUPERVIGILANCIA, de cualquier forma, por el uso no autorizado de la misma por parte de EL CONTRATISTA o en violación de lo previsto en ésta cláusula.  5. Expresamente se obliga EL CONTRATISTA dentro del libre ejercicio de la autonomía de su voluntad a responder por cualquier uso de la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL en forma violatoria de lo acordado en ésta cláusula, cuando tal actividad sea desplegada por alguna de las personas, empleados o contratistas a su cargo dispuesto como personal de EL CONTRATISTA para la ejecución de este contrato.  Parágrafo.  El compromiso de confidencialidad adquirido mediante esta cláusula por EL CONTRATISTA, constituye un pacto contractual cuyo incumplimiento genera las consecuencias pactadas en este contrato y demás legales en caso de incumplimiento contractual.  En ningún caso podrá alegar EL CONTRATISTA, en violación de este pacto contractual, que cualquiera de la calificada en esta cláusula como INFORMACION CONFIDENCIAL, tiene carácter de información pública.  Es entendido y aceptado por las partes que el manejo de la información pública producida o manejada en virtud de este contrato, está a cargo exclusivo de LA SUPERVIGILANCIA. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica e independencia administrativa, sin perjuicio de las obligaciones pactadas, obligándose a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, no se genera entre LA SUPERVIGILANCIA y EL CONTRATISTA ningún vínculo diferente al de este exclusivo carácter, quedando aceptada y entendida por las partes la inexistencia de alguno cualquiera de los elementos constitutivos de relaciones laborales. Por lo tanto, éste contrato no genera vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y LA SUPERVIGILANCIA y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario TOYOCAR´S LTDA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA SUPERVIGILANCIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. SUPERVISIÓN: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, realizará la supervisión del presente contrato por intermedio del Coordinadora de Recursos Físicos y Adquisiciones de la Entidad y/o por quien el ordenador del gasto designe, quien será responsable de velar por los intereses de la Entidad en procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales. En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicándole por escrito al contratista, al nuevo supervisor y al grupo de Contratos de LA SUPERVIGILANCIA. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor designado para el presente contrato deberá: 1. Conocer y cumplir el Manual de Supervisión adoptado por la SUPERVIGILANCIA. 2. Elaborar y suscribir oportunamente y en los formatos adoptados por el Sistema de Gestión de calidad de LA SUPERVIGILANCIA los siguientes documentos: a). El Acta de inicio, una vez cumplidos los requisitos de ejecución. b). Informes parciales de supervisión, conforme a los periodos pactados, c). Informe final consolidado de supervisión donde se evalúe el cumplimiento y el impacto del contrato frente a la necesidad institucional, emitiendo una calificación sobre la calidad del servicio prestado en los rangos de excelente, bueno o deficiente según el caso y d). Elaborar el Acta de liquidación del contrato, cuando se termine anticipadamente la ejecución del contrato. 3. Efectuar el seguimiento, la vigilancia y el control sobre el desarrollo del objeto contractual, de forma integral, de tal manera que abarque el aspecto técnico, administrativo, jurídico, económico y financiero, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. 4. Examinar, analizar, evaluar y verificar la calidad, cantidad y en general todas las condiciones de tiempo, modo y lugar, las especificaciones técnicas, económicas del contrato a supervisar, y realizar las actividades necesarias y suficientes para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 5. Aprobar o improbar los informes de actividades presentados por EL CONTRATISTA, teniendo presente que dicha aprobación implica la aceptación y el cabal cumplimiento del contrato. 6. Dar aplicación permanente al principio de conmutatividad definido en el Articulo 28 Ley 80 de 1993, en virtud del cual el pago que aprueba el Supervisor del contrato, deberá ser equivalente a la prestación recibida por EL CONTRATISTA. 7. Verificar mensualmente y para la firma del Acta de inicio el cumplimiento de los pagos a los sistemas de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, conforme a los porcentajes de cotización establecidos en la normatividad vigente. 8. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato. 9. Las demás contempladas en el Manual de Supervisión adoptado por la SUPERVIGILANCIA. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. GASTOS: Todos los gastos correspondientes a impuestos, tasas y similares, derivados de la ejecución del presente contrato, así como la constitución de la Garantía Única serán asumidas por cuenta de EL CONTRATISTA. LA SUPERVIGILANCIA. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: EL CONTRATISTA acepta y reconoce de acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982, que sólo percibirá el monto pactado en el presente contrato, sin que haya lugar a remuneración adicional por parte de LA SUPERVIGILANCIA en razón de los productos que llegare a crear, desarrollar o mejorar, en ejecución del contrato.  EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato transfiere a LA SUPERVIGILANCIA, sin lugar al pago de remuneración alguna, la totalidad de los derechos de autor y conexos que sean transferibles de acuerdo con el Artículo 182 de la Ley 23 de 1982. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a LA SUPERVIGILANCIA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA SUPERVIGILANCIA por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender temporal o transitoriamente de mutuo acuerdo, el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la normal ejecución, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida la causal, se suscribirá un acta de suspensión, donde se consigne el término de suspensión y de reanudación del contrato. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: LA SUPERVIGILANCIA, puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA. CADUCIDAD: De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, al presentarse hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la SUPERVIGILANCIA podrá declarar la caducidad del presente contrato, ordenando su terminación y liquidación, en el estado en que se encuentre. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERO. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, LA SUPERVIGILANCIA podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el Derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso LA SUPERVIGILANCIA, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindara todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y /o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: Para efectos de proceder a la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como la estimación de los perjuicios sufridos por LA SUPERVIGILANCIA se acogerá a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, y al procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CAUSALES DE MULTA: 1. Por mora en la prestación de los servicios contratados. 2. En general, por incumplimiento o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato, entendiéndose como contrato, todos los documentos que hacen parte integral de éste. 3. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de la obligación de pago al Sistema de Seguridad social Integral y parafiscales, será causal de la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, este pagará LA SUPERVIGILANCIA a título de estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y su valor se imputará al valor de los perjuicios que la entidad determine, sin que esto sea impedimento para la declaratoria de caducidad. La suma resultante podrá ser descontada por LA SUPERVIGILANCIA de los saldos que le adeude al contratista. La cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. GARANTÍA ÚNICA: Conforme a la sección 3, subsección 1 al 5, Artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sobre garantías contractuales, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de expedición del presente contrato, Garantía Única consistente en contrato de seguro contenido en una póliza, que cubra los siguientes amparos: a) Cumplimiento del contrato: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la del mismo y seis (6) meses más. b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato y deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años más contados a partir de la expedición de la póliza. c) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. d) Calidad del servicio: por una cuantía equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (6) meses más. e) Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, en que incurra el asegurado por daños causados a bienes y/o a terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato o por lesiones, incluyendo la muerte causada a una o varias personas, la cual será igual a los doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momento de la expedición de la póliza y deberá extenderse por el periodo de ejecución del contrato. Parágrafo primero. Esta garantía será aprobada por la SUPERVIGILANCIA mediante acta en el formato de calidad, si cumple los requisitos legales y contractuales establecidos. Parágrafo segundo. El hecho de la constitución de esta garantía no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales con relación al riesgo asegurado. Parágrafo tercero. Dentro de los términos estipulados en el presente contrato, la garantía o seguro otorgado no podrá ser cancelado sin la autorización de la SUPERVIGILANCIA. EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento de su monto, cada vez que disminuya o se aumente su valor o vigencia. Parágrafo Cuarto. Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes certificados de modificación. Cuando EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantía exigida o modificarla en los términos que se le señalen, se hará acreedor a las medidas y sanciones contractuales respectivas. Parágrafo quinto. EL CONTRATISTA deberá restablecer el valor de la Garantía Única cuando ésta se hubiere hecho efectiva por la entidad por ocurrencia de un siniestro o se disminuya o agote su valor por haberse hecho efectivas las medidas estipuladas en este contrato o previstas en la ley. La garantía única se hará efectiva en los casos y en la forma estipulados en este contrato, y en todo caso, en los casos previstos en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en el Código de Comercio y en las demás normas vigentes cuando quiera que se presente cualquiera de los casos o siniestros que son materia del seguro cuyo beneficiario es la SUPERVIGILANCIA. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CESIONES: EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de LA SUPERVIGILANCIA. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA SUPERVIGILANCIA está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA SUPERVIGILANCIA de la misma y solicitar su consentimiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro del plazo de duración del contrato, EL supervisor designado por la SUPERVIGILANCIA y  EL CONTRATISTA, suscribirán conjuntamente la correspondiente acta de liquidación del contrato en el formato establecido por LA SUPERVIGILANCIA, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, de manera bilateral por mutuo acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte de LA SUPERVIGILANCIA dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente por la Entidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para contratar con el Estado. Igualmente, manifiesta que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. CLÁUSULA TRIGÉSIMA. PUBLICACIÓN: El presente contrato y sus modificaciones se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en el portal http://www.colombiacompra.gov.co dentro de los tres (3) días siguientes a su celebración. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: LA SUPERVIGILANCIA y EL CONTRATISTA se comprometen a buscar soluciones en forma ágil, rápida y directa de las diferencias y discrepancias surgidas del presente contrato de naturaleza estatal, para el efecto acudirán al empleo de mecanismos alternativos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley, a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS Y ANEXOS: Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. Estudios y documentos previos. 2.  Pliego de Condiciones 3. Adendas que surgieron con ocasión al presente proceso. 4. Garantía de cumplimiento. 5. Propuesta del CONTRATISTA. 6. Resolución de adjudicación. 7. Informes y documentos precontractuales. 8. El Certificado de disponibilidad presupuestal. CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para la ejecución se requiere de: 1. La expedición del respectivo Registro Presupuestal por parte de la Oficina de Recursos financieros de LA SUPERVIGILANCIA; 2. La constancia de que EL CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral; 3. La aprobación por parte de la Secretaría General de LA SUPERVIGILANCIA de la Garantía Única del contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO: Para todos os efectos legales y fiscales, las partes acuerdan fijar como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
Para constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben las partes a los: 

LA SUPERVIGILANCIA				EL CONTRATISTA





ANEXO 5

MODELO DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES 
 
 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA  
Calle 26 N° 57 - 41 Torre 8 Piso 11 
Ciudad. 
 
 
 
Yo, ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía número _______________ expedida en ________________, en mi condición de _____________, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _______________________, bajo la gravedad de juramento certifico que: 
1. No he sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
2. No he sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
3. No he sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
En caso de multas y /o sanciones, deberá relacionar en relación con cada una de ellas, el monto de la multa o de la sanción, la fecha en que se impuso y el nombre de la entidad que la impuso así como indicar la fecha en la que fue publicado el acto de sanción.  
  
  
Atentamente, ______________________________  
  
FIRMA NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: N 
OMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO 




CHRISTIAN RAFAEL HERAZO MIRNADA
Secretario General


	 				
ANEXO 6
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y FORMAS DE MITIGARLO

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los Artículos, 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente el Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones, realizó la estimación, asignación, tratamiento, monitoreo y mitigación de los riesgos asociados a la ejecución de la presente contratación como consta en la MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.

	No
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	Descripción 
	Consecuencia 
	Probabilidad 
	Impacto 
	Valoración del riesgo 
	Categoría 
	Asignación
	Forma de mitigarlo

	1
	G
	EX
	SC
	RO
	La no suscripción del contrato sin justa causa.
	Declaratoria de Incumplimiento en consecuencia inhabilidad del proponente
	2
	6
	6
	MEDIO
	Oferente seleccionado
	Garantía seriedad de la oferta

	2
	G
	EX
	EJ
	RO
	Prestación defectuosa o inadecuada del servicio según las especificaciones técnicas solicitadas
	Daño antijurídico o un detrimento patrimonial o de imagen a la entidad
	2
	6
	6
	MEDIO
	Contratista
	Garantía de cumplimiento

	3
	G
	EX
	EJ
	RO
	Falta de experiencia o formación del contratista, en los campos mencionados en el objeto del presente proceso.
	Mala ejecución del Contrato que genere un perjuicio para la entidad.
	2
	6
	6
	MEDIO
	Contratista
	Riesgo mitigado por la entidad con el Amparo de calidad del servicio y la designación de Supervisor idóneo.

	4
	G
	EX
	SC
	RORR
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	Incumplimiento del contrato, imposibilidad para inicio de la ejecución.  efectivizar la garantía de seriedad de la oferta
	2
	6
	6
	MEDIO
	Contratista
	Garantía de seriedad de la oferta

	5
	G
	EX
	EJ
	RE
	Fluctuación de los precios de los insumos, almacenaje o distribución de los repuestos
	Aumento de precio de las referencias de los repuestos en el mercado
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	El contratista asume las fluctuaciones de los precios de los repuestos sin trasladar las cargas económicas en incurra a la Supervigilancia

	6
	G
	EX
	EJ
	RR
	Variación de las cargas impositivas alrededor del negocio del contratista
	Aumento de precios de los repuestos e insumos
	3
	2
	5
	MEDIO
	Contratista
	El contratista asume las variaciones en los impuestos, tasas y contribuciones que surjan con ocasión de su actividad económica.

	7
	G
	EX
	S
	RO
	Que el proceso se declare desierto
	Imposibilidad de satisfacer las necesidades de la presente contratación en el tiempo oportuno.
	2
	4
	6
	BAJO
	La entidad
	Reducir la probabilidad con un buen análisis de la necesidad y sus documentos.



Convenciones

	COLUMNA
	CONVENCION
	SIGNIFICADO

	CLASE
	E
	Especifico

	
	G
	General

	FUENTE
	EX
	Externo

	
	I
	Interno

	ETAPA
	PL
	Planeación

	
	S
	Selección

	
	C
	Contratación

	
	EJ
	Ejecución

	TIPO
	RE
	Riesgos Económicos

	
	RSP
	Riesgos Sociales o Políticos

	
	RO
	Riesgos Operacionales

	
	RF 
	Riesgos Financieros

	
	RR
	Riesgos Regulatorios

	
	RN
	Riesgos de la Naturaleza

	
	RA 
	Riesgos ambientales

	
	RT 
	Riesgos Tecnológicos




[image: ]

TABLA 5 – CATEGORÍA DEL RIESGO

	Valoración del Riesgo
	Categoría
	Porcentaje máximo de Asignación

	8, 9 y 10
	Riesgo Extremo
	Superior al 30%

	6 y 7
	Riesgo Alto
	16% al 30%

	5
	Riesgo Medio
	6% al 15%

	2, 3 y 4
	Riesgo Bajo
	5%



Las convenciones son tomadas del Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los procesos de Contratación MI -ICR -01 expedida por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
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V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i=Namero de oferta.
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X, = Media aritmética alta
Vinax = Valor total sin decimales de la oferta més alta
X = Promedio aritmético de las ofertas validas
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Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
nv = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Numero de Ofertas validas.
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PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacion.
P; = Valor de la oferta econémica sin decimales del Proponente i.
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CIUDAD FECHA 

 

Apertura: 

Tipo de Documento de identificacion:

Cédula de Extranjería:

Cuál:

Pasaporte:

Numero de Documento de identificacion:  De:

Dirección: Teléfono:

E-mail: Fax:

Departamento: Ciudad:

Código:

Corriente: Ahorros:

Sucursal: Teléfono:

Dirección:  Fax:

Nombre del titular:



Solicitud Aprobada



II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Denominación de la cuenta:

III. ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR LA ENTIDAD (SUPERVIGILANCIA)



Se adjunta copia de la certificacion de la cuenta bancaria



Número de la cuenta:



FIRMA DEL TITULAR  DE LA CUENTA REFERENCIADA



Entidad Financiera:



Nombre o Razón Social: 



Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural:



Otro Tipo Documento:

Cédula de Ciudadanía:

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURIDICA 

Actualizacion:



Tarjeta de Identidad:



FORMATO CUENTA BANCARIA

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información 

Financiera - SIIF-Nación.

Firma profesional grupo de Recursos Financieros 



Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Calle 24ª No. 59 –42 Torre 4 Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo

PBX: (571)  3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703

www.supervigilancia.gov.co

Sistema Gestión de la Calidad

Código: FOR-BS-360-009

Fecha aprobación: 04/01/2018

Versión: 8
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IMPACTO  

 Calificación  Cualitat i va  Obstruye la ejecución  del con trato de  manera  intrasce n de n te  Dificulta la ejecución  del contrato de  manera baja,  aplica n do medidas  mínimas se puede  lograr el objeto  contractual  Afecta la ejecución  del contrato sin  alterar el beneficio  para las partes  Obstruye la  ejecución del  contrato  susta n cialmente  pero aun así  permite la  consecución del  objeto contractual  Perturba la ejecución  del contrato de manera  grave imposibilitando  la consecución del  objeto contractual  

Calificación  Monetaria  Los sobrecostos no  representan más del  uno  por cie nto (1%)  del valor del contrato.  Los sobrecostos no  representan mas del  cinco por ciento (5%)  del valor del contrato.  Genera un impacto  sobre el valor del  contrato entre el cinco  por ciento (5%) y el  quince por ciento  (15%)  Incrementa el valor  del contrato   entre  el quince por ciento  (15%) y el treinta  por ciento (30%)  Impacto sobre el valor  del contrato en más  del treinta por ciento  (30%)  

Categoría  Val o ra ción  INSIGNIFICANTE  MENOR  MODERADO  MAYOR  CATASTRÓFICO  

1  2  3  4  5  

PROBABILIDAD  Raro (Puede  ocurrir  exce p cionalmen te )  1  2  3  4    5  6  

Improbable  (Puede ocurrir  ocasionalmente )  2  3  4  5  6  7  

Posible (Puede  ocurrir en  cualquier  momento  futuro)  3  4  5  6  7  8  

Probable  (Probablemente  va a ocurrir)  4  5  6  7  8  9  

Casi cierto  (ocurre en la  mayoría de  circunstanci as  5  6  7  8  9  10  
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