Con base en el manual expedido por Colombia Compra Eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación. A continuación se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. - MATRIZ DE RIESGOS (Esta matriz puede ser ampliada en caso que el objeto contractual implique el riesgo de ocurrencia de eventos adicionales a los aquí estudiados) PROBABILIDAD; Probabilidad numérica; Probabilidad histórica; Orden de prioridad; Impacto; IMPACTO. Insignificante; Menor; Moderado; Mayor; Catastrófico. 1; 2; 3; 4; 5. 1 en 10.000 – 100.000; Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales; Raro; 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1 en 1.000 – 10.000; Podría ocurrir, pero dudoso; Improbable; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1 en 100- 1.000; Podría ocurrir en cualquier momento futuro; Posible; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1 en 10 – 100; Probablemente ocurriría; Probable; 4; 5; 6; 7; 8; 9. >1 en 10; Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias; Casi Cierto; 5; 6; 7; 8; 9; 10. El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla. - TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO No; Factor de escogencia y calificación. Riesgo > 7; Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado. 6 <= Riesgo <= 7; Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración. Riesgo = 5; Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración. Riesgo < 5; Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina. Fuente: Colombia Compra Eficiente Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación. En la tabla del mapa de identificación de riesgos del contrato, se clasificaran los riesgos de acuerdo con los siguientes campos: CLASE: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. ÀREA: (i) internos, riesgos a cargo del IDEAM y (ii) externos, riesgos externos al IDEAM. ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo. TIPO: Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: - Financieros -Económicos: Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos. - Operacional: está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos. - Legales – regulatorios: están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente. - Negocios: están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente. No; CLASE; ÁREA; ETAPA; TIPO; DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR); CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO; PRIORIDAD; TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS; IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO; CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM. CÓMO; CUÁNDO. 1; Especifico; Interno; precontractual; legales; La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.; Contratar bajo una modalidad de contratación errónea.; Riesgo Bajo; Para mitigar su ocurrencia se debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.; ALTO; Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.; Durante la elaboración de estudios previos.. 2; Especifico; Interno y externo; Precontractual- Estudios previos; Financieros –Económicos,; La descripción del bien o servicio requerido no es claro.; Que se declare desierto el proceso de selección; Riesgo Bajo; Redactar claramente los objetos contractuales, guardando coherencia técnica y jurídica.; BAJO; El área solicitante debe, hacer una descripción concreta y suficiente del bien o servicio a contratar.; Elaboración de los estudios previos y ficha técnica.. 3; Especifico; Interno y externo; Precontractual- Estudios previos; Financieros –Económicos,; El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.; Que no se cumplan con las metas trazadas en el PAA de la entidad y en otros instrumentos de planificación.; Riesgo Bajo; Priorizar las reales necesidades misionales del IDEAM.; BAJO; El área debe justificar, con base en los planes, proyectos y programas del IDEAM, sus necesidades de contratación.; Elaboración de los diferentes planes del IDEAM (PAA, Planes operativos, de contratación etc.). 4; Especifico; Interno y externo; Precontractual- Selección; Financieros –Económicos; Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. Responsable: IDEAM; Que no se contrate conforme a las normas de contratación estatal.; Riesgo Medio; Los miembros del comité evaluador deben, verificar minuciosamente el cumplimiento de cada uno de los requisitos habilitantes solicitados.; MEDIO; Haciendo una evaluación cuidadosa de todos los documentos presentados por los oferentes.; En la evaluación de las propuestas.. 5; Especifico; Externo; Contractual; Legales; Demora en la expedición de las garantías.; Se retrasa el inicio de ejecución del contrato y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.; Riesgo Alto; Establecer en el cronograma de los pliegos de condiciones, el término máximo para la presentación de la póliza de cumplimiento del contrato.; ALTO; Declarar el incumplimiento del contrato.; Cuando no se presente la garantía por parte del contratista, en los términos establecidos en el contrato.. 6; Especifico; Interno; Contractual; Legales; Demoras en el trámite de aprobación de la factura por parte de la entidad.; Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.; Riesgo Medio; Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.; MEDIO; Capacitando a los supervisores de los contratos de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad.; Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones.. 7; Especifico; Interno; Contractual; Financieros; Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación. Responsable: IDEAM; Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.; Riesgo Bajo; El área encargada de los pagos deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas; BAJO; Comunicando la falla al administrador del SIIF.; Cuando se presente la falla.. 8; Especifico; Externo; post contractual; Legales; Demora en el cumplimiento de las obligaciones y de los productos, o que los mismos no cumplan con la calidad requerida.; Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.; Riesgo Alto; Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento.; MEDIO; Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas.; La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.. 9; Específico; Interno y externo; Contractual; Operacional y legales; Demoras en entrega del chatbot operando en el portal del Ideam; Indisponibilidad del servicio ofrecido al ciudadano.; Riesgo Alto; Definir plazos máximos en los estudios previos y en el contrato.; MEDIO; Seguimiento al proceso de disponibilidad del servicio acordado con el contratista; Cada vez que se detecte suspensión del servicio.. 10; Especifico; Externo; post contractual; Legales; Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.; Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.; Riesgo Alto; Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más.; MEDIO; Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.; El Contratista, debe aportar garantía de cumplimiento del contrato para iniciar la ejecución del contrato.. 11; Especifico; Externo; post contractual; Legales; El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.; El contratista no se presenta a suscribir o no llega a un mutuo acuerdo con el contratante, cuando se le requiere para suscribir el acta de liquidación del contrato, en los casos que sean necesarios.; Riesgo Alto; Citar dentro del plazo establecido en el contrato o en el pliego de condiciones al contratista para suscribir el acta de liquidación por mutuo acuerdo.; MEDIO; Se debe tramitar la liquidación, haciendo todo lo necesario para que el contratista la suscriba y de no ser viable, proceder con la liquidación unilateral del contrato.; La Entidad, deberá iniciar los trámites, tendientes a la liquidación del contrato, dentro del término pactado en el contrato.. 12; Especifico; Interno y externo; Contractual; Operacional y legales; Deficiencias en la calidad del producto, bien o servicio prestado por parte del contratista.; Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.; Riesgo Alto; Solicitar póliza de calidad del servicio al contratista, por un 20% del valor del contrato y que cubra el plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.; MEDIO; Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 20% del valor del contrato, respecto a la calidad del servicio .; La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.. 13; Específico; Interno y externo; Contractual; Operacional; Fallas o mala calidad del software; Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra.; Riesgo Alto; Solicitud de garantías para el cumplimiento de las obligaciones planteadas en el contrato.; MEDIO; Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.; El Contratista, debe aportar garantía de cumplimiento del contrato para iniciar la ejecución del contrato.. 14; General; Externo; Contractual; Regulatorio; Expedición de nuevas normas o impuestos que afecten la ejecución del contrato; Puede afectar levemente el objeto contractual sin que este deje de cumplirse; Riesgo Bajo; Seguimiento a la normativa que pueda afectar el objeto contractual; BAJO; Revisión de la normativa; Durante la ejecución del contrato. 15; Especifico; Externo; contractual; Operacional; Incumplimiento en el objeto del contrato; No se alcanza los objetivos propuestos en el contrato; Riesgo Alto; Solicitar póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia la vigencia del contrato y seis meses mas; MEDIO; Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de la póliza de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.; La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato. 16; Especifico; Interno; contractual; Financiero; Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista; Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato y puede causar retraso en el pago a favor del contratista; Riesgo Bajo; Establecer claramente las obligaciones de la contratante en la minuta; BAJO; Elaboración de los estudios previos y de la minuta; Cuando se presente la situación.. 17; Especifico; Externo; Contractual – ejecución y Post Contractual; legal; Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.; Se presenten reclamaciones por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.; Riesgo Bajo; Incluir dentro del clausulado del contrato la exclusión de la relación laboral. Por tratarse de un contrato de compraventa, el contratista actuará con plena autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume con el contrato.; BAJO; Incluyendo dentro del clausulado del contrato la exclusión de la relación laboral y Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 5% del valor del contrato, que ampare pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.; En la firma del contrato. 18; Especifico; Externo; Contractual; Legal; Riesgo de enfermedad por no cumplir los protocolos de bioseguridad en las actividades de acceso al data center; incumplimiento de las normas de bioseguridad; Riesgo Alto; Socializar con los profesionales involucrados, las directrices relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.; ALTO; Deberá hacerse seguimiento al cumplimiento de dichas directrices.; Desde el inicio de la ejecución de la operación.. 19; Especifico; Externo; Contractual; Legal; Riesgo de incumplimiento de la propuesta presentada; Incumplimiento del alcance y/o valor de la solución propuesta; Riesgo Bajo; Solicitar póliza de seriedad de la oferta 10% del valor del presupuesto para el proceso.; BAJO; Fijar en los pliegos de condiciones el amparo de la póliza de seriedad de la oferta, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento.; En la etapa pre-contractual.. 20; Especifico; Externo; contractual; Operacional; Inadecuada operación del chabot; Reiteración de respuestas erróneas a las consultas realizadas por el ciudadano; Riesgo Alto; Incluir obligaciones asociadas al nivel de confiabilidad del chatbot.; MEDIO; Incluir en las obligaciones del proveedor la generación periódica de informes de operación del servicio.; Trimestralmente. El Instituto para mitigar los riesgos descritos lo hará a través de los controles que se implementan, tales como el establecimiento de plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisión de los documentos relacionados con los informes o productos y aplicación de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, de ser necesario. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del INSTITUTO, con ocasión de la ejecución del contrato a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así: Tipo o Clase de garantía; Cobertura o Niveles de amparo; Valores; Tiempo/Etapa. Garantía; Cumplimiento del contrato; 20% del valor del contrato; Su vigencia será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más. Garantía; Calidad del servicio; 20% del valor del contrato; Su vigencia será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.. Garantía; Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.; Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.; Con vigencia igual al término de ejecución y tres (3) años más..

HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 01 | 12/01/2016 | Creación del documento |
| 02 | 13/01/2017 | Se precisa el alcance de los riesgos básicos Se amplía la consecuencia de la concurrencia del evento en el riesgo séptimo |

| ELABORÓ: Daniel Rodrigo Tarquino Mosquera Abogado Oficina Asesora Jurídica | REVISÓ: Gilberto Antonio Ramos Suarez Jefe Oficina Asesora Jurídica | APROBÓ: Gilberto Antonio Ramos Suarez Jefe Oficina Asesora Jurídica |
| --- | --- | --- |