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INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

En el marco del cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato de obra No. CVP-CTO-654-2023, en este informe se detallan las medidas de manejo ambiental y SST llevadas a cabo durante el período del 1 al 25 de abril de 2024.

Estas acciones se presentan en dos grandes capítulos, el primero describe las medidas de manejo ambiental alineadas con la ejecución de las fichas aprobadas en el PMA, el segundo, muestra la gestión desarrollada por el consorcio, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), buscando mantener condiciones laborales que garanticen el bienestar, la salud de los trabajadores y la productividad de la empresa, generando así un ambiente de trabajo sano y seguro, así mismo, se muestran los recursos implementados para desarrollar, evaluar y controlar las actividades que generaron algún tipo de riesgo manteniendo el bienestar laboral y dando cumplimiento a la legislación, con todos los requisitos establecidos por el decreto 1443 de 2014, decreto 614 de 1984, la resolución 1016 de 1989 y 1409 de 2012, la ley 1562 de 2012 y decreto 1072 del 2015.




[bookmark: _Toc166861023]COMPONENTE AMBIENTAL 
[bookmark: _Toc166861024]Marco legal Ambiental 

Este componente se elaboró siguiendo los principios fundamentales de la normativa ambiental vigente, así como las regulaciones legales más relevantes. En el Anexo 1 del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se incluyó una matriz diseñada para identificar, actualizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos pertinentes en el ámbito ambiental, adaptada específicamente para el consorcio T6G parques II encargado del desarrollo de la obra. Durante el período analizado, esta matriz no sufrió cambios debido a la ausencia de nuevas normativas legales aplicables al proyecto, lo que justifica su omisión en este informe.
[bookmark: _Toc166861025]Trámites, permisos Ambientales y otros 

La siguiente tabla muestra el estado actual de los permisos y trámites ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, así como el progreso de la gestión realizada hasta el 25 de abril de 2024.


	PERMISOS Y AUTORIZACIONES REQUERIDOS PARA EL CONTRATO 

	PERMISOS
	ENTIDAD QUE GESTIONA 
	ENTIDAD QUE LO OTORGA
	GESTIÓN ADELANTADA EN EL PERIODO 
	ESTADO DEL TRÁMITE

	Plan de Manejo de Tráfico 
	CONTRATISTA
	Secretaría Distrital de Movilidad “SDM”
	Durante el periodo se aprobó el PMT para el desarrollo del proyecto mediante el COI 03 del 18 de enero de 2024
	Aprobado mediante el COI 03 del 18 de enero de 2024

	Gestión de RCD
	CVP
	Secretaría Distrital Ambiente “SDA
	Aprobado PIN 24623
	Aprobado PIN 24623

	Inventario Forestal  
	CVP
	Secretaría Distrital del Medio Ambiente “SDA
	Dúrate el periodo se realizó la actualización al inventario forestal 
	En revisión por parte de la SDA.


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril 2024

En relación con el componente forestal, en la fase de estudios y diseños del proyecto, bajo el Radicado No. 2023ER190138, se presentó una solicitud de autorización de tratamiento silvicultural para ciento cincuenta y un (151) individuos arbóreos ubicados en el corredor del proyecto ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA); en consecuencia, el pasado 12 de diciembre de 2023, bajo el radicado 2023EE293150, la SDA emitió un requerimiento de ajustes a la información inicial. Ante esto, el consorcio verificó en campo la información proporcionada en los estudios y diseños. Tras dicha verificación, se concluyó que no era necesario realizar ningún tratamiento forestal, dado que estos individuos no interfieren directamente con las obras. 

Sin embargo, el consorcio respondió a este requerimiento a través del comunicado CVPT&G-2024-061, emitido el 18 de enero de 2024, siendo avalado por la interventoría y enviado a la CVP a través del radicado 202417000024402. En relación con la información de la tabla anterior en el Anexo 1 se presenta el soporte de la gestión.

[bookmark: _Toc166861026]Presupuesto

En el Anexo 2 se detalla la tabla de presupuesto ambiental, que incluye el porcentaje de avance hasta el 25 de abril de 2024. Esta tabla proporciona una visión completa de los recursos asignados al proyecto. En este contexto, es fundamental resaltar los valiosos aportes realizados por el consorcio durante este período. En este orden, en la tabla 1-1 se resume lo siguiente:

[bookmark: _Toc166861091]Tabla 1‑1 Presupuesto ambiental ejecutado
	[bookmark: _Hlk158235750]COMPONENTE
	EJECUTADO EN EL PERIODO
	TOTAL, EJECUTADO
	% EJECUTADO

	Gestión Ambiental 
	$ 7.055.408,43
	$ 33.201.922
	100%

	Tránsito y PMT 
	$ 5.224.986,13
	$ 24.588.170
	100%

	SG-SST
	$ 6.755.123,83
	$ 31.788.818
	100%


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril 2024

[bookmark: _Toc166861027]Matriz de Impactos y Aspectos Ambientales

Durante este periodo, se implementaron medidas efectivas para prevenir y manejar los impactos ambientales relacionados con el desarrollo del proyecto. Dadas las características específicas de la obra, no fue necesario actualizar la matriz ambiental, por lo cual no se incluye en este informe. Es crucial destacar que, a lo largo del análisis del periodo, los impactos identificados en la matriz ambiental no se materializaron, demostrando así la efectividad de las estrategias preventivas y el éxito en la minimización de los impactos ambientales anticipados.
[bookmark: _Toc166861028]Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido
Este capítulo detalla las medidas específicas de gestión ambiental adoptadas para abordar las emisiones atmosféricas y el ruido asociados al proyecto. El objetivo principal es prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos que estas puedan tener en la comunidad y el entorno ambiental.
[bookmark: _Toc166861029]CONTROLES IMPLEMENTADOS

El consorcio implementó controles operacionales para prevenir y mitigar impactos ambientales asociados con el uso de ciertos materiales. Entre estas medidas se incluyó la protección del material pétreo con polietileno de alta densidad, además de su correcta demarcación y señalización. También se cuidó la ubicación estratégica de estos materiales para evitar interferencias con el tránsito peatonal interno y el movimiento de maquinaria. Estas acciones promueven un manejo que es tanto ambientalmente sostenible como técnicamente eficaz. Las imágenes adjuntas documentan estas gestiones.
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[bookmark: _Toc166861165]Foto 1‑1 Protección e material pétreo Lote D  
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	[bookmark: _Toc166861168]Foto 1‑4. Protección e material pétreo Lote D
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Con el objetivo de optimizar el entorno laboral, el consorcio ha implementado medidas específicas de cerramiento y delimitación en el área de trabajo.  Estas acciones incluyen la utilización de sistemas compuestos por polisombra mixta y madera rolliza. Estas no solo tienen la finalidad de establecer límites físicos precisos, sino también de mitigar las emisiones de material particulado (polvo) hacia el exterior. 

Este enfoque proactivo no solo contribuye a la seguridad en el sitio, sino que también minimiza de manera significativa los potenciales impactos ambientales asociados al desarrollo de las actividades en curso. El soporte se presenta en las siguientes imágenes: 
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	[bookmark: _Toc166861169]Foto 1‑5. Cerramiento de obra realizado en la Cra 8 Bis Este #8-28 
	[bookmark: _Toc166861170]Foto 1‑6. Cerramiento de obra realizado en la Cra 9 Este # 6f – 22 sur
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	[bookmark: _Toc166861171]Foto 1‑7.  Cerramiento de obra realizado en la Cra 4 calle 6G sur
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Durante el periodo, el consorcio adoptó una estrategia particular al abstenerse de utilizar maquinaria y equipos para las actividades de obra, esto se debió a la topografía específica de las áreas intervenidas, donde todas las tareas se llevaron a cabo manualmente.

En aras de controlar eficientemente el material particulado, se implementó un riego periódico para humedecer las áreas propensas a la producción de polvo, disminuyendo de esta manera su dispersión en el aire.  Además, como medida adicional, se protegió el material pétreo utilizando polietileno de alta densidad. En el ámbito de la delimitación de zonas propensas a generar material particulado, se instalaron barreras físicas como cerramientos con polisombra y lona mixta. Estas barreras no solo tienen la función de establecer límites visuales, sino también de prevenir la propagación de partículas fuera del área de trabajo. 

	[image: ] [image: ]
[bookmark: _Toc166861172]Foto 1‑8. Protección de material pétreo susceptible de generación de MP lote D.



En el Anexo SST No 7, subcarpeta 7.5, se encuentran los soportes de las inspecciones realizadas a la maquinaria, equipos y vehículos durante el mes de abril de 2024.

[bookmark: _Toc166861032]Residuos Sólidos

A continuación, se describen las estrategias de gestión ambiental destinadas a manejar de manera integral los residuos sólidos generados durante el desarrollo del contrato. Estas estrategias están diseñadas para ser implementadas específicamente a lo largo del proyecto, asegurando un manejo eficiente y sostenible de los residuos.

[bookmark: _Toc166861033]Gestión de residuos sólidos no peligrosos
La gestión de residuos se optimizó mediante la colocación de puntos ecológicos estratégicamente distribuidos en las áreas de trabajo, facilitando así la segregación de residuos desde su origen. Los desechos se almacenaron en contenedores negros, claramente etiquetados, siguiendo las directrices específicas. El manejo y la disposición final de estos residuos estuvieron a cargo del operador de servicios de limpieza asignado a la zona.
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	[bookmark: _Toc166861173]Foto 1‑9.. Ubicación punto ecológico PAC
	[bookmark: _Toc166861174]Foto 1‑10.. Ubicación punto ecológico Almacén
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	[bookmark: _Toc166861175]Foto 1‑11. Mantenimiento a punto ecológico 2 piso
	[bookmark: _Toc166861176]Foto 1‑12.. Mantenimiento punto ecológico 2 piso



En cuanto a la gestión de residuos reciclables, se muestra la generación de 10 kg de materiales potencialmente aprovechables, según se detalla en la Tabla 1-2 lo cual se alinea de manera coherente con la dinámica específica de la obra Anexo 3. Este resultado refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental, destacando la correcta identificación y separación de materiales reciclables dentro del flujo de residuos generados durante la ejecución de la obra.

Con el objetivo de ofrecer una visualización clara, las Ilustraciones 1-1 y 1-2 muestran esquemas que detallan la ubicación de los puntos ecológicos dispuestos en el proyecto. Además, en la siguiente tabla se presenta la relación de los residuos generados durante el periodo, desglosados por tipo, cantidad y gestor final.

[bookmark: _Toc166861092]Tabla 1‑2 Residuos generado en el periodo
	Periodo 
	Tipo Residuos
	Residuos 
	Cantidad (Kg)
	Gestor final 

	1 al 25 de abril de 2024
	Aprovechables
	Papel  
	2
	RECIL SAS

	
	
	Plástico 
	8
	RECIL SAS

	
	No aprovechables 
	Barrido, baños, pales y cartones contaminados con comida 
	15
	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A 

	
	Total
	25 kg


Fuente: Consorcio T&G parques II, Abril 2024
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[bookmark: _Toc166861163][bookmark: _Toc166861223]Ilustración 1‑1 Ubicación del punto ambiental Área Técnica
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	[bookmark: _Toc166861164][bookmark: _Toc166861224]Ilustración 1‑2 Ubicación del punto ambiental en (PAC)
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Durante el período, no se generaron residuos peligrosos; no obstante, como medida preventiva se va realizar la disposición de un lugar específico en la obra para el eventual almacenamiento en el momento de su generación. Es importante destacar que el almacenamiento de dicho material se llevará a cabo en el campamento principal, observando estrictamente la normativa actual aplicable a esta categoría de residuos.

En relación con los residuos especiales, se identificó la generación de bolsas de cemento durante el periodo, las cuales fueron adecuadamente acopiadas en la bodega principal. Con el objetivo de gestionar responsablemente estos residuos, se estableció un protocolo que contempla su disposición a través del gestor designado, en este caso, Cemex S.A. E

Estas bolsas se incluyeron en el programa posconsumo establecido por el proveedor, como parte de nuestras prácticas ambientales sostenibles. 
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	[bookmark: _Toc166861177]Foto 1‑13. Almacenamiento temporal bolsas de cemento



En la siguiente tabla se presenta la relación y cantidad de este material generado en el periodo. 

	Periodo 
	Tipo Residuos
	Residuos 
	Cantidad (UND)
	Peso (Kg)
	Gestor

	1 al 25 de abril de 2024
	Especial
	Bolsas de cemento
	500
	75
	Cemex

	Nota: lo anterior en razón a que cada bolsa vacía pesa 150gramos


Fuente: Consorcio T&G parques II, Abril 2024

El soporte de la disposición final de estas bolsas se presenta en el Anexo 11.

[bookmark: _Toc166861035]Residuos Líquidos y Aguas Lluvias

En el presente capítulo, se detallan las estrategias implementadas por el consorcio con el propósito de asegurar la recolección, tratamiento y manejo integral de los residuos líquidos generados. Este espectro abarca aguas residuales domésticas, aguas de escorrentía, y las originadas durante las actividades de construcción de los parques. Estas acciones, de índole ambiental y técnica, se han concebido con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y garantizar la conformidad con las normativas vigentes en la gestión sostenible de los recursos hídricos.

[bookmark: _Toc166861036]Mantenimiento de las unidades sanitarias portátiles 

En este periodo, no se ha solicitado Unidades Sanitarias Móviles (USM) dado que las instalaciones en el punto de atención ya disponen de servicios sanitarios que cumplen con todas las especificaciones técnicas necesarias para su uso por los trabajadores. Tres de estos están situados en las oficinas de PAC y una en la bodega auxiliar contigua al Lote A. Esta decisión está en línea con nuestros objetivos ambientales al reducir la demanda de recursos asociados a las unidades móviles y maximizar el uso eficiente de las instalaciones existentes.

	[image: ]
	[image: ]

	[bookmark: _Toc166861178]Foto 1‑14.  Baños de uso damas
	[bookmark: _Toc166861179]Foto 1‑15.. Baños uso caballeros



[bookmark: _Toc166861037]Protección y mantenimiento de sumideros

La protección de sumideros en el sistema de alcantarillado se justifica tanto desde un enfoque técnico como ambiental. Desde el punto de vista técnico, preservar la funcionalidad de los sumideros es esencial para evitar inundaciones, mantener la capacidad hidráulica del sistema y prevenir desbordamientos. La obstrucción de sumideros puede afectar la eficiencia del sistema y comprometer la calidad del agua, con consecuencias para la salud pública. Desde la perspectiva ambiental, la protección de sumideros es crucial para prevenir la contaminación de cuerpos de agua, preservar la biodiversidad acuática y evitar impactos negativos en los ecosistemas acuáticos, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.  En las siguientes imágenes se presenta la gestión desarrollada por el consorcio.
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	[bookmark: _Toc166861180]Foto 1‑16. Mantenimiento sumidero lote B
	[bookmark: _Toc166861181]Foto 1‑17. Ubicación sumidero lote B

	[image: ]
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	[bookmark: _Toc166861182]Foto 1‑18. Mantenimiento sumidero lote B
	[bookmark: _Toc166861183]Foto 1‑19.  Ubicación sumidero lote B



De igual forma, en la siguiente ilustración se presenta la ubicación georreferenciada de dichos sumideros.

[image: ]
[bookmark: _Toc166861184]Il Foto 1‑20. Plano ubicación espacial de sumideros

[bookmark: _Toc166861038]Manejo de vertimientos

Durante el periodo, las operaciones constructivas no originaron descargas contaminantes, debido a la rigurosa implementación de protocolos ambientales y técnicos predeterminados. Estas acciones aseguraron la preservación de la calidad hidrológica y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
.
[bookmark: _Toc166861039]Suministro de agua para actividades constructivas 

El consorcio no efectuó adquisiciones ni suministros adicionales de agua para las actividades en curso durante el período mencionado. Este enfoque se alinea con una gestión eficiente de los recursos hídricos, minimizando la demanda externa y destacando el compromiso ambiental en la ejecución de las actividades.
[bookmark: _Toc166861040]Control de Material de Construcción

En este numeral, se detallan las medidas de manejo ambiental destinadas a realizar el tratamiento, transporte y almacenamiento apropiado de los insumos y materiales de construcción. Estas medidas no solo buscan optimizar la eficiencia operativa, sino también mitigar los posibles impactos ambientales asociados con el manejo y almacenamiento de dichos recursos. Además, se pretende asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y técnicas aplicables a la gestión responsable de los materiales y equipos a lo largo de la obra.

[bookmark: _Toc166861041]Material de construcción de cantera 

Durante el periodo señalado, el consorcio adquirió material pétreo cumpliendo estrictamente con las normativas técnicas y ambientales vigentes, reflejando nuestro compromiso con la gestión responsable de recursos y la preservación del entorno. A continuación, se detalla la cantidad de material adquirido, y en el Anexo 9 se incluyen las facturas y detalles de la compra de este material para la obra.

Todos los materiales de cantera se compraron puestos en planta, para el transporte se utilizaron terceros los cuales no entregan los vales al consorcio debido a que los necesitan para cobrar el transporte del material al empleador. En caso de ser necesario se realizará la solicitud de estos documentos a la empresa de transporte, sin embargo, nosotros no tenemos el almacenamiento de estos vales por lo que depende de la disponibilidad del transportador.

[bookmark: _Toc166861093]Tabla 1‑3 Material pétreo consumido en el periodo 
	PERIODO
	TIPO MATERIAL
	ORIGEN
	CANTIDAD (m3)
	Densidad Kg/m3

	1 al 25 de abril 2024
	SBG-PEA
	Reciclados Industriales de Colombia SAS
	110.79
	1600

	
	Triturado ¾ (filtro)
	Incomineria S.A
	160,71
	1600

	
	Rajón 20-30
	Incomineria S.A
	13.72
	1600


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril 2024

Nota aclaratoria: Estos materiales no poseen factor de expansión ya que estos no son producto de excavaciones.
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[bookmark: _Toc166861185]Foto 1‑21. Protección y acopio material pétreo 


[bookmark: _Toc166861042]Material de construcción de no pétreos

En el período, se realizó la adquisición de diversos elementos de construcción. Toda la información detallada sobre estos soportes está documentada en el Anexo No. 4 del presente informe.

Tabla 1‑4 Cantidades de material
	Ítem
	Unidad
	Cantidad (Unidades)
	Proveedor

	Bancas en concreto
	Und
	19
	Prefabricados ERFOLG S.A.S.

	Banca en concreto cuadrada
	Und
	3
	Prefabricados ERFOLG S.A.S.

	 Césped en pasto Kikuyo
	M2
	701,25
	INGESOS S.A.S.


Fuente:  Consorcio T&G parques II, Abril 2024


 En las siguientes imágenes se presenta, el soporte del material ingresado en el periodo.

[image: ]

[bookmark: _Toc166861186]Foto 1‑22.. Material No pétreo-Bacas de concreto 





[bookmark: _Toc166861043]Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Durante el periodo, se generó material de descapote y excavación, el cual, debido a las condiciones de la obra, se reutilizará para la reconformación del terreno paralelo a los senderos peatonales. 

Se aclaración para fines pertinentes del informe que se adjunta en el anexo No. 5 el certificado de disposición de los materiales aquí descritos, de acuerdo a la documentación entregada en los anteriores informes, la certificación es un documento válido tanto para la caja y para secretaria de ambiente del retiro del material RCD.

[bookmark: _Toc166861044]Cantidad generada en el periodo

En la siguiente tabla se presenta la detallada relación de dicho material, discriminado por tipo y cantidad.

[bookmark: _Toc166861095]Tabla 1‑5 Relación de material RCD generado en el periodo 
	Periodo
	Tipo de material
	Gestor 
	Cantidad

	1 al 25 de abril de 2024
	Excavación
	R & R Ingeniería y servicios ltda
	133 m3


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

En las siguientes imágenes se presenta, las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, como es la humectación periódica del material de descapote y la protección del material RCD acopiado en obra.
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	[bookmark: _Toc166861187]Foto 1‑23. Protección de material
	[bookmark: _Toc166861188]Foto 1‑24. Protección de material



En el Anexo 5 se presenta la proyección del informe RCD del mes de abril de 2024.

[bookmark: _Toc166861045]Reutilización / o Aprovechamiento de RCD

Durante el periodo, se reutilizaron un total de 660,75 toneladas. De estas, 182.5 toneladas provinieron de Plantas de Tratamiento a través del gestor Reciclados Industriales SAS, mientras que 478 toneladas resultaron de la reutilización de material de excavación. Este material se empleó en el atraque de los bordillos de los senderos peatonales y en la conformación de las parcelas de jardinería del Lote C actividad que se realizó durante los dos últimos meses del proyecto, siendo una reutilización y/o aprovechamiento de RCD del 71.13% el cual se encuentra evidenciado en el anexo No. 5 mes 4 abril anexo V.507 Aprovechamiento Insitu. 
[bookmark: _Toc166861046]Puntos de acopio o almacenamiento temporal de materiales y RCD

Se han designado áreas específicas para el acopio temporal del material de descapote resultante de la intervención en los senderos definitivos, según lo contemplado en los diseños del proyecto. Esta decisión se basa en consideraciones técnicas que garantizan la eficiencia logística y operativa, cumpliendo al mismo tiempo con las directrices ambientales para minimizar cualquier impacto negativo en el entorno circundante.
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	[bookmark: _Toc166861189]Foto 1‑25. Señalización de acopios
	[bookmark: _Toc166861190]Foto 1‑26.. Señalización de acopios

	
	


                                              [image: ]
[bookmark: _Toc166861191]Foto 1‑27. Retiro y transporte de RCD
[bookmark: _Toc166861047]Maquinaria y Equipos

Durante el período, se realizó una detallada revisión de toda la documentación legal relacionada con la maquinaria y los equipos, enfocándose en verificar su adecuación y cumplimiento con las normativas vigentes. Esta actividad es parte integral de las estrategias de control operacional que implementa el consorcio, las cuales incluyen inspecciones regulares a cada equipo para asegurar su correcto funcionamiento.

Es importante destacar que estas acciones están diseñadas para prevenir, mitigar y controlar posibles impactos ambientales y riesgos asociados al uso de la maquinaria y equipos, incluyendo medidas para reducir emisiones, aumentar la eficiencia energética y asegurar la gestión segura de residuos.

[bookmark: _Toc166861048]Inventario o relación de maquinaria y equipos

Durante ese período, se utilizó maquinaria y equipos especializados para el retiro de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), ya que este material no podía ser reutilizado en la obra.
[bookmark: _Toc166861049]Vehículos y MAQUINARIA 

Durante el periodo se usó maquinaria equipos y vehículos para el desarrollo de las actividades de retiro de RCD por no aprovechamiento de este material, en razón a las condiciones propias de la zona y al avance de las actividades constructivas.

En las Tablas 1-6 y 1-7 se detalla la lista de maquinaria, equipos y vehículos, incluyendo sus especificaciones técnicas.

[bookmark: _Toc166861096]Tabla 1‑6 Relación de maquinaria 
	Equipo
	Marca
	Licencia
	Motor
	Serie/Registro
	Póliza
	Vence

	Minicargador
	BOBCAT
	92010
	7DH4202
	MC278093
	NO
	NO


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

[bookmark: _Toc166861097]Tabla 1‑7 Relación de vehículos
	Equipo
	Licencia Transito
	SOAT
	Vence
	CRTMEC
	Vence

	Volqueta SCI118
	10024683511
	15651501110330
	27/11/24
	169881168
	28/11/24

	Volqueta VSB607
	10007167022
	608300512
	24/11/24
	167494524
	01/08/24

	Volqueta EKD741
	10024683511
	15651501110330
	27/11/24
	169881168
	28/11/24

	CRTMEC: Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024
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[bookmark: _Toc166861192]Foto 1‑28.  Vehículo Volqueta VSB607

[image: ]
[bookmark: _Toc166861193]Foto 1‑29. Vehículo Volqueta EKD741

[image: ]
[bookmark: _Toc166861194]Foto 1‑30.  Vehículo Volqueta SCI118

[image: ]
[bookmark: _Toc166861195]Foto 1‑31. Minicargador Bobcat


En el Anexo 10 Se presenta el soporte de la documentación de los equipos y vehículos mencionados en las tablas anteriores.

[bookmark: _Toc166861050]Manejo de Sustancias Químicas

Durante el periodo se usaron sustancias químicas para el desarrollo de las actividades constructivas, como fue el uso de gasolina para el funcionamiento apisonador-Compactador usado en las actividades constructivas del proyecto. 

	[image: ]
[bookmark: _Toc166861196]Foto 1‑32. Apisonador a base de gasolina



[bookmark: _Toc166861051]Inventario y manipulación de sustancias químicas

En el periodo, se usó gasolina para el funcionamiento apisonador-Compactador usado en las actividades constructivas del proyecto, tal como se relaciona en la siguiente tabla.


[bookmark: _Toc166861098]Tabla 1‑8 Inventario sustancias químicas usadas en obra 
	Tipo de sustancia
	Cantidad
	Uso en obra

	Gasolina
	10 galones
	Tanqueo de Apisonador-Compactador usado en los senderos 


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

En relación con lo detallado anteriormente, es importante aclarar que no se realizó acopio temporal de esta sustancia en la obra, debido a que la adquisición se efectuó exclusivamente en las cantidades necesarias para el uso diario, correspondientes a cada jornada laboral.


[bookmark: _Toc166861052]Manejo de Cobertura Vegetal

Durante el periodo, se llevaron a cabo actividades de manejo ambiental enfocadas en la protección del arbolado presente en el AID del proyecto. Es importante aclarar que no se realizaron tratamientos forestales. Asimismo, se protegieron y conservaron las áreas verdes. Las particularidades de este componente se presentan en el Anexo 6, donde se detalla el informe de las actividades forestales realizadas durante el periodo.

[bookmark: _Toc166861053]CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

En este numeral se presenta la relación de sesiones de capacitación ambiental realizadas durante el período, en línea con el programa definido en la matriz de formación. Estas sesiones siguen las pautas del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, buscando asegurar la comprensión y adherencia del personal a los protocolos ambientales.

[bookmark: _Toc166861054]Registro de capacitaciones, charlas, entrenamientos, sensibilizaciones o Campañas

A continuación, se presenta una tabla que detalla las capacitaciones realizadas durante el período. Las evidencias correspondientes se pueden encontrar en el Anexo No 7, denominado "Capacitaciones".

[bookmark: _Toc166861099]Tabla 1‑9 Capacitaciones Gestión Ambiental 
	N°
	FECHA
	C
	I
	S
	TEMA
	Realizado por
	No. De asistentes

	1
	02-04-2024
	
	
	X
	Control de emisiones atmosféricas
	Manuel Portilla
Pablo Diaz 
	36

	2
	08-04-2024
	
	
	X
	Procedimiento para manejo de material y excavación
	Manuel Portilla
Pablo Diaz
	27

	3
	15-04-2024
	
	
	X
	Marco legal
	Manuel Portilla
Pablo Diaz
	31

	Entiéndase por:     C=Capacitación         I= Inducción      S= Charlas de sensibilización


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024
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	[bookmark: _Toc166861197]Foto 1‑33. Capacitación

[image: ]

	[bookmark: _Toc166861198]Foto 1‑34.. Capacitación

[image: ]
[bookmark: _Toc166861199]Foto 1‑35. Capacitación a personal nuevo




[bookmark: _Toc166861055]Cronograma de Actividades

En el marco del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, el consorcio ha reafirmado su compromiso con la implementación de medidas de prevención, mitigación y corrección. Estas acciones se han ejecutado conforme a las directrices estipuladas en las fichas de manejo ambiental utilizadas durante la ejecución de la obra. El siguiente gráfico ilustra el nivel de cumplimiento alcanzado en relación con las actividades ambientales programadas para el período del 1 al 25 de abril de 2024.

[bookmark: _Toc158041319][bookmark: _Toc166862960]Gráfico 1 Porcentaje de cumplimiento cronograma ambiental
[image: ]

NOTA: *La línea roja del gráfico corresponde a la meta establecida de acuerdo con los requerimientos del componente ambiental de la CVP, a través de la medición del desempeño ambiental.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 25 de abril de 2024, se logró un nivel de cumplimiento del 100% en todas las actividades programadas, evidenciando la efectividad de las acciones propuestas. Se adjunta en el Anexo 8, el cronograma detallado de actividades ambientales, proporcionando una visión integral de los hitos alcanzados.

[bookmark: _Toc166861056]Indicadores de Gestión

En este capítulo se exponen los indicadores de gestión que fueron detallados en el Plan Maestro de Actividades (PMA), con el propósito de poner de manifiesto los rendimientos del proyecto desde una perspectiva tanto técnica como ambiental.

[bookmark: _Toc166861057]Manejo del recurso hídrico

	Nombre del Indicador 
	Formula  
	Cálculo 
	Avance en el mes
	Acumulado
	Meta 

	Protección de sumideros 
	(Número de sumideros protegidos en el frente de obra) / (Número de sumideros en el área de influencia) *100
	(5/5) *100 
	100%
	100%
	90%

	Capacitaciones
	(Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas) *100
	(3/3) *100
	100% 
	100%
	100%


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

[bookmark: _Toc166861058]Manejo de los residuos líquidos

	Nombre del indicador 
	Formula 
	Cálculo 
	Avance en el mes
	Acumulado
	Meta 

	Derrames 
	(Número de derrames atendidos /Número de derrames presentados) *100
	0/0
	100%
	100%
	100%

	[bookmark: _heading=h.qsh70q]Unidades sanitarias Móviles (USM)
	Cantidad de sanitarios USM / (requeridos) = >1
	(2/ 2) 
	100%
	100%
	1 USM/15 Personas

	
	(Volumen de residuos líquidos domésticos dispuestos
/ Volumen de residuos líquidos domésticos generados tratados por empresa especializada) *100
	(0/0) *100
	100%
	100%
	100%

	RESPEL
	(Volumen de residuos líquidos RESPEL
/ Volumen de residuos líquidos RESPEL generados tratados por empresa especializada) *100
	0%
	0%
	100%
	100%


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

[bookmark: _Toc166861059]Residuos solidos 

	Nombre del indicador 
	Formula 
	Cálculo 
	Avance en el mes
	Acumulado
	Meta 

	Disposición de residuos Reciclables
	Kg de residuos reciclables entregados / Kg de residuos reciclables generados) *100
	(10/10) *100
	100%
	100%
	100%

	Informes de gestión
	Numero de informes presentados y aprobados/ número de informes mensuales programados x 100
	(1/1) *100
	100%
	100%
	100%

	Separación en la fuente
	(Kg de residuos sólidos susceptibles para aprovechamiento separados al mes /Total de residuos generado al mes 
	(10/25) *100
	40%
	100%
	>= 30%


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

[bookmark: _Toc166861060]Manejo instalaciones temporales

	Nombre del indicador 
	Formula 
	Cálculo 
	Avance en el mes
	Acumulado
	Meta 

	Servicios Básicos  
	Número de servicios básicos instalados/ Número de servicios básicos que deben cumplir) *100
	(4/4) *100
	100%
	100%
	100%

	Desempeño programa
	Número de hallazgos negativos corregidos / número de Hallazgos negativos evidenciados en las inspecciones realizadas) * 100%
	(1/1) *100
	N.A
	N.A
	>=90


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

[bookmark: _Toc166861061]Manejo instalaciones temporales

	Nombre del indicador 
	Formula 
	Cálculo 
	Avance en el mes
	Acumulado
	Meta 

	Protección de fauna
	(Número de nidadas con desarrollo exitoso/Número de nidadas encontradas) *100
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.

	Rescate
	(Número de Animales rehabilitados/Número de animales encontrados) *100
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.

	Informes de gestión
	Numero de informes presentados y aprobados/ número de informes mensuales programados * 100.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.

	Conservación de hábitats
	(Número de individuos ahuyentados rescatados, trasladados y reubicados / Número total de individuos Identificados) *100.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.


Fuente: Consorcio T&G parques II, abril de 2024

[bookmark: _Toc166861062]Comunicaciones y bitácora

La bitácora SST-MA es una herramienta esencial en la gestión y seguimiento de actividades que tienen impacto en el entorno natural. Esta documentación proporciona un registro detallado de las acciones llevadas a cabo, permitiendo una evaluación continua de su efecto en el medio ambiente. La bitácora no solo cumple con requisitos normativos y legales, sino que también sirve como una fuente valiosa de información para la toma de decisiones informadas. Además, facilita la transparencia y la rendición de cuentas al ofrecer una visión clara de las prácticas adoptadas y las medidas correctivas implementadas en caso de desviaciones. 

En el Anexo 11 del componente SST se presenta el soporte de las notas de la bitácora con corte al 25 de abril de 2024.



[bookmark: _Toc166861063] COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

[bookmark: _Toc158037464][bookmark: _Toc166861064]Recurso Humano Información del Personal

En este capítulo se presenta la relación del personal vinculado con el proyecto 

[bookmark: _Toc158037465][bookmark: _Toc166861065]Relación de personal vinculado al proyecto.

Durante el periodo, el consorcio llevó a cabo un exhaustivo seguimiento y control del personal vinculado al proyecto. En el Anexo 1, se proporciona el formato SST-FT-001, donde se detalla la información del personal de manera discriminada por nombre completo, número de cédula, cargo, tipo de vinculación laboral (ya sea directo, contratista o independiente), nombre de la empresa a la que está asociado, número de teléfono celular, fecha de ingreso y fecha de retiro, así como información sociodemográfica.

Este conjunto de datos se presenta de manera organizada en formato Excel, distribuido en tres pestañas. La primera incluye información sobre el personal que ingresó durante el periodo, seguida por el personal activo, luego el personal retirado y, finalmente, el personal inactivo. Lo anterior con sus respectivos soportes. 

[bookmark: _Toc166861100]Tabla 2‑1 Personal ingresado a obra en el periodo
	Personal que ingresa a obra en el mes de abril de 2024

	No.
	Fecha de ingreso
	Número de personas que ingresan al proyecto

	1
	15-4-2024
	1

	2
	20-4-2024
	7

	Total, del personal que ingresa
	8


Fuente: Consorcio T&G Parques II


[bookmark: _Toc166861101]Tabla 2‑2 Personal retirado en el periodo
	Personal que se retira de la obra en el mes de abril de 2024

	No.
	Fecha de retiro
	Número de personas que se retiraron

	1
	5-4-2024
	1

	2
	17-4-2024
	1

	3
	22-4-2024
	1

	Total, del personal que se retira
	3


Fuente: Consorcio T&G Parques II




[bookmark: _Toc158037466][bookmark: _Toc166861066]Recursos Presupuesto|

En el Anexo 2, Se presenta el formato SST-FT-02, donde se describe los recursos empleados en el periodo en el componente SST, lo anterior, conforme a las especificaciones del contrato.

[bookmark: _Toc166861067]Medición de objetivos e indicadores del SG-SST

El consorcio ha implementado indicadores a través de la matriz de objetivos, metas e indicadores del SG-SST, cumpliendo con el Artículo 30 de la Resolución 0312 de 2019. Se ha mantenido un registro de estos indicadores, que incluyen la frecuencia de accidentalidad, la severidad de los accidentes, la proporción de accidentes de trabajo mortales, la prevalencia de enfermedades laborales, la incidencia de enfermedades laborales y el ausentismo por causas médicas.

En el Anexo 3, se presenta el soporte de la matriz de indicadores del consorcio.

[bookmark: _Toc158037468][bookmark: _Toc166861068]Matriz Legal

La matriz legal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un compendio sistemático y estructurado que recopila todas las obligaciones jurídicas y normativas que nuestro consorcio debe cumplir en materia del SG-SST. Esta herramienta exhaustiva abarca tanto las regulaciones locales como los estándares nacionales, y refleja un análisis detallado de las leyes laborales y las normativas específicas del sector. Cada componente de la matriz especifica un requisito legal, evaluando nuestro nivel de cumplimiento y las medidas correctivas aplicadas, más allá de la conformidad legal, nuestro objetivo es fomentar una cultura jurídica proactiva en SST, involucrando a todos los actores en la gestión de riesgos y promoviendo un entorno laboral seguro. Esta herramienta no solo es fundamental para la toma de decisiones informadas, sino que también impulsa la mejora continua y fortalece nuestras prácticas de gestión, asegurando un cumplimiento jurídico efectivo y sostenible. Dado que no hubo cambios en la matriz durante el periodo, hemos decidido no incluirla en el presente informe.


[bookmark: _Toc158037469][bookmark: _Toc166861069]MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN RIESGOS (IPER) 

La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER) es una herramienta esencial en nuestra gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este informe, abordaremos su estructura y aplicación práctica en nuestras operaciones diarias, ilustrándolo con ejemplos concretos. La IPER no solo permite identificar peligros y evaluar riesgos, sino que también proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas en la mitigación efectiva de los riesgos laborales. Considerando que no hubo cambios en este documento durante el periodo evaluado, hemos decidido no incluirlo en el informe actual.

[bookmark: _Toc158037470][bookmark: _Toc166861070]Profesiograma

Durante el periodo este documento no tuvo ninguna modificación por el cual no se presenta como anexo al presenta informe.


[bookmark: _Toc158037471][bookmark: _Toc166861071]Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el periodo, el consorcio llevó a cabo la reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), cumpliendo con lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986.

En el Anexo 4 se presenta el informe de la reunión realizada el 22 de abril de 2024, en la cual se constata que no se han registrado accidentes o incidentes en la obra durante los meses de marzo y abril de 2024. En dicho anexo también se indican las inspecciones locativas de cada uno de los lotes, así como la inspección de elementos como extintores, botiquines y kits de derrame.

[bookmark: _Toc158037472][bookmark: _Toc166861072]Comité de Convivencia Laboral

El acta de la reunión del comité de convivencia laboral, correspondiente al mes de abril de 2024, se encuentra en el Anexo 5. Esta reunión se realizó conforme al plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y está alineada con las directrices de la Resolución 1356 de 2012. Según el Artículo 9 de dicha resolución, (..) el Comité de Convivencia Laboral debe reunirse ordinariamente cada tres meses y puede sesionar con la mayoría de sus integrantes presentes. Además, se puede convocar de manera extraordinaria cuando surjan casos que requieran intervención inmediata, y cualquier integrante puede convocar estas sesiones. (..)

Esta reunión se realizó el día 19 de abril de 2024 sobre las 8 de la mañana en el punto de atención al ciudadano donde se deja la consigna que durante todo el periodo de la obra no se presentaron casos de acoso laboral u otros aspectos que afecten el desarrollo de las actividades por cada colaborador en el proyecto del Ecoparque la Roca.

[bookmark: _Toc158037473][bookmark: _Toc166861073]Programa de Capacitación

El principal objetivo del programa de capacitación es brindar conocimientos en seguridad y Salud en el trabajo necesario para desempeñar sus actividades en forma segura. Dentro de la formación se realizó inducción y notificación de riesgos a los trabajadores directos e indirectos al ingreso.  

Del mismo modo, y cumpliendo con lo establecido en el cronograma de capacitación, se programó las actividades de capacitación y charlas de personal en obra, con el objetivo de informar los diferentes programas de SG-SST del proyecto y los riesgos que se pueden encontrar expuestos en la ejecución de las diferentes actividades que hacen parte del proceso productivo.

En la Tabla 2-1 se relacionan las charlas de seguridad y salud en el trabajo y en la Tabla 2-2 Se presenta la inducción y notificación de riesgos practicada al personal vinculado con el proyecto.




[bookmark: _Toc166861102][bookmark: _Toc157454829]Tabla 2‑3 Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
	N°
	FECHA
	TEMA
	No. De participantes
	
Responsable

	1
	1-4-2024
	Funciones y responsabilidades del COPASST
	32
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	2
	2-4-2024
	Procedimiento para el control de emisiones atmosféricas
	36
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	3
	3-4-2024
	Funciones del CCL
	37
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	4
	4-4-2024
	Superficies o herramientas cortantes
	33
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	5
	5-4-2024
	Evite la tendinitis por uso del celular
	35
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	6
	6-4-2024
	El Colesterol
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	7
	7-4-2024
	Trabajos con energías peligrosas
	10
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	8
	8-4-2024
	Procedimiento para el manejo de material y de excavación
	27
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	9
	9-4-2024
	Vibraciones
	29
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	10
	10-4-2024
	Riesgo Biológico
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	11
	11-4-2024
	Primero auxilios en caso de fracturas, esguinces y luxaciones
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	12
	12-4-2024
	Grados de lesión de pie diabético
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	13
	13-4-2024
	Estrés en el trabajo
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	14
	15-4-2024
	Marco legal (Aspectos generales y legales del medio ambiente)
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	15
	16-4-2024
	Relaciones Interpersonales
	31
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	16
	17-4-2024
	Lesiones aprendidas de diferentes obras
	20
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	17
	18-4-2024
	Estrategias para evitar accidentes
	27
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	18
	19-4-2024
	Instructivo para trabajo seguro en alturas y en espacios confinados
	26
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	19
	20-4-2024
	Divulgación PESV-Orden y aseo
	32
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	20
	20-4-2024
	Capacitación de higiene postural
	4
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	21
	22-4-2024
	¿Qué hacer en caso de incendio?
	29
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	22
	23-4-2024
	Primero auxilios PAS (Protege, Avisa y Socorre)
	28
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	23
	24-4-2024
	Recomendaciones Básicas Durante un sismo 
	29
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	24
	25-4-2024
	Los accidentes más comunes en obra
	28
	Manuel Portilla
Pablo Diaz



Fuente: Consorcio T&G Parques II

[bookmark: _Toc157454830][bookmark: _Toc166861103]Tabla 2‑4 Relación inducción del SG-SST y notificación de riesgos
	[bookmark: _Hlk159836849]N°
	FECHA
	TEMA
	No. De participantes
	
Responsable

	1
	15-4-2024
	Inducción, notificación de riesgos
	1
	Manuel Portilla
Pablo Diaz

	2
	20-4-2024
	Inducción, notificación de riesgos
	7
	Manuel Portilla
Pablo Diaz



Fuente: Consorcio T&G Parques II
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[bookmark: _Toc166861200]Foto 2‑1 Capacitación lote A
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	[bookmark: _Toc166861201]Foto 2‑2 Capacitación Lote C
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[bookmark: _Toc166861202]Foto 2‑3. Inducción en Punto de Atención al Ciudadano






En el Anexo 6 se presenta el soporte del plan de formación SST

[bookmark: _Toc158037474][bookmark: _Toc166861074]Medicina Preventiva y del Trabajo
Durante el periodo se dio cumplimiento al programa de Promoción de Estilos de Vida y Entorno Saludable, dichas actividades están contempladas en el programa de trabajo propuesto y aprobado para el proyecto.
[bookmark: _Toc112655064][bookmark: _Toc115964486][bookmark: _Toc158037475][bookmark: _Toc166861075]Exámenes médicos ocupacionales

Durante el periodo, el consorcio realizó exámenes para verificar la aptitud de los trabajadores en relación con las demandas de su cargo, considerando características físicas, psicológicas e intelectuales. Además, se llevó a cabo un seguimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales de preingreso del personal que trabajó durante el periodo. Los soportes de estas actividades, junto con la documentación legal de ingreso, se encuentran en el Anexo 1.
0. [bookmark: _Toc112655065][bookmark: _Toc115964487][bookmark: _Toc158037476][bookmark: _Toc166861076]Evaluación médica ocupacional post incapacidad /reintegro laboral.

Estas evaluaciones medicas periódicas se realizarán para incapacidades mayores a 30 días con el fin de identificar condiciones de salud o enfermedades laborales que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor del trabajador o afectar a terceros en el consorcio, En este periodo No se tuvo personal que aplique a evaluación médica ocupacional post incapacidad /reintegro laboral ya que no se presentó ningún caso.

Soportes se presentan el Anexo 1 junto con la demás documentación legal de ingreso.

[bookmark: _Toc158037477][bookmark: _Toc166861077]Ausentismo

Para este periodo, el contratista no presenta alguna novedad de incapacidad o ausentismo del proyecto.




[bookmark: _Toc158037478][bookmark: _Toc166861078]Inspecciones Planeadas
Durante este periodo, el consorcio llevó a cabo la inspección programada según el plan de inspecciones establecido para el proyecto, lo que nos permitió verificar y revisar el estado de cada elemento implicado. 

Durante el periodo se realizan las siguientes inspecciones:
· Inspección de botiquines.
· Inspección de extintores.
· Inspección de Kits de Derrame.
· Orden y Aseo en los lotes A, B, C, D y E.
· Inspección de vehículos (Volquetas y minicargador)

Los registros de esta inspección planeada se encuentran en el Anexo 7.

[image: ]
[bookmark: _Toc166861203]Foto 2‑4 Inspección de Botiquines

[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc166861204]Foto 2‑5 Inspección de extintores

[image: ]
[bookmark: _Toc166861205]Foto 2‑6 Inspección de kit de derrame

[image: ]
[bookmark: _Toc166861206]Foto 2‑7. Inspección de minicargador

[image: ]
[bookmark: _Toc166861207]Foto 2‑8. Inspección de volqueta

[image: ]
[bookmark: _Toc166861208]Foto 2‑9. Inspección de volqueta


[bookmark: _Toc158037479][bookmark: _Toc166861079]Reporte de Accidentalidad

Para este periodo el consorcio no presenta el reporte e investigaciones de incidentes y casi accidentes, ya que en el periodo no se presentó ningún caso, como se puede evidenciar en el certificado de accidentalidad emitido por la ARL del del consorcio. 

En el Anexo 8 se presenta el certificado de accidentalidad del consorcio.

[bookmark: _Toc158037480][bookmark: _Toc166861080]Entrega de Elementos de Protección Personal

Para este periodo el consorcio realizó la entrega correspondiente de los elementos de protección personal de todos los trabajadores, según lo relacionado en la matriz de EPP.

En el Anexo 8, Se presenta el soporte de la entrega de EPP

[image: ]
[bookmark: _Toc166861209]Foto 2‑10. Entrega de epps al personal

[image: ]
[bookmark: _Toc166861210]Foto 2‑11 Entrega de epps al personal
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[bookmark: _Toc166861211]Foto 2‑12. Entrega de epps al personal


[bookmark: _Toc158037481][bookmark: _Toc166861081]Gestión de Riesgos Prioritarios y Tareas de Alto Riesgo
Durante el periodo no se desarrollaron tareas de altor riesgo.

[bookmark: _Toc158037482][bookmark: _Toc166861082]Manejo de Campamentos, PAC y Oficinas
[bookmark: _Toc158037483][bookmark: _Toc166861083]Publicación 

A través de la cartelera SST&MA se realizó la publicación de la Política SST, Política de Gestión Ambiental, Política de Prevención de Tabaquismo, Alcoholismo, Farmacodependencia y otros y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, MEDEVAC, y demás información pertinente del componente SST&MA.

[image: ]
[bookmark: _Toc157457162][bookmark: _Toc166861212]Foto 2‑13 Cartelera en Punto de Atención al Ciudadano (PAC)
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[bookmark: _Toc157457163][bookmark: _Toc166861213]Foto 2‑14 Cartelera en el Almacén
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[bookmark: _Toc157457164][bookmark: _Toc166861214]Foto 2‑15 Cartelera en el Área Técnica

[image: ] 
Plano del área técnica
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[bookmark: _Toc158037484]Plano del PAC

[image: ]
Plano del almacén
[bookmark: _Toc166861084]Hidratación
[image: ]
[bookmark: _Toc157457165][bookmark: _Toc166861215]Foto 2‑16 Hidratación del personal 

Se realiza entrega de bolsas de agua de 6 Litros, al terminarse el mismo se realiza la sustitución del mismo con la misma cantidad para que sean depositadas en los garrafones.

[bookmark: _Toc158037485][bookmark: _Toc166861085]Suministro de servicios sanitarios
[image: ]
[bookmark: _Toc157457166][bookmark: _Toc166861216]Foto 2‑17 Unidad Sanitaria del Almacén
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[bookmark: _Toc157457167][bookmark: _Toc166861217]Foto 2‑18 Unidad Sanitaria piso 2 (Área Técnica)

[image: ]
[bookmark: _Toc157457168][bookmark: _Toc166861218]Foto 2‑19 Unidad Sanitaria Punto de Atención al Ciudadano (PAC)
[image: ]
[bookmark: _Toc166861219]Foto 2‑20 Unidad Sanitaria Lote A


[bookmark: _Toc158037486][bookmark: _Toc166861086]Gestión de Residuos Sólidos

[image: ]
[bookmark: _Toc157457169][bookmark: _Toc166861220]Foto 2‑21 Punto Ecológico Almacén
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[bookmark: _Toc157457170][bookmark: _Toc166861221]Foto 2‑22 Punto Ecológico Punto de Atención al Ciudadano (PAC)

[image: ]
[bookmark: _Toc157457171][bookmark: _Toc166861222]Foto 2‑23 Punto Ecológico Área Técnica (segundo piso)

[bookmark: _Toc158037487][bookmark: _Toc166861087]Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

El consorcio está debidamente equipado con los elementos necesarios para la atención de emergencias en caso de cualquier eventualidad. Entre estos elementos se encuentran botiquines, camillas, extintores e inmovilizadores, todos ubicados en la oficina y disponibles para actuar ante cualquier emergencia. Asimismo, contamos con la conformación de la brigada de emergencias, la cual se establece con el objetivo de prevenir, controlar y actuar de manera oportuna y eficaz en situaciones de emergencia. Cabe destacar que la brigada de emergencias no experimentó ninguna modificación durante el periodo.

En el Anexo 10, Se presenta el soporte de entrega de los EPP para el personal de la brigada y las charlas al personal.

[bookmark: _Toc158037488][bookmark: _Toc166861088]Seguimiento de indicadores degl SGSST

El consorcio lleva a cabo la implementación de los indicadores por medio de la matriz de objetivos, metas e indicadores del SG-SST dando cumplimiento al Artículo 30 de la resolución 0312 de 2019, se llevó el registro de los indicadores del SG-SST, entre los cuales midieron: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.

En anexo 3 se presenta la el seguimiento a los indicadores. 

[bookmark: _Toc158037489][bookmark: _Toc166861089]Acciones preventivas y/o correctivas. Plan de mejoramiento

En el anexo 11, se presenta el formato de acciones correctivas preventivas y de mejora, describiendo los hallazgos presentados en el periodo.


[bookmark: _Toc158037490][bookmark: _Toc166861090]Comunicaciones y bitácora

La presentación de la bitácora ambiental en seguridad y salud en el trabajo se justifica como una herramienta esencial para el registro detallado de acciones, asegurando el cumplimiento normativo y legal. Esta documentación facilita la evaluación continua de las actividades y sirve como base informada para la toma de decisiones. La bitácora promueve la transparencia y rendición de cuentas al mostrar claramente las prácticas adoptadas y las medidas correctivas implementadas, reflejando un compromiso con la responsabilidad ambiental y la gestión consciente y segura de las actividades laborales.

En el Anexo 12 se presenta copia de la bitácora con las notas del periodo 1 al 25 de abril de 2024.
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