PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá julio 2025

Referencia: No CO1.PCCNTR.7296460 del 2025

Andres Camilo Penagos Beltran.

C.C. 1069731325

Evidencias julio 2025- Obligación 3

Obligación Contractual 3:

Apoyar a la Dirección de Formación Profesional en la formulación y validación de las especificaciones técnicas relacionadas con los procesos de contratación, migración y transición de los repositorios de contenidos educativos, asegurando que se cumplan los requisitos técnicos y operativos establecidos para la correcta ejecución de dichos procesos. Informe Ejecutivo: Revisión de la Función “Repositorio”

### 1. Objetivo

Evaluar la usabilidad y funcionamiento del módulo “Repositorio Institucional” en ambiente de pruebas, identificando ajustes pendientes y validando correcciones implementadas.

### 2. Alcance

- Interfaz gráfica y navegación

- Carga y gestión de recursos

- Gestión de metadatos

- Control de versiones

- Búsqueda y filtros

- Informes y auditoría

- Gestión de usuarios

### 3. Metodología

Se ejecutaron pruebas funcionales siguiendo listas de chequeo proporcionadas, con revisiones en las fechas 8‑5, 9‑5, 16‑6, 17‑6, 24‑6 y 25‑6 de 2025, documentando si las observaciones persistían o se habían resuelto.

### 4. Hallazgos Principales

| Área | Hallazgo principal | Estado de la observación |
| --- | --- | --- |
| Interfaz gráfica | - Botón “Manual” sin enlace funcional. |  |

- Texto “Semillas” en lugar de “Repositorio Institucional” en menú superior.

- Icono de “Eliminar” confuso (X en vez de papelera). | Persisten ajustes |
 | Carga de recursos | - No permite CSV.

- No muestra progreso de carga/descompresión.

- Metadatos subidos no asociados automáticamente.

- Duplica archivos al descomprimir. | Persisten observaciones |
 | Gestión de metadatos | - No valida campos obligatorios, permite metadatos incompletos.

- Listas de selección no interpretadas.

- Solo un metadato por recurso.

- Faltan herramientas de gestión de plantillas. | Persisten observaciones |
 | Control de versiones | - No muestra historial completo de versiones.

- No restaura versiones previas.

- Renombrado de “Versión de Recurso” a “Versión de Semilla” confuso. | Persisten observaciones |
 | Búsqueda y navegación| - Ausencia de búsqueda por metadatos (nombre, tipo, fecha, palabra clave).

- Doble autenticación innecesaria.

- Migas de pan no reflejan navegación correcta. | Persisten observaciones |
 | Informes y auditoría | - No hay reportes de seguimiento de uso por rol/usuario.

- Centro de Cambios sin filtros ni paginación.

- Auditoría no filtra por usuario. | Persisten observaciones |
 | Gestión de usuarios | - Usuarios pueden editar datos personales libremente.

- Contraseñas no validan política SENA (alfanuméricas con especiales). | Nueva observación |

### 5. Recomendaciones

- Interfaz y navegación:

  - Vincular correctamente el botón “Manual” y uniformizar nomenclatura (“Repositorio Institucional”).

  - Sustituir icono de eliminar por papelera intuitiva.

- Carga de recursos:

  - Habilitar extensiones CSV y mostrar barra de progreso/descompresión.

  - Asociar metadatos automáticamente al descomprimir.

- Metadatos:

  - Implementar validación de campos obligatorios y permitir múltiples metadatos por recurso.

  - Añadir módulo de gestión de plantillas (listas, obligatoriedad).

- Versionado:

  - Mostrar historial completo y permitir restauración.

  - Conservar nomenclatura “Versión de recurso”.

- Búsqueda avanzada:

  - Incluir filtros por metadato y rangos de fecha.

  - Eliminar doble autenticación al venir de Zajuna.

- Informes y auditoría:

  - Desarrollar reportes por semilla, inventario, uso y enlaces rotos con filtros y paginación.

  - Mejorar módulo de auditoría para filtrar por usuario y acción.

- Seguridad y roles:

  - Restringir edición de datos personales según rol.

  - Validar contraseñas con política SENA.

### 6. Conclusión

El análisis evidencia que, si bien se han corregido algunos ajustes, persisten oportunidades de mejora críticas en usabilidad, gestión de metadatos, control de versiones y generación de informes. Implementar las recomendaciones permitirá garantizar la calidad, seguridad y eficiencia del módulo “Repositorio Institucional” antes de su paso a producción.

Fuentes

Revisión elaborada por: Equipo de validación funcional

### Anexos

Correo_Huella_ModuloRepositorio.pdf

REVISIÓN FUNCIÓN REPOSITORIO 12-06-2025.docx