# REVISIÓN FUNCIÓN REPOSITORIO

12 al 25 de junio 2025

## Cargue de recursos

- Revisando la interfaz gráfica del menú que se presenta a los usuarios, se evidencia que se requieren los siguientes ajustes:

- Revisión 17-6-2025 La observación persiste

1. El botón Manual: No está funcionando el link que direcciona al manual.

Revisión 17-6-2025 La observación persiste

2. En la barra superior se presenta el nombre “Semillas” el cual debería ser “Repositorio Institucional” (esto entendiendo que este sistema no tiene el repositorio de usuarios y el repositorio de cursos).

Revisión 16-6-2025 Se observa el ajuste

3. En la parte inferior de la pantalla se presenta la opción “Administración de semillas”, la cual no corresponde con el nombre de la barra superior, por tanto, debería denominarse “Repositorio Institucional”.

Revisión 8-5-2025 Se observa el ajuste

4. La opción Usuarios que se presenta en la parte inferior de la pantalla corresponde a una subfunción del menú “Gestión Usuarios” lo que está bien.

Revisión 8-5-2025 Se observa el ajuste

5. La opción Reportes que se presenta en la barra superior no corresponde con la que se presenta en la parte inferior de la pantalla, por tanto, en la parte inferior se debería denominar “Centro de Cambios”, dado que es lo que presenta al ingresar, manteniendo así la misma estructura de las demás opciones.

Revisión 17-6-2025 La observación persiste

### RECURSOS

- No permite el cargue de archivos de extensión csv

Revisión 24-6-2025: Evento nuevo posterior al ajuste.

- Se intenta ubicar recursos del repositorio con el ambiente de prueba, sin embargo, no se evidencia enlace para organizar una semilla y validar la actualización de recursos por sobreescritura.

Revisión 17-6-2025: Evento nuevo posterior al ajuste.

- No se evidencia la opción “Eliminar”

Revisión 17-6-2025 Se mantiene la observación, dado que, aunque se evidencia la opción de eliminar, ésta no conserva diseño gráfico e intuitivo de la iconografía. Al ser una X se entiende como cerrar, por tanto, debería ser una de tipo papelera ().

- Cuando se carga un metadato por archivo no se identifica a que recurso se le está cargando

Revisión 16-06-2025 Persiste observación

- No se cuenta con la opción de volver a los recursos

Revisión 17-6-2025 Observación posterior al ajuste

- En la lista de selección el valor medium está mal escrito, debe ser Medio

Revisión 17-6-2025 Observación posterior al ajuste

- Durante el cargue del recurso CF1 el sistema indica que no reconoce algunos archivos por extensión.

Revisión 8-5-2025 Se evidencia el ajuste

- Durante el cargue, edición, copiado o cualquier otra acción, no se está mostrando el Progreso de la actividad, por tanto, el usuario desconoce si ha terminado su ejecución. Este progreso se debe mostrar a través de una barra o mensaje que permita visualizar el progreso.

Revisión 16-6-2025 Persiste la observación. Durante la descompresión del archivo no se evidencia el avance, posteriormente, se muestra una notificación que indica que se ha puesto en cola y en ningún momento se muestra la finalización.

- Cuando se cargar el archivo no reconoce si está comprimido para indicarle al usuario si desea descomprimirlo, lo deja opcional al usuario como una segunda acción. Por lo anterior, no está notificando (venta emergente) la opción al usuario antes de cargar el recurso con las opciones de descomprimir o cargar en la extensión como está el recurso.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Adicionalmente, cuando se carga el recurso y hace clic en la opción “Descomprimir”, el sistema descomprime, pero no elimina el recurso que se encontraba comprimido, dejando 2 veces la misma información.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Algunos recursos presentan la opción “Ver archivos”, sin embargo, esta debería estar permitida para otras extensiones como por ejemplo html

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Las opciones que se pueden realizar por cada tipo de recurso se están sobreponiendo al nombre de los recursos y el texto se desborda por su tamaño.

Revisión 8-5-2025 Se evidencia el ajuste

- Cuando se está editando el nombre del recurso, genera error. Esto ocurre con nombres largos o cortos.

Revisión 17-6-2025 Se evidencia el ajuste

- Aunque se presenta en el primer nivel del directorio raíz de las carpetas el bloque de carpeta, la palabra se debe corregir de “Blockear” a “Bloquear”

Revisión 8-5-2025 Se observa el ajuste

- Se observa que se pueden bloquear carpetas /directorios hasta el nivel 3, esto se debe extender a cualquier nivel.

Revisión 8-5-2025 Se observa el ajuste

- En todos los recursos no se están visualizando las mismas opciones, por ejemplo, en los recursos tipo Carpeta no se observa la opción “Mover”, “Copiar”, “Copiar Enlace”. De igual forma, las opciones no se presentan en el mismo orden, por tanto, se debe garantizar que todos se presenten igual independiente del nivel de jerarquía en el que se encuentre el recurso.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Falta el botón histórico carpeta, a pesar de que la comparación es entre 2 recursos tipo carpeta.

- Se deben conservar los nombres en español, según el idioma establecido en el sistema.

- El versionamiento de los recursos debe conservarse para todo tipo de contenido, independientemente de si ha sido o no sobrescrito.

- Falta el botón de 'Información del recurso', que permita consultar los datos correspondientes como en la carpeta.

- Las acciones a ejecutar con los recursos se deben presentar en el mismo orden.

- Cuando se copia o mueve un recurso a otra ubicación, al visualizarlo, este no queda funcional.

Revisión 17-6-2025 Observación posterior al ajuste.

Recurso que se va a copiar, funcionando.

Recurso copiado, presenta error.

Recurso que se va a mover, funcionando.

Recurso que se movió, con error.

- Cuando se sobreescriben recursos, al visualizarlos, estos no quedan funcionales.

Revisión 17-6-2025 Observación posterior al ajuste.

- Cuando a una carpeta se le intenta poner el mismo nombre de otra del mismo nivel, el sistema muestra que hizo cambio correctamente, sin embargo, este no se ve reflejado.

Revisión 17-6-2025 Observación posterior al ajuste

- Cuando se realiza el cambio de nombre en recursos de tipo elemento (pdf, word,excel...), el sistema cambia el nombre, sobrescribe el recurso, y no queda registro en control de versiones. En este punto, dado la nueva versión del repositorio:

Revisión 17-7-2025 Observación posterior al ajuste.

  - Debe notificarle al usuario que ya existe un recurso de la misma extensión con ese nombre, que si desea sobrescribir o cancelar la acción.

  - De aceptarse la sobrescritura, el sistema debe almacenar la versión.

- Cuando se va a editar el dato de un recurso tipo contenido, no se presenta una opción de salir de la edición, por tanto, se genera confusión al usuario al mostrar la opción eliminar unida a la opción editar, haciendo creer que la X corresponde a cerra la edición. Se recomienda:

- Modificar el botón eliminar de la X por una imagen de tipo caneca.

- Adicionar la X cuando se esté editando el nombre del recurso, cuya función sea la de salir de la edición si no se desea guardar el cambio.

Revisión 17-7-2025 Se presenta frente al ajuste realizado

- En los recursos independiente del nivel jerárquico no se identifica la opción de permisos por recurso de (un rol específico, un grupo de usuarios de un curso, o un usuario particular) con los permisos y privilegios (leer, editar, crear, sobrescribir, administrar, eliminar), ya sea carpeta o archivos específicos.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- No se observan las opciones para poder realizar cargue masivo de recursos, donde pueden ser para sobrescribir recursos actuales, crear nuevos, entre otros. De igual forma, conexión mediante protocolos como webdav. De igual forma desde nubes externas.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- No se identifica por recurso: su fecha de creación o última actualización, tamaño, versión, tipo de recurso y usuarios o rol que tienen permisos sobre este.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación. Aunque se presenta una nueva opción de edición en la carpeta o directorio, a nivel de recurso de contenido no se presenta la opción de edición. Adicionalmente, no presenta todos los datos del recurso.

- No se logra identificar en el ejercicio, si cuando se sobrescribe o edita un recurso se conservan los permisos asignados.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

### VERSIONES:

- No se logra evidenciar para un recurso cuales han sido todas sus versiones.

Revisión 17-6-2025: Persiste la observación.

Se evidencia que:

- por recurso ya se cuenta con la opción de versiones, sin embargo, al ingresar en ellas la ruta y el documento que descarga es el mismo. No se logra ver las diferentes versiones del recurso.

- Modificaron el nombre de Versión de Recurso a Versión de Semilla, esto se había corregido en revisiones anteriores. Se conservar como Versión de recursos.

- Cuando se consulta por Centro de cambios, se encuentra la opción de versiones de los recursos, sin embargo, no es práctico dado que se debe estar revisando cambios para identificar que versiones se tienen del mismo recurso.

Revisión 17-6-2025: Persiste la observación.

De igual forma, cuando se consulta el recurso, se evidencia las versiones, pero estas no permiten ser restauradas.

- Cuando se carga el archivo de extensión .zip el sistema indica que el proceso es exitoso y que pudo no haber cargado algún archivo, es importante que el sistema indique al usuario que archivos y extensiones no se pudieron cargar, para su control y revisión.

Revisión 17-6-2025: Observación posterior al ajuste.

- La opción de descargar está presentando error durante su ejecución.

Revisión 17-6-2025: Observación posterior al ajuste.

- La ruta del menú Centro de Cambios, independiente a la opción que se seleccione presenta la misma miga de pan

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- No se logra obtener el enlace de cada una de las versiones que se han cargado para un recurso.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación, el recurso con la ruta indicada no permite su consulta.

## GENERAL:

- BÚSQUEDA: No se identifica opción para la búsqueda por metadatos de los recursos por nombre, tipo de extensión, fecha de creación, descripción, palabra clave.

Para el caso de fecha de creación, permitir utilizar condicionales como entre, mayor, menor, mayor igual o menor igual.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- De manera general, el sistema no debe solicitar doble autenticación con usuarios que vienen de Zajuna.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Durante la revisión del repositorio no se puede observar cómo se enlazan los recursos en un espacio semilla.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Durante la revisión del repositorio no se puede validar que varias fichas de la misma semilla apunten a la misma dirección del repositorio.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Durante la revisión del repositorio no se puede evidenciar que, al sobrescribir o editar el recurso en el repositorio, el cambio se refleje en la ficha y en la semilla con la última versión del recurso.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Durante la descarga de archivos no se logra descargar por varios archivos simultáneamente.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Durante la revisión de los recursos no se identifica donde se puede consultar su detalle de: nombre del recurso, ruta de acceso al recurso, detalle técnico del recurso, quién lo creo, cuando lo creo, historial de dicho recurso, vinculación actual del recurso con cursos de la plataforma, metadato asociado. O la búsqueda por metadatos. Se debe tener en cuenta, que solo debe permitir buscar recursos que estén habilitados para esto, dado que algunos recursos son privados.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

A nivel de recurso no se está visualizando por las diferentes extensiones.

A nivel de carpeta se observa información, sin embargo:

a. El dato del autor está vacío

b. detalle técnico del recurso, quién lo creo, quién lo actualizó, historial de dicho recurso, vinculación actual del recurso con cursos de la plataforma, metadato asociado y descripción los datos registrados

- No se evidencia el módulo de búsquedas, por lo que no se logra visualizar si los usuarios pueden guardar sus consultas para ser ejecutadas posteriormente más de una vez.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- El sistema no está permitiendo navegar sobre la miga de pan del recurso.

Revisión 17-6-2025 SE observa el ajuste

- Cuando se recorre el repositorio institucional, no se identifica donde presenta el tamaño actual, es decir su peso.

Revisión 9-5-2025 SE observa el ajuste

- No se identifica si los permisos se heredan jerárquicamente.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Los recursos deben poder ser marcados con seguimiento por defecto, para poder tener reportes en línea que nos permita ver la hoja de vida del recurso. Esta opción en el recurso debe poder ser apagada o activada por el usuario o rol en el sistema que tenga el permiso para hacerlo.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Dado que nos encontramos en el ambiente de pruebas, no se cargó un recurso de más de 5GB, pero en el ambiente productivo esta carga debe estar permitida a través de protocolos o nubes.

Revisión 16-6-2025 La observación persiste, el sistema solo permite el cargue de varios tamaños de recursos, pero no permite que se descompriman. A continuación, se presentan varios tamaños de archivo y el resultado al descomprimirse.

Al descomprimir presenta error tamaño 1GB:

Prueba con 500 MB al descomprimir

Prueba con 297 MB al descomprimir

El sistema solo permite el cargue 1.96 GB pero no permite descomprimir

El sistema permite el cargue de 4 GB pero no permite descomprimir

5 Gb: El sistema permite el cargue, pero al descomprimir genera error.

Prueba superior a 5Gb

- Dado que no se tiene acceso desde un curso al recurso del repositorio institucional, no se logra identificar si el recurso puede ser evaluado por los usuarios y registrar comentarios.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Para lo anterior, los usuarios o roles con permiso deben poder descargar el reporte en Excel o csv de los recursos con su retroalimentación y valoración, el usuario que lo recomendó, rol, nombre del recurso, ubicación.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

### INFORMES DEL SISTEMA:

- En el sistema no se evidencian informes que permita a los usuarios según rol o permisos conocer si el recurso fue marcado con seguimiento, tener información respecto a datos de usuarios que han tenido acceso al recurso, la fecha en que se accedió y el tipo de acción (lectura o modificación) que tuvo el recurso.

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- En la revisión no se observan reportes relacionados al seguimiento de los recursos del repositorio, es importan con reportes que permita:

Revisión 17-6-2025 Persiste la observación

- Por semillas, conocer las fichas donde se encuentre vinculado o asociado, propiedades generales como tipo, extensión ruta de ubicación, versiones del archivo y carpeta, permisos sobre el archivo y carpeta, estado de metadatos (si / no), información sobre el usuario quién cargó por primera vez el recurso y el (los) usuario(s) que editó o editaron (sobreescritura) dicho recurso, fecha de creación y última edición.

- Por inventarios y conteo de recursos disponibles en el repositorio de contenidos que incluya la relación de carpetas, subcarpetas y archivos, permitiendo al usuario la especificación del directorio que requiera para extraer el reporte. Este reporte debe mostrar la Ruta archivo / carpeta,        Nombre archivo /carpeta,        Tipo archivo,        Tamaño,    Fecha creación,      Fecha última actualización,     los campos relacionados en el Metadato (si los tiene diligenciados).

- Por seguimiento en el uso de recursos disponibles por periodos (filtro) en el repositorio de contenidos por parte de los usuarios. Mostrando información como Ruta archivo / carpeta,        Nombre archivo /carpeta,   fecha de creación /cargue/ sobreescritura   y cantidad de visualizaciones /ediciones en el periodo

- Por recursos que no tienen metadato institucional, con campos de: Ruta, archivo,	Nombre archivo, Tipo archivo.

- Por acciones del recurso, con los campos: Ruta archivo,               Nombre archivo,	ID Usuario (usuario con el cual accede)	Nombre usuario,	Acción (Leer, sobreescribir, cambiar permisos, etc),	Versión (Versión del archivo que fue usada por el usuario.) Fecha de uso

- Por enlaces de recursos que contienen enlaces rotos, con campos de: Ruta archivo,        Nombre archivo,        Tipo archivo,        Enlace roto

### REPORTES –Centro de cambios

- Cuando se realiza copiado o movimiento de recursos:

Revisión 24-6-2025 Observación posterior al ajuste.

  - la ruta que se presenta no corresponde con la ruta del recurso. Ejemplo, indica una carpeta DocArtic1 la cual no existe.

  - Aunque es copiado o movido el recurso, se marca con una nueva versión, siendo el mismo recurso. Se debe corregir para conservar la versión independiente de si se copió o movió de ubicación.

Revisión 24-6-2025 Observación posterior al ajuste.

- Cuando se realiza el copiado de un recurso de una ruta a otra:

Revisión 24-6-2025 Observación posterior al ajuste.

  - Se almacena en control de cambio.

  - indica que tuvo cambio de nombre.

  - Se duplica el nombre al final del recurso copiado.

  - Quedan 2 registros por una misma acción.

  - El recurso no funciona.

  - En la columna final que relaciona la acción en uno de los registros queda copy file y en el otro una ruta.Lo que se debe revisar. Queda con nombre var/www/.....(resaltado en color azul)

  - En los dos registros no queda la ruta completa.

| discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV02_Cambio.pdf/IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | 1750783490_IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | 2025-06-24 16:44:50 | 0 | 1 | /var/www/devlms.sena.edu.co/RepositorioSENA/storage/app/discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | Restaurar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | 1750783490_IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | IE-AA3-EV02_Cambio.pdf | discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic | 2025-06-24 16:44:50 | 0 | 1 | copy file | Restaurar |
| discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV01.pdf/IE-AA3-EV01.pdf | 1750783667_IE-AA3-EV01.pdf | IE-AA3-EV01.pdf | discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV01.pdf | 2025-06-24 16:47:47 | 0 | 1 | /var/www/devlms.sena.edu.co/RepositorioSENA/storage/app/discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV01.pdf | Restaurar |
| discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic/IE-AA3-EV01.pdf | 1750783667_IE-AA3-EV01.pdf | IE-AA3-EV01.pdf | discorepo001/Repositorio/Complementaria/Institution/SENA/Arte/17062025/Contenido/DocArtic | 2025-06-24 16:47:47 | 0 | 1 | copy file | Restaurar |

- No se están registrando los cambios de tipo copiado de archivo.

Revisión 24-6-2025 Persiste la observación, no se identifica a que hace referencia la acción Actualizado. Esto teniendo en cuenta que no se hizo sobrescritura, copiado, o movimiento del archivo.

- En centro de cambios no está quedando el registro de Edición de nombres, es pertinente se identifique que acciones quedan registradas en el este módulo, dado que no quedan las creaciones ni eliminaciones.

Revisión 24-6-2025: Persiste la observación.

- Se recomienda organizar los elementos que se presentan en el reporte de eventos del sistema y adicionalmente en color morado se complementan los nombres de las columnas y se adiciona una nueva.

Revisión 24-6-2025 La observación persiste. Aunque se observan cambios no están según lo requerido en el orden y tipo de campos. Por ejemplo, no se encuentra el campo de Fecha de creación del recurso y el campo Fecha del evento no tiene el nombre ajustado.

| Ruta del Recurso | Nombre de Recurso | Nuevo Nombre de recurso | Tipo/ extensión del recurso | Fecha de creación del recurso | Fecha del evento | Versión Anterior del recurso | Versión Actual del recurso | Acción | Acciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| discorepo001/prueba2/nuevoNombreCarpeta | discorepo001/prueba2/nuevoNombreCarpeta/version.txt | 1731443249_version.txt | version.txt | 2024-06-15 20:27:29 | 2024-11-12 20:27:29 | 0 | 1 | Actualizado | Restaurar |

Forma en que se visualiza:

- No se evidencian opciones de búsqueda y filtros en el centro de cambios, lo que hace dispendioso encontrar actividades en el tiempo cuando el sistema entre en operación.

Revisión 24-6- 2025 La observación persiste. Se cuenta con un buscador, pero no se define que variables consulta de la información.

- Hace falta la paginación, teniendo en cuenta los volúmenes de información que se manejan.

Revisión 24-6-2025 Evento nuevo posterior a actualización.

- Cuando se intenta Restaurar el archivo, el sistema presenta error dado que no muestra las opciones consultadas al usuario para confirmar la acción, sin embargo, al resaltar el mensaje se observa que las opciones se presentan de color claro, sin contraste.

Revisión 24-6-2025 La observación persiste

- No se ven las opciones, el usuario debe resaltarlas para que se presenten.

- Cuando se hace clic en Si, el sistema no realiza ninguna acción. Esto tiene el mismo comportamiento en la función de Auditoria, donde tampoco queda el registro ejecutado.

- Cuando se restaura/copia/mueve un recurso, el sistema no debería generar una nueva versión, dado que está restaurando, por tanto, siguen existiendo las versiones 0 y 1, para este caso.

Revisión 24-6-2025: Persiste.

- Cuando se eliminan registros de archivos o carpetas no está quedando la acción registrada en Centro de cambios.

Revisión 25-6-2025 Observación posterior al ajuste

- Cuando se realiza el cargue de un archivo, el sistema no registra traza en versión 0 al momento de cargar, luego se sobrescribió el archivo y se generó un registro “Actualizado” con versión 1.

Revisión 25-6-2025 Observación posterior al ajuste

### REPORTES –Auditoria

- Cuando se intenta filtrar por usuario, el sistema no muestra resultados. Se realizó con el usuario en diferentes formas: por nombres completos, nombres parciales y por correo electrónico.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

Se observa que en el campo buscar, el tipo de consulta es de campo abierto, para estos estados se debe tener una lista desplegable o una opción que tome los datos establecidos.

También se identifican palabras inexistentes o en inglés.

- El botón “Buscar” ubicado junto al campo Dato está sirviendo para Buscar en el total del sistema y buscar el usuario, por tanto, es confuso si va a cumplir todas las funciones o es por cada acción.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- Cuando se hacen los filtros por fecha de creación de los recursos o por fecha para exportar, el sistema no está mostrando las acciones implementadas el mismo día, es decir, hoy 21 de noviembre se cargó una nueva jerarquía de carpetas y un archivo, pero los registros no se evidencian en la página de Auditoria, ya sea que se apliquen búsquedas o que se cargue sin ningún filtro.

Revisión 25-6-2025 El problema persiste dado la hora que se está manejando en el servidor. Los cambios se realizan a las 8 am aproximadamente y el sistema registra como hora luego de las 12m.

- Durante la digitación de los datos de búsqueda por Autor u otros campos de tipo texto, el sistema no va buscando a medida que se digita las opciones permitidas, en este sentido cada usuario debe digitar el total del nombre generando posibles errores o coincidencia de datos existentes.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- En la presentación de pantalla de Auditoria presenta los datos con rotulo de columna como Correo, sin embargo, lo que debería es el usuario (documento identidad con tipo de documento de identidad) que realiza la acción, dado que el correo lo pueden tener igual varios usuarios. Esto partiendo que el sistema repositorio debe tomar los datos de los usuarios de Zajuna para no tener doble registro de usuarios, como se ha revisado en las sesiones anteriores. En este sentido, se entiende que el autor es el nombre completo del usuario (Nombres y Apellidos).

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- Se presenta error en caracteres especiales en el log descardado para eventos. De igual forma, el nombre del archivo no conserva la estructura de otros archivos en nombres y encabezados.

Revisión 25-6-2025 se observa durante la descarga el error.

- Log descargado: indica en su encabezado que el dato que presenta es el id_user y no el correo electrónico, pero lo que presenta es el nombre del usuario.

Revisión 25-6-2025 Los datos del Excel no son iguales a los datos del sistema en la pantalla, las columnas deberían ser iguales. Asimismo, se deben revisar los caracteres.

- El Log de auditoría que se descarga está mostrando los registros de manera no continua, se está rompiendo la cadena de cada registro.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- Para optimizar resultados de la búsqueda de una auditoria para la opción Evento, se debe desplegar los tipos de eventos existentes.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- Cuando se busca auditoria de un metadato, no se identifica como tipo de evento, por tanto, falta incluirlo.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- Se debe separar el tipo de evento del tipo de elemento que se está gestionando, es decir, poder identificar si es por Usuario, Rol, Metadato, Reporte, u otra herramienta y en un campo diferente la acción que se generó sobre esta herramienta y otro campo que indique cual fue el que se editó, por ejemplo, metadato: IMS SENA, rol Gestor Repositorio.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- No se identifica la diferencia entre los campos fecha de generación desde y el campo fecha del evento.

Revisión 25-6-2025 Se perciben que son los mismos datos.

- Los filtros deberían ampliarse con búsqueda por número de usuario, rol de usuario, evento, herramienta, recurso.

Revisión 25-6-2025 La observación persiste

- En el filtro de exportar información el campo Fechas se entiende como las fechas en que se genera el evento, por tanto, se deberían ajustar su nombre a “Fecha del evento:”,

Revisión 25-6-2025: Se observa el ajuste

- El campo “Dato” se debe renombrar a “Tipo de consulta”

Revisión 25-6-2025: Se observa el ajuste

- Los registros de eliminación no están quedando almacenados, ni los registros de movimiento de archivos.

Revisión 25-6-2025: Se observa el ajuste

- Al ejecutar la consulta de auditoria por un periodo, el sistema mantiene el filtro en la primera página, al desplazarse por la paginación se pierde el filtro.

Revisión 26-6-2025: Evento nuevo posterior a la actualización

### REPORTES – Semillas

- Cuando se realiza búsqueda de semilla:

Revisión 25-06-2025 Observación posterior a ajustes

  - el sistema no genera ningún resultado.

  - Se intentó con cambios de semilla desde abril 2025

  - se hizo cambio de nombres, se cargó información, se movió información, pero el sistema no genero resultados.

  - El Excel descargó vacío con id en inglés y el nombre del archivo no conserva lo relacionado en otros reportes para su nombre y encabezados.

## METADATOS

- Al cargar metadato de un recurso el documento de instrucciones presenta errores en el paso a paso, en su gramática y organización. Adicionalmente, no se entiende el objetivo que estaría cumpliendo según el rol de consulta y no está visible cuando se va a editar el metadato.

Revisión 17-6-2025 observación

- No es formato institucional

- No presenta un índice

- En el sistema no se identifica opción para la gestión de la plantilla del metadato, es decir, crear, editar, eliminar o publicar 2 metadatos o más de manera simultánea, indicando que roles pueden editarlo, administrarlo y visualizarlo. Así como, que metadato se debe aplicar por ruta de recursos.

Revisión 12-6-2025 La observación persiste

- No se evidencia en el sistema la opción de gestión del metadato de un recurso según los permisos del usuario o rol en el sistema.

Revisión 12-6-2025 La observación persiste

- Los campos de tipo listas de selección, del metadato no se encuentra organizados alfabéticamente

Revisión 12-6-2025 Evento nuevo posterior a la actualización.

- En el campo descriptivo falta información.

Revisión 12-6-2025 la información faltante es: Tecnología requerida para utilizar el recurso como sistema operativo o navegador.

- Durante el registro del metadato se identifican palabras por corregir ortográficamente.

Revisión 9-5-2025 Se evidencia el ajuste

- Durante el registro de información no permite al usuario volver en el menú del metadato para validar información que se está registrando. Se muestran como íconos bloqueados.

Revisión 9-5-2025 Se evidencia el ajuste

- Los campos de tipo fecha no están conservando el mismo formato para registro, el algunos presentan el calendario y en otros los deja tipo texto.

Revisión 16-6-2025 Se observa el ajuste

- Durante el registro de información en el metadato se evidencia que algunos campos se encuentran en formato diferente al establecido en el documento de orientaciones para realizar inventarios. Por ejemplo, el campo de Derechos – Contribuyentes debería ser de tipo texto de 250 caracteres.

Revisión 9-5-2025 Se observa el ajuste

- Cuando se hace clic en el botón Agregar Contribuyente no permite posteriormente eliminar ese campo adicional, por tanto, falta adicionar la opción Eliminar. Esto se debe replicar en todas las opciones que presenten el mismo comportamiento.

Revisión 9-5-2025 Se observa el ajuste

- En los campos de tipo texto de más de 50 caracteres se pierde el texto cuando supera el que presenta la caja de texto.

Revisión 16-6-2025 Se observa el ajuste

Adicionalmente, campos de igual formato se presentan diferente, por ejemplo, lo señalado en la imagen, para ampliar (color azul), cantidad de caracteres que se visualizan (llaves)

Revisión 16-6-2025 Se observa el ajuste

- El sistema está presentando error al descargar el tipo de archivo.zip

Revisión 16-6-2025 Nueva observación posterior al ajuste.

- Cuando se descarga una carpeta, el metadato queda con nombre que difiere al recurso.

Revisión 16-6-2025: Observación posterior al ajuste.

- Cuando se descarga el metadato de toda una carpeta, el sistema está:

Revisión 16-6-2025: Observación posterior al ajuste.

  - Generando 2 archivos .xml en la carpeta manifiesto, dado que es una única carpeta descargando con todos sus recursos, los metadatos deberían bajar anidados en un único metadato;

  - Cuando se descargue el recurso de manera individual y éste tenga metadato asociado, dicho metadato se debe descargar de forma individual para el recurso.

- Durante la descarga del recurso, el archivo no conserva la estructura jerárquica interna de los recursos. (Distribución de directorios y recursos).

Revisión 9-5-2025 SE observa el ajuste

- Durante la descarga del recurso que tiene vinculado metadato, los datos de manifiesto no corresponden con los datos del recurso.

Revisión 16-6-2025: Observación posterior al ajuste.

En color verde se resalta el metadato cargado y en rojo el metadato descargado de la plataforma. En este punto, se observa que modifica información, orden de los campos y los campos tipo contribuyente la información baja toda pegada, sin separador o distinción por tipo de campo. Esto afecta la integridad de la información del metadato.

- No se descarga u observa el metadato en formato xml que se registró al recurso.

Revisión 25-6-2025: Se observa ajuste, sin embargo, no están siendo visibles, sin conservar la integralidad en la información y en el orden de los metadatos.

- Al descargar un archivo que contiene metadatos, el sistema descarga un .zip el cual en sistema operativo Windows genera error al momento de descomprimir.

Revisión 16 –06-2025 Observación posterior al ajuste

- Es importante, que internamente se valide que durante el cargue de archivos en el repositorio no se permitan archivos maliciosos. Es decir, archivos infectados por virus.

Revisión 16-6-2025: Se evidencia el ajuste en el cargue de este tipo de recursos, es pertinente que se garantice desde el equipo técnico para garantizar la seguridad del sistema.

- Cuando se va a revisar el metadato, debería denominarse el botón “Editar Metadato” o “Ver el metadato”.

Revisión 16-6-2025: Se evidencia el ajuste

- Posterior al registro del metadato, no se puede volver a consultar, dado que el sistema saca error.

Revisión 16-6-2025: Se evidencia el ajuste

- Se debe revisar la experiencia de usuario para el uso de botones y separadores en las opciones del sistema. Ejemplo: Durante el cargue del metadato no se identifica entre botones y separadores.

- Los formatos que se muestran durante el cargue del metadato a los recursos /carpetas, presentan error en su visualización.

Revisión 16-6-2025 Observación posterior al ajuste.

- Durante el cargue de metadatos desde la opción “Subir metadato”, el sistema no está validando los campos obligatorios, dejando así subir metadatos incompletos en los recursos.

Revisión 16-6-2025 Persiste la observación. Dado que el sistema:

a. Deja cargar el metadato y vincularlo al recurso, sin tener en cuenta los campos obligatorios.

Se procede a hacer el cargue manual por que al descomprimir el zip no fue asociado el metadato.

- Durante el cargue del metadato varios de los campos quedan con caracteres que no corresponde, como lo es el carácter :: al final de cada registro, éste debería ser entendido por el sistema como salto de línea.

Revisión 16062025: La observación persiste

- Durante el cargue de un recurso que cuenta con su manifiesto de metadato, no asocia dicho metadato al recurso.

Revisión 16062025 La observación persiste. Al cargar el zip que contiene el recurso y el metadato de dicho recurso, durante su descompresión, no relaciona automáticamente el metadato al archivo GuiaRAP1.pdf, los dos elementos los interpreta como recursos independientes.

- No se evidencia que el sistema permita a partir de cargue masivos de recursos, el cargue masivo de metadatos de dichos recursos.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- Metadato: No se visualiza en los diferentes tipos de recurso la opción de asignar el metadato.

Revisión 16062025: Se observa el ajuste

- No se encuentra donde los usuarios podrán realizar la búsqueda por información general o por información de metadato.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- Un recurso puede tener más de un metadato asociado, actualmente no nos permite sino registrar 1 único metadato, por tanto, se debe corregir en el sistema.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- No se logra evidenciar los metadatos existentes en el sistema independiente de si están o no activos. De igual forma, si existe más de un metadato activo.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- No se identifica durante el ejercicio la corta descripción de los campos del metadato.

Revisión 09052025  Se observa el ajuste

- En los campos de la plantilla del metadato, se deben poder definir listas para evitar contar con la misma información de diferentes formas de escritura, por el ejemplo, el campo País, debe ser tipo listo.

Revisión 16062025 Se observa el ajuste.

- Durante la gestión de la plantilla se debe permitir marcar cada campo como Obligatorio, Opcional o Recomendado para su diligenciamiento, actualmente, esto no se logró evidenciar, dado que no se ubicó en el sistema la opción de gestión de plantillas de metadatos.

Revisión 16062025 La observación persiste, dado que no se observa donde se gestionan las plantillas.

- No se logra evidenciar la opción de colocar carpetas disponibles o no disponibles para consulta de los usuarios.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- No se logra evidenciar si los recursos (carpetas, archivos) pueden ser marcados para publicó general o invitados (es decir recursos públicos a la comunidad), sin requerir que estén logueados en la plataforma o contraseñas para ver dichos recursos. De igual forma, que puedan ser descargados.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- No se evidencia si los recursos que se compartan al público están presentando la última versión activa.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- Los recursos cargados actualmente en repositorio institucional están permitiendo ser consultados por usuarios que no están logueados, lo que es un error.

Revisión 16062025 La observación persiste.

- Durante la carga del metadato el sistema no está interpretando los valores de los campos de tipo lista de selección. Es decir, si cargamos el valor L para el campo Estructura General, el sistema deja el valor en blanco durante cargue, siendo este un valor obligatorio y que en lista se visualiza como Lineal.

Cuando se descarga la carpeta, el metadato que descarga viene con el valor sufijo o alterno al valor que presenta la lista de selección en el sistema. Ejemplo el campo USO.

Revisión 16-6-2025 Persiste la observación

- Durante la edición de metadatos el sistema no permite cargar metadato por archivo

Revisión 16062025 Evento nuevo posterior a los ajustes. Tener en cuenta que aún falta que se pueda cargar por cualquier nivel de carpeta  y recursos.

## GESTIÓN DE USUARIOS

- El sistema está permitiendo que los usuarios modifiquen su información personal de nombres, apellidos y correo electrónico.

Revisión 12-6-2025 Nueva observación posterior a ajustes.

Versión 1 Camilo

Versión 2 Camilo

- La contraseña no está validando la estructura SENA, es decir, permite que el usuario registre solo caracteres y no que sea alfanumérica con caracteres especiales, se debe corregir según lineamientos SENA.

Revisión 12-6-2025 Nueva observación posterior a ajustes.

- Durante la creación / edición de roles no se visualizan los que se encuentran en el LMS Zajuna. Es pertinente recordar que el repositorio debe estar integrado con Zajuna.

Revisión 12-6-2025 La observación persiste

- Durante la visualización de los permisos habilitados por rol, no se identifican la segregación de creación, edición, eliminación y administración.

Revisión 12-6-2025 La observación persiste.

- No se observa la segregación de metadatos para plantillas para; crear, editar, eliminar, administrar; ni tampoco para segregación por los archivos y recursos para:  crear, editar, eliminar.

- El Permiso de Administrar archivo se evidencia prevalece sobre los permisos de Carpeta y Permisos Archivos, en este sentido, se debería tener la segregación para que administre archivos y otro de administrar carpetas.

- La columna de Crear y Actualizar debe denominarse Administrar. Teniendo en cuenta que se evidencia que esos permisos prevalecen a los permisos segregados de carpetas y archivos.

- La columna Nombre de la vista, no se entiende su función, dado que no se mantiene por agrupación de permisos de la vista de manera horizontal, es decir solo tiene un título.

- En la gestión de los roles no se observa si el rol está o no activo, de igual forma, permitir la desactivación/activación de roles que no sean directamente administrados desde Zajuna.

Revisión 12-6-2025 La observación persiste

- Cuando se actualiza un rol, la auditoría no está almacenando el nombre del rol que fue actualizado, el evento solo indica Actualizado, pero no define que función. Solo está indicando que permisos del rol se editaron. Hace falta incluir la información.

Revisión 12-6-2025: Persiste la observación. Adicionalmente, en esta nueva revisión la auditoria no se está almacenando para los cambios que se están haciendo en roles y usuarios, a todo nivel.

- La etiqueta se debe actualizar “Fecha de creación desde:” y “fecha de creación hasta:”

Revisión 8-5-25: Se evidencia el ajuste

- En el módulo de auditoria para la exportación no es claro al usuario, dado que no aplican todos los filtros. Es decir, cuando se seleccionan fecha de generación, tipo de consulta y se hace clic en exportar, no funciona. Solo funciona si se diligencia fecha del evento, se debe ajustar para que la exportación descargue los filtros que hay en pantalla.

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

- Se debe corregir la ortografía en:

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

  - el mensaje que se presenta al usuario cuando no tiene permiso de acceder a la auditoría

  - En la palabra auditoría se debe corregir en el sistema dado que falta la tilde.

  - Se debe revisar de manera general la ortografía para acción de actualizó, editó, eliminó, cambió, y demás palabras escritas como adminstrar por administrar.

- El sistema no está permitiendo crear usuarios de dominio diferente a SENA, lo que se debe actualizar, dado que se cuenta con convenios que no necesariamente cuentan con correo SENA.

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

- El usuario en SENA puede tener el mismo correo en formación y en roles de la estrategia en Zajuna, por tanto, no debe limitar a que los usuarios no tengan el mismo correo. Es decir, un correo puede existir más de una vez en el sistema.

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

- Durante la creación o edición del usuario, el sistema durante la validación está borrando los datos registrados en el formulario, es pertinente que esto no ocurra para evitar reprocesos cuando se obtienen mensajes de error.

Revisión 12-6-25: Persiste el error con la nueva versión

- El campo Nombre debe permitir el uso de caracteres especiales, dado que no está aceptando tildes, guion bajo, guion medio que son los más comunes.

Revisión 8-5-25: Se evidencia el ajuste

- Los campos de búsqueda se deben ampliar con Número de usuario, Estado del usuario

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

- Durante la exportación de los datos de usuario, se deberían adicionar la fecha de creación del usuario, fecha de última activación del estado del usuario.

Revisión 12-6-2025  Aunque se observa en el archivo la inclusión del campo Fecha última actualización, esta no indica la fecha en que fue puesto activo solo marca que se hizo un ajuste. Cuando se bloqueó el usuario 3 y se descarga el archivo para eventos del día 12, ese usuario no lo descarga.

- Los nombres los campos de la tabla de usuario, es necesario se ajusten a:

Revisión 12-6-2025 Falta el ajuste del campo Editar.

- Es pertinente se reorganicen los botones que mueven la consulta de todos los filtros, dado que con esta ubicación se entiende que el botón Buscar solo funcionaría para la opción de Dato.

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

- El sistema no indica cuáles son campos Obligatorios.

Revisión 12-6-25: Persiste la observación

- El sistema está permitiendo registrar usuarios con el mismo tipo y número de documento de identidad.

Revisión 12-6-25: El evento es nuevo posterior al ajuste