INFORME USO DEL LMS A DICIEMBRE 31 DE 2024

Componente virtualización SENATEC

En el marco del componente de virtualización – SENATEC para los cinco programas de formación en modalidad virtual establecidos en el convenio, y con corte al 31 de diciembre de 2024, desde las actividades realizadas en función del LMS Zajuna, se llevaron a cabo aquellas orientadas al uso y configuración en la plataforma conforme con los lineamientos institucionales establecidos por el SENA, particularmente, con la disposición de recursos educativos digitales producidos y aprobados:

- 228136 - Técnico en Procesamiento de datos para modelos de inteligencia artificial.

- 228117 - Técnico en Programación para analítica de datos.

- 228141 - Tecnología en Desarrollo de soluciones informáticas aplicando inteligencia artificial.

- 228142 - Tecnología en Implementación y mantenimiento de sistemas informáticos.

- 232100 – Técnico en Agrotrónica.

De manera inicial, por parte del equipo SENA se realizó una contextualización al equipo técnico de la OIT, en la cual se incluyeron ejemplos sobre la estructura y vinculación de programas de formación titulada virtual en el LMS Zajuna, destacando que esta fase, corresponde a una de las últimas acciones que se realizan dentro del proceso de virtualización de un programa una vez que los recursos educativos digitales producidos se encuentran sin hallazgos para luego ser configurados en el LMS.

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en los procesos de revisión dados en el 2024, para aquellos recursos que fueron aprobados y con todos los hallazgos totalmente subsanados, de manera paralela, se dejaron integrados y disponibles en el LMS Zajuna mediante las siguientes acciones de vinculación:

- Publicación de URLs de acceso en el LMS para la visualización y navegación de recursos y consulta de estos por parte de los usuarios finales, lo cual constituye el insumo necesario para la vinculación y configuración del programa en la plataforma.

- Configuración tanto de secciones principales como subsecciones de acuerdo con la estructura establecida para programas de formación titulada virtual.

- Configuración de espacios referentes a los documentos pedagógicos (planeación, proyecto formativo, guías de aprendizaje con sus respectivos instrumentos de evaluación, cronograma general y por fases)

- Configuración de espacios referentes a evidencias de aprendizaje alineadas con lo establecido en los documentos pedagógicos, como cuestionarios, actividades de envío (talleres, mapas, informes), foros, entre otros.

- Configuración de espacios con el material de apoyo tanto para el aprendiz como para el instructor con todos los manuales, documentos y demás recursos requeridos en el ejercicio de la ejecución de la formación.

- Configuración del centro de calificaciones, organizando las evidencias de aprendizaje en función de los periodos de calificación (por fases para formación titulada en congruencia con los documentos pedagógicos) y bajo el esquema definido por el SENA.

Finalmente, para efectos de revisión de aspectos relacionados con la funcionalidad y navegabilidad de los componentes formativos correspondientes a los cinco programas de formación remitidos por la OIT, se llevó a cabo su disposición en el LMS Zajuna con el fin de verificar el comportamiento técnico de los recursos en condiciones reales de navegación y visualización de ajustes de acuerdo con los hallazgos reportados ya sea por posibles errores en la ejecución del recurso, fallos de visualización, enlaces rotos, desfases en la navegación, identificación de las posibles dificultades que pueden enfrentar los usuarios finales (aprendices e instructores) durante la ejecución de los programas, entre otros. Con base en los acuerdos generados en el cierre de la vigencia 2024, se concertó la continuidad del proceso en el 2025 para la entrega de ajustes de los recursos por parte de la OIT de acuerdo con lo evidenciado en las revisiones realizadas por el equipo SENA, además de las actualizaciones y configuraciones requeridas en el LMS Zajuna.