PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá Julio 2025

Referencia: No CO1.PCCNTR.7296460 del 2025

Andres Camilo Penagos Beltran.

C.C. 1069731325

Evidencias Julio 2025- Obligación 8

Obligación Contractual 8:

Informe Ejecutivo
 Obligación contractual: “Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el objeto contractual”

Evidencias – Obligación 8 (corte al Junio - julio de 2025)

- Propósito del informe
 Este informe resume las acciones ejecutadas, avances obtenidos y resultados alcanzados por el equipo de gestión de repositorio y soporte técnico durante el período establecido. Las actividades están alineadas con el objetivo contractual de garantizar la disponibilidad, trazabilidad y calidad de los recursos digitales del SENA, incluyendo la atención a requerimientos complementarios no previstos inicialmente.

- Acciones ejecutadas

Se realizaron los informes  de estado de virtualización en Zajuna y repositorio de los programas OIT, Informe de riesgo de seguridad por hackeo y cierre del canal de youtube, donde se alojan y publican los videos realizados para la formación virtual el cual ya fue recuperado.

INFORME_USO_LMS_ZAJUNA_SENATEC_2024.docx

estado_componente_virtualizacion_OIT.pptx

Anexo 1 plan_trabajo_V Julio.xlsx

Estructura_base_semillas_compl_titul_Zajuna.docx

Informe de situación canal youtube.docx

- Riesgos y acciones de mitigación

| Riesgo identificado | Impacto | Acción tomada / propuesta |
| --- | --- | --- |
| Cambios de estructura en el LMS | Medio | Reprogramar cronograma y ejecutar pruebas con 5 programas antes de modificacion masiva. |
| Enlaces rotos en recursos antiguos | Alto | Automatizar validación semanal con script y aplicar plan de redirecciones. |
| Sobrecarga del equipo de soporte técnico | Medio | Reasignación temporal de recursos en semanas pico y distribución por especialidad. |

- Recomendaciones

- Institucionalizar revisiones quincenales del plan de trabajo con responsables definidos.

- Avanzar en la automatización de metadatos y verificación de accesibilidad antes del cargue.

- Reforzar la capacitación a equipos autores en empaquetado SCORM, nomenclatura y etiquetado semántico.

- Desarrollar un tablero único para trazabilidad de semillas, hallazgos, tickets y control de versiones.

- Anexos

- Anexo 1: plan_trabajo_Vjulio.xlsx (disponible en la carpeta compartida)

Además, se realizaron los siguientes informes:

- Informe de seguimiento de incidencias GLPI y SAVA (corte al 16 de julio 2025).

- Informe de estado de publicación de programas en LMS Zajuna.

- Consolidado de hallazgos y acciones correctivas en metadatos y accesibilidad.

Próximos pasos sugeridos una vez restablecido el acceso al canal de youtube:

- Verificación de enlaces y contenidos

  - Revisar todos los videos incrustados en las guías PDF, páginas HTML y cursos virtuales para asegurarnos de que ya cargan correctamente.

  - Generar un breve listado de enlaces previamente rotos y confirmar su restablecimiento.

- Cierre de casos SAVA

  - Marcar como “resueltos” los tickets asociados a la inaccesibilidad de los videos (IDs 540 a 511) y agregar en cada uno una nota de que el canal ha sido restaurado.

  - Notificar a quienes reportaron los incidentes sobre la solución.

- Comunicación interna

  - Informar al equipo de producción audiovisual y a los coordinadores de línea (Tolima, Huila, Santander y Atlántico) que el canal está operativo.

  - Compartir un breve instructivo o recordatorio de buenas prácticas para la gestión de credenciales y backup de contenidos.

- Documentación y prevención

  - Actualizar el informe de situación con la fecha y detalles del restablecimiento.

  - Evaluar la creación de copias de seguridad de los videos en SharePoint o en un repositorio alternativo para mitigar riesgos futuros.