| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA POSCONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.7076701 del 2024

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

- ASPECTOS GENERALES

| CONTRATANTE | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| CONTRATO NRO. | CO1.PCCNTR.7076701 del 2024 |
| OBJETO | CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 26/11/2024 |
| FECHA DE INICIO | 6/12/2024 |
| PLAZO INICIAL | El plazo máximo de ejecución del contrato será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización, junto con la respectiva acta de inicio suscrita entre supervisor y contratista, hasta el 30 de diciembre de 2024. |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 30 de diciembre de 2024 |
| CONTRATISTA | ARMANDO MONSALVE OSORIO |
| CC o NIT | C.C 14.319.972 |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |
| VALOR INICIAL | NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 38 CTVOS M/CTE ($92.332.900,38) |
| FORMA DE PAGO | EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato en cortes mensuales, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales. |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 10324 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2024 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 261324 DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 38 CTVOS M/CTE ($92.332.900,38) |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 30/12/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica) | No Aplica |
| VALOR TOTAL PAGADO | NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 38 CTVOS M/CTE ($92.332.900,38) |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 38 CTVOS M/CTE ($92.332.900,38) |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | EDWIN HERNANDO MAYORGA GUTIERREZ |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA |
| MODIFICACIÓN NRO. | No Aplica |
| CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO | No Aplica |
| CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO | No Aplica |
| SUSPENSIÓN | No Aplica |
| CESIÓN DE CONTRATO | No Aplica |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN | No Aplica |
| FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN | No Aplica |

- ASPECTOS TÉCNICOS

  - Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato CO1.PCCNTR.7076701 del 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES | CUMPLE / NO CUMPLE | PRODUCTO O EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| 1. Ejecutar el servicio de acuerdo con los ítems que integran los anexos técnicos aprobados por el supervisor del contrato. | CUMPLE | 1. Acta de inicio. 2. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 3. Informe de supervisión. |
| 2. Ejecutar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación. | CUMPLE | 1. Acta de inicio. 2. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 3. Informe de supervisión. |
| 3. Prestar el servicio y suministrar todos los materiales necesarios para la ejecución de la prestación del servicio. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 4. Presentar al supervisor del contrato, certificados e informes de la prestación de servicio. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 5. La prestación del servicio de ensayos de aptitud será controlada por medio de los reportes, los cuáles serán presentados por el contratista al supervisor del contrato. Es imprescindible que el servicio sea prestado por proveedor acreditado en la norma ISO/EC 17043 versión vigente. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 6. Desarrollar programas de ensayos de aptitud, bajo los lineamientos de la norma Internacional ISO/IEC 17043:2010. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 7. Atender las solicitudes inmediatamente y ejecutar los trabajos una vez sean autorizados hasta su culminación. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 8. Coordinar con el supervisor del contrato quien es la persona autorizada para generar las órdenes de prestación del servicio. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 9. El Contratista deberá designar un coordinador para la prestación del servicio o responsable del trabajo. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 10. Llevar un consecutivo y el detalle de los trabajos efectuados en carpeta individual; información que estará disponible para consulta en cualquier momento que sea requerida por el SENA, por intermedio del supervisor del contrato, y que se entregará para la liquidación de este. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 11. Generar una factura por cada orden de trabajo desarrollado, acompañada por un informe del servicio prestado. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. 4. Factura general |
| 12. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre los cambios, que solo se aceptará si cumple con los requerimientos consignados en los estudios previos del proceso. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 13. Dar a conocer al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 14. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |
| 15. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 16. Evaluar el desempeño de los Programas de Ensayo de Aptitud del Laboratorio de Servicios SERVIANALISIS. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 17. Identificar los aspectos a mejorar en los procesos de Ensayo de Aptitud del Laboratorio de Servicios SERVIANALISIS. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 18. Evaluar la competencia y tener evidencia en sus procesos de acreditación o en la declaración de sus CMC. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 19. Facilitar el cumplimiento de uno los requisitos para la obtención de acreditación realizada por los organismos competentes. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 20. Ayudar a mejorar la competencia técnica de un laboratorio. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 21. Generar confianza en las mediciones que realiza el laboratorio. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. |
| 22. Elementos No contemplados en el Anexo de Especificaciones Técnicas; En el caso de requerirse el suministro de algún elemento o servicio no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionado con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto el suministro de estos elementos o servicios deberá ser previamente aprobados por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir una cotización de los elementos o servicios requeridos. | CUMPLE | 1. Seguimiento mediante la plataforma Secop 2. 2. Informe de supervisión. 3. Informe del contratista. |

- ASPECTOS LEGALES

  - Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASEGURADORA |  | SEGUROS DEL ESTADO |  |  |  |
| NRO. DE PÓLIZA |  | I-100038808 |  |  |  |
| CERTIFICADO O ANEXO |  | ANEXO 0 |  |  |  |
| FECHA EXPEDICIÓN |  | 29/11/2024 |  |  |  |
| FECHA APROBACIÓN |  | 03/12/2024 |  |  |  |
| NRO. DEL DOCUMENTO | AMPARO |  | VALOR DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
| I-100038808 SEGUROS MUNDIAL | Cumplimiento |  | $9.233.290.10 | 28/11/2024 | 30/04/2025 |
|  | Salarios y prestaciones sociales |  | $4.616.645.05 | 28/11/2024 | 30/12/2027 |
|  | Calidad del servicio |  | $9.233.290.10 | 28/11/2024 | 10/06/2025 |
|  | Estabilidad de la obra |  | $9.233.290.10 | 28/11/2024 | 30/12/2025 |
| I-100009487 SEGUROS MUNDIAL | Responsabilidad civil extracontralcual |  | 10% SOBRE EL VALOR DE LA PÉRDIDA | 28/11/2024 | 30/12/2024 |

  - Objeto:

CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA - ESPINAL

  - Cumplimiento del objeto:

Se ha detallado y verificado el cumplimiento de todos los términos estipulados anteriormente en el contrato del CO1.PCCNTR.7076701 del 2024. Las intervenciones fueron entregadas en cantidad y calidad optimas acordadas y especificadas en el contrato. De igual forma, se dio entrega de acuerdo con las fechas estipuladas, cumpliendo con los estándares exigidos para el desarrollo del proyecto.

  - Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SG-SST APLICABLES A TODOS LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST 2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST. 3. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019 | CUMPLE | Precontractual |
| Para el caso de trabajadores independientes, estos deben aportar el Certificado de Afiliación Voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. | CUMPLE | Precontractual |
| Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS,AFP y ARL. | CUMPLE | Precontractual |
| Cuando se haga uso o entrega de productos químicos. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. (SI APLICA) | NO APLICA | No hay entrega de productos químicos. |

  - Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final de supervisión suscrito por EDWIN HERNANDO MAYORGA GUTIERREZ, durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

  - Certificado de pagos de seguridad social

| SALUD, PENSION Y ARL | Periodo reportado: 2024/11 | Planilla No. 82353230 del 10/12/2024 Operador: Compensar- miplanilla.com |
| --- | --- | --- |

  - Supervisión de la ejecución contractual

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión a la señora MAYRA DERLY SANCHEZ CAVIEDES el 28 de noviembre de 2024 y al Señor  EDWIN HERNANDO MAYORGA GUTIERREZ el 27 de diciembre de 2024

  - Liquidación del contrato

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que no se presenta valor alguno a reservar, toda vez que el contrato se ejecutó al 100%.

- ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 Pagos realizados

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

| ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
| --- | --- | --- |
| 155176725 | 2025-05-21 03:10:05 | $ 91.636.463,26 |
| 155184325 | 2025-05-21 03:56:57 | $ 696.437,12 |
| VALOR TOTAL PAGADO |  | $ 92.332.900,38 |

  - Resumen financiero

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor inicial contrato | $ 92.332.900,38 |
| Valor adición o disminución del contrato | $ 0,00 |
| Valor de las reducciones | $ 0,00 |
| Valor final del contrato | $ 92.332.900,38 |
| Valor ejecutado | $ 92.332.900,38 |
| Valor pagado | $ 92.332.900,38 |
| Valor por pagar | $ 0,00 |
| Valor a liberar | $ 0,00 |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se concluye:

- Que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

EDWIN HERNANDO MAYORGA GUTIERREZ

Supervisor de contrato

Anexos:

- Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada   por el revisor fiscal o representante legal. (En Plan de pagos Secop II).

- Certificación bancaria. (En Plan de pagos Secop II).

- Informe del supervisor. (En Plan de pagos Secop II).

- Factura de venta. (En Plan de pagos Secop II).

- Formato acta de recibo a satisfacción de bienes. (En documentos de ejecución del contrato Secop II).