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SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN
LUIS JAIME DIAZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4468-2023.

	Periodo:
	DICIEMBRE/2023

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021. 



Respetados subdirector y Gerente: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA

	CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.
	4270 - 2023

	OAC:
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA MUNICIPIO DE SAN ZENÓN DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
	NIT:
	 900.155.280-6

	OBJETO:
	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA MUNICIPIO DE SAN ZENÓN DE BUENAVISTA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	FECHA DE INICIO: 
	Sin orden de inicio. 

	FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL:
	N/A

	SUSPENSIÓN 1
	N/A

	REINICIO 1
	N/A

	PLAZO INICIAL: 
	N/A

	VALOR INICIAL: 
	$ 197.542.085,00

	VALOR ACTUAL: 
	$ 197.542.085,00

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	N/A



1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA

	REGISTRO
	RECURSO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1302823
	10
	$ 197.542.085,00
	$ 0
	$ 197.542.085,00




1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de diciembre, ya que no se han registrado avances en las obras.

	DESCRIPCIÓN
	Mes/Año de Ejecución
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO
	VALOR FACTURADO

	….
	….
	….
	….
	……
	……




1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe de interventoría No.1, para el periodo diciembre de 2023, se reporta un avance para el convenio solidario, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 

               CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA

	ITEM
	VALOR (MILLONES)
	%

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA
	$ 145.397.713
	100%

	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA
	$ 0
	0

	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA
	$ 0
	0

	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS
	$ 0
	0

	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA
	$ 0
	0



1.4.2. ANTICIPO 

	Otorgado 
	$ 0

	Amortizado 
	$ 0

	Saldo 
	-



1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA 
Meta física programada 0%  
Meta física ejecutada 0%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

	FECHA ACTA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN ÍTEM

	…
	…
	…





1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…




1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
	NÚMERO DE   REPROGRAMACIÓN 
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) 

	…
	…
	…








1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA 
	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA  
	FECHA DE REANUDACIÓN  

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A



1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	Modificación No.
	Fecha
	Breve descripción

	1
	28/12/2023
	Modificación de plazo con relación al cumplimiento de requisitos contractuales.



1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO 

CORREGIMIENTO DE ANGOSTURA

	CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 39.508.417,00
	NB-100295232
	15/11/2023
	31/10/2024

	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
	$ 9.877.104,25
	NB-100295232
	15/11/2023
	31/12/2026

	Estabilidad y/o Calidad de Obra
	$ 59.262.625,50
	NB-100295232
	31/12/2023
	31/12/2028






Garantía de RCE

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Responsabilidad Civil Extracontractual
	$232.000.000,00
	NB-100072895
	15/11/2023
	31/12/2023

	Otros
	$ -
	-
	
	



1.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	…
	…
	…
	…
	…


 


1.2. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se relaciona correspondencia en el presente mes. 

1.3. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	

	…
	
	
	



Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique) 




2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	4468 - 2023

	CONTRATISTA:
	CORPORACION DE IGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.
	NIT:
	900.155.280-6

	OBJETO:
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

	FECHA DE INICIO:
	14/12/2023

	FECHA DE
TERMINACIÓN INICIAL
	31/12/2023

	SUSPENSIÓN 1
	29/12/2023

	REINICIO
	29/01/2024

	VALOR INICIAL: 
	$ 63.036.090

	VALOR ADICIONES:
	$ 17.176.455

	ADICIÓN 1:
	$ 17.176.455

	VALOR ACTUAL: 
	$ 80.212.545

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	30/01/2024



2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	1293423
	10
	NACIÓN
	$ 63.036.090
	$ 0
	$ 63.036.090

	1293423
	10
	NACIÓN
	$ 17.176.455
	$ 0
	$ 17.176.455

	TOTAL
	
	
	$ 80.212.545
	
	$ 80.212.545




2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCIÓN
	Mes/Año de Ejecución
	VALOR BÁSICO
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	ACTA COSTOS 1
	Dic - 23
	…
	…
	…
	…

	TOTALES
	…
	…
	…
	…
	…


2.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No.1 para el período de diciembre de 2023 el contrato reporta un avance de 0%  

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
 
Total, inversión programada: $	N/A
Total, inversión ejecutada: $    	0%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…




2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACIÓN No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACIÓN  

	29/12/2023
	1
	…
	29/12/23 - 29/02/24
	29/02/24




2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

[bookmark: _GoBack]ADICIONES
	Contrato Adicional No.
	Fecha
	Valor

	1
	14/12/2023
	$ 17.176.455




2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 


	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.0
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 6.303.609,00
	75-44-101133384
	16/11/2023
	30/06/2024

	Buen Manejo Anticipo
	-
	-
	-
	-

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.
	$ 12.607.218,00
	75-44-101133384
	16/11/2023
	31/12/2026

	Calidad del Servicio
	$ 18.910.827,00
	75-44-101133384
	16/11/2023
	31/12/2024



PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN No.1 

	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.1
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 8.021.254,50
	75-44-101133384
	16/11/2023
	30/06/2024

	Buen Manejo Anticipo
	-
	-
	-
	-

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.
	$ 16.042.509,00
	75-44-101133384
	16/11/2023
	31/12/2026

	Calidad del Servicio
	$ 24.063.763,50
	75-44-101133384
	16/11/2023
	31/12/2024



PÓLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN Y REINICIO No.1

	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.
Anexo No.2
	
Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$ 8.021.254,50
	75-44-101133384
	16/11/2023
	28/08/2024

	Buen Manejo Anticipo
	-
	-
	-
	-

	Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales.
	$ 16.042.509,00
	75-44-101133384
	16/11/2023
	28/02/2027

	Calidad del Servicio
	$ 24.063.763,50
	75-44-101133384
	16/11/2023
	28/02/2025




ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO 


2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL
INTERPUESTA
	No. MEMORANDO
ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO
ACTUAL
	FECHA
AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	1
	…
	…
	…
	…
	…




2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	




2.13. OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN
En el periodo no se gestionaron oficios.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO. 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.3 OTROS ASPECTOS.








Cordialmente, 


______________________________
FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena.
Supervisor del contrato 1714-2016
MP N° 13202-097750 BLV 
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