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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.


Matriz de riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	G
	E
	E
	O
	INCONVENINETES EN LA LICITACION DE LA OBRA PARA EJECUCION  
	




INCUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATO.
	











3
	3
	ALTO
	ALTO
	









CONTRATISTA
	



REALIZAR CONTROL SOBRE A LA  INTERVENTORIA QUE ESTARA A CARGO DEL SEGUIMIENTO   DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA. 
	3
	3
	7
	ALTO
	












SI
	CONTRATISTA INTERVENTORÍA
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LOS SOPORTES DE SEGUIMEINTO DEL AVANCE DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA  
	CADA 15 DIAS

	2
	G
	E
	E
	O
	RETRASOS EN EL ACCESO A INFORMACIÓN IN SITU Y EX SITU DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUJETO A INTERVENTORÍA
	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	CONTRATISTA
	GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDASNECESARIAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO; PARA REALIZAR LE DEBIDO SEGUIMIENTO.
	3
	3
	7
	ALTO
	SI 
	CONTRATISTA INTERVENTORÍA
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE AVANCE AL CONTRATISTA
	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	3
	G
	E
	E
	O
	NO CONTRA CON LAS CONDICIONES TECNICAS PARA LA EJECUION DE LA OBRA A LA CUAOL SE LE HARA SEGUIMIENTO 
	INCUMPLIMIENT O A LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
	3
	3
	ALTO
	ALTO
	MUNICIPIO
	DESIGNAR AL CONTRATISTA LAS CONDICIONES TECNICAS NECESARIAS PARA QUE SE RELAICE EL SEGUIMIENTO EN DEBIDA FORMA 
	3
	3
	7
	ALTO
	SI
	





MUNICIPIO
	


LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CONTRATO. 
	DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
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