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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
No. SASI-0004-DRNT-2025

	ANEXO  1
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO



Para la presente contratación los riesgos se describen de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de  2015 y "El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", de Colombia Compra Eficiente, el cual se encuentra disponible en la página: http://colombiacompra.gov.co/es/manuales , el riesgo, descrito en la Tabla 2 – Probabilidad del Riesgo, se categoriza y valora de la siguiente manera:


	No. 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIP-CIÓN
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementa-dos
	Impacto después del tratamien-to
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsa-ble por implemen-tar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa e
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Categoria
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	General
	Externo
	Planeación, selección, contratación y ejecución
	Regulatorio
	Cambios en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes desde el momento de la presentación de la propuesta hasta la terminación de la ejecución del contrato
	Mayores costos asociados en la ejecución contractual
	1
	2
	3
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	Verificar constantemente los cambios tributarios que puedan afectar la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	[bookmark: _GoBack]SI
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	En ejecución
	En ejecución
	Conocer los cambios en materia legislativa que impactan el contrato
	Permanente

	2
	General
	Especifico
	Ejecución
	Operacionales 
	Costos causados por paros, huelgas o situaciones de orden público, emergencia sanitaria u otros eventos que impidan el cumplimiento del contrato antes de la entrega final.
	Retrasos en la entrega de los ítems objeto del contrato
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	La supervisión ajustará las fechas de entregas o elaborará un plan de contingencia que permita ejecutar el objeto del contrato.
	1
	1
	2
	RIESGO MEDIO
	SI
	CONTRATISTA Y ENTIDAD
	En Ejecucion
	En Ejecucion
	Comunicación permanente con el contratista
	Semanal

	3
	General
	Externo
	Ejecución 
	Económico
	Imprevistos del contratista en los tramites de importación y nacionalización de los bienes.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	El contratista deberá acreditar la justificación del retraso, asumir el valor ocasionado y/o elaborar un plan de contingencia en caso de presentarse alguna de estas situaciones, el cual permita realizar el objeto del contrato
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD ESTATAL Y
CONTRATISTA
	En Ejecucion
	En Ejecucion
	Verificación de la efectividad del Ajuste las fechas de programación o de la aplicación del Plan de Contingencia
	Mensual 

	4
	General
	Especifico 
	Ejecución
	                                      Operacionales 
	Costos causados por, robo, ruptura o pérdida destrucción y/o deterioro y/o daño de los bienes por causa de fenómenos climáticos u otros previsibles antes de la entrega final.
	Retrasos en la entrega de los bienes
	2
	1
	3
	                                  RIESGO BAJO 
	CONTRATISTA
	El contratista deberá acreditar la justificación del retraso, asumir el valor ocasionado y/o elaborar un plan de contingencia en caso de presentarse alguna de estas situaciones, el cual permita realizar el objeto del contrato.
	2
	1
	3
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA 
	En Ejecucion
	En Ejecucion
	Verificación de la efectividad del Ajuste las fechas de programación o de la aplicación del Plan de Contingencia
	Mensual

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Efectos derivados de la variación de las tasas representativas de mercado-TRM: si la tasa de cambio no supera el 20% de su valor a la fecha de presentación de su oferta
	El contratista asume el valor diferencial
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA
	El contratista deberá asumir el valor diferencial
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	SI
	CONTRATISTA 
	En Ejecucion
	En Ejecucion
	Verificar el porcentaje de la fluctuación
	Semanal

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Efectos derivados de la variación de las tasas representativa de mercado -TRM: si la tasa de cambio supera el 20% de su valor a la fecha de presentación de su oferta
	El contratista asume hasta el 20% de variación y la entidad a partir del 20.01%
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	ENTIDAD
	El Instituto debe asumir la variación que supere a partir del 20%
	3
	1
	4
	RIESGO BAJO
	NO
	ONTRATISTA Y ENTIDAD
	En Ejecución
	En Ejecución
	Verificar el porcentaje de la fluctuación
	Semanal

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales 
	Falta de disponibilidad de recursos por demoras del Ministerio de Hacienda para autorizar el PAC
	Atraso en el pago de las facturas
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO
	CONTRATISTA 
	Continuar adelantando las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda para la consecución de los recursos y comunicar de manera permanente.
	1
	1
	2
	RIESGO BAJO
	NO
	ENTIDAD
	En Ejecución
	En Ejecución
	Comunicar de manera permanente al contratista el resultado de los tramites.
	Mensual

	8
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales 
	Desabastecimiento por inconvenientes de fabricación o
descontinuación 

	Modificación del
contrato
	3
	3
	5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA 
	El Contratista
deberá presentar la
certificación del fabricante donde indique la
descontinuación, 
interrupción de fabrica-ción o
desabaste-cimiento y deberá infor-mar al supervisor las alterna-tivas disponi-bles que cumplan con las condicio-nes técnicas requeridas y que puedan ser aceptadas
	1
	2
	3
	RIESGO BAJO
	No
	CONTRATISTA
	En Ejecución
	En Ejecución
	Mantener
permanente
comunicación
entre las partes,
revisando
alternativas
	Semanal 




CATEGORÍA DEL RIESGO

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA

	8, 9 y 10
	Riesgo Extremo

	6 y 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 y 4
	Riesgo Bajo










PROBABILIDAD DEL RIESGO

	
	CATEGORIA
	VALORACIÓN

	PROBABILIDAD
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3

	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4

	
	Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5



VALORACIÓN DEL RIESGO



	IMPACTO

	Calificación Cualitativa
	Obstruye la
ejecución del
contrato de
manera
intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas
mínimas se puede lograr el objeto contractual
	Afecta la ejecución
del contrato sin
alterar el beneficio
para las partes
	Obstruye la ejecución del
contrato sustancialmente
pero aun así permite la consecución del objeto contractual
Incrementa el valor
	Perturba la ejecución
del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual Impacto sobre

	Calificación
Monetaria
	Los sobrecostos
no representan
más del uno por
ciento (1%) del
valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del
cinco por ciento (5%) del valor del contrato
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (1 5%) y el treinta por ciento (30%)
	Impacto sobre el valor del contrato en
más del treinta por
ciento (30)

	Categoría
	Valoración
	Insignificante
	Menor

	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Probable (Probablemente va a ocurrir)
Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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