ANEXO SEGUNDO  MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2020CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA E INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS

[bookmark: _GoBack]Entre los suscritos: el Señor Coronel JAIRO ANDRES ZAPATA ISAACS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.941.130 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de DIRECTOR INFRAESTRUCTURA, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución FAC 749 del 19 de septiembre de 2019 artículo 1, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, FLORALBA MACA,  mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 30.711.140 expedida en Pasto, quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato modificatorio, teniendo en consideración la solicitud del contratista, la viabilidad del supervisor y lo considerado por el comité de adquisiciones, se acuerda las modificaciones al  clausulado anexo del contrato y el contrato electrónico. A saber:

Cláusula 1 – VALOR Y FORMA DE PAGO 

1. Modificar el valor del contrato en el sentido de adicionar la suma de $185.553.779,45, para un valor final del contrato por la suma de $975.476.327,02 lo cual se verá reflejado en los acápites del contrato electrónico.

2. La APROPIACIÓN PRESUPUESTAL de la adición del presente modificatorio se verá reflejada así:

[image: ]

3. Modifíquese parcialmente la cláusula 2 numeral 2.3 FORMA DE PAGO del anexo al contrato electrónico, en el sentido de modificar la FORMA DE PAGO DEL CONTRATO en los siguientes términos:

ANTICIPO:   Por la suma de $ 286.730.998,39 del rubro de servicios de construcción para ser cancelado dentro de los 30 días calendario Posteriores al cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato, previa constitución de la FIDUCIA por parte del adjudicatario y demás trámites administrativos correspondientes, con cargo al rubro 02-02-02-005-004-01-2- R10. 
 
En cumplimiento al Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción se debe tener en cuenta la obligatoriedad por parte del contratista de suscribir una Fiducia o un Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Se deben incluir dentro del contrato los procedimientos y cuantías de las multas a que haya lugar ante la ocurrencia de atrasos atribuibles directamente al contratista.  

PRIMER PAGO PARCIAL:  Hasta por la suma de $152.742.551,15 con cargo al rubro 02-02-02-005-004-01-2 R10, para ser cancelado con cargo al PAC CUARTO BIMESTRE DE 2020, contra presentación de la factura, acta de recibo debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes, previa amortización del anticipo en el mismo porcentaje del anticipo.

SEGUNDO PAGO PARCIAL: Hasta por la suma de $152.000.000 con cargo al rubro 02-02-02-005-004-01-2 R10, para ser cancelado con cargo al PAC SEPTIEMBRE DE 2020, contra presentación de la factura, acta de recibo debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes, previa amortización del anticipo en el mismo porcentaje del anticipo.

TERCER  PAGO PARCIAL: Hasta por la suma de $200.000.000 con cargo al rubro 02-02-02-005-004-01-2 R10, para ser cancelado con cargo al PAC OCTUBRE DE 2020, contra presentación de la factura, acta de recibo debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes, previa amortización del anticipo en el mismo porcentaje del anticipo.

PAGO FINAL: Hasta por el valor del saldo con cargo al PAC NOVIEMBRE DE 2020, rubros 02-02-02-005-004-01-2-R10 ($31.260.226,33), 02-01-01-004-003-02-R10 ($ 147.519.441,23) y 02-01-01-004-006-09-R10 ($ 5.223.109,92), previa amortización del 100% del anticipo para ser cancelados dentro de los 60 días calendario posteriores a la radicación de los documentos para pago, contra presentación de la factura, acta de recibo final a satisfacción, debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites administrativos correspondientes.

Clausula 2 – CANTIDADES DE OBRA

Modificar la cláusula 2, del anexo al clausulado adicional del primer contrato modificatorio CANTIDADES DE OBRA, teniendo en cuenta el balance de mayores y menores cantidades de obra y la inclusión de ITEMS NO PREVISTOS, como se presenta a continuación:

	No.
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
	UND
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
	BALANCE A LA FECHA

	
	
	
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	 VALOR PARCIAL 
	CANTIDAD REAL
	VALOR PARCIAL REAL
	MAYORES Y MENORES CANTIDADES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PISCINA DE CADETES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	CAMPAMENTO DE 18 M2
	UN
	1
	 $                       1.730.021 
	 $                 1.730.021,00 
	1,00
	 $              1.730.021,00 
	                             -   
	MENOR

	1.2
	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS
	ML
	200
	 $                           18.209 
	 $                 3.641.800,00 
	200,00
	 $              3.641.800,00 
	                             -   
	MENOR

	1.3
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA.
	M2
	720
	 $                             6.551 
	 $                 4.716.720,00 
	720,00
	 $              4.716.720,00 
	                             -   
	MENOR

	1.4
	DESMONTE DE BARANDAS (ESCALERA PISCINA).  INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN.
	UN
	4
	 $                         113.699 
	 $                    454.796,00 
	2,00
	 $                 227.398,00 
	                         (2,00)
	MENOR

	1.5
	DESMONTE DE PARTIDORES (PISCINA).  INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN DE 08 UNIDADES   
	UN
	16
	 $                           52.275 
	 $                    836.400,00 
	16,00
	 $                 836.400,00 
	                             -   
	MENOR

	1.6
	RETIRO AZULEJOS PISCINA (PAREDES LATERALES Y FONDO) INCLUYE RETIRO DE BOQUILLAS Y REINSTALACIÓN
	M2
	1295
	 $                             8.244 
	 $               10.675.980,00 
	1275,31
	 $            10.513.655,64 
	                       (19,69)
	MENOR

	1.7
	RETIRO PISO CAUCHO (CIRCULACIÓN PERIMETRAL A LA PISCINA)
	M2
	276
	 $                             4.431 
	 $                 1.222.956,00 
	285,54
	 $              1.265.227,74 
	                          9,54 
	MAYOR

	6
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	SISTEMA DE INYECCIÓN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"
	ML
	30
	 $                           11.901 
	 $                    357.030,00 
	141,52
	 $              1.684.229,52 
	                       111,52 
	MAYOR

	6.1.2
	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,30
	M2
	1
	 $                           22.517 
	 $                     22.517,00 
	1,00
	 $                   22.517,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.3
	DESMONTE Y RETIRO DE EQUIPOS Y FILTRO DE ARENA EXISTENTE
	UN
	1
	 $                         598.983 
	 $                    598.983,00 
	1,00
	 $                 598.983,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.4
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4"
	ML
	15
	 $                           93.086 
	 $                 1.396.290,00 
	15,00
	 $              1.396.290,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.5
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 6"
	ML
	10
	 $                         156.282 
	 $                 1.562.820,00 
	151,52
	 $            23.679.848,64 
	                       141,52 
	MAYOR

	6.1.6
	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6"
	UN
	4
	 $                           15.873 
	 $                     63.492,00 
	4,00
	 $                   63.492,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.7
	LIMPIEZA MECÁNICA TUBERÍA
	ML
	6
	 $                             3.425 
	 $                     20.550,00 
	6,00
	 $                   20.550,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.8
	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 4"
	UN
	8
	 $                       1.179.680 
	 $                 9.437.440,00 
	0,00
	 $                              -   
	                         (8,00)
	MENOR

	6.1.9
	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 6" CON MANÓMETROS
	UN
	1
	 $                       6.832.539 
	 $                 6.832.539,00 
	1,00
	 $              6.832.539,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.10
	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 4"
	UN
	4
	 $                       1.566.668 
	 $                 6.266.672,00 
	2,00
	 $              3.133.336,00 
	                         (2,00)
	MENOR

	6.1.11
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 6" CON BRIDAS
	UN
	1
	 $                       1.185.189 
	 $                 1.185.189,00 
	2,00
	 $              2.370.378,00 
	                          1,00 
	MAYOR

	6.1.12
	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA
	ML
	60
	 $                             2.463 
	 $                    147.780,00 
	60,00
	 $                 147.780,00 
	                             -   
	MENOR

	6.1.13
	PRUEBA HIDRÁULICA
	UN
	1
	 $                         202.089 
	 $                    202.089,00 
	1,00
	 $                 202.089,00 
	                             -   
	MENOR

	6.2
	SISTEMA DE ASPIRADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"
	ML
	20
	 $                           11.901 
	 $                    238.020,00 
	20,00
	 $                 238.020,00 
	                             -   
	MENOR

	6.2.2
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3"
	ML
	25
	 $                           56.028 
	 $                 1.400.700,00 
	54,62
	 $              3.060.249,36 
	                        29,62 
	MAYOR

	6.2.3
	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3"
	UN
	5
	 $                           13.157 
	 $                     65.785,00 
	20,00
	 $                 263.140,00 
	                        15,00 
	MAYOR

	6.2.4
	LIMPIEZA MECÁNICA TUBERÍA
	ML
	4
	 $                             3.425 
	 $                     13.700,00 
	4,00
	 $                   13.700,00 
	                             -   
	MENOR

	6.2.5
	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 3"
	UN
	6
	 $                       1.489.012 
	 $                 8.934.072,00 
	6,00
	 $              8.934.072,00 
	                             -   
	MENOR

	6.2.6
	TRAMPA DE CABELLO EN PLÁSTICO ABS DE Ø 4"
	UN
	4
	 $                       3.200.131 
	 $               12.800.524,00 
	0,00
	 $                              -   
	                         (4,00)
	MENOR

	6.2.7
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3" .
	UN
	1
	 $                         544.506 
	 $                    544.506,00 
	1,00
	 $                 544.506,00 
	                             -   
	MENOR

	6.2.8
	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA
	ML
	30
	 $                             2.463 
	 $                     73.890,00 
	30,00
	 $                   73.890,00 
	                             -   
	MENOR

	6.2.9
	PRUEBA HIDRÁULICA
	UN
	1
	 $                         202.089 
	 $                    202.089,00 
	1,00
	 $                 202.089,00 
	                             -   
	MENOR

	6.3
	SISTEMA DE DRENAJE
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	REJILLA DE FONDO ANTIATRAPAMIENTO DE 12" EN PLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD
	UN
	2
	 $                       1.172.135 
	 $                 2.344.270,00 
	2,00
	 $              2.344.270,00 
	                             -   
	MENOR

	6.3.2
	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"
	ML
	40
	 $                           11.901 
	 $                    476.040,00 
	10,00
	 $                 119.010,00 
	                       (30,00)
	MENOR

	6.3.3
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2 1/2"
	ML
	40
	 $                           45.083 
	 $                 1.803.320,00 
	20,00
	 $                 901.660,00 
	                       (20,00)
	MENOR

	6.3.4
	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3"
	UN
	6
	 $                           13.157 
	 $                     78.942,00 
	10,00
	 $                 131.570,00 
	                          4,00 
	MAYOR

	6.3.5
	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 2 1/2"
	UN
	4
	 $                         946.111 
	 $                 3.784.444,00 
	4,00
	 $              3.784.444,00 
	                             -   
	MENOR

	6.3.6
	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE
	UN
	1
	 $                         174.337 
	 $                    174.337,00 
	1,00
	 $                 174.337,00 
	                             -   
	MENOR

	6.3.7
	PRUEBA HIDRÁULICA
	UN
	1
	 $                         202.089 
	 $                    202.089,00 
	1,00
	 $                 202.089,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4
	LLENADO DE PISCINA
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4.1
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2"
	ML
	10
	 $                           29.683 
	 $                    296.830,00 
	10,00
	 $                 296.830,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4.2
	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3" A Ø 6"
	ML
	40
	 $                           11.901 
	 $                    476.040,00 
	20,00
	 $                 238.020,00 
	                       (20,00)
	MENOR

	6.4.3
	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2"
	UN
	1
	 $                           77.277 
	 $                     77.277,00 
	1,00
	 $                   77.277,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4.4
	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"
	UN
	1
	 $                         570.178 
	 $                    570.178,00 
	1,00
	 $                 570.178,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4.5
	VALVULA DE CHEQUE Ø 2"
	UN
	1
	 $                         300.433 
	 $                    300.433,00 
	1,00
	 $                 300.433,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4.6
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3" .
	UN
	1
	 $                         544.506 
	 $                    544.506,00 
	1,00
	 $                 544.506,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4.7
	LLENADO DE PISCINA
	M3
	2500
	 $                             5.148 
	 $               12.870.000,00 
	2500,00
	 $            12.870.000,00 
	                             -   
	MENOR

	6.4.8
	PRUEBA ESTANQUEIDAD
	UN
	1
	 $                       1.818.798 
	 $                 1.818.798,00 
	1,00
	 $              1.818.798,00 
	                             -   
	MENOR

	6.5
	SISTEMA DE CLORACIÓN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5.1
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1"
	ML
	10
	 $                           14.827 
	 $                    148.270,00 
	10,00
	 $                 148.270,00 
	                             -   
	MENOR

	6.5.2
	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"
	UN
	1
	 $                         168.361 
	 $                    168.361,00 
	1,00
	 $                 168.361,00 
	                             -   
	MENOR

	6.5.3
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" .
	UN
	1
	 $                           79.841 
	 $                     79.841,00 
	1,00
	 $                   79.841,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.
	M3
	8
	 $                           38.126 
	 $                    305.008,00 
	28,00
	 $              1.067.528,00 
	                        20,00 
	MAYOR

	6.6.2
	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN
	M3
	6
	 $                           73.403 
	 $                    440.418,00 
	14,00
	 $              1.027.642,00 
	                          8,00 
	MAYOR

	6.6.3
	CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍA.
	M3
	1
	 $                           97.267 
	 $                     97.267,00 
	13,10
	 $              1.274.197,70 
	                        12,10 
	MAYOR

	6.6.4
	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2"
	ML
	45
	 $                           29.683 
	 $                 1.335.735,00 
	30,00
	 $                 890.490,00 
	                       (15,00)
	MENOR

	6.6.5
	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"
	UN
	3
	 $                         570.178 
	 $                 1.710.534,00 
	3,00
	 $              1.710.534,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6.6
	VÁLVULA DE CHEQUE Ø 2"
	UN
	1
	 $                         300.433 
	 $                    300.433,00 
	1,00
	 $                 300.433,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6.7
	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 2"
	UN
	1
	 $                       2.296.370 
	 $                 2.296.370,00 
	2,00
	 $              4.592.740,00 
	                          1,00 
	MAYOR

	6.6.8
	PASO PLÁSTICO PARA TANQUE EN FLUORESCENTE TRÁFICO PESADO HOMOLOGADO POR EAAB. ANTIDESLIZANTE CON ALMA DE ACERO. RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS, CLOROX,  DEBE CUMPLIR CON NORMA CÁMARA SALINA NTC 1156
	UN
	12
	 $                           61.268 
	 $                    735.216,00 
	12,00
	 $                 735.216,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6.9
	TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1,00 X 1,00 M
	UN
	2
	 $                         291.716 
	 $                    583.432,00 
	2,00
	 $                 583.432,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6.10
	SISTEMA VENTILACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO
	UN
	2
	 $                         123.734 
	 $                    247.468,00 
	2,00
	 $                 247.468,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6.11
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3" .
	UN
	2
	 $                         544.506 
	 $                 1.089.012,00 
	2,00
	 $              1.089.012,00 
	                             -   
	MENOR

	6.6.12
	PRUEBA HIDRÁULICA
	UN
	1
	 $                         202.089 
	 $                    202.089,00 
	1,00
	 $                 202.089,00 
	                             -   
	MENOR

	7
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	                                 -   
	 
	 

	7.1
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, COMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	RETIRO DE ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA DE LA  PISCINA DE CADETES, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, RETIRO DE ALAMBRADO, RETIRO DE DUCTERÍA, RETIRO DE TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN 110 V A 12 V Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN DICHO SISTEMA,  LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.
	UN
	1
	 $                         593.613 
	 $                    593.613,00 
	1,00
	 $                 593.613,00 
	                             -   
	MENOR

	7.2
	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETAS
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO SCH 40 DE 1XØ1 1/2"., INCLUYE CAJAS DE PASO CON TAPA, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, ESTA SERA LA DUCTERÍA DE RESERVA PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE LOS CRONOMETROS DE COMPETENCIA.
	ML
	110
	 $                           18.280 
	 $                 2.010.800,00 
	0,00
	 $                              -   
	                      (110,00)
	MENOR

	7.2.2
	CAJA PLÁSTICA INDUSTRIAL PLEXO WEATHERPROOF BOXES DE LEGRAND, DE DIMENSIONES 220 X 170 X 140 MM, LIBRE DE HALÓGENOS IP 55, IK 07.
	 UN 
	16
	 $                           99.645 
	 $                 1.594.320,00 
	20,00
	 $              1.992.900,00 
	                          4,00 
	MAYOR

	7.2.3
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 1XØ1". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	ML
	2
	 $                             8.505 
	 $                     17.010,00 
	2,00
	 $                   17.010,00 
	                             -   
	MENOR

	7.2.4
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG  TIERRA, EN CABLEADO THWN,  INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.   
	ML
	40
	 $                           28.287 
	 $                 1.131.480,00 
	71,00
	 $              2.008.377,00 
	                        31,00 
	MAYOR

	7.2.5
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA ENTRE 15 Y 65 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS
	UN
	1
	 $                           64.202 
	 $                     64.202,00 
	1,00
	 $                   64.202,00 
	                             -   
	MENOR

	7.2.6
	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE, NORMA CODENSA CS207 MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE.
	M3
	19
	 $                           62.909 
	 $                 1.195.271,00 
	3,00
	 $                 188.727,00 
	                       (16,00)
	MENOR

	12
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA.  INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE FISURAS,  TRATAMIENTO DE JUNTAS PERIMETRALES, LIMPIEZA DE JUNTAS, INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN CAMBIOS DE PLANO, ÁREAS DE JUNTAS Y ELEMENTOS DE DRENAJE.  ESPESOR FINAL:  1,8 MM / 1 MM EN SECO.  INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN DESDE LA SUPERFICIE DE SOPORTE HASTA LA SUPERFICIE DE ACABADO.
	M2
	1500
	 $                           85.169 
	 $             127.753.500,00 
	1300,00
	 $           110.719.700,00 
	                      (200,00)
	MENOR

	12.2
	IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUE 
	M2
	237
	 $                         159.457 
	 $               37.791.309,00 
	48,36
	 $              7.710.777,91 
	                      (188,64)
	MENOR

	12.3
	ENCHAPE PISCINA 0,25 X 0,25 MTS INCLUYE MARCAS DE LINEAS EN FONDO DE LA PISCINA Y MARCAS DE TARGETS EN LA LLEGADA DE LOS CARRILES DE ACUERDO A NORMAS FINA.  REF. TICINO AZUL Y BLANCO CORONA O SIMILAR
	M2
	1256
	 $                           83.361 
	 $             104.701.416,00 
	1275,31
	 $           106.311.116,91 
	                        19,31 
	MAYOR

	12.4
	PISO BORDE PISCINA MEDITERRÁNEA 40 X 40 CMS COLOR BEIGE.  REFERENCIA DECORCERÁMICA O SIMILAR 
	ML
	140
	 $                         181.559 
	 $               25.418.260,00 
	143,60
	 $            26.071.872,40 
	                          3,60 
	MAYOR

	12.5
	PISO PARA CIRCULACIÓN PERIMETRAL A LA PISCINA MEDITERRÁNEA ADZ 30 X 50 CMS COLOR BEIGE. REFERENCIA DECORCERÁMICA O SIMILAR 
	M2
	276
	 $                           66.923 
	 $               18.470.748,00 
	298,10
	 $            19.949.746,30 
	                        22,10 
	MAYOR

	12.6
	MANTENIMIENTO PISO EXTERIORES PISCINA (TABLÓN GRES 0,10 X 0,10 MTS)
	M2
	25
	 $                           61.323 
	 $                 1.533.075,00 
	25,00
	 $              1.533.075,00 
	                             -   
	MENOR

	12.7
	PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO.  INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN BRONCE.  INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES,  Y REMATE (BORDILLO) EN FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL).  INCLUYE RECUPERACIÓN ÁREA CIRCULACIÓN PERIMETRAL PISCINA 
	M2
	103
	 $                         112.280 
	 $               11.564.840,00 
	137,04
	 $            15.387.155,18 
	                        34,04 
	MAYOR

	24
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.1
	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR
	M2
	800
	 $                             5.178 
	 $                 4.142.400,00 
	800,00
	 $              4.142.400,00 
	                             -   
	MENOR

	24.2
	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD
	M3
	7
	 $                             8.630 
	 $                     60.410,00 
	71,76
	 $                 619.327,97 
	                        64,76 
	MAYOR

	 
	CAMERINO PISCINA DE CADETES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.8
	PINTURA EPÓXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD, PARA TRÁFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS)
	M2
	42
	 $                           50.604 
	 $                 2.125.368,00 
	0,00
	 $                              -   
	                       (42,00)
	MENOR

	13
	PINTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	ESTUCO Y VINILO TIPO-1,  3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)
	M2
	100
	 $                           21.006 
	 $                 2.100.600,00 
	100,00
	 $              2.100.600,00 
	                             -   
	MENOR

	18
	CUBIERTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICOFOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS  TIPO SIKA O SIMILAR 
	M2
	396
	 $                           43.632 
	 $               17.278.272,00 
	0,00
	                                 -   
	                      (396,00)
	MENOR

	18.2
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL PHRMETALICO TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
	KG
	1030,45
	 $                           10.957 
	 $               11.290.614,32 
	0,00
	                                 -   
	                   (1.030,45)
	MENOR

	18.3
	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR  TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO 45CM  CAL 24 ( INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4 ) 
	M2
	280,00
	 $                           99.672 
	 $               27.908.160,00 
	0,00
	                                 -   
	                      (280,00)
	MENOR

	NP
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NP1
	PREPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE ENCHAPE, INCLUYE, DEMOLICIÓN DE REBOSADEROS Y BORDE  EN GRANITO, PAÑETE DE SUPERFICIE , RELLENO PUNTOS DE ILUMINACIÓNSUBACUÁTICOS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y CONSTRUCCIÓN DE CINTA EN CONCRETO , LAVADO CON RINSE REBOSADERO
	UN
	1,00
	 $                     30.765.658 
	 
	1,00
	$     30.765.657,74 
	                             -   
	MENOR

	TOTAL COSTO DIRECTO 
	 $             509.947.976,32 
	 
	 $               445.079.855 
	 
	 

	ADMINISTRACIÓN 
	18,00%
	 $               91.790.635,74 
	 
	 $                 80.114.374 
	 
	 

	IMPREVISTOS  
	1,00%
	 $                 5.099.479,76 
	 
	 $                   4.450.799 
	 
	 

	UTILIDADES
	5,00%
	 $               25.497.398,82 
	 
	 $                 22.253.993 
	 
	 

	IVA SOBRE UTILIDAD 
	19,00%
	 $                 4.844.505,78 
	 
	 $                   4.228.259 
	 
	 

	SUBTOTAL 1
	 $             637.179.996,42 
	 SUBTOTAL 2 
	 $           556.127.278,84 
	 
	 



	No.
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 
	UND
	PRESUPUESTO CONTRACTUAL 
	BALANCE A LA FECHA

	
	
	
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	 VALOR PARCIAL 
	CANTIDAD REAL
	VALOR PARCIAL REAL
	MAYORES Y MENORES CANTIDADES

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	EQUIPOS HIDRÁULICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EQUIPOS HIDRÁULICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.1
	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA QMAX= 2300LPM
	UN
	4
	 $        11.524.473 
	 $               46.097.892,00 
	4,00
	 $     46.097.892,00 
	0
	MENOR

	26.2
	UNIDAD DE FILTRACIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA PRESIÓN
	UN
	4
	 $    16.053.373 
	 $               64.213.492,00 
	4,00
	 $      64.213.492,00 
	0
	MENOR

	26.3
	SIPS DE CLORACIÓN (INCLUYE BOMBA PERISTÁLTICA, TANQUE Y CONEXIONES)
	UN
	1
	 $    3.350.770 
	 $                 3.350.770,00 
	1,00
	 $      3.350.770,00 
	0
	MENOR

	26.4
	SIPS EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 300 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES,  FLOTADOR ETC.)
	UN
	1
	 $  10.303.763 
	 $               10.303.763,00 
	1,00
	 $        10.303.763,00 
	0
	MENOR

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 $             123.965.917,00 
	 
	 $      123.965.917,00 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	 $               23.553.524,23 
	 
	 $        23.553.524,23 
	 
	 

	 
	TOTAL EQUIPOS ELÉCTRICOS
	SUBTOTAL 1
	 $             147.519.441,23 
	SUBTOTAL 2
	 $      147.519.441,23 
	 
	 

	 
	EQUIPOS ELÉCTRICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26.5
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA MEDIANTE SENSORES FOTOELÉCTRICOS, INCLUYE 4 PARES DE DETECTORES FOTOELÉCTRICOS ABT100, POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM DE ALTURA ÚTIL CON SU BASE PARA INSTALACIÓN ATORNILLABLE, TARJETA PC1832, TECLADO 5501, CAJA O ENVOLVENTE METÁLICA, BATERÍA DE 12 V 7 AH , TRANSFORMADOR DE 16 VAC 40VA, SIRENA 30 WATTS UN TONO, KIT ALIMENTACIÓN 3 AMPERIOS CON BATERÍA 12 V 4 AMP-TRANSFORMADOR-CAJA METÁLICA, CABLEADO DE CONTROL Y POTENCIA, DUCTERIA SCH 40, CURVAS, CAJAS, CODOS, UNIONES, TERMINALES Y TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	UN
	1
	 $                       4.389.168 
	 $                 4.389.168,00 
	1,00
	 $              4.389.168,00 
	0
	MENOR

	 
	TOTAL COSTOS DIRECTOS
	 
	 $                 4.389.168,00 
	 
	 $        4.389.168,00 
	 
	 

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	19%
	 $                    833.941,92 
	 
	 $             833.941,92 
	 
	 

	 
	TOTAL EQUIPOS ELECTRICOS
	SUBTOTAL 1
	 $                 5.223.109,92 
	SUBTOTAL 2
	 $          5.223.109,92 
	 
	 



	No.
	DESCRIPCION ACTIVIDAD 
	UND
	CANTIDADES REQUERIDAS

	
	
	
	CANTIDAD REAL
	VALOR UNITARIO
	 VALOR TOTAL 
	CANTIDAD PARCIAL
	VALOR REAL 

	
	
	
	
	
	
	
	

	NP2
	IMPERMEABILIZACION PLACA SOBRE SOTANO, INCLUYE  DEMOLICION BALDOSA GRES, DEMOLICION ALISTADO DE PISO, DEMOLICION MEDIA CAÑA EN GRANO LAVADO, RETIRO DE MANTO, IMPERMEABILIZACION EN MANTO TEXSA O SIMILAR, INCLUYE IMPRIMACION CON EMULSIONASFALTICA, ALISTADO EN MORTERO SOBRE IMPERMEABILIZACION, MEDIA CAÑA EN GRANO LAVADO, DESMONTE DE SENSORES PLASTICOS EXISTENTES
	UN
	1,00
	 $                15.627.735,80 
	 $               15.627.735,80 
	1,00
	 $            15.627.735,80 

	NP3
	ADECUACION CUARTO, TANQUE SUBTERRANEO Y CONEXIONES EQUIPOS DE PRESION INCLUYE DESMONTE DE BOMBAS EXISTENTES, REPARACION EN PASAMUROS TANQUE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAEMT  Ø2" PARA ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG  TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS, SUMINSTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 4X10 CENTELSA DE CAJA A BOMBA PRESION, SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO PARA INTERIOR 30X30 EN COLD ROLLED CALIBRE 20 RECUBIERTA EN PINTURA ELECTROESTATICA (2 EN CUARTO BOMBAS PISICINA +2 EN CUARTO  BOMBAS PRESION), SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKERTRIFASICO 50 AMP INDUSTRIAL PARA BOMBAS EQUIPOS DE PRESION
	UN
	1,00
	 $                  3.054.738,48 
	 $                 3.054.738,48 
	1,00
	 $              3.054.738,48 

	NP4
	ADECUACION CUARTO DE EQUIPOS PISCINA, INCLUYE,  CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO, ALISTADO DE PISO EN MORTERO, SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TABLERO A BOMBAS CENTRIFUGAS PISCINA EN CABLE  No 2 AWG 600 V 3FASES 1 NEUTRO 1 TIERRA,  BREAKERBIFASICO  20 AMP INDUSTRIAL PARA BOMBA DE CLORACION, VALVULA TIPO MARIPOSA CON DISCO EN ACERO INOX DE Ø 6", MANTENIMIENTO DE VALVULA DE VÁSTAGO 
	UN
	1,00
	 $                13.883.000,03 
	 $               13.883.000,03 
	1,00
	 $            13.883.000,03 

	NP5
	CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE INYECCION INCLUYE, CORTE CON DISCO DIAMANTADO SOBRE CONCRETO, DEMOLICION PLACA Y ALISTADO DE PISO, CORTE TUBERIA 6" ACERO AL CARBONO, CONEXIÓN BRIDA A PASAMUROS EXISTENTE,  TEE Ø 6"  CON REDUCCION A Ø 4", BUJE SOLDADO PVCP 4" X 3", CODO PVCP Ø 3" TEEPVCP Ø 6". CODO PVCP Ø 6", BOQUILLAS DE INYECCION Ø 3", CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO
	UN
	1,00
	 $                24.133.293,89 
	 $               24.133.293,89 
	1,00
	 $            24.133.293,89 

	NP 6
	ADECUACION SUPERFICIES TANQUE DE EQUILIBRIO INCLUYE, DEMOLICION DE MUROS EN CONCRETO, LAVADO CON RINSE, REPARACION EN  MUROS, MANTENIMIENTO TUBERIA  8"
	UN
	1,00
	 $                  1.958.258,09 
	 $                 1.958.258,09 
	1,00
	 $              1.958.258,09 

	NP 7
	ADECUACION PARA  INSTALACION DE DUCTERIA DE RESERVA PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE LOS CRONOMETROS DE COMPETENCIA. INCLUYE,  NUCLEOS PARA PASAMUROS, CORTE DE PLACA PARA CAJAS, REGATA EN MURO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT DB  DIAM 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 10X4X2, CORTE CON DISCO DIAMANTADO SOBRE CONCRETO PARA TUBERIA CABLEADO CRONOMETROS
	UN
	1,00
	 $                  5.773.658,33 
	 $                 5.773.658,33 
	1,00
	 $              5.773.658,33 

	NP 8
	REMOCION DE PINTURA Y REPARACIÓN DE BORDE EN CANAL
	ML
	142,00
	 $                       15.414,98 
	 $                 2.188.927,31 
	142,00
	 $              2.188.927,31 

	NP9
	TRAMPA DE CABELLO EN ACERO INOXIDABLE DE 10" CON CONEXIONES BRIDADAS DE ENTRADA 8" Y SALIDA 6" + FILTRO MALLA
	UN
	2,00
	 $                  5.736.754,55 
	 $               11.473.509,09 
	2,00
	 $            11.473.509,09 

	 
	ILUMINACION EXTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, COMUNICACIONES Y OBRAS CIVILES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NP-10
	Excavación, relleno y compactación en andén de concreto, norma CODENSA CS207 (0.84mx0.40m) corte (d-d'), incluye relleno con el mismo material de la Excavación y recuperación del andén en concreto.
	M3
	1,84
	 $                       86.193,00 
	 $                    158.595,12 
	1,84
	 $                 158.595,12 

	NP-11
	Excavación, relleno y compactación en zona verde, norma CODENSA CS207 (0.84mx0.40m) corte (a-a'), (b-b'), (c-c'), incluye relleno con el mismo material de la Excavación y recuperación de la zona verde.
	M3
	47,54
	 $                       98.947,62 
	 $                 4.703.969,95 
	47,54
	 $              4.703.969,95 

	NP-12
	Suministro instalación y puesta en servicio de caja de inspección, según norma CODENSA CS274, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio.
	UN
	9,00
	 $                     841.827,69 
	 $                 7.576.449,19 
	9,00
	 $              7.576.449,19 

	NP-13
	Retiro de Reflectores en postes de concreto de iluminación exterior de la  piscina de cadetes, incluye desvestido de la estructura existente, retiro de alambrado, retiro de poste, retiro sistemas de anclaje, ductos y todos los elementos que componen dicho sistema,  los elementos retirados serán entregados al Grupo de Apoyo de la Unidad mediante acta y ser trasportado donde este lo designe.
	UN
	1,00
	 $                  5.470.979,07 
	 $                 5.470.979,07 
	1,00
	 $              5.470.979,07 

	 
	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NP-14
	Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 3XØ2". (corte B-B´), incluye terminales, uniones, soportes y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en servicio.
	ML
	143,00
	 $                       24.050,92 
	 $                 3.439.282,07 
	143,00
	 $              3.439.282,07 

	 
	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO HF-LS Libre de halógenos-baja emisión de humos, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NP-15
	Suministro, instalación y puesta en servicio de 2 luminarias  Proyector LED Sylveo Pro 800 W, 5000 K, flujo luminoso 80000 lm, eficacia 100 lm/W, IP 65, IK 08, incluye cableado en calibre 8 AWGTHWN, bornas, poste de fibra de 12 metros capacidad de rotura 510 Kg – f, incada de poste, vestida de la estructura con la instalación de herrajes requeridos como son: Crucetería metálica, estribos, hebillas, amarres, abrazaderas y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	UN
	6,00
	 $                17.355.566,45 
	 $             104.133.398,73 
	6,00
	 $           104.133.398,73 

	 
	PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NP-16
	Suministro instalación y puesta en servicio de sistema de puesta tierra para apantallamiento de postes de iluminación, incluye varilla CW 5/8" x 2,4m cobre- 99%, punto de soldadura exotérmica, FAVIGEL bolsa 25kg, cable CU desnudo no. 2/0 AWG para anillo perimetral subterráneo a poste, ducto gres 1x12" x1.0m, caja de inspección con tapa para SPT y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
	UN
	6,00
	 $                     896.043,10 
	 $                 5.376.258,61 
	6,00
	 $              5.376.258,61 

	NP-17
	Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de apantallamiento  contra descargas atmosféricas, mediante punta  captadora de 2000 mm en aluminio de 1xø 1/2" con aislador y base para  fijación, incluye bajante en conductor de cobre aislado 1/0 AWG, aisladores  tipo Carrete, tubería metálica IMC Ø1/2", cinta bandit de 5/8", soldadura exotérmica a SPT y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	UN
	6,00
	 $                     736.415,35 
	 $                 4.418.492,07 
	6,00
	 $              4.418.492,07 

	TOTAL COSTO DIRECTO 
	 
	 
	$ 213.370.545,84
	 
	$ 213.370.545,84 

	ADMINISTRACIÓN 
	18,00%
	$    38.406.698,25
	 
	$  38.406.698,25 

	IMPREVISTOS  
	1,00%
	$    2.133.705,46
	 
	$  2.133.705,46 

	UTILIDADES
	5,00%
	$   10.668.527,29
	 
	$ 10.668.527,29 

	IVA SOBRE UTILIDAD 
	19,00%
	$     2.027.020,19
	 
	$ 2.027.020,19 

	SUBTOTAL 2
	$   266.606.497,03
	SUBTOTAL 2
	$266.606.497,03 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PRESUPUESTO OFICIAL OBRA +EQUIPOS 
	 $   789.922.547,57 
	 BALANCE OBRA+EQUIPOS+NP
	 $  975.476.327,02 



Clausula 3 – PLAZO DE EJECUCION

Modifíquese el plazo de ejecución del contrato, el cual se verá reflejado en los acápites del contrato electrónico de SECOP II.

Clausula 4 – ANEXO TECNICO

Como anexo al presente modificatorio se encuentran las especificaciones técnicas y los APUS de los ítems no previstos.

Cláusula 4 – GARANTIAS DEL CONTRATO 

Modifíquese el contrato electrónico identificado en el SECOP II como CO1.PCCNTR.1455217 en el sentido de establecer que el valor total del contrato asciende a la suma de $975.476.327,02, por ende debe modificarse la póliza de cumplimiento y la de responsabilidad civil cuyo tomador es INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS, en los diferentes amparos y porcentajes allí establecidos, el anexo modificatorio debe subirse a la plataforma a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente  modificatorio.

Cláusula 5 - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

El presente contrato se considera perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal y de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.

Cláusula 6 – VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico No. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2020 y sus modificatorios, que no sean contrarias al presente contrato. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
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02 01 | 01 |004] 003 02 10 |fuerza hidratlica y motores de potencia g:g}g"DE FILTRACION EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA 76.414.055,48
Inuemética y valwulas y sus partes y piezas
|AANF-Bombas, compresores, motores de .

02 01 | 01 |004| 003 02 10 |fuerza hidrailica y motores de potencia SISTEMAS DE CLORACION 3.987.416,30
nuemtica y vélwlas y sus partes y piezas
|AANF-Bombas, compresores, motores de

02 01 | 01 |004| 003 02 10 |fuerza hidrailica y motores de potencia [EQUIPO HIDRONEUMATICO 6,0 HP 12.261.477,97
Inuemética y valwulas y sus partes y piezas
|AANF- Otro equipo eléctrico y sus partes y  [SISTEMA DE ALARMA DE DETECCION DE PRESENCIA|

0z 01 | 01 Jooa 008 0 10 piezas. MEDIANTE SENSORES FOTOELECTRICOS 522310992

TOTAL CONTRATO 975.476.327,02





