| Secretaría Distrital DE HACIENDA – Bogotá D.C. |  |
| --- | --- |
| RQ30-2024 PMR Recursos de Funcionamiento |  |
| Implementación |  |
| Tipo | BogData – Especificación |
| Fecha de registro | 2024-02-20 16:30:00 |
| Área responsable | DDP – Bogdata |
| Versión | V0 |
| clasificación | Acceso Restringido |

## Contenido

RQSSSSSS-AAAA0000	1

Contenido	2

Control de Versiones	4

Contactos de la Iniciativa	4

Aprobación Requerimiento	4

F1.	Descubrir	5

Identificación	5

Categorización	5

Tipo de mejora	5

Intrusividad de la solución	5

Prioridad de la solución	5

Glosario de Términos	6

Detalle del Requerimiento	6

Objetivo del requerimiento	6

Contexto del Escenario / Proceso de Negocio del requerimiento (To Be)	6

F2.	Preparar	9

Propuesta de Solución	9

Análisis del caso	9

Solución propuesta	9

Premisas de la solución	9

Restricciones de la solución	9

Dependencias de la solución	9

Aspectos excluídos del alcance de la solución	9

Integración e Impacto en otros módulos/componentes técnicos/procesos/datos	9

Estrategia de Solución	10

Cronograma General y Equipo de Trabajo	10

F3.	Explorar	11

Prototipo de la Solución	11

Parámetros de Entrada	11

Información de Resultado o Salida	11

Seguridad y Riesgos BogData	11

En Objetos de Autorización/Parámetros	11

En Transacciones (Asociados a RICEFWs)	11

En Roles	11

En Logs e Informes de Seguridad	11

Mecanismos de Continuidad de Negocio	11

Cambios en el modelo BogData	12

En Procesos	12

En Configuración	12

En Estructuras	12

En Módulos	12

En RICEFWs	12

En Datos	12

En Datos Históricos y Archiving	12

En Servicios	12

En Infraestructura	13

En Seguridad	13

En Entrenamiento	13

En Cambio Organizacional & Comunicaciones	13

Otros	13

F4.	Realizar	14

RICEFWs	14

Nuevos Objetos Técnicos	14

Pruebas	14

Batería de pruebas de la solución	14

F5.	Desplegar	16

Transportes Técnicos/ artefactos	16

Pre-Requisitos de Despliegue	16

Aprobación Final de la Solución	17

Observaciones y notas	17

Aprobación Despliegue	17

F6.	Anexos	19

Documentos y Referencias	19

Enlaces	19

## Control de Versiones

| VER | Tipo de ajuste | Nombre – entidad – Cargo/Rol del Funcionario | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Primera Versión – | Gloria Avila / Oscar Cárdenas – SHD – Profesionales | 2024-02-20 |

## Contactos de la Iniciativa

| Rol | Contacto | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Contacto principal | Gloria Inés Ávila Niño | Profesional Especializado SGIP |
| Contacto principal | Oscar Leonardo Cárdenas Cardozo | Profesional Universitario SGIP |
| Contacto principal | Daira Muñoz Tandioy | Profesional Especializado SASP |
| Líder funcional | Jennifer Lilian Pabón Martinez | Subdirectora SASP-DDP |
| Líder funcional | Adriana Lucía Navarro Vargas | Subdirectora SGIP-DDP |
| Líder técnico | Jaime Mayorga | Profesional Especializado SOTIC |

### Aprobación Requerimiento

| Aprobaciones | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |

# Descubrir

## Identificación

| Entidad | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA - BOGOTÁ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto / Iniciativa | Plan DDP 2024 |  |  |
| Componente central | ERP | Fecha | 2024-02-20 |
| Nombre de Requerimiento | 2024 ERP - Optimización proceso cargue y ejecución de Trazadores en ERP |  |  |
| Líder Funcional SDH | Jennifer Lilian Pabón Martinez - Adriana Lucia Navarro Vargas |  |  |  |
| Líder Técnico SDH | Jaime Mayorga |  |  |  |
| Líder Consultor | N/A |  |  |  |

## Categorización

| ### Tipo de mejora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Correctivo | Tratamiento de incidentes generales que afecten el flujo de la operación. |
|  | Perfectivo | Tratamiento de incidentes recurrentes o cuando en la resolución de un incidente se identifica un problema que puede ocasionar incidentes futuros. |
|  | Evolutivo | Corresponde a la implementación de nuevas funcionalidades, nuevos requerimientos o cambios a los establecidos (control cambio y/o configuración nueva). |

| ### Intrusividad de la solución |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alta | Afectación profunda en procesos, flujo, componentes técnicos o diseño del modelo de operación. Involucra ajustes e integración en múltiples frentes o plataformas. Requiere alta experticia, conocimiento del modelo, o seniority en el equipo de trabajo. |
|  | Media | Afectación significativa en el proceso o los componentes técnicos del modelo. Puede afectar a dos o más módulos o procesos del negocio. Demanda conocimiento pleno del modelo BogData, los objetos involucrados y técnicas para su elaboración. |
|  | Baja | Afectación leve o nula en el modelo o componentes técnicos. Alcance limitado y concentrado en un solo frente. No se requiere alta experticia en el equipo ejecutor. |

| ### Prioridad de la solución |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urgente | Impacto alto en la operación. Detiene la operación. No tiene camino alterno de tratamiento. Obedece a asuntos normativos, lineamientos estratégicos del negocio o cambios en el proceso. Generalmente tiene fechas límites de cumplimiento. |
|  | Alta | Impacto alto en la operación. Puede detener la operación, pero cuenta con camino alterno para su manejo temporal. Obedece a cambios normativos, lineamientos estratégicos o procesos del negocio. |
|  | Media | Impacto medio en la operación. No detiene la operación. Responde a necesidades de eficiencia, calidad de la gestión o lineamientos tácticos del negocio. |
|  | Baja | No impacta la operación. Se relaciona con mejoras complementarias o de forma para la gestión. |

## Glosario de Términos:

| Término | Definición |
| --- | --- |
| BPC | Business Planning and Consolidation: Es una herramienta SAP que permite llevar la planificación, presupuestación, proyección y consolidación financiera de una forma más eficiente con el fin de facilitar la automatización y mejora de los procesos financieros, acelerar ciclos de presupuesto y cierre. |
| CeGe – Centro Gestor | Se refiere a quién ejecuta el presupuesto, en el sistema bogdata se identifican las entidades con el código de entidad y unidad ejecutora |
| Elemento PEP | Son elementos estructurales individuales del Plan de Estructura del Proyecto (PEP). Este recurso se utiliza para asociar a todas las actividades que impliquen erogaciones a un fin determinado. |
| Gastos de Funcionamiento: | Son las apropiaciones necesarias para atender las necesidades de las entidades y para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y con el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas. Comprende los gastos por servicios personales, adquisición de bienes y servicios, y transferencias de funcionamiento. |
| PMR | El PMR – Productos, Metas y Resultados, principal herramienta del Presupuesto Orientado a Resultados (POR) del Distrito Capital, administrada por la Secretaría Distrital de Hacienda.Se utiliza durante el ciclo presupuestal en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los recursos públicos, a través de ella las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital y distribuyen el presupuesto de funcionamiento e inversión en Productos (bienes y servicios) que entregan a la ciudadanía. |
| Producto PMR | Son los bienes y/o servicios que entrega la entidad a la comunidad o población objetivo. Los productos materializan los objetivos del PMR, por lo tanto, deben permitir la realización de estos. |
| Programa Presupuestal- (Código Presupuestal) | Junto con la pospre forman el plan de cuentas, detallan los proyectos de inversión del plan de desarrollo. En el sistema también se relaciona con el elemento PEP y se deriva de este. |

## Detalle del Requerimiento

| ### Objetivo del requerimiento |  |
| --- | --- |
| Modificar el modelo del PMR actualmente establecido en Bogdata, para crear desde el ERP, los productos PMR misionales financiados en el 100% con recursos de funcionamiento (Gastos de Personal, Adquisición de bienes y servicios y Transferencias). A estos productos, en el marco del ciclo presupuestal las entidades podrán programarle recursos y metas y durante la vigencia en ejecución realizar el seguimiento financiero y físico. Es importante precisar que pueden existir casos de productos PMR financiados con recursos de funcionamiento e inversión (mixtos), casos en los cuales se aplicaría la metodología de plantas de personal. El alcance del requerimiento incluye la creación en ERP de productos PMR financiados con recursos de funcionamiento, con su respesctiva cadena presupuestal, incorporar estos productos en la estructura actual existente en BPC para PMR y que en los reportes se visualice el componente financiero y físico completo del PMR de las entidades, incorporando la totalidad de productos, es decir los financiados con recursos de funcionamiento, inversión y los mixtos. |  |
| ### Contexto del Escenario / Proceso de Negocio del requerimiento (To Be) |  |
| El PMR es una herramienta presupuestal administrada por la SDH que distribuye los recursos de funcionamiento e inversión en los productos PMR entendidos como los bienes y servicios entregados a la población objetivo. Actualmente los recursos de funcionamiento se distribuyen en los productos PMR a través de la metodología denominada “Plantas de Personal”, a través de la cual se distribuyen los recursos de gastos personal por centro de costo misional y de apoyo y posteriormente los recursos de adquisición de bienes y servicios; los recursos de Transferencias no están consideradas en el modelo. Esto implica que el modelo actual de PMR se basa en los productos que las entidades identifican para el presupuesto de inversión. Durante el proceso de reformulación de los PMR se evidenció que algunas entidades tienen algunos bienes y servicios misionales que se ejecutan con el presupuesto de funcionamiento y en la medida que el PMR se estructura a partir de los recursos de inversión, estos productos no quedan incorporados por lo tanto se requiere desarrollar y ajustar el modelo establecido en Bogdata y la metodologia existente de modo que sea posible crear toda la estructura de PMR para aquellos productos de son financiados con recursos de funcionamiento, para que sean visibles y por tanto se les pueda hacer la respectiva programación y seguimiento a los recursos financieros y metas. De acuerdo con lo mencionado ser requiere que el sistema permita crear desde el ERP, los productos PMR misionales financiados en el 100% con recursos de funcionamiento (Gastos de Personal, Adquisición de bienes y servicios y Transferencias) que permita asociarles los respectivos recursos, por lo que se require la creación de los elementos PEP, los programas de financiación y la cadena presupuestal asociados a estos elementos. A estos pruductos, en el marco del ciclo presupuestal las entidades podran programarle recursos y durante la vigencia en ejecución tendran el respectivo seguimiento financiero (compromisos y giros). Así mismo, en BPC estos productos contarán con la respectiva estructura del PMR (Objetivos, indicadores de objetivo, indicadores de producto) y en el marco del ciclo presupuestal durante la programación se les programará metas a los indicadores de objetivo y producto, se les hara copia de datos de una vigencia a otra. Así mismo, durante la vigencia en ejecución se realizará el respectivo seguimiento físico (cuantitativo y cualitativo) de acuerdo con los atributos establecidos, incluida la territorialización. Es importante precisar que pueden existir casos de productos PMR financiados con recursos de funcionamiento e inversión (mixtos), casos en los cuales se aplicaría la metodología de plantas de personal. Los recursos de funcionamiento que financian aspectos relacionados con el fortalecimiento institucional, deben asociarse, a través de la metodología de plantas de personal, a los productos creados para el fortalecimiento institucional. |  |
| Beneficios |  |
| Fuera de alcance |  |
| Normatividad asociada |  |
| Premisas técnicas y de negocio |  |
| Validaciones y Mensajes (Error/Advertencia/Informativo) |  |
| Falta por trabajar |  |
| Integración con otros Procesos/Módulos/Componentes técnicos/Datos |  |
| Componente | Impacto |
| Proceso 1 |  |
| Proceso 2 |  |
| Módulo 1 |  |
| Módulo n |  |
| Datos Estáticos |  |
| Datos Maestros |  |

| Sub.Proceso – Reducción transitoria del interés de mora por deudas tributarias navegación oficina virtual |  |
| --- | --- |
| Caracterización del proceso O SUBPROCESO |  |
| Entrada del proceso |  |
| Salida del proceso |  |
| Dueño del proceso |  |
| Volúmenes del proceso |  |
| Histórico de datos |  |
| Frecuencia del proceso |  |
| Flujo macro |  |

| Sub.Proceso – 2 |  |
| --- | --- |
| Caracterización del proceso |  |
| Entrada del proceso |  |
| Salida del proceso |  |
| Dueño del proceso |  |
| Volúmenes del proceso |  |
| Histórico de datos |  |
| Frecuencia del proceso |  |
| Flujo macro |  |

# Preparar

## Propuesta de Solución

| ### Análisis del caso |  |
| --- | --- |
| ### Solución propuesta |  |
| ### Premisas de la solución |  |
| ### Restricciones de la solución |  |
| ### Dependencias de la solución |  |
| ### Aspectos excluídos del alcance de la solución |  |
| ### Integración e Impacto en otros módulos/componentes técnicos/procesos/datos |  |
| Componente | Impacto |

## Estrategia de Solución

| ### Cronograma General y Equipo de Trabajo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de Estimación |  | Horas |
|  |  | Días |
|  |  | Semanas |
|  |  | Meses |
|  |  | Trimestres |

# Explorar

## Prototipo de la Solución

### Parámetros de Entrada

### Información de Resultado o Salida

## Seguridad y Riesgos BogData

| ### En Objetos de Autorización/Parámetros |  |
| --- | --- |
| Objeto 1 |  |
| Objeto 2 |  |
| ### En Transacciones (Asociados a RICEFWs) |  |
| Transacción 1 |  |
| Transacción 2 |  |
| ### En Roles |  |
| Entidades |  |
| DDP |  |
| ### En Logs e Informes de Seguridad |  |
| Log 1 |  |
| Log 2 |  |
| ### Mecanismos de Continuidad de Negocio |  |
| Alternativa 1 |  |
| Alternativa 2 |  |

## Cambios en el modelo BogData

| ### En Procesos |  |
| --- | --- |
| Proceso 1 |  |
| Proceso 2 |  |
| ### En Configuración |  |
| Punto Config 1 |  |
| Punto Config 2 |  |
| ### En Estructuras |  |
| N/A |  |
| ### En Módulos |  |
| ERP-PSM | Impacto 1 en módulo |
| CRM |  |
| Commerce |  |
| BI |  |
| PO |  |
| ### En RICEFWs |  |
| N/A |  |
| ### En Datos |  |
| ### En Datos Históricos |  |
| ### En Servicios |  |
| N/A |  |
| ### En Infraestructura |  |
| N/A |  |
| ### En Seguridad |  |
| Funcionario |  |
| Contribuyente |  |
| ### En Entrenamiento |  |
| A Usuario Final | N/A |
| A Equipo de Soporte | N/A |
| A Mesa de Ayuda | N/A |
| A Terceros | N/A |
| ### En Cambio Organizacional & Comunicaciones |  |
| Manuales de Funciones |  |
| Comunicaciones |  |
| ### Otros |  |

# Realizar

## RICEFWs

### Nuevos Objetos Técnicos

| Tipo | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R |  |  |
| I |  |  |
| C |  |  |
| E |  |  |
| F |  |  |
| W |  |  |

## Pruebas

### Batería de pruebas de la solución

| Tipo | Componente a probar | Escenario de prueba | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| PT-1 |  |  | ESPERADO |
| PT-2 |  |  |  |
| PT-3 |  |  |  |
| PT-4 |  |  |  |
| PT-5 |  |  |  |
| PU-1 |  |  |  |
| PU-2 |  |  |  |
| PU-3 |  |  |  |
| PU- |  |  |  |
| PI |  |  |  |
| PI |  |  |  |
| PI |  |  |  |
| PR |  |  |  |
| PR |  |  |  |
| NF |  |  |  |
| NF |  |  |  |
| SEG |  |  |  |
| SEG |  |  |  |
| UAT |  |  |  |

# Desplegar

## Transportes Técnicos / Artefactos

| Sec | Orden | Descripción | Tipo | Origen | Fecha | Usuario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pre-Requisitos de Despliegue

| Requisito | Evidencia | Verifica | Validado |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas |  |  |  |
| Infraestructura técnica |  |  |  |
| Entrenamiento |  |  |  |
| Migración de Datos |  |  |  |
| Entrega Funcional |  |  |  |
| Documentación Funcional |  |  |  |
| Entrega Técnica |  |  |  |
| Documentación Técnica |  |  |  |
| Cutover Técnico |  |  |  |
| Cutover funcional |  |  |  |
| Seguridad & Usuarios |  |  |  |
| Mapa de Riesgos |  |  |  |
| Comité BogData |  |  |  |
| Comité DIT |  |  |  |

## Aprobación Final de la Solución

### Observaciones y notas

### Aprobación Despliegue

| Aprobaciones | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Comité DIT |  |  |
| Comité BogData |  |  |
| Control Interno - SDH |  |  |
| Oficina Asesora de Control de Riesgo - SDH |  |  |
| Grupo Primario BogData - SDH |  |  |
| Dirección Area |  |  |
| Líder Funcional 1 |  |  |
| Líder Técnico SOTIC |  |  |
| Líder Técnico SETIC |  |  |
| Líder Técnico SITIC |  |  |
| Consultor Funcional |  |  |
| Consultor Técnico |  |  |
| Usuario solicitante |  |  |

# Anexos

## Anexo 1 Documentos y Referencias

### Enlaces

| Contenido | Enlace |
| --- | --- |
| Data Sets XXXX |  |