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	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	General
	Externo
	Planeación / Contractual / Ejecución
	Riesgo Social.
	Cuando por movimientos sociales no se pueda prestar el servicio por temas de orden público, huelga o factores ajenos a las partes
	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes generando demoras producto de no contar con elementos.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	2
	General
	Interno
	Planeación / Contractual / Ejecución
	Riesgo Regulatorio.
	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos
	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la Entidad /Inseguridad Jurídica y Comercial presente en todo el proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución
	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo con las innovaciones del mercado
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa el suministro de los bienes.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Pliegos de condición y Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	3
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgos Financieros
	Falta de liquidez/Condiciones financieras adversas o intervenciones de orden estatal por su inestabilidad financiera
	Disolución obligatoria o voluntaria de la Empresa, Consorcio o Unión Temporal/Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	3
	2
	5
	Impacto del valor del contrato en un 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Terminación del Contrato/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	Recibo de los bienes.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	4
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Operacional
	Inadecuados procedimientos
	En caso de requerirse una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.
	1
	2
	3
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%)
	Riesgo bajo
	Contratista
	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición /Ampliar plazo de entrega del contrato
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Ambientales
	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual 
	Se afecte la ejecución del contrato por cuanto se requiere el cumplimiento de los aspectos normativos por parte del contratista.
	3
	4
	7
	 
	Alto
	Contratista / Entidad
	Revisión de la normativa aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dichos tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Durante toda la ejecución contractual
	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual
	Revisión de la normatividad ambiental aplicable
	cada vez que se requiera

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Durante la ejecución por providencias judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
	Incumplimiento del objeto del contrato.
	2
	2
	4
	 
	Alto
	Contratista
	Para contratos de suministro y prestación de servicio se procederá a la terminación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. (En los demás casos se procederá a la terminación bilateral de común acuerdo y la posterior liquidación del contrato.)
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	Entidad
	Elaboración de estudios de mercado
	hasta la liquidación del contrato
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión

	7
	General
	Externo
	PLANEACIÓN / CONTRACTUAL / EJECUCIÓN
	Riesgo Social.
	Cambios abruptos en la ejecución por medidas ante pandemias
	Se retrasa el cronograma general y específico de la totalidad del proceso contractual.
	2
	2
	4
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 10%
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Retrasa la entrega de los bienes generando demoras por no contar con elementos.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Ejecución del contrato.
	Firma del contrato / Recibo de los bienes por el supervisor
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	8
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Fluctuación en la tasa representativa del mercado
	Incremento del precio de los elementos que sean importados generando retraso o incumplimiento del contratista
	1
	1
	2
	Genera un impacto sobre el valor del contrato
	BAJO
	Contratista
	El Contratista deberá analizar en la presentación de la oferta económica los posibles incrementos en la tasa representativa del mercado y el impacto en el valor final del contrato. El contratista deberá prever que las cantidades ofertadas sean acordes con su inventario
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Presentación de la oferta
	Terminación contrato
	Oferta económica
	Cuando ocurra el evento

	9
	OPERATIVO
	EXTERNO
	EJECUCUPIN
	LOGÍSTICO
	No disponibilidad de cupos o fallas en el sistema GDS (Global Distribution System)
	Fallas en el sistema de reservas (GDS) o falta de disponibilidad de cupos en vuelos requeridos por la entidad
	1
	1
	2
	Genera un impacto sobre el valor del contrato
	BAJO
	CONTRATISTA
	- Establecer rutas alternas o plan de contingencia
- Mantener comunicación constante con los operadores aéreos
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de ejecución del contrato
	Hasta la terminación del plazo de ejecución 
	Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma desinada por el contratista 
	Semanalmente

	10
	OPERATIVO
	EXTERNO
	EJECUCUPIN
	LOGÍSTICO
	Cambios de itinerarios, cancelaciones o reprogramaciones por parte de las aerolíneas.
	Las aerolíneas modifican horarios o cancelan vuelos, afectando el cumplimiento del itinerario previsto
	2
	2
	4
	 Genera un impacto sobre el valor del contrato
	Alto
	CONTRATISTA
	- Contratar tiquetes con condiciones flexibles
- Hacer seguimiento previo a los vuelos
- Establecer rutas alternas o plan de contingencia
- Mantener comunicación constante con los operadores aéreos
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de ejecución del contrato
	Hasta la terminación del plazo de ejecución
	Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma desinada por el contratista
	Cuando ocurra el evento 

	11
	OPERATIVO
	EXTERNO
	EJECUCUPIN
	LOGÍSTICO
	Incumplimiento en la expedición oportuna de los tiquetes.
	Las aerolíneas modifican horarios o cancelan vuelos, afectando el cumplimiento del itinerario previsto
	1
	1
	2
	Genera un impacto sobre el valor del contrato
	BAJO
	CONTRATISTA
	- Contratar tiquetes con condiciones flexibles
- Hacer seguimiento previo a los vuelos
- Establecer rutas alternas o plan de contingencia
- Mantener comunicación constante con los operadores aéreos
	1
	1
	2
	BAJO
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de ejecución del contrato
	Hasta la terminación del plazo de ejecución
	Seguimiento por parte del y supervisor y monitoreo a través de la plataforma desinada por el contratista
	cada vez que se requiera
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