   


ANEXO 2

	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y 
Cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del
evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/
Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona Responsable por 
implementar tratamiento
	Fecha estimada en que se 
inicia y se completa tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza
 el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Interno
	Contratación 
	Operacional
	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual
	Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación 
	1
	3
	4
	Riesgo alto
	contratante
	Planeación, revisión, ajustes y seguimiento en la fase precontractual
	1
	2
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante 
	Fecha anterior al inicio de ejecución al contrato.
	Revisión de la necesidad y de los estudios previos y de la consistencia de estos con las necesidades
	D
Es de la evaluación de ofertas y hasta la terminación de la ejecución del contrato 

	2
	Especifico
	Interno
	Contratación 
	Operacional
	Retraso o que no se expida el registro presupuestal de compromiso
	Retraso en el inicio o Imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato
	2
	4
	6
	Riesgo alto
	contratante
	Solicitar el PAC de manera anticipada suficiente para poder realizar el registro presupuestal de manera oportuna
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante 
	Desde que el proyecto de contrato obtiene concepto jurídico y aprobación favorable hasta que es firmado por las partes
	La Dependencia responsable de la contratación verifica el cumplimiento de requisitos de ejecución
	Diariamente 

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados por modificación de las especificaciones técnicas o inobservancia de las recomendaciones de la entidad
	Deficiente calidad de los servicios
	2
	4
	7
	Riesgo alto
	Contratista
	Haciendo seguimiento y adoptando las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante
	Desde la Suscripción del acta de inicio y hasta la terminación del contrato
	Efectuando una rigurosa supervisión al contrato
	Semanalmente

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional 
	Incumplimiento a los requerimientos hechos por el supervisor del contrato 
	Afectación en la ejecución del contrato
	1
	3
	3
	Riesgo Bajo
	Contratista 
	Monitoreo periódico de la ejecución del contrato por parte del contratante.  
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Contratante 
	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación
	Seguimiento del supervisor del contrato 
	Semanalmente

	5
	Específico
	Externo
	Ejecución 
	Operacional 
	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas
	Incumplimiento del contrato
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Verificación del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad, tomar acciones correctivas, modificar, terminar o decretar la caducidad del contrato
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante
	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación
	Seguimiento del supervisor del contrato
	Semanalmente

	6
	Especifico 
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Enfermedad general e incapacidades 
	Afectación en la ejecución del contrato
	3
	2
	2
	Riesgo bajo
	Contratista
	Monitoreo mensual del pago de la seguridad social integral del contratista.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Contratante
	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación
	Seguimiento del supervisor del contrato
	Mensual

	7
	Especifico 
	Externo
	Ejecución
	Social o Político
	Cambio de legislación, de situación política
	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.

Afectación de las funciones a cargo del Departamento
	1
	3
	4
	Riesgo bajo
	Contratante
	Dependiendo de la afectación
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratante
	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide
	Seguimiento del supervisor del contrato
	Diario

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Social
	Grave alteración del orden público
	Afectación en la ejecución del contrato
	3
	2
	2
	Riesgo bajo
	Contratante 
	Plan de contingencia
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Contratante
	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación
	Seguimiento del supervisor del contrato
	De inmediato

	9
	Específico
	Externo
	Ejecución 
	Regulatorio
	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva 
	Modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	Contratista 
	Actualización constante en normativa y regulación.  
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Contratista
	Fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta fecha en la que se complete o liquide
	Seguimiento del supervisor del contrato 
	Diario
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