PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMBARCADEROS TIPO A  EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MOCAGUA, VERGEL, NASARTEH Y SAN MARTÍN DE AMACAYACU DEL MUNICIPIO DE LETICIA

Presentado a

CORPOAMAZONIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Junio 10 del 2025

Leticia Amazonas.

Dirección de turismo .

INTRODUCCION

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) tiene como finalidad establecer las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales derivados del suministro e instalación de embarcaderos Tipo A en las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu, ubicadas en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas.

Este proyecto busca mejorar la infraestructura fluvial comunitaria mediante la instalación de embarcaderos flotantes modulares que permitan el acoderamiento de embarcaciones livianas y el tránsito seguro de personas y carga menor, fortaleciendo así la conectividad, la logística y la calidad de vida en zonas de difícil acceso del territorio amazónico.

Los embarcaderos estarán conformados por tres pontones modulares (módulos 1, 2 y 3) fabricados en acero estructural ASTM A36 o equivalente, con diseños que garantizan flotabilidad, estabilidad y resistencia estructural, adecuados a las condiciones hidrológicas del río Amazonas y sus afluentes. El sistema modular incluye mamparos y refuerzos estructurales internos, que permiten una operación segura bajo condiciones típicas de carga comunitaria.

Este proyecto será presentado ante FONTUR (Fondo Nacional de Turismo) como parte de una estrategia de desarrollo territorial orientada a dinamizar el turismo seguro, incluyente y accesible en el Amazonas. Su ejecución permitirá potenciar los atractivos naturales y culturales de las comunidades indígenas involucradas, mejorando las condiciones de acceso fluvial para visitantes y residentes, y promoviendo un turismo responsable, sostenible y respetuoso de la diversidad biocultural de la región.

Dado que el proyecto se desarrollará en entornos de alta sensibilidad ecológica y cultural, y dentro del área de influencia de comunidades indígenas reconocidas, el PMA se formula como una herramienta clave de gestión ambiental, en concordancia con los principios de sostenibilidad, protección de la biodiversidad y respeto por las tradiciones y derechos de los pueblos indígenas.

Este documento identifica los posibles impactos ambientales asociados a las fases de transporte, instalación y operación de los embarcaderos, y propone programas de manejo ambiental específicos en aspectos como el manejo de residuos, la protección del recurso hídrico, la participación comunitaria y el seguimiento ambiental. Además, considera los lineamientos normativos vigentes y las particularidades del entorno amazónico y sociocultural donde se ejecutará el proyecto.

OBJETIVOS:

Objetivo general:

- Establecer y aplicar medidas de manejo ambiental que permitan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos derivados del suministro e instalación de embarcaderos tipo A.

Objetivo especifico

- Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales y reales generados por las actividades del proyecto sobre los componentes abiótico (agua, suelo, aire), biótico (flora y fauna) y socioeconómico (relaciones sociales, cultura, economía local), en el contexto amazónico y comunitario.

- Diseñar e implementar programas de manejo ambiental orientados al control y mitigación de los impactos negativos asociados al desarrollo del proyecto, incluyendo manejo de residuos, protección del recurso hídrico, restauración de la vegetación ribereña y prevención de la contaminación durante la instalación y operación de los embarcaderos.

- Promover la participación activa de las comunidades indígenas en los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y apropiación del proyecto, integrando saberes tradicionales y fomentando el uso sostenible de la infraestructura como herramienta para el desarrollo local, el turismo responsable y la conservación del entorno natural.

ANTECEDENTES

El presente proyecto de suministro e instalación de embarcaderos tipo A en las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu, ubicadas en el municipio de Leticia (Amazonas), surge como una respuesta estratégica a las necesidades de movilidad fluvial segura, accesible y sostenible en territorios rurales e indígenas del trapecio amazónico. Estas comunidades dependen casi exclusivamente del río como vía de transporte, lo que hace esencial la existencia de infraestructura adecuada para el embarque y desembarque de personas y mercancías, especialmente en contextos de creciente dinamismo turístico.

La iniciativa cuenta con una justificación técnica, social y ambiental sólida, sustentada en diagnósticos territoriales previos realizados por entidades públicas y privadas, en los cuales se ha evidenciado la precariedad de la infraestructura fluvial comunitaria, así como los riesgos asociados al uso de muelles improvisados o deteriorados. Además, se enmarca en las políticas de fortalecimiento de la economía del turismo sostenible en la región amazónica, en particular las promovidas por FONTUR, ante quien se presentará el proyecto para su financiación y ejecución.

Previo a la elaboración del PMA, se han llevado a cabo las siguientes acciones y consideraciones relevantes en el escenario del proyecto:

- Se han realizado visitas técnicas preliminares a las comunidades involucradas, permitiendo la identificación de sitios adecuados para la instalación de los embarcaderos, con base en criterios de navegabilidad, nivel de inundación, accesibilidad local y respeto por áreas de valor ecológico y cultural.

- Se ha adelantado un proceso de diálogo inicial con autoridades indígenas locales, como parte de la ruta hacia el consentimiento previo, libre e informado, garantizando que el proyecto se alinee con los planes de vida y cosmovisiones de las comunidades involucradas.

- A nivel institucional, se ha hecho una revisión de antecedentes ambientales y territoriales ante la Corporación CDA (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia), identificando los lineamientos aplicables y experiencias previas en proyectos de infraestructura fluvial en el área de influencia

- En la región existen antecedentes relevantes de proyectos similares, entre los que se destaca la construcción de embarcaderos por parte del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en las poblaciones de Puerto Nariño y Macedonia, también ubicadas en el municipio de Leticia. Estos proyectos han contribuido a mejorar la movilidad local y a dinamizar el turismo, sentando un precedente positivo de intervención en contextos similares.

- Igualmente, se identifican estructuras flotantes destinadas a estaciones de gasolina en diversos puntos del río Amazonas, las cuales si bien cumplen funciones logísticas esenciales, también generan impactos ambientales específicos sobre la calidad del agua y el manejo de residuos, lo que refuerza la necesidad de contar con un PMA robusto y preventivo para evitar situaciones similares en este nuevo proyecto.

- En la zona del proyecto no se han reportado conflictos ambientales activos, aunque sí se ha evidenciado la necesidad de mejorar la articulación entre proyectos turísticos, ambientales y comunitarios, para evitar superposiciones o efectos acumulativos no deseados.

Existen proyectos complementarios en ejecución o en planificación por parte de entidades gubernamentales, ONG y organizaciones indígenas, centrados en la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental, el fortalecimiento de la gobernanza local y la promoción del ecoturismo. Este proyecto busca integrarse estratégicamente a dichos procesos para potenciar el desarrollo sostenible del territorio.

La elaboración de este PMA se realiza como parte de la fase de planeación ambiental requerida para garantizar que el desarrollo del proyecto se ajuste a la normatividad ambiental vigente, que respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, y que contribuya al equilibrio ecológico del ecosistema amazónico.

### MARCO NORMATIVO Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES

El desarrollo del proyecto de suministro e instalación de embarcaderos tipo A en las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu, requiere el cumplimiento de un conjunto de disposiciones legales, técnicas y administrativas establecidas en la normatividad ambiental vigente en Colombia, así como la tramitación de autorizaciones específicas ante la autoridad ambiental competente en la región: la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (CDA).

Normatividad aplicable

- Ley 99 de 1993

  - Crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Establece las competencias ambientales en los distintos niveles de gobierno y define los instrumentos de gestión ambiental.

- Decreto 1076 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

  - Establece los procedimientos para la obtención de permisos y licencias ambientales para obras que interactúan con cuerpos de agua y suelos, entre otros.

- Decreto Ley 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente

  - En su Artículo 83, establece que toda obra o estructura que se ubique dentro de cauces, playas o zonas ribereñas de dominio público requerirá de permiso de ocupación, otorgado por la autoridad ambiental competente.

- Ley 70 de 1993 y Ley 21 de 1991 (Convenio 169 OIT)

  - Reconocen los derechos territoriales y culturales de las comunidades étnicas e indígenas, exigiendo la realización de consulta previa para cualquier proyecto que las pueda afectar.

- Leyes 232 de 1995 y 1551 de 2012

  - Regulan aspectos sobre el uso del suelo y las competencias de los entes territoriales para autorizar y supervisar proyectos de infraestructura pública en su jurisdicción.

#### Autorizaciones ambientales requeridas y/o gestionadas

Acorde con la normatividad vigente, el proyecto requiere las siguientes autorizaciones para su legal desarrollo ambiental:

- Permiso de ocupación de cauce

  - Obligatorio para la instalación de los embarcaderos flotantes en el río Amazonas.

  - Su exigencia se fundamenta en el Artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, el cual establece que ninguna estructura podrá ocupar de forma temporal o permanente un cauce natural sin el permiso correspondiente.

  - Este permiso debe ser tramitado ante la CDA, y debe incluir planos de localización, memoria técnica y justificación ambiental.

- Certificación de no requerimiento de licencia ambiental

  - Dado que el proyecto no contempla actividades de gran escala ni alto impacto ambiental, puede estar exento de licencia ambiental formal. Sin embargo, se requiere la certificación oficial emitida por la CDA, según lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015.

- Trámite de consulta previa

  - El proyecto se ejecuta en territorios de comunidades indígenas reconocidas, por lo cual debe cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT. El trámite debe ser gestionado ante el Ministerio del Interior.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Departamento | Amazonas |
| Región | Región Amazónica |
| Municipio | Leticia |
| Veredas / Comunidades | - Comunidad indígena de Mocagua- Comunidad indígena de Vergel- Comunidad indígena de Nasarteh- Comunidad indígena de San Martín de Amacayacu |
| Zona de Ubicación del Proyecto | Áreas ribereñas del río Amazonas y sus afluentes inmediatos, con acceso directo a las comunidades mencionadas. |
| Área de Influencia Directa (AID) Coordenadas de cada embarcadero | Zona específica donde se instalarán los embarcaderos y se desarrollarán actividades de obra. Comprende las riberas, playas, accesos peatonales y áreas de maniobra de materiales dentro del perímetro comunitario inmediato. |
| Área de Influencia Indirecta (AII) | Incluye el entorno ecológico, fluvial y social que puede verse afectado o beneficiado por el proyecto de forma indirecta. Abarca:- Ecosistemas fluviales adyacentes- Rutas de navegación utilizadas para el transporte de materiales- Actividades económicas como el turismo, transporte comunitario y pesca- Relación con otros proyectos de infraestructura fluvial en el municipio |

Planos de ubicación con distancias :

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el suministro e instalación de embarcaderos tipo A, diseñados y construidos con especificaciones técnicas estándar para condiciones fluviales amazónicas, con el objetivo de mejorar la infraestructura de acceso fluvial en las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu, ubicadas en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas.

Este tipo de infraestructura resulta esencial para comunidades cuya principal vía de comunicación, transporte y abastecimiento es el río Amazonas y sus afluentes, en una región donde no existen redes viales terrestres convencionales. Adicionalmente, el proyecto busca aportar a la dinamización del turismo sostenible, mediante una propuesta presentada a FONTUR, promoviendo el desarrollo local, el acceso seguro y la conectividad incluyente.

- Componentes estructurales del proyecto

Cada embarcadero estará compuesto por tres módulos flotantes (Módulo 1, 2 y 3) construidos en acero estructural ASTM A36 o su equivalente.

Los módulos tendrán un arreglo estructural optimizado para la flotación, el tránsito peatonal y el acoderamiento de embarcaciones livianas.

La cubierta está diseñada para soportar una carga uniforme de hasta 1 tonelada/m², con una capacidad total de 2.4 toneladas distribuidas, respetando un francobordo mínimo de 0.3 m.

El diseño incluye mamparos longitudinales en los módulos 1 y 3, y ángulos estructurales transversales en el módulo 2, para garantizar rigidez estructural y flotabilidad en caso de avería.

Se contempla la construcción de accesos peatonales seguros desde la comunidad al embarcadero.

ETAPA DE CONSTRUCCION

La construcción de los embarcaderos tipo A para las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu se ejecutará bajo estrictos controles técnicos y ambientales, garantizando la calidad estructural y la durabilidad de los módulos, así como la protección del entorno fluvial amazónico.

- Configuración estructural

Los módulos que conforman cada embarcadero tendrán una configuración estructural transversal, caracterizada por:

Refuerzos transversales espaciados cada 400 mm, soportados por un mamparo longitudinal central que provee rigidez y estabilidad estructural.

Refuerzos verticales ubicados en los costados y en los espejos frontales para aumentar la resistencia lateral.

- Materiales

Las láminas y perfiles estructurales utilizados en la construcción serán de acero ASTM A36 o equivalente, seleccionado por sus propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión con el tratamiento adecuado.

- Componentes principales

Forro del casco

El fondo, la cubierta y los costados laterales y frontales de los módulos estarán construidos en lámina de acero de 6.35 mm de espesor, garantizando la estanqueidad y resistencia del pontón.

- Estructura longitudinal

Un mamparo longitudinal central, construido con láminas de 6.35 mm de espesor, será reforzado verticalmente con perfiles en “L” de 63.5 x 63.5 x 6.35 mm, espaciados cada 400 mm para mantener la rigidez a lo largo del módulo.

Estructura transversal

La estructura transversal del fondo y cubierta estará conformada por perfiles tipo “L” de 63.5 x 63.5 x 6.35 mm o perfiles equivalentes resistentes, también espaciados cada 400 mm.

En el centro se ubicará un anillo transversal conformado por vigas tipo “T” armadas, con alma de 150 x 6 mm y ala de 75 x 6 mm, proporcionando rigidez adicional.

- Refuerzos laterales

Los costados laterales y frontales contarán con refuerzos verticales de perfil “L” con las mismas dimensiones (63.5x63.5x6.35 mm) y espaciados cada 400 mm.

- Cubierta principal

La cubierta estará compuesta por lámina de acero de 6.35 mm de espesor, reforzada transversalmente con perfiles tipo “L” del mismo tamaño y espaciamiento de 400 mm para asegurar resistencia y soporte de cargas.

- Cierres estructurales del casco

Se instalarán dos huecos de hombre (manholes) sobre la cubierta de cada pontón para permitir inspección y mantenimiento de los compartimentos internos, facilitando la operación y la seguridad estructural a largo plazo.

- Proceso constructivo

La fabricación de los módulos se realizará en talleres especializados que cumplen con los estándares de calidad y seguridad, garantizando la correcta soldadura, ensamblaje y pintura anticorrosiva.

Posteriormente, los módulos serán transportados por vía fluvial hasta las comunidades beneficiarias para su instalación y fijación en el sitio.

Durante la instalación se tomarán medidas para minimizar el impacto sobre la flora y fauna ribereña, evitando el uso de maquinaria pesada en zonas sensibles y protegiendo la calidad del agua.

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Una vez instalados los embarcaderos tipo A en las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu, se implementará una etapa de operación y mantenimiento orientada a garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura, así como el respeto continuo por el entorno ambiental y social.

Operación

- Uso adecuado del embarcadero:

Los embarcaderos estarán destinados principalmente al acoderamiento de embarcaciones livianas y al tránsito seguro de personas y carga ligera, respetando la capacidad máxima de carga distribuida (2.4 toneladas) y las especificaciones estructurales.

- Capacitación comunitaria:

Se brindará capacitación a los miembros de las comunidades indígenas sobre el uso correcto de los embarcaderos, incluyendo normas de seguridad, prevención de sobrecargas y cuidado general de la infraestructura.

- Monitoreo permanente:

Se realizará seguimiento periódico para identificar posibles daños, deterioros o problemas operativos que puedan afectar la funcionalidad o seguridad del embarcadero.

- Mantenimiento

Inspección estructural rutinaria:

Revisiones programadas, al menos semestrales, de los componentes principales: mamparos, refuerzos, cubiertas, y puntos críticos como los huecos de inspección (manholes), para detectar corrosión, fisuras o deformaciones.

- Limpieza y conservación:

Remoción de residuos sólidos y sedimentos acumulados en las superficies y áreas circundantes para evitar obstrucciones o deterioros prematuros.

- Reparaciones y ajustes:

Intervenciones oportunas para corregir daños menores, reemplazo de piezas deterioradas, repintura anticorrosiva y ajustes estructurales necesarios para mantener la integridad y seguridad del embarcadero.

- Gestión ambiental:

Implementar prácticas que minimicen impactos ambientales, como la disposición adecuada de residuos generados durante el mantenimiento y el uso de productos amigables con el medio ambiente.

- Registro de mantenimiento:

Llevar un registro documental detallado de todas las actividades de inspección, mantenimiento y reparaciones realizadas, que facilite la planificación y toma de decisiones a largo plazo.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Área de Influencia | Zonas ribereñas del río Amazonas y afluentes cercanos donde se instalarán los embarcaderos, incluyendo las comunidades indígenas de Mocagua, Vergel, Nasarteh y San Martín de Amacayacu. Abarca tanto la zona directa (instalación y uso) como la indirecta (entorno social y ecológico). |
| Medio Físico | - Clima tropical húmedo con alta pluviosidad anual.- Relieve plano, con presencia de zonas inundables.- Suelos predominantemente aluviales y saturados.- Recursos hídricos abundantes: río Amazonas y afluentes.- Condiciones hidrológicas variables según temporada (estiaje y crecientes). |
| Medio Biótico | - Alta biodiversidad, con presencia de flora amazónica típica (árboles maderables, vegetación ribereña).- Fauna acuática diversa: peces, mamíferos acuáticos, aves y reptiles.- Ecosistemas sensibles, con especies endémicas y protegidas.- Presencia de áreas naturales protegidas y reservas indígenas. |
| Medio Socioeconómico | - Población mayoritariamente indígena con modos de vida tradicionales.- Economía basada en pesca artesanal, agricultura de subsistencia, comercio local y turismo incipiente.- Limitado acceso a infraestructura terrestre, dependencia del transporte fluvial.- Importancia cultural y social de la navegación fluvial para la movilidad y la integración comunitaria. |

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE IMPACTOS

| Actividad / Fase | Impacto Ambiental Potencial | Tipo de Impacto | Magnitud | Probabilidad | Importancia | Medidas de Mitigación Propuestas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción | Alteración del suelo y posible erosión en zonas ribereñas | Negativo - Directo | Media | Media | Media | Implementar barreras vegetales y control de sedimentos |
|  | Ruido y vibraciones que afectan fauna local | Negativo - Directo | Baja | Media | Baja | Limitar horarios de trabajo, usar maquinaria de bajo ruido |
|  | Alteración visual y cambio en el paisaje natural | Negativo - Indirecto | Baja | Alta | Baja | Diseño integrado al entorno, reforestación posterior |
| Operación | Posible sobrecarga del embarcadero y deterioro estructural | Negativo - Directo | Baja | Media | Baja | Capacitación en uso, control de carga máxima |
|  | Aumento del tránsito fluvial y riesgo de contaminación accidental | Negativo - Indirecto | Media | Media | Media | Protocolos de manejo y contingencia para derrames |
|  | Generación de empleo y dinamización del turismo local | Positivo - Indirecto | Alta | Alta | Alta | Promover turismo sostenible y respetuoso con la cultura local |
|  | Mejoras en la movilidad y acceso a servicios básicos | Positivo - Directo | Alta | Alta | Alta | Integración con planes de desarrollo comunitario |

PLAN DE CONTINGENCIA

Establecer medidas y procedimientos para prevenir, mitigar y atender situaciones de emergencia durante la construcción y operación de los embarcaderos, garantizando la protección del medio ambiente, la seguridad de las comunidades indígenas y el personal involucrado.

#### 2. Áreas de Riesgo Identificadas

| Riesgo | Descripción | Área Potencialmente Afectada |
| --- | --- | --- |
| Caída o hundimiento de estructuras | Fallas en la flotabilidad o montaje de módulos | Sitio de instalación y cercanías |
| Accidentes laborales | Lesiones al personal durante actividades constructivas | Zonas de obra |
| Contaminación por residuos sólidos | Manejo inadecuado de desechos generados | Áreas de almacenamiento y ribera |
| Condiciones climáticas adversas | Inundaciones o lluvias intensas que afecten obras | Todo el sitio de trabajo |

#### 3. Medidas Preventivas

- Capacitación al personal en manejo seguro de combustibles y equipos.

- Almacenamiento adecuado de materiales y sustancias peligrosas en zonas seguras y delimitadas.

- Supervisión constante de la flotabilidad y estabilidad de los módulos durante el montaje.

- Uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP) para todo el personal.

- Programación de actividades en función de pronósticos climáticos.

#### 4. Procedimientos de Respuesta

| Emergencia | Acción Inmediata | Responsable | Recursos Disponibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Derrame de combustible | Contener y aislar la zona afectada; usar material absorbente | Jefe de obra / Coordinador ambiental | Kit de derrames, barreras absorbentes |
| Hundimiento o fallo estructural | Evacuar área; informar equipo técnico; suspender actividades | Supervisor de montaje | Equipo de rescate, comunicaciones |
| Accidente laboral | Brindar primeros auxilios; activar plan de emergencia médica | Responsable de seguridad | Botiquín, ambulancia, teléfono de emergencia |
| Condiciones climáticas severas | Suspender actividades; asegurar materiales y equipos | Jefe de obra | Plan de contingencia climática |

#### 5. Comunicación y Reporte

- Notificar inmediatamente a las autoridades ambientales y comunitarias en caso de incidentes mayores.

- Documentar todos los eventos y acciones tomadas en un registro de contingencias.

- Informar a FONTUR y otros entes financiadores y supervisores según corresponda.

#### 6. Capacitación y Simulacros

- Realizar capacitaciones periódicas para el personal sobre manejo de emergencias.

- Programar simulacros anuales para evaluar la efectividad del plan y mejorar procedimientos.

PRESUPUESTO

CRONOGRAMA