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	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR
	CÓDIGO
	MEPI-FR-1

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	PÁGINA
	1
	DE
	38



SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

INGENIERO ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

	Asunto:
	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría). 

	Periodo:
	Del 1 al 30 del mes de abril de 2024

	No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor 
	Resolución 015 del 13 marzo del 2024


Respetados subdirector y Gerente: 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: UTA 3105: SANTANDER DE QUILICHAO-FLORIDA-PALMIRA, SECTOR: SANTANDER DE QUILICHAO-RÍO DESBARATADO, PR 0+0000 AL PR 50+0000.

RUTA 3702: GUADUALEJO-BELALCÁZAR-EL PALO, SECTOR: PUENTE RÍO NEGRO-ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA - TACUEYÓ-TORIBÍO-RÍO NEGRO-EL PALO, PR 53+0000 AL PR 138+0200

RUTA 37CCA: VARIANTE DE TORIBÍO (RIONEGRO-TACUEYÓ), PR 0+0000-PR 7+0000

RUTA 26CC03: SILVIA-LAS DELICIAS-JAMBALÓ-TORIBÍO, SECTOR JAMBALÓ-TORIBÍO, PR 0+0000-PR 28+0700
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 166,07 Km
1. CONTRATO DE INTERVENTORIA 

1.1. INFORMACION GENERAL 

	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.
	2709 de 2023

	CONTRATISTA:
	CONSORCIO ADMV VALLE CC
	NIT:
	 901.737.282-2 

	INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):
	- CAYCO S.A.S identificada con NIT 900.334.140-1 con un porcentaje de participación del 65%.                                                                   - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT 900.498.289-3, con un porcentaje de participación del 35%.

	OBJETO:
	 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV5 LOTE 6.

	FECHA DE INICIO:
	29-08-2023
	2023S-VCAU-000750
	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP

	VALOR INICIAL: 
	$ 382.195.352

	VALOR ADICIONES:
	$ 197.467.599

	ADICIÓN 1:
	$ 101.918.761

	ADICIÓN 2:
	$ 95.548.838

	VALOR ACTUAL: 
	$ 579.662.951

	ANTICIPO 
	$ 0,00

	ANTICIPO OTORGADO:
	$ 0,00

	ANTICIPO EN FIDUCIA:
	$ 0,00

	ANTICIPO AMORTIZADO:
	$ 0,00


	SALDO POR AMORTIZAR:
	$ 0,00

	PLAZO INICIAL: 
	29/12/2023

	TOTAL PRÓRROGAS:
	2

	PRÓRROGA 1:
	hasta el 29 de febrero de 2024

	PRÓRROGA 2:
	hasta el 30 de abril de 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN:
	30/04/2024


1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

	REGISTRO
	VIGENCIA DEL REGISTRO
	RECURSO
	RUBRO
	VALOR REGISTRO
	VALOR UTILIZADO
	SALDO REGISTRO

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $7.085.701,49 
	 $375.109.650,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $72.011.883,00 
	 $303.097.767,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $74.314.786,00 
	 $228.782.981,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $382.195.352,00 
	 $74.116.770,00 
	 $154.666.211,51 

	928923
	2023
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $484.114.113,00 
	 $72.933.910,00 
	 $183.651.062,51 

	928923
	2024
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $484.114.113,00 
	 $72.322.131,00 
	 $111.328.931,51 

	928923
	2024
	21
	C-2401-0600-103-0-2401054-02
	 $484.114.113,00 
	 $70.857.122,00 
	 $40.471.809,51 

	127624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02
	 $579.662.951,00 
	 $70.857.122,00 
	 $65.163.525,51 

	127624
	2024
	20
	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02
	 $579.662.951,00 
	 $65.161.425,00 
	 $2.100,51 


1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	DESCRIPCION 
	 VALOR BASICO 
	IVA
	VALOR AMORTIZADO
	VALOR FACTURADO

	Acta Mensual de Costos No 1
	 $ 5.954.371,00 
	 $1.131.330,49 
	 $                 -   
	 $7.085.701,49 

	Acta Mensual de Costos No 2
	 $60.514.187,00 
	 $11.497.696,00 
	 $                 -   
	 $72.011.883,00 

	Acta Mensual de Costos No 3
	 $62.449.400,00 
	 $11.865.386,00 
	 $                 -   
	 $74.314.786,00 

	Acta Mensual de Costos No 4
	 $62.283.000,00 
	 $11.833.770,00 
	 $                 -   
	 $74.116.770,00 

	Acta Mensual de Costos No 5
	 $61.289.000,00 
	 $11.644.910,00 
	 $                 -   
	 $72.933.910,00 

	Acta Mensual de Costos No 6
	 $60.774.900,00 
	 $11.547.231,00 
	 $                 -   
	 $72.322.131,00 

	Acta Mensual de Costos No 7
	 $59.543.800,00 
	 $11.313.322,00 
	 $                 -   
	 $70.857.122,00 

	Acta Mensual de Costos No 8
	 $59.543.800,00 
	 $11.313.322,00 
	 $                 -   
	 $70.857.122,00 

	Acta Mensual de Costos No 9 y Final
	 $54.757.500,00 
	 $10.403.925,00 
	 $                 -   
	 $65.161.425,00 


1.4.  AVANCE DEL CONTRATO  

Según el informe del Interventor No. 9 de fecha 2 de mayo de 2024 para el período del 01 al 30 de abril de 2024 el contrato reporta un avance de 100% y $ 579.660.850,49
1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 579.660.850,49       
100,00%
Total inversión ejecutada:     $ 579.660.850,49   
 100,00%
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.

	…
	…


1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA ACTA
	ACTA No.
	ACTA DE AMPLIACION No. 
	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA  
	FECHA DE REANUDACION  

	…
	…
	…
	…
	..


1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	FECHA COMITÉ
	No. COMITÉ
	TRAMITE
	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato: 
	CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO

NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

	Amparos
	Valor Asegurado
	Póliza No.

Anexo No.
	Vigencia

	
	
	
	Desde
	Hasta

	Cumplimiento
	$57.996.295,10
	21-44-101420676 ANEXO 6
	03/08/2023
	30/10/2024

	Buen Manejo Anticipo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Pago de Salarios,

Prestaciones Sociales e indemnizaciones.
	$115.932.590,20
	21-44-101420676 ANEXO 6
	03/08/2023
	30/04/2027

	Calidad del Servicio
	$173.898.885,30
	21-44-101420676 ANEXO 6
	06/05/2024
	06/11/2026


ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL ACTA DE LIQUIDACION
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/03/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O   NO
1.10. PROCEOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	No.
	CAUSAL

INTERPUESTA
	No. MEMORANDO

ENVIADO A JURÍDICA
	ESTADO

ACTUAL
	FECHA

AUDIENCIA
	OBSERVACIONES

	
	
	
	
	
	


1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	OFICIO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MEMORANDO No.
	FECHA
	DESTINATARIO
	ASUNTO

	
	
	
	


2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se reportaron inconvenientes para el mes en curso

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se reportaron inconvenientes para el mes en curso
2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se reportaron inconvenientes para el mes en curso
2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se reportaron inconvenientes para el mes en curso

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del ______.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO 
Cordialmente, 
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______________________________

Jorge Alonso Ortega Rojas
CC 10.539.467
Supervisor
Dirección Territorial Cauca
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