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1. INFORMACION GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:
1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:
Los cinco corregimientos del Distrito de Medellín han venido desarrollándose, exigiendo una mejor infraestructura para suplir las necesidades de las comunidades que allí habitan. Por lo tanto, se han planteado una serie de proyectos encaminados a suplir dichas deficiencias y mejorar la conectividad de los corregimientos a nivel regional y nacional, así como la movilidad ciudadana y de productos agroindustriales. Esto mediante la construcción, adecuación y mantenimiento de las vías que se brinda una mayor competitividad y desarrollo.
Para dar solución a los problemas de movilidad vehicular y peatonal en los corregimientos de San Antonio de Prado, AltaVista, Santa Elena, San Cristóbal y San Sebastián de Palmitas, se establecen intervenciones sobre las vías, andenes, pasamanos, construcción de cordones, adecuaciones de Vías en concreto y/o rieles, construcción de obras hidráulicas y de estabilización manejo de aguas de escorrentía con la ejecución de cunetas y limpieza de las estructuras hidráulicas entre otras. Con el fin de mantener la movilidad vehicular y peatonal y prevenir o corregir fallas que puedan generar inconformidad a la comunidad o costos adicionales.
El objetivo que se pretende alcanzar consiste en lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través del mejoramiento de las condiciones de movilidad y de las condiciones de seguridad de las Vías.
1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: 

(Plano, Mapa donde se observe el sitio de ejecución de las obras).
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1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATOS DE OBRA:

LOTE 1:
	NÚMERO DEL CONTRATO:
	4600103243 de 2024

	OBJETO:
	MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS, PLAN VIAL RURAL – LOTE 1

	CONTRATISTA: 
	CONSORCIO VIAL RURAL 2024 

(VIAS Y EDIFICACIONES JS S.A.S NIT: 901799906-5, 90% DE PARTICIPACIÓN)

(PROMAQCO S.A.S NIT: 900634477-5, 10% DE PARTICIPACIÓN)



	CÉDULA O NIT:
	901799906-5

	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
	MARTHA LUZ ROJAS VÁSQUEZ

	DIRECCIÓN CONTRACTUAL:
	PIEDECUESTA CRA 1 # 11 – 15 PISO 2

	TELÉFONOS DE CONTACTO:
	3188487881

	EMAIL:
	VIASEDIFICACIONES@GMAIL.COM

	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:
	24 DE DICIEMBRE DE 2024

	PLAZO INICIAL:
	2.5 MESES

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:
	31 DICIEMBRE 2024

	SUSPENSIONES A LA FECHA
	Suspensión N°1:

A PARTIR DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 20 DE ENERO DE 2025.

REANUDACION: DESDE EL 21 DE ENERO DE 2025.

Suspensión N°2:

A PARTIR DEL 22 ENERO 2025 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025

TOTAL, SUSPENSIONES: 2


	AMPLIACIONES A LA FECHA:
	Ampliación 1: (SUSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2025):
POR EL TERMINO DE SETENTA Y CINCO (75) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 01 DE MAYO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE 

TOTAL AMPLIACIONES: 1

	PLAZO ACTUAL:
	

	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:
	

	VALOR INICIAL:
	

	ADICIONES A LA FECHA:
	N/A

TOTAL ADICIONES: N/A

	VALOR ACTUAL:
	

	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:
	N/A


LOTE 2:

	NÚMERO DEL CONTRATO:
	4600103241 de 2024

	OBJETO:
	MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS, PLAN VIAL RURAL – LOTE 2

	CONTRATISTA: 
	CONSORCIO PLAN VIAL RURAL 

(CONSICIVIL SAS, 45% DE PARTICIPACIÓN)

(INGECOSTA CONSTRUCCIONES SAS, 45% DE PARTICIPACIÓN, COLPROYECT ING SAS, 10% DE PARTICIPACIÓN)

	CÉDULA O NIT:
	901.894.129-5

	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
	MARÍA CATALINA URRUTIA SOLANO

	DIRECCIÓN CONTRACTUAL:
	Bogotá, Calle 30a No. 6-22 Oficina 2502 Edificio San Martín Bloque B

	TELÉFONOS DE CONTACTO:
	302 6687830

	EMAIL:
	consicivil@gmail.com - colproyecting.sas@gmail.com

	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:
	FEBRERO 16 DE 2025

	PLAZO INICIAL:
	2.5 MESES

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:
	30 DE ABRIL DE 2025

	SUSPENSIONES A LA FECHA
	N/A

	AMPLIACIONES A LA FECHA:
	N/A

	PLAZO ACTUAL:
	2.5 MESES

	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:
	30 DE ABRIL DE 2025

	VALOR INICIAL:
	$1.396.354.838

	ADICIONES A LA FECHA:
	N/A

	VALOR ACTUAL:
	$1.396.354.838

	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:
	N/A


1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

	NÚMERO DEL CONTRATO:
	4600103237 DE 2024

	OBJETO:
	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS, PLAN VIAL RURAL

	CONTRATISTA: (Si es un consorcio informar las personas o empresas que lo conforman y su % de participación)
	CONSORCIO ALIANZA ESTRATETICA.

(MSC INGENIERIA SAS NIT 830090285-8 CON 90% - CORTES LEIVA ASOCIADOS SAS NIT 900859890-0 CON 10%)

	CÉDULA O NIT:
	901894472-7

	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
	DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ

	DIRECCIÓN CONTRACTUAL:
	CRA 53 # 82 – 86 OFC 406 ED OCEAN TOWER

	TELÉFONOS DE CONTACTO:
	3122594693

	EMAIL:
	LICITACIONES@CORTESLEIVAASOCIADOS.COM

	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:
	24 DICIEMBRE 2024

	PLAZO INICIAL:
	TRES (3) MESES

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:
	31 DICIEMBRE 2024

	SUSPENSIONES A LA FECHA
	SUSPENSIÓN 1:  DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 2024 HASTA 20 DE ENERO DE 2025.
SUSPENSIÓN 2: DESDE EL 22 DE ENERO DE 2025 HASTA 15 DE FEBRERO DE 2025.

	AMPLIACIONES A LA FECHA:
	Ampliación 1: POR EL TERMINO DEL CONTRATO DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 16 DE MAYO DE 2025.

	PLAZO ACTUAL:
	TRES (3) MESES

	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:
	16 MAYO 2025

	VALOR INICIAL:
	$ 641.041.848

	ADICIONES A LA FECHA:
	N/A

	VALOR ACTUAL:
	$ 641.041.848

	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:
	N/A


1.4. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA Y DE LA SUPERVISIÓN:
	SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL
	CESAR AUGUSTO LAVERDE SANTANA

	SUPERVISOR TÉCNICO SUPLENTE
	NATALIA ELENA VALENCIA CARDONA

	APOYO JURIDICO SUPERVISION
	LUISA BARRERA SOSA

	APOYO FINANCIERO SUPERVISION
	JOSE JULIAN YEPES PIEDRAHITA

	OTROS APOYOS A LA SUPERVISION
	

	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	MOISES ECHAVEZ JIMENEZ

	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	YULIET GONZALEZ USUGA

	TECNÓLOGO 
	

	PROFESIONAL AMBIENTAL
	ANDREA MILENA LONDOÑO GRACIANO

	PROFESIONAL SOCIAL
	DORIELA AMPARO OSPINA MARULANDA

	OTRO PERSONAL INTERVENTORÍA
	WENDYS YURANIS MONTES MARQUES
XIOMARA RIOS RESTREPO

SEBASTIAN POSADA GARCIA


2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:
2.1.1. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA: 
LOTE 1:

	OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO
	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

	1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo sus anexos.
	Correo electrónico enviado al contratista con el asunto: Aprobación Plan de calidad presentado por el contratista. 

Se encuentra adjunto en los anexos enviados con el informe mensual de febrero 2025, anexos técnicos, correspondencia enviada y recibida, correos electrónicos. 
	

	2. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.
	Oficios CAE-003-2025 y CAE-005-2025, se encuentra adjunto en los anexos enviados con el informe mensual de febrero 2025, anexos técnicos, correspondencia enviada y recibida, enviada.  
	

	3. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.
	Los certificados de calidad y resultados de laboratorio se enviaron como anexos en el acta de obra. 

Carpeta anexos, certificados y resultados de calidad.
	Los resultados serán verificados cuando se presenten como anexo en el informe mensual.

	4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.
	La Interventoría verifica el cumplimiento de la calidad de los bienes y servicios prestados por el contratista mediante seguimiento en la ejecución de los contratos.
	Se verificará el informe de verificación entregado por la Interventoría

	5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de inicio al contratista de obra.
	Durante el mes de febrero de 2025, el CONSORCIO VIAL RURAL 2024, no presento documentación contractual para el inicio de obra. 
	Se solicita requerir al Contratista para que allegue la información complementaria.

	6. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.
	Para el contrato de obra Contrato de obra 4600103243, PVR Lote 1, se entregó la siguiente documentación para su estudio y seguimiento Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría-4600103237.
	

	7. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.
	Para el contrato de obra Contrato de obra 4600103243, PVR Lote 1, se entregó la siguiente documentación para su estudio y seguimiento Análisis del Sector 20240822 (estudio previo), Anexo 1 - Anexo Técnico PVR lote 1 20240726 y Anexo EP - Condiciones Generales de Ejecución Obra (1).
	

	8. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.
	Se realiza mediante oficios:

· CAE-003-2025. Documentos e información previos al inicio de obra. 
	

	9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato.
	Por parte del Contratista se informa sobre la intención de ceder el contrato
	Se recomienda realizar subcontratación

	10. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.
	No se han generado cambios
	

	11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos de obra o interventoría.
	No se han generado alertas
	

	12. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato de obra.
	Se realiza mediante oficios:

· CAE-003-2025. Documentos e información previos al inicio de obra.
	

	13. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

	A la fecha de elaboración de este informe, la interventoría no ha detenido injustificada mente la ejecución.
	

	14. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido
	No se han generado rechazos
	

	15. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.
	No aplica para el mes de febrero de 2025.
	

	16. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades definidas contractualmente.
	No aplica para el mes de febrero de 2025.
	

	17. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.
	Para el mes de febrero de 2025, el contratista no había iniciado con la ejecución de las actividades, razón por la cual no presento acta de obra. 
	

	18. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual.
	No aplica para el mes de febrero de 2025.
	

	19. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.
	Durante el mes de febrero de 2025, la interventoría realizo oficios de solicitud de información contractual para el inicio de obra: 

· CAE-003-2025. Documentos e información previos al inicio de obra.

· CAE-005-2025. Documentos e información previos al inicio de obra.
	Temas tratados en comité de obra.

	20. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse trámites sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales.
	Durante el mes de febrero de 2025, la interventoría dentro de las obligaciones de control que ejerce dentro del contrato remitió oficios de solicitud de información contractual para poder dar inicio a la ejecución de obra: 

· CAE-003-2025. 

· CAE-005-2025. 
	

	21. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación. 
	

	22. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación. 
	

	23. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.
	Para el mes de febrero de 2025, el contratista no había iniciado con la ejecución de las actividades, razón por la cual no tenían uniforme. 
	Se recomienda iniciar con el proceso.

	24. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance de los contratos de obra e interventoría.
	El informe mensual correspondiente al mes de febrero de 2025 se presentará en el mes de marzo de 2025.
	

	25. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.
	Las certificaciones mensuales correspondiente al mes de febrero de 2025, se presentará en el mes de marzo de 2025.
	

	26. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso
	No se ha iniciado actividades de obra, a la fecha se está a la espera del PASAO y Documentos de ingreso de personal para su aprobación
	Se recomienda remitir el borrador del documento para su revisión

	27. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento exigir los correctivos.
	No se ha iniciado actividades de obra, a la fecha se está a la espera del PASAO y Documentos de ingreso de personal para su aprobación
	

	28. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.
	No se ha iniciado actividades de obra, a la fecha se está a la espera del PASAO y Documentos de ingreso de personal para su aprobación
	

	29. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.
	El 21 de febrero de 2025, mediante correo electrónico se subsano por petición del Ing. Cesar Laverde la actualización de las pólizas de lote 1. 
	

	30. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación.
	

	31. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o dependientes.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación.
	

	32. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución que corresponda.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación.
	

	33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado situaciones donde el Distrito de Medellín se vea involucrado en reclamaciones de ningún tipo. 
	

	34. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
	Durante el periodo de febrero de 2025, se respondió oportunamente al requerimiento por parte de la supervisión de obra, solicitado por correo electrónico el día 21 de febrero de 2025 y se le dio respuesta el mismo día.
	

	35. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.
	En el mes de febrero se realizaron diferentes notificaciones al contratista de obra, sobre la documentación contractual que debía suministrar para la evaluación y aval de interventoría. 

· Correo del 17 de febrero de 2025.

· Correo del 19 de febrero de 2025.

· Correo del 20 de febrero de 2025. 

· CAE-003-2025. 

· CAE-005-2025.
	

	36. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación.
	

	37. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
	No se identificaron inhabilidades o incompatibilidades en el equipo de la interventoría ni del contratista
	

	38. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo.
	Se inició la construcción del expediente físico y digital, organizando actas, oficios, cronogramas y comunicaciones recibidas.
	

	39. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.
	Se ha manejado la información contractual y técnica con los debidos protocolos de confidencialidad establecidos.
	La información se maneja a través de los canales oficiales

	40. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar
	Este ítem se revisa directamente en el SECOP II
	

	41. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo (cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación.
	

	42. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: - La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. - Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. - En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes disposiciones
	No se ha iniciado actividades de obra, a la fecha se está a la espera del PASAO, para su aprobación
	

	43. El contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.
	No se ha iniciado actividades de obra, a la fecha se está a la espera del PASAO, para su aprobación
	

	44. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los profesionales, tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a estas obligaciones.
	No se ha iniciado actividades de obra, a la fecha se está a la espera del PASAO, para su aprobación
	

	45. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.
	A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado esta situación.
	

	46. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
	A la fecha de la ejecución del informe mensual, no se había vinculado el personal del contratista de obra que ayudaría a ejecutar las actividades del lote 1, razón por la cual este ítem no aplica para el mes mencionado. 
	

	47. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. Y verificar que el contratista de obra haga lo mismo.
	No se evidenciaron vulneraciones al tratamiento de datos personales en febrero. La interventoría ha manejado la información sensible conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y se ha hecho seguimiento a que el contratista adopte medidas similares de protección en los registros y documentación que administra.
	


LOTE 2:
	OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA
	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO
	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

	1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo sus anexos.
	Se realizaron visitas técnicas a los frentes de obra para detallar los alcances de ejecución. Se elaboraron informes semanales N°1 Y 2 entregados a la supervisión y el informe mensual del contrato. 
	Se realizó el acompañamiento a las visitas de campo por parte de la Supervisión.

	2. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.
	Se verificaron las especificaciones técnicas de los tramos reconocidos y se evaluaron condiciones previas al inicio de obra. Verificando el anexo 1 capitulo 12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO para su respectivo cumplimiento.
	En las visitas se hicieron recomendaciones para las intervenciones en los frentes a ejecutar

	3. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar.
	A la fecha de elaboración del presente informe aún no se han iniciado actividades de obra, una vez que se dé inicio dicha acción será reportada en el capítulo 2.5 CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO.
	La información será revisada cuando aplique en el informe mensual.

	4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones, anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante.
	En evaluación preliminar, se están haciendo recomendaciones al contratista sobre condiciones técnicas previas, a través de las visitas de obra.
	

	5. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de inicio al contratista de obra.
	Se verificaron condiciones iniciales y se dio seguimiento al cronograma presentado. Orden de inicio reportada el 16 de febrero. Se Envía oficios de Solicitud Documentación Faltante de acuerdo con el anexo 5 – Minuta de contrato.
	

	6. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento.
	Se hizo revisión del contrato y documentos técnicos; se elaboraron observaciones iniciales. A través de oficio CAE-004-2025.
	

	7. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente.
	Se Verifica el anexo 1 capitulo 12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO. Sin embargo, el proyecto no cuenta con estudios y diseños. Las especificaciones serán dadas por la supervisión.
	La Supervisión realizara las recomendaciones, las cuales deberán será avaladas por la Interventoría

	8. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente contrato.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	10. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos de obra o interventoría.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	12. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato de obra.
	Se reportaron atrasos en el cronograma de obra (1,93%) y falta de licencias ambientales. Se reporta en capítulos del informe mensual 2.1.1 ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS ACTIVIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS y 2.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS
	

	13. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.

	La ejecución se ha desarrollado con normalidad, a la fecha del presente informe la interventoría no ha detenido injustificadamente la ejecución. 
	

	14. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	15. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades.  Ya que no se han iniciado labores en obra. 
	

	16. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades definidas contractualmente.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades.  Ya que no se han iniciado labores en obra. 
	

	17. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.
	No aplica en el mes, ya que no se reportó avance físico ejecutado.
	

	18. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la misma en el expediente contractual.
	No aplica en el mes.
	

	19. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades.
	

	20. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si deben o no iniciarse trámites sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales.
	Estos seguimientos se reportaron en el informe mensual en los capítulos 2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA, 4 INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, 5 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE, 6 INFORME JURÍDICO. A la fecha no se ha iniciado con la ejecución de las actividades del contrato.
	La información ha sido remitida a la Supervisión de manera oportuna.

	21. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	22. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios.
	A la fecha del presente informe no se han presentado novedades. 
	

	23. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.
	N/A la verificación ya que para el periodo del informe se está en etapa de alistamiento y el personal técnico se encuentra visitando los diferentes frentes, sin embargo, si se envió la comunicación del 27 de febrero   de 2025 CAE -004-2025 donde se le solicitó la documentación y condiciones requeridas para iniciar las obras.  
	

	24. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el avance de los contratos de obra e interventoría.
	Se elaboraron dos informes semanales y el informe mensual de interventoría No. 1 enviados a la supervisión en los términos del tiempo establecido.
	Se realizan observaciones a la información presentada.

	25. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003.
	A la fecha del presente informe el contratista no lo ha presentado. Se les hizo la solicitud a través del oficio CAE-004-2025 del 27/02/24.
	

	26. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso
	A la fecha del presente informe el contratista no ha presentado pago de seguridad social. Se les hizo la solicitud a través del oficio CAE-004-2025 del 27/02/24.
	

	27. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento exigir los correctivos.
	El contratista presenta documentos del personal profesional, la interventoría se encuentra realizando la revisión de estos
	

	28. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.
	Los documentos del personal que presento el contratista aún no se han aprobado, se encuentran en revisión.


	

	29. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.
	Se atendieron los requerimientos de la supervisión durante la etapa de legalización, así como las solicitudes de verificación de personal, documentación y cronograma.
	

	30. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
	No se presentaron reclamaciones contractuales en febrero. Se mantiene el monitoreo constante.
	

	31. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o dependientes.
	No se presentaron reclamaciones de terceros durante el mes. Se encuentra activo el canal de comunicación con las comunidades.
	

	32. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución que corresponda.
	No se radicaron reclamaciones contractuales en febrero.
	

	33. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté relacionado con el objeto del contrato.
	No se presentaron eventos que requirieran aplicación de esta cláusula. Se mantiene monitoreo legal y contractual permanente.
	

	34. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
	Se respondió oportunamente a todos los requerimientos de la supervisión y se participó en el recorrido de obra realizado el 20 de febrero.
	

	35. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas.
	Se revisó documentación inicial del contratista en tiempo oportuno y se solicitó complementación mediante oficio CAE-004-2025.
	

	36. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes.
	No se presentaron conflictos laborales ni sociales reportados en el mes, se continúa seguimiento.
	

	37. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley.
	No se identificaron inhabilidades o incompatibilidades en el equipo de la interventoría ni del contratista.
	

	38. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo.
	Se inició la construcción del expediente físico y digital, organizando actas, oficios, cronogramas y comunicaciones recibidas.
	

	39. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano.
	Se ha manejado la información contractual y técnica con los debidos protocolos de confidencialidad establecidos.
	La información se ha manejado a través de los canales oficiales.

	40. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar
	En febrero, se verificó el cumplimiento de pólizas y su registro en SECOP II. No hubo cambios en las garantías.


	Se realizo la respectiva aprobación de las garantías según el caso

	41. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo (cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007.
	En febrero, se verificó el cumplimiento de pólizas del contratista y su registro en SECOP II. No hubo cambios en las garantías. Se reciben a través del oficio CE-COPV-001-2025
	Se realizo la respectiva aprobación de las garantías según el caso

	42. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: - La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. - Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. - En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes disposiciones
	El contratista aun no presenta el PASAO, por tal motivo esta interventoría no ha podido dar cumplimiento a este ítem. Se les solicito en el oficio CAE-004-2025 y vía correo electrónico el 17 de febrero de 2025.
	

	43. El contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.
	El contratista aun no presenta el PASAO, por tal motivo esta interventoría no ha podido dar cumplimiento a este ítem. Se les solicito en el oficio CAE-004-2025 y vía correo electrónico el 17 de febrero de 2025.
	Se solicita agilizar la estructuración del documento para su revisión y aprobación por lo apoyos desde la entidad.

	44. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los profesionales, tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a estas obligaciones.
	El contratista aun no presenta el PASAO, por tal motivo esta interventoría no ha podido dar cumplimiento a este ítem. Se les solicito en el oficio CAE-004-2025 y vía correo electrónico el 17 de febrero de 2025.
	Se solicita agilizar la estructuración del documento para su revisión y aprobación por lo apoyos desde la entidad.

	45. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información.
	Durante el mes de febrero no se recibió requerimiento formal de auditoría interna por parte de la Secretaría de Evaluación y Control. Sin embargo, la interventoría tiene organizada la documentación técnica, administrativa y contractual para su entrega o revisión en caso de ser solicitada.
	

	46. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
	En el mes de febrero no se presentaron hallazgos relacionados con incumplimientos del pacto de transparencia. El contratista ha actuado conforme a los principios de transparencia y buena fe establecidos contractualmente. La interventoría mantiene vigilancia activa sobre la conducta contractual.
	

	47. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. Y verificar que el contratista de obra haga lo mismo.
	No se evidenciaron vulneraciones al tratamiento de datos personales en febrero. La interventoría ha manejado la información sensible conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, y se ha hecho seguimiento a que el contratista adopte medidas similares de protección en los registros y documentación que administra.
	


Obligaciones específicas del interventor:
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA
	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO
	OBSERVACIONES O CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN

	1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique.
	A la fecha se ha revisado la información de la propuesta económica y la información generada por el Contratista 
	Se solicita proyectar la ejecución de los contratos de obra con base a las visitas de campo realizadas

	2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.
	A la fecha no se ha realizado la revisión de la fórmula de reajuste
	Se recomienda realizar la revisión para proyectar el recurso necesario

	3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el contratista de obra.
	La información se actualizará con base a las visitas de campo
	La Supervisión acompaña en las visitas para determinar los alcances y poder calcular las cantidades de obra

	4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los documentos del proceso.
	A la fecha no se ha generado información para las plataformas
	Se programará capacitación para el ingreso de la información en los sistemas de información.

	5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.
	El proyecto no cuenta con diseños
	Se debe verificar por parte de la Interventoría el cumplimiento de los espesores determinados

	6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.
	Se realizará una vez se cuente con el programa ajustado con los frentes visitados
	

	7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros cinco días calendario después de dada la orden.
	La Interventoría cumple con las instrucciones brindadas por la Supervisión.
	

	8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y recomendaciones de la Supervisión.
	La Interventoría revisará el programa de trabajo una vez se ajustado
	

	9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.
	No se han generado obras extras o adicionales
	En visitas se determinan alternativas de intervención acordes al presupuesto del contrato

	10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las especificaciones técnicas del contrato de obra.
	El contrato no cuenta con diseños.
	

	11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.
	Se remite la información al área de comunicaciones de la entidad para su aval
	

	12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto
	A la fecha no se ha generado inversión
	Se solicita realizar un balance acorde a los frentes de obra visitados.

	13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la obra.
	No se han establecido campamentos
	

	14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.
	Se encuentra en gestión los PMT necesarios para la ejecución en los frentes establecidos
	

	15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de acción socio ambiental de obra)
	No se ha entregado de manera oficial el PASAO
	Se debe requerir para que sea presentado en la mayor brevedad posible.

	16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.
	Se dará inicio con la elaboración de actas de vecindad
	Se recomienda el acompañamiento técnico

	17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras.
	Se dará inicio con la elaboración de actas de entorno
	Se recomienda el acompañamiento técnico

	18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para la ejecución del contrato.
	A la fecha no se ha presentado maquinaria y equipo para su aprobación.
	

	19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las obras.
	Se verificará una vez se de inicio a la ejecución física
	

	20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación correspondientes.
	A la fecha no se han materializado riesgos
	

	21. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
	No se han generado acciones que puedan modificar los riesgos asociados al contrato
	

	22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá revisar previo a someterse a la aprobación.
	Se revisa el cumplimiento del personal administrativo
	La información debe ser verificado en cada corte parcial para determinar el cumplimiento de la administración

	23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.
	El personal cumple con lo determinado en los estudios previos
	La Interventoría deberá validar la experiencia del personal.

	24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos definidos el pliego y el Anexo Técnico.
	Se verifica el cumplimento de lo estipulado en el anexo técnico
	

	25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.
	Por ser una labor especializada es difícil la contratación de mano de obra local
	Se recomienda implementar estrategias para la contratación de mano de obra local.

	26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato.
	La interventoría verifica la idoneidad del personal.
	No se ha requerido cambio de personal.

	27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión.
	Se verifica que el contratista cuente con sede en el área metropolitana
	

	28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión.
	La Interventoría canaliza las solicitudes realizadas por la entidad 
	Los requerimientos son realizados a la Interventoría quienes canalizan los insumos de ser necesarios

	29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante la ejecución del contrato.
	Se solicita a la Supervisión los formatos exigidos por la entidad
	Se remite a la Interventorías los formatos necesarios para la ejecución de los contratos

	30. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de esta.
	Se informa sobre la intención de subcontratar la mano de obra
	Se indican los requisitos para realizar la subcontratación 

	31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.
	Se programan comités de obra y reuniones de acuerdo con las necesidades del proyecto
	Se asiste de acuerdo a las citaciones realizadas por la Interventoría

	32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente convocado.
	Se asiste de acuerdo con la necesidad del proyecto
	

	33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.
	Se verifica el cumplimiento de este requisito
	

	34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.
	Se revisa el cumplimiento de los requisitos en especial del plan de calidad
	Se autoriza la revisión del plan de calidad por como asesoría al contrato de Interventoría

	35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras actividades conexas.
	Aun no se genera material RCD
	

	36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libres de cloro elemental.
	No se ha generado actividades que deriven esta obligación
	

	37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años promoción del primer empleo).
Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas identificadas, que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
	Se cumple por parte del contratista con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015
	

	38-Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a dos (3) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje
	No ha sido necesario el cambio de personal adscrito al proyecto
	

	39-Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato.
	Se da cumplimiento con lo exigido
	


2.1.2. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN FRENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

	OBLIGACIONES DE LA SUPERVISIÓN
	ACTIVIDADES O EVIDENCIAS DE SU CUMPLIMIENTO
	OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

	1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
	
	

	2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en el contrato.
	Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizaron pagos a la interventoría.
	

	3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.
	Designación enviada en formato FO-GECO-062 Modificación de Designación de Supervisión Especializada, con fecha del 16 de enero de 2025.
	A la fecha de elaboración de este informe, se ha mantenido el mismo equipo de supervisión designado.

	4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto.
	Se realizan visitas periódicas para evidenciar el cumplimiento en campo de las especificaciones, así como de los servicios prestados.
	

	5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad contractual vigente.
	Se verifica el cumplimiento de las indicaciones de la guía, en la supervisión del contrato de interventoría.
	

	6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
	Se solicita a la interventoría, presentar la certificación firmada por el representante legal, respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
	La interventoría presenta la certificación de pago de aportes Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.

	7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo del contrato.
	En el Anexo 1 Anexo Técnico Interventoría, Interventoría para el mantenimiento de vías y demás obras complementarias en los corregimientos, Plan Vial Rural, se especifica las actividades a realizar. 
	

	8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.
	Se programan comités de obra con frecuencia semanal, con recorridos de índole técnico.
	

	9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.
	En el informe administrativo del presente informe, en el numeral 4.3. Se presenta un cuadro de correspondencia recibida y enviada, que da cuenta de las comunicaciones enviadas a la interventoría, en respuesta a las solicitudes realizadas.
	La supervisión mantiene comunicación permanente con la interventoría, para dar respuesta oportuna a cualquier inquietud que se presente. 

	10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.
	A la fecha de elaboración de este informe, no aplica este numeral.
	

	11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.
	Durante el periodo de realización de este informe, se tramitaron las siguientes Modificaciones:

Suspensión No. 01: A partir de su publicación en SECOP 2, hasta el 20 de enero de 2025, ambas fechas inclusive. 
Suspensión No. 02: 

Desde el 22 de enero al 15 de febrero de 2025 o antes si se cumple con las condiciones para su ejecución.

Ampliación 01: Por el termino de tres (3) meses, contados a partir del 16 de febrero de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive.
	Suspensión No. 01, revisada por el Comité Interno de Adquisición de la secretaria de Infraestructura Física Ordenadora del Gasto del Distrito, en Acta No. 94 del 20 de diciembre de 2024.

Suspensión No. 02: Aprobada en Acta de Comité Interno de Planeación de Infraestructura Física No. 5 del 17 de enero de 2025.
Ampliación 01: Aprobada en Acta de Comité Interno de Planeación de Infraestructura Física No. 14, del 06 de febrero de 2025.

	12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.
	
	Se ha efectuado total acompañamiento por parte de la supervisión del contrato, cuando la interventoría lo ha requerido.

	13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.
	A la fecha de elaboración de este informe, no aplica este numeral.
	

	14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.
	A la fecha de elaboración de este informe, no aplica este numeral.
	

	15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.
	A la fecha de elaboración de este informe, no aplica este numeral.
	

	16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la Supervisión.
	A la fecha de elaboración de este informe, no aplica este numeral.
	

	17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho concepto.
	A la fecha de elaboración de este informe, no aplica este numeral.
	

	18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.
	El contrato está en ejecución, no aplica este ítem.
	

	19. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.
	Se verifica el cumplimiento de la obligación
	

	20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento
	El profesional cumple con lo exigido en la resolución 0312 de 2019
	

	21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.
	Se verifica el cumplimiento de la obligación
	Se revisa el personal calificable adscrito al proyecto

	22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.
	La Interventoría conoce los requisitos exigidos en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.
	Se solicita la utilización solo de canales oficales


3. INFORME SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
3.1. INFORME SOCIAL:
3.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL.

Se informa de los contratos de obra:

Contrato de obra No. 4600103243 Lote 1 
Contrato de obra No. 4600103241 Lote 2
Para el periodo que comprende este informe, la interventoría realizó las mismas actividades en ambos contratos de obra desde el componente social.
Se destacan a continuación, las principales actividades realizadas:

· Se realizaron recorridos en los diferentes frentes de trabajo tanto en San Antonio de Prado, Alta vista y Santa Elena, con el fin de identificar líderes locales de cada uno de los sectores para priorizar su apoyo.

· Se realizaron asesorías y acompañamiento desde la supervisión, como apoyo a las profesionales sociales del contratista, en la ejecución de las actividades que se enmarcan en la gestión social, según la guía socio -ambiental. 

· Se recibieron, revisaron y aprobaron las diferentes piezas de divulgación y comunicación, generadas por el contratista, con el fin de mantener informada a la comunidad, entre ellas, la circular informativa y el plan de divulgación. 

· Se realizó verificación en sitio a la instalación de las piezas de divulgación y comunicación en los frentes activos. 

· Se recibió el informe semanal de las actividades que hacen parte de la gestión social para su seguimiento y control. 

· Desde la supervisión se hace revisión y se solicita organizar el cronograma de las actividades a ejecutar desde el componente social. 

· El componente en el área de la supervisión social, recibe y revisa el informe mensual que se envía por parte de la interventoría.
· Con el profesional Social de apoyo a la supervisión, se realizan recorridos de forma periódica con el fin de conocer los avances de obra y/o pormenores.
Para el periodo en que se presenta este informe, se informa que no se realizaron actividades relacionadas con los programas de resolución de conflictos, participación comunitaria, contratación de mano de obra local, Formación y capacitación, Sostenibilidad y calidad de la obra, dado que se realizaron actividades de reconocimiento de los frentes a intervenir y no se iniciaron actividades de obra.
3.1.2. 
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE SU CONTRATO Y EN LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

De acuerdo con el consolidado de la gestión social presentada por la interventoría y el seguimiento realizado por la supervisión del contrato, se pone en manifiesto que durante el periodo que se relaciona en este informe, no se presentó ejecución de la mayoría de las actividades del componente social, dado que se realizaron actividades de reconocimiento en los frentes situados en los corregimientos anteriormente descritos.
3.2. INFORME AMBIENTAL:

3.2.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL.

Se informa de los contratos de obra:

Contrato de obra No. 4600103243 de 2024 Lote 1.

Contrato de obra No. 4600103241 de 2024 Lote 2

Que, durante el periodo de este informe, no se presenta ejecución de varias de las actividades del componente ambiental, dado que no se iniciaron actividades de obra por parte de los contratistas de ambos contratos, información que se relaciona en el cuadro: Plan de manejo ambiental de Obra.
Sin embargo, la interventoría presentó los presupuestos financieros, después de realizarle la observación y el análisis al presupuesto ambiental del contrato 4600103243 Lote 1, con una inversión total por valor de $40.474.162 y para el contrato 4600103241 Lote 2 una inversión total por valor de $27.969.410
3.2.2.  OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE SU CONTRATO Y EN LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. 

Para el tiempo en el que se presenta este informe, la supervisión identifica que no se realiza la ejecución de varias de las actividades del componente ambiental, dado que no se iniciaron actividades de obra por parte de los contratistas de ambos contratos.
La interventoría informó que requirió mediante distintas comunicaciones, a ambos contratistas de obra, para la entrega del PASAO, documentos de maquinaria, equipos y vehículos, documentos de canteras y zonas de depósito y PMT, sin obtener respuesta.
La supervisión de obra informa que aún no se presenta la evaluación de desempeño socio-ambiental debido a que no se han iniciado actividades físicas de obra.

3.3. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
Desde la supervisión del contrato, y previo al inicio de la ejecución de las actividades se solicitó a la interventoría el estricto cumplimiento la documentación necesaria que se ajuste al objeto del contrato y a la normatividad vigente.

De igual forma se informa lo reportado por la interventoría, de su informe mensual N°1 (febrero 2025), en el numeral 3.3.1 PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (CONTRATISTA DE OBRA), ya que no se cuenta con apoyo en esta área en el equipo de supervisión.

LOTE 1 Y LOTE 2:
La interventoría reporta en su informe mensual, en el numeral 3.3. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO-SST, la verificación del cumplimiento de las disposiciones contempladas en:

-Resolución 0312 de 2019: que regula los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo en el sector de la construcción o obras civiles. 

-Resolución 1072 de 2015: que establece el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

-Listado del personal administrativo y operativo, con sus respectivas hojas de vida, si aplica. 

-Afiliaciones al sistema integral de seguridad social y certificaciones según el perfil a desarrollar, o manual de cargos; Y en los Anexos aplicables: Anexo EP- Condiciones de Ejecución Obra, Anexo 5 – Minuta del Contrato, Guía de manejo socio ambiental y demás aplicables según las normas vigentes

La interventoría considera que dado el retraso en la parte documental y en la ejecución de la obra en el área de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) por parte del contratista no se ha recibido la entrega de la documentación requerida y en la implementación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista, además no se ha recibido el PASAO para aprobación y seguimiento de actividades de campo e informe mensual por parte del contratista, ni de LOTE 1 ni de LOTE 2.
La supervisión para hacerle seguimiento al programa de salud y seguridad en el trabajo – SST de la interventoría, debe diligenciar el siguiente formato: 

	 
	VERIFICACIÓN MENSUAL DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA LA INTERVENTORÍA DE OBRA

	
	

	
	

	Nombre del contrato o convenio con la SIF: 
	CONTRATO No. 4600103237 DE 2024 
	Nombre del Contratista
	CONSORCIO ALIANZA ESTRATEGICA  

	Objeto de contrato:
	INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS, PLAN VIAL RURAL 

	Verificación previa ingreso del trabajador
	CUMPLE
	OBSERVACIONES
	PLAN DE ACCION 
(Cuando no cumple o cumple parcialmente) 

	
	SI
	NO
	NA
	
	DESCRIPCION

	Todos los trabajadores del contratista se encuentran afilados al Sistema de Seguridad Social, en la clase de riesgo que corresponda.
	 X
	 
	 
	Requisito primordial para el ingreso a la obra.
	 

	En caso de ejecutar tareas de alto riesgo (Alturas, Soldadura, espacios confinados) se cuenta con la certificación de competencias del personal para ejecutar dicha actividad
Nota: En el caso de alturas, la entidad/persona natural que expide el certificado debe contar con resolución aprobada y expedidas por el ministerio. 
	 
	 
	 X
	Al momento de elaboración del presente informe, no se han ejecutado este tipo de actividades. 
	 

	Se evidencia entrega y Uso de elementos de protección personal en las tareas a ejecutar, solicitar registro de entrega. 
	X
	 
	 
	Se presenta formato con entrega de EPP 
	 

	Verificación de ejecución del contrato
	 
	 
	 
	 
	 

	Se realiza oportunamente el reporte, la investigación de los accidentes y casi accidentes de trabajo conforme a la Resolución 1401 de 2007, define y monitorea los planes de acción 
	X 
	 
	 
	En el caso en que se presenten incidentes.
	 

	Cuenta con personal formado en SST según las especificaciones del contrato y la resolución 0312 de 2019. 
	X 
	 
	 
	Personal indispensable en el contrato y en el campo.
	 

	Se consolidan indicadores de ausentismo, accidentalidad y mortales durante la ejecución de la obra y se evidencia en los informes mensuales.
	 
	 
	X 
	 Al momento de elaboración del presente informe, no se han ejecutado este tipo de actividades.
	 

	En la oficina de la interventoría se cuenta con señalización, rutas de evacuación, botiquín de primeros auxilios y extintor.
	X 
	 
	 
	Se destaca señalización por cumplimiento de la norma.
	 

	Tareas de Alto Riesgo - Tareas criticas
	 
	 
	 
	 
	 

	Se tienen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o criticas identificadas visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias
	 
	 
	X 
	 Al momento de elaboración del presente informe, no se han ejecutado este tipo de actividades.
	 

	Actividades post retiro de personal
	 
	 
	 
	 
	 

	Se presentan paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal
	 X
	 
	 
	Documentación relevante al finalizar y liquidar la obra.
	 

	 
	
	
	
	
	
	


3.3.2.  OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE SU CONTRATO Y EN LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPONENTE EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. 

Durante el periodo correspondiente a este informe, la interventoría no pudo realizar la verificación de este componente en el contrato de obra, debido a que los contratistas de obra tanto de LOTE 1 como de LOTE 2, no entregaron la documentación requerida para llevar a cabo el respectivo seguimiento. (PASAO)
4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
4.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:
En el siguiente cuadro se presenta la relación de personal administrativo vinculado al contrato de la interventoría:

	PERSONAL CONSORCIO ALIANZA ESTRATEGICA

	ITEM
	CARGO
	PROFESIONAL
	TIPO DE CONTRATO
	DEDICACION MENSUAL
	VR. UNITARIO
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL

	1
	Director de Interventoría
	MOISES ECHAVEZ JIMENEZ
	Obra labor
	50%
	 $ 7.500.000 
	17/02/2025
	No aplica

	2
	Ingeniera Residente
	YULIET GONZALEZ USUGA
	Obra labor
	100%
	 $ 6.290.000 
	17/02/2025
	No aplica

	3
	Ingeniera Residente
	LINA MARCELA AYALA BARBOSA
	Obra labor
	100%
	 $ 6.290.000
	17/02/2025
	No aplica

	4
	Ingeniero Especialista PMT
	SEBASTIAN POSADA GARCIA
	Obra labor
	100%
	 $ 6.800.000 
	17/02/2025
	No aplica

	5
	Profesional SST
	XIOMARA RIOS RESTREPO
	Obra labor
	100%
	 $ 5.300.000
	17/02/2025
	No aplica

	6
	Profesional Social
	DORIELA AMPARO OSPINA MARULANDA
	Obra labor
	100%
	 $ 5.300.000
	17/02/2025
	No aplica

	7
	Profesional Social
	DIANA MILENA HERNANDEZ BERRIO
	Obra labor
	100%
	 $   5.300.000
	17/02/2025
	27/02/2025

	8
	Profesional Ambiental
	ANA MARIA VILLEGAS URIBE
	Obra labor
	100%
	 $   5.300.000 
	17/02/2025
	No aplica

	9
	Profesional Ambiental
	ANDREA MILENA LONDOÑO GRACIANO
	Obra labor
	100%
	 $   5.300.000
	17/02/2025
	No aplica

	10
	Tecnóloga Obras Civiles
	WENDYS YURAINES MONTES MARQUES
	Obra labor
	100%
	 $   3.200.000 
	17/02/2025
	No aplica


Durante este periodo se presenta el registro de pago de la Seguridad social relacionado en el siguiente cuadro:

	SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO PARQUE ALIANZA ESTRATEGICA

	ITEM
	PERSONAL 
	N° PLANILLA
	NIVEL DEL RIESGO
	PAGO SALUD
	COTIZACION PAGO PENSION
	FSP
	TOTAL APORTE PENSION
	PAGO ARL
	TOTAL PAGADO  EN EL PERIODO

	
	
	
	
	
	
	SUBSISTENCIA
	SOLIDARIDAD
	
	
	

	1
	MOISES ECHAVEZ JIMENEZ
	85059427
	6,96%
	$ 75.000
	$ 300.000
	$                -
	$                -
	$ 300.000
	$130.000
	$ 505.000

	2
	YULIET GONZALEZ USUGA
	85059427
	6,96%
	$117.500
	$ 469.700
	$                -
	$                 -
	$ 469.700
	$204.300
	$ 791.500

	3
	LINA MARCELA AYALA BARBOSA
	85059427
	6,96%
	$117.500
	$ 469.700
	$       -
	$        -
	$ 469.700
	$204.300
	$ 791.500

	4
	SEBASTIAN POSADA GARCIA
	85059427
	6,96%
	$127.000
	$507.800
	$                -
	$                 -
	$507.800
	$220.900 
	$ 855.700

	5
	XIOMARA RIOS RESTREPO
	85059427
	6,96%
	$99.000
	$395.800
	$                -
	$                 -
	$395.800
	$172.200
	$ 667.000

	6
	DORIELA AMPARO OSPINA MARULANDA
	85059427
	6,96%
	$99.000
	$395.800
	$                -
	$                 -
	$395.800
	$172.200
	$ 667.000

	7
	DIANA MILENA HERNANDEZ BERRIO
	85059427
	6,96%
	$77.800
	$311.000
	$                -
	$                 -
	$311.000
	$135.300
	$ 524.100

	8
	ANA MARIA VILLEGAS URIBE
	85059427
	6,96%
	$99.000
	$395.800
	$                -
	$                 -
	$395.800
	$172.200
	$ 667.000

	9
	ANDREA MILENA LONDOÑO GRACIANO
	85059427
	6,96%
	$99.000
	$395.800
	 $  
	 $  
	$395.800 
	$172.200
	$667.000



	10
	WENDYS YURAINES MONTES MARQUES
	85059427
	0.522%
	$59.800
	$239.000
	 $               
	 $                
	$239.000 
	$ 7.800
	$306.600

 


	Periodo de Cotización
	N° Planilla
	Pago Salud
	Pago Pensión
	Pago ARL
	Total pagado en el periodo

	Feb 2025
	84633048
	970.600
	3.880.400
	1.688.100
	$7.509.700


Certificación de que el contratista se encuentra al día en el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato 

	Fecha del Documento 
	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral 
	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

	13/03/2025
	Hasta 30/03/2025
	Diego Alejandro Leiva Ortiz
Representante Legal

Consorcio Alianza Estratégica
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CERTIFICACION DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES.

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS, PLAN
VIAL RURAL

Yo, DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ, identificado con C.C. 91.523.365 de Bucaramanga, en
mi condicién de Representante Legal de CONSORCIO ALIANZA ESTRATEGICA identificado
‘con Nit. 901.901.804.472-7, certfico el pago de los aportes realizados por el Consorcio desde
el 16 de febrero de 20254’y hasta le fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos
profesionales, cajas de compensacién familiar, Instituto Colombiano e Bienestar familiar (ICBF)
y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se Expide a los trece (13) dias del mes de marzo de 2025





4.2. INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SU MITIGACIÓN:
A la fecha de elaboración del presente informe, no se ha materializado ningún riesgo.
4.3. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA: 
	CORRESPONDENCIA ENVIADA

	No 
	ASUNTO
	Remitente
	Destinatario: 
	Fecha:
	Oficio Rad No.

	1
	Contrato mantenimiento Vías, PRV, Lote 1.
	SIF
	Interventoría
	03/02/2025
	Correo electrónico 

	2
	Presentación y alcance
	SIF
	Interventoría
	14/02/2025
	Correo electrónico 

	3
	Formatos de Informes mensuales y semanales
	SIF
	Interventoría
	17/02/2025
	Correo electrónico 

	4
	Formatos Acta de reunión y asistencia
	SIF
	Interventoría
	18/02/2025
	Correo electrónico 

	5
	Link manual de identidad
	SIF
	Interventoría
	18/02/2025
	Correo electrónico 

	6
	Pólizas Lote 1
	SIF
	Interventoría
	18/02/2025
	Correo electrónico 

	7
	Inicio contrato 4600103243
	SIF
	Interventoría
	21/02/2025
	Correo electrónico 

	8
	Inicio contrato 4600103243 - Póliza actualizada Lote 1
	SIF
	Interventoría
	24/02/2025
	Correo electrónico 


	CORRESPONDENCIA RECIBIDA

	No 
	ASUNTO
	Remitente
	Destinatario: 
	Fecha:
	Oficio Rad No.

	1
	Obligaciones contractuales
	Interventoría
	SIF
	20/02/2025
	Correo electrónico 

	2
	Presupuesto oficial inversión socio ambiental lote 1
	Interventoría
	SIF
	21/02/2025
	Correo electrónico 

	3
	Inicio contrato 4600103243 - Póliza actualizada Lote 1
	Interventoría
	SIF
	21/02/2025
	Correo electrónico 

	4
	Remisión Oficio CAE-002-2025 - Legalización contratos de obra Plan Vial Rural
	Interventoría
	SIF
	24/02/2025
	Correo electrónico 

	5
	PROYECCIÓN DE OBRA No. 1, LOTE 1.
	Interventoría
	SIF
	26/02/2025
	Correo electrónico 

	6
	Remisión de Informe semanal # 01
	Interventoría
	SIF
	27/02/2025
	Correo electrónico 


4.4. EVALUACIÓN EN SAP DE LOS CONTRATISTAS (INTERVENTORÍA Y OBRA):
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5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
5.1. DESCRIPCIÓN DE DATOS GENERALES REGISTRADOS EN SAP:

Debe contener el detalle de:
· Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)

	Fondos
	Centro Gestor
	Posición Presupuestal (Pospre)
	Proyecto
	CDP
	Solicitud de Pedido (Solpedido)
	Registro Presupuestal (Pedido)

	150070125
	74100000
	2320202008
	200028
	4000118069
	20005335
	5200005287

	160000221
	74100000
	2320202008
	200028
	4000118069
	20005335
	5200005287

	150070125
	74100000
	2320202008
	200028
	4000118069
	20005335
	5200005287

	160000224
	74100000
	2320202008
	200024
	4000118210
	20005335
	5200005287

	160000224
	74100000
	2320202008
	200024
	4000118210
	20005335
	5200005287

	160000224
	74100000
	2320202008
	200024
	4000118210
	20005335
	5200005287

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340

	110000125
	74100000
	2320202008
	240093
	4000120978
	20005399
	5200005340


Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

· Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se relacionan de manera acumulativa:

-A la fecha de elaboración de este informe, no se ha realizado ningún pago.
· Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):
	Contrato
	Pedido
	Grupo de compras
	Denominación GrpComp
	Proyecto
	Nombre Proyecto
	Valor proyecto_ pedido
	Valor Facturado proyecto_ pedido
	Saldo proyecto_ pedido
	Saldo Liberado

	4600103237
	5200005287
	204
	Infraestruc. Fisica
	200024
	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDELLIN
	41.041.848
	1.197.129
	39.844.719
	0

	4600103237
	5200005287
	204
	Infraestruc .Fisica
	200028
	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES MEDELLIN
	600.000.000
	428.666.612
	171.333.388
	0


5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
-En el contrato no se otorgó anticipo, por lo tanto, no se presenta información en este numeral.
5.3. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (SI APLICA):
-No aplica.
5.4. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
-A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado ninguna cuenta de cobro, por lo tanto, no se ha hecho ninguna deducción de impuestos y contribuciones.
5.5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN:

El supervisor realiza las siguientes actividades:
( Verificación del personal de interventoría, ingresos y retiros en el mes objeto de Supervisión 

( Revisión de Contratos laborales que demuestren la vinculación con el proyecto 

( Verificación de salarios del personal según el presupuesto inicial.
( Verificación del pago de nómina según reporte de días laborados. 
( Revisión de planillas de seguridad social de cada empleado según su respectivo IBC y sus respectivos pagos de Salud, pensión y ARL 
( Revisión de certificado de Parafiscales emitido por revisor fiscal o representante legal 
( Revisión en SAP sobre pagos realizados al Contrato. 
( Revisión mensual de Acta de interventoría con sus respectivos soportes. 
( Análisis de los costos administrativos que correspondan al proyecto y se encuentre debidamente soportados. 
( Revisión de factura de cobro de acta de interventoría que cumpla con las condiciones legales y corresponda al acta soportada. 
( Revisión de los impuestos aplicados en SAP. 

( Llevar control de las actas pagadas de acuerdo con el presupuesto del Contrato.

6. INFORME JURÍDICO:
6.1. RELACION DE RECLAMACIONES:
A la fecha de elaboración de este informe, no se ha presentado ningún tipo de reclamación.
6.2. RELACION DE SANCIONES:

No se han presentado sanciones al contrato.
6.3. RELACIÓN HALLAZGOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LOS CONTRATOS (INTERVENTORÍA Y OBRA) Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS PARA SU CORRECCIÓN.

No se han realizado auditorías al contrato.
6.4. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
Cuadros que dan cuenta de las condiciones iniciales y el estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad, relacionadas con la ejecución del contrato de interventoría.
	CONDICIONES INICIALES

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de 
la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Seguros del Estado
	21-44-101459928
Anexo 0
	Calidad
	 16/03/2025
	 16/03/2030
	 20/02//2025
	 $64.104.184,80

	
	
	Cumplimiento
	 16/12/2024
	 16/09/2025
	20/02//2025
	 $64.104.184,80

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros
	 16/12/2024
	 16/03/2028
	20/02//2025
	$ 32.052.092,40


	DATOS DE LAS MODIFICACIONES A LA FECHA (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

	Nombre Aseguradora
	N° Póliza
	Tipo de Amparo
	Cobertura de la Póliza
	Fecha de Aprobación de la Garantía
	Valor Amparado

	
	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	Seguros del Estado
	21-44-101459928

Anexo 1
	Calidad
	 16/03/2025
	 16/03/2030
	 20/02//2025
	 $64.104.184,80

	
	
	Cumplimiento
	 16/12/2024
	 16/11/2025
	20/02//2025
	 $64.104.184,80

	
	
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros
	 16/12/2024
	 16/05/2028
	20/02//2025
	$ 32.052.092,40


6.5. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR O APOYO JURÍDICO:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en el contrato.
3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto.

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad contractual vigente.

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo del contrato.

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato.

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito.
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la Supervisión.

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho concepto.
18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

19. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.

20. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

21. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

22. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012.

7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

· La supervisión a identificado que la interventoría ha realizado la revisión de los documentos contractuales, asegurándose de tener bajo control todos los elementos relevantes: minutas, planos, especificaciones técnicas y programas de trabajo.

· La interventoría conoce y define bien los roles dentro del contrato tanto de los miembros del contratista como de los del propio equipo de interventoría.

· También ha establecido un plan de trabajo que contribuya con el normal y efectivo desarrollo de los cronogramas, procedimientos de ejecución y protocolos de comunicación.
· La interventoría ha mantenido comunicación efectiva, mediante canales de comunicación claros y efectivos con el contratista como con la entidad contratante.

· Ha realizado el correcto y estricto registro de los detalles de los eventos, decisiones y acciones a las que hubiera lugar durante el transcurso de la obra.
· También ha sido previsivo con la gestión de los cambios y modificaciones, estableciendo un proceso claro para gestionar los cambios y/o modificaciones en su debido momento.
Atentamente,

             
[image: image4]
CESAR AUGUSTO LAVERDE SANTANA
Supervisor
Fecha de elaboración: 15 de marzo de 2025
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