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TIPO DE INFORME   PARCIAL

DATOS GENERALES (Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es Parcial)
	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME
	             01/08/2025                A             31/08/2025

	AVANCE
	FÍSICO Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.
	PRESUPUESTAL Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.

	% DE AVANCE PROGRAMADO
	80.00%
	75.9%

	% DE AVANCE REAL
	80.00%
	75.9%




	DATOS DEL SUPERVISOR

	NOMBRE DEL SUPERVISOR
	JHON RODRIGUEZ, JAIME QUINTERO GÓMEZ

	DEPENDENCIA
	GRUPO DE MANTENIMIENTO




	DATOS DEL CONTRATO

	NÚMERO DE CONTRATO
	22440033.

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	21/08/2024

	FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).
	21/08/2024

	CONTRATISTA
	DESTEK COMERCIAL S.A.S

	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT
	900.305.711-3

	OBJETO DEL CONTRATO
	Prestación de servicio técnico especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de las partes para el ctp. Marca SCREEN, serie 10023751sv00.

	VALOR
	$25.714.829 M/CTE y demás costos directos e indirectos.

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	12 meses.

	PLAZO DE ENTREGA
	N/A

	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
	21/08/2024

	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	20/08/2025

	ADICIONES* 
	N/A

	PRORROGAS*
	15/12/2025

	MODIFICACIÓNES
	N/A

	SUSPENSIONES
	N/A


* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

	1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: (Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)

	





	2. OBSERVACIONES: (Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)

	
El contratista cumple.




	3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): (Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)

	
Se superviso el mantenimiento preventivo y correctivo del CTP.





	4. SOPORTES DEL INFORME: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).

	Parafiscales, ordenes de servicios, cumplidos, facturas, Auxiliar de pago.







	BALANCE FINANCIERO

	Concepto
	Valor

	Valor Inicial del Contrato
	  $25.714.829.

	Valor Adicionado
	  N/A

	Valor Total del Contrato
	   $25.714.829.

	Valor Recibido por el Contratista
	   $15.078.014.

	Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista
	   $19.540.514.

	Saldo por Ejecutar
	   $ 6.174.315..





FECHA DE ELABORACIÓN: 31/08/2025





________________________      	                             				                                                                             
FIRMA DEL SUPERVISOR
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