BITÁCORA AGOSTO
2025
01/08/2025
· Se proyectó informe de supervisión #1, PS-062-2025
· Se revisó nuevamente el acta de avance correspondiente al contrato CO-005-2025 “Construcción de la segunda etapa del sendero ecológico y turístico cerro de la cruz en el municipio de Liborina”, se le enviaron las observaciones al contratista
02/08/2025 
· Se revisaron los documentos enviados corregidos por parte del contratista del proyecto AD-014-2020
· Se revisó el acta de avance #1 correspondiente al contrato CSA-005-2025
· Se revisó el acta de balance de obra #1 correspondiente al contrato CSA-005-2025
04/08/2025, 05/08/2025 y 06/08/2025
· Se continua con la revisión de los documentos enviados corregidos por parte del contratista del proyecto AD-014-2020
· Se proyecta oficio con número de radicado 360 “Requerimiento de diseños de mezcla y certificados de calidad de bloques”
12/08/2025
· Se revisó el informe de PQRSD enviado por el área de administración documental
· Se revisaron los informes presentados por los enlaces administrativos de las visitas a los diferentes proyectos en ejecución 
13/08/2025
· Se participó de reunión en la oficina principal de Amoccidente con la empresa espectro con el fin de revisar pendientes en el proyecto.
14/08/2025
· Se encarpetaron las actas de avance #12, #13, #14, #17 y #18 correspondientes al contrato CI-005-2020

19/08/2025
· Se mantuvo contacto con la auxiliar de ingeniería del proyecto CI-005-2020 con el fin de subsanar los pendientes en las actas correspondientes al mencionado proyecto
· Se proyectó oficio con número de radicado 368 “Traslado solicitud de retiro”, CO-002-2023
· Se proyectó oficio con número de radicado 372 “Traslado de solicitud de conexión y gestión eléctrica ante EPM, municipio de Frontino”, CO-002-2023
· Se envió los documentos solicitados por la interventoría del proyecto del sendero ecológico en el municipio de Liborina
20/08/2025
· Se revisaron los informes presentados por los enlaces administrativos de las visitas a los diferentes proyectos en ejecución 
· Se proyectó oficio con número de radicado 379 “Traslado queja municipio de Giraldo”, AD-008-2023
21/08/2025
· Se revisó la documentación de caracterización de potenciales beneficiarios del proyecto CIAT-019-2025 “Estufas eficientes Sabanalarga” con el fin de relacionar los pendientes y posteriormente subsanarlos
22/08/2025
· Se realizó visita al municipio de Sabanalarga con el fin de participar en la sesión del concejo, además, de recoger las firmas faltantes en los formatos de caracterización del proyecto de mejoramientos de viviendas
25/08/2025
· Se proyectó oficio con número de radicado 387 “Traslado programación entrega de viviendas acta N°16, radicado N°282 del 25 de agosto de 2025”, CO-002-2023
26/08/2025
· Se proyectó oficio con número de radicado 391 “Respuesta acreditación de no viabilidad del lote Dora Emilse Muñoz Londoño”, AD-008-2023
· Se proyectó oficio con número de radicado 394 “Respuesta reiteración de solicitud de adición y desequilibrio económico”, AD-008-2023
· Se proyectó oficio con número de radicado 389 “Reiteración respuesta derecho de petición N°21515148902”, CO-002-2023
· Se proyectó oficio con número de radicado 395 “Respuesta parcial solicitud de conexión y gestión eléctrica ante EPM, municipio de Frontino”, AD-008-2023
· Se proyectó oficio con número de radicado 392 “Traslado invitación a sesión del concejo municipal en el municipio de Sopetrán”, CO-002-2023
· Se proyectó oficio con número de radicado 393 “Traslado invitación a sesión del concejo municipal en el municipio de Liborina”, CO-002-2023
· Se proyectó informe ejecutivo #2 correspondiente al contrato AD-001-2025 
27/08/2025
· Se escaneó la documentación correspondiente a los formatos de actas de entrega de materiales y actas de recibido a satisfacción de los beneficiarios de las estufas ecológicas en el municipio de Sabanalarga.
28/08/2025
· Se proyectó informe de supervisión #3, AD-001-2025
29/08/2025
· Se brindó apoyo logístico en el municipio de Liborina con la ejecución de las fiestas del adulto mayor correspondiente al contrato CI-004-2025

Responsable,

ORIGINAL FIRMADO
_________________________________
JUAN CARLOS GIRALDO OQUENDO
CC. 1.214.741.012 de Medellín
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