- RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL

TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Inadecuada escogencia del proceso de selección | Nulidad del proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Abogado del proceso - Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION CORPORATIVA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO | SOLICITUD DEL CDP POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL AREA | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 2 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Determinación deficiente de los requisitos de selección habilitantes dependiendo de la modalidad del proceso de selección escogida. | Nulidad del proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Abogado del proceso - jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION CORPORATIVA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | RADICACION DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 3 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Establecer requisitos habilitantes que no sean proporcionales al proceso de selección | Limitación del proceso de selección Nulidad del proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Abogado del proceso - Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | NO | DIRECCION CORPORATIVA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | VERIFICACION D E LA NORMA CONTRACTUAL EN RELACION AL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 4 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Falta de claridad en la descripción de las especificaciones técnicas, normas técnicas y obligaciones específicas, así como, desconocimiento de normatividad relacionada que se debe cumplir. | Inadecuada satisfacción de la necesidad | 2 | 4 | 6 | A | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | PREVIO A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS | COTEJANDO PRECIOS HISTORICOS Y DE MERCADO | POR CADA PROCESO |
| 5 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | La estructuración del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la entidad estatal, cumplir con su misión y coherente con sus objetivos y metas. | Inadecuada satisfacción de la necesidad | 2 | 4 | 6 | A | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRTECCION CORPORATIVA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO | FILTROS INTERNOS Y VERIFICANDO LAS POSTURAS DE LOS POTENCIALES PROPONENTES | POR CADA PROCESO |
| 6 | General | Interno | Planeación | De Estructuración | Adquisiciones inadecuadas que generan detrimentos patrimoniales y sus correspondientes investigaciones. | Detrimentos Patrimoniales contra la Administración | 2 | 2 | 4 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | SI | ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | CUANDO SE ESTRUCTURAN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS | HASTA LA ADJUDICACION DEL PROCESO | FILTROS INTERNOS | POR CADA PROCESO |
| 7 | General | Interno | Selección | De Estructuración | Falta de capacidad de TRANSMILENIO para adelantar el proceso de selección. | Revocar el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Responsables jurídicos- Jefe de la dependencia – Grupo de Estructuración | 1 | 1 | 2 | B | NO | DIRECCION CORPORATIVA | ESTRUCTURACION DEL ANALISIS JURIDICO | PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE APERTURA Y PARA LO OTROS PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto) | POR CADA PROCESO |
| 8 | General | Interno | Selección | Procedimental - Evaluación | Seleccionar un contratista que no cumpla con la totalidad de los requisitos solicitados por la entidad. | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Comité Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | COMITÉ EVALUADOR | RECEPCION DE OFERTA(S) | PARA LOS PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA HASTA EL ACTO DE ADJUDICACION Y PARA LO OTROS PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador) | POR CADA PROCESO |
| 9 | General | Interno | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista que este inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | Verificar si es posible seleccionar al segundo proponente en orden de elegibilidad y/o declarar desierto el proceso | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo. Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCIÒN CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR | RECEPCION DE OFERTA(S) | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Ordenador del gasto – Comité Evaluador) | POR CADA PROCESO |
| 10 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista que realice pactos con otros oferentes para engañar a la entidad – Pactos colusorios | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2 | 1 | 3 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS O INVITACION PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Dirección Corporativa – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 11 | General | Interno - Externo | Selección | Procedimental -Evaluación | Seleccionar a un contratista previo pactos ilegales entre funcionarios y particulares. | Revocar el acto de adjudicación e impulsar las investigaciones a que haya lugar. | 2 | 1 | 3 | B | Entidad | Durante el proceso de selección se surten múltiples filtros para evitar este riesgo - (se debe oficiar a entes de control competentes) Ordenador del gasto – Equipo Evaluador | 2 | 1 | 3 | B | NO | DIRECCION CORPORATIVA – ABOGADO RESPONSABLE - COMITÉ EVALUADOR – POTENCIALES PROPONENTES | DESDE LA ADJUDICACIÓN PARA PROCESOS CON CONVOCATORIA PUBLICA | PREVIO A LA FIRMA DEL NEGOCIO | FILTROS INTERNOS (Abogado Responsable – Subgerente Jurídico – Comité Evaluador) Y OFERENTES | POR CADA PROCESO |
| 12 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez adjudicado el proceso, el favorecido no suscriba el contrato. | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1 | 1 | 2 | B | Proponente Adjudicatario | Estudios económicos solidos estructurados por el Área Responsable- El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que el adjudicatario suscriba el contrato | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 13 | General | Externo | Contratación | Procedimental | Una vez suscrito el contrato, el contratista no allegue las garantías solicitadas o las allegue extemporáneamente. | Hacer efectiva la Garantía de Seriedad – Sancionar y Adjudicar el negocio al 2do en orden de elegibilidad. | 1 | 1 | 2 | B | Contratista | El área responsable debe requerir al contratista y la aseguradora para que alleguen las garantías | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | DESDE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 14 | General | Interna | Contratación | Procedimental | Factores externos que propicien, una vez suscrito el contrato, no se expida el registro presupuestal. | No iniciación de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 15 | General | Externa | Contratación | Procedimental | Reclamos de terceros que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | No iniciación de la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | B | Entidad | El abogado responsable debe adelantar los procesos necesarios para adelantar la legalización del negocio | 1 | 1 | 2 | B | SI | ABOGADO RESPONSABLE – DIRECCION CORPORATIVA – COMITÉ EVALUADOR | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO | PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | POR CADA PROCESO |
| 16 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Riesgo de Cambio de políticas gubernamentales | Alteración de la Ecuación Contractual | 1 | 1 | 2 | B | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 17 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Por alteraciones públicas (Por paros, manifestaciones, motines o huelgas) | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo como este riesgo lo afecta o lo puede afectar en el corto y mediano plazo – Que el supervisor o interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las cusas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente. | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 18 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Monto de inversión no previsto en el contrato | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA – ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 19 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Extensión de plazo debido a factores exógenos que afecten la ejecución del contrato | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la posible alteración. El Contratista deberá realizar un seguimiento minucioso al cronograma y cumplimiento de los tiempos para las actividades que hacen parte del desarrollo del contrato, implementar acciones para mantener el cumplimiento y mantener informado al supervisor. Realizado lo anterior las partes acordarán las modificaciones contractuales si hay lugar a ellas o establecerán el procedimiento para la extensión del plazo | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATSITA ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 20 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Suscripción del contrato en tiempo diferente por situaciones no imputables al contratista | Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor, interventor o equipo de trabajo designado del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan el riesgo y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | B | SI | DIRECCIÓN CORPORATIVA - CONTRATSITA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 21 | General | Externa | Ejecución | Operacional | No cumplimiento del objeto contractual por incidencia de terceros | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | El contratista deberá mantener una comunicación fluida con el supervisor o interventor del contrato, advirtiendo causas de tiempo, modo y lugar que influyen en la materialización del riesgo - Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan el riesgo y propiciar el proceso pertinente | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATSITA ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | A RUEGO – SOLICITUD DEL CONTRATISTA | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 22 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgo de iliquidez | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 2 | 2 | 4 | B | SI | CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |
| 23 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgos de condiciones financieras por modificación de plazos, tasas, garantías | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo y mantener informado al equipo de supervisión | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |  |
| 24 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Por cambios en tarifas, planes de ordenamiento territorial, regímenes especiales (regalías, pensiones, acreencias laborales) | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA - ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |  |
| 25 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Por expedición de normas de carácter técnico | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | A | Contratista - Entidad | Que el supervisor o Interventor del negocio, propicie un estudio económico profundo sobre las causas de tiempo, modo y lugar que generan la alteración y propiciar el proceso pertinente – por su parte el contratista deberá realizar un estudio técnico, jurídico y económico que le permita realizar el adecuado acondicionamiento de su organización a los posibles cambios asociados al riesgo | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA - S ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (Acta de inicio o Suscripción del contrato o expedición del Registro Presupuestal o Aprobación de la Garantía única) | EXPIRACIÓN DEL ÚLTIMO ACTO DE EJECUCIÓN | VERIFICACION DIRECTA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | DURANTE TODA LA EJECUCIÓN NEGOCIAL |  |
| 26 | Especifico | Externo | Post Contractual | Gestión de la interventoría | Carencia de comunicación Interventor – Contratista – Entidad. | Retrasos en el tiempo estimado de ejecución del proyecto. | 2 | 4 | 6 | A | Contratista | Que el área encargada o el supervisor, Interventor del negocio, propicie un acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista - interventor y exija de manera inmediata, atender las novedades del caso | 1 | 1 | 2 | B | SI | CONTRATISTA - S ÁREAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN O RECIBO A SATISFACCION DEL CUERPO CIERTO | EXPIRACIÓN DEL PLAZO PACTADO PARA ESTE SERVICIO | SEGUIMIENTO DIRECTO DEL SUPERVISOR, INTERVENTOR DEL NEGOCIO O EL JEFE DEL ÁREA | TODO EL TERMINO DEL SERVICIO |  |

Las fórmulas que utilizará la entidad para la mitigación de riegos serán las siguientes:

| No | Posibles fórmulas de mitigación | Marcar con una “x” |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Previo análisis de la entidad, ampliación del plazo de ejecución | X |  |
| 2 | Previo análisis de la entidad, ampliación del presupuesto oficial | X |  |
| 3 | Previo análisis de la entidad, modificación a obligaciones específicas o especificaciones técnicas | X |  |
| 4 | Previo proceso correspondiente, que la ejecución la asuma la compañía aseguradora que amparó el negocio. | X |  |
| 5 | Previo análisis de la entidad, cesión de la ejecución contractual | X |  |
| 6 | Previo procesos correspondiente, declaración de incumplimiento, caducidad, imposición de multas, etc. | X |  |
| 7 | Previo análisis de la entidad, modificar aspectos contractuales como forma de pago, garantías técnicas, etc. | X |  |
| 8 | Previo acuerdo de las partes, Introducir obligaciones contractuales nuevas. | X |  |

Área responsable de la adquisición

Aprobó: Carmen Y. Rosales Suárez Cargo: Directora Técnica de Infraestructura. Dependencia: Dirección Técnica de Infraestructura

Revisó: Profesional Especializado Grado 06 - Dirección Técnica de Infraestructura Nombre: Roberto C. Soto Massott Revisó: Profesional Especializado Grado 05 - Dirección Técnica de Infraestructura Nombre: José M. Turriago Ramírez Revisó: Contratista Dirección Técnica de Infraestructura Nombre: Daniela Guerrero Vence Elaboró: Contratista Dirección Técnica de Infraestructura Nombre: Nestor Mendoza Diazgranados

Fecha de elaboración del estudio (Junio / 2025):