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FUERZA AÉREA COLOMBIANA (A-MACON) 
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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COP-JEFSA
FECHA INFORME:     Día: 05   Mes  06  Año 2020. 
CONTRATO N°     No. 042-05-A-COFAC-DILOS-2020
CONTRATISTA: ELEVACON SAS
VALOR DEL CONTRATO:       $ 58.041.774,00   
FORMA DE PAGO:  EL MINISTERIO realizara un pago total con corte al JUNIO 30 DE 2020, de acuerdo a  desembolso realizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato,  y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato,  y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago d aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales)  y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el Almacenista JEFSA FAC. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.
FECHA FIRMA:                   Día 02. Mes  04. Año 2020. 

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR Y USUARIOS- LOTE 6.
FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):
Día 07. Mes 04. Año 2020. 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 167520  de fecha Día: 06 Mes: 04 Año: 2020
APROBACION POLIZA: Día: 07 Mes: 04 Año: 2020
ACTA DE INICIO: N/A
CONTRATO MODIFICATORIO 01: 
Cláusula 1 - Plazo de ejecución
Modificase parcialmente la Cláusula Quinta Plazo de ejecución del contrato principal en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

	Plazo de ejecución
	La ejecución del contrato será hasta el 25 de abril del 2020.


FECHA FIRMA: 14 ABRIL 2020 

CONTRATO MODIFICATORIO 02: 

Cláusula 1 - Plazo de ejecución
Modificase parcialmente la Cláusula primera del primer modificatorio Plazo de ejecución del contrato en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

	Plazo de ejecución
	La ejecución del contrato será hasta el 30 de abril del 2020.


Cláusula 2 – Aclaración Especificación Técnica

Se aclara parcialmente la especificación del anexo técnico de la siguiente manera:

	Ítem
	Producto
	Unidad De Medida
	Descripción

	1
	TAPABOCAS N95
	UNIDAD
	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA PARA AISLAMIENTO RESPIRATORIO POR AEROSOLES, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA N95, NIOSH Y/O SUS EQUIVALENTES


FECHA FIRMA: 25 ABRIL 2020

CONTRATO MODIFICATORIO 03:

Cláusula 1 - Plazo de ejecución
Modificase parcialmente la Cláusula primera del primer modificatorio Plazo de ejecución del contrato en el sentido de establecer nueva fecha de ejecución así:

	Plazo de ejecución
	La ejecución del contrato será hasta el 10 de MAYO del 2020.


FECHA FIRMA: 30 ABRIL 2020.
PLAZO  Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el  07 ABRIL 2020 hasta el  10 MAYO  2020
Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
	PRIMER PAGO TOTAL 
	$ 58.041.774


	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FA129 DEL 10 MAYO 2020 CON ORDEN DE PAGO 129739620 DEL 28-05-2020


Porcentaje de pagos realizados:  100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:  0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO
	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	N/A
	N/A
	N/A


INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_

Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_N/A__
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_.

Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____N/A_________________

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X__

Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). 

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No ____

Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
___N/A___

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 

(Listar actividades específicas realizadas) 
A la fecha el contratista se encuentra pendiente por  entrega de todos los elementos del lote 6 del contrato inicial, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato y sus modificatorios, sin novedad especial, como se puede evidenciar a continuación:
INSUMOS ENTREGADOS LOTE 6 – CONTRATO INICIAL: plazo 10 mayo 2020
	PRODUCTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDADES JEFATURA DE SALUD 
	CANTIDADES DILOS 
	TOTAL CANTIDADES 
	PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS E IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA

	
	
	
	
	
	

	TAPABOCAS N95
	UNIDAD
	2406
	             2.571   
	             4.977   
	TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA PARA AISLAMIENTO RESPIRATORIO POR AEROSOLES, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA N95, NIOSH Y/O SUS EQUIVALENTES.


ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

N/A
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?  

SI:________  NO_____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser  verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión. 

	NOMBRE SUPERVISOR:
	TE. RUEDA CLAVIJO CARLOS MAURICIO

	FIRMA:
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	C.C. No.
	1121847339 DE V/CIO

	DEPENDENCIA:
	COP-JEFSA



