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ANALISIS DEL RIESGO- TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
El Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que, durante la etapa de publicación de los estudios previos y las condiciones mínimas requeridas por el municipio, y hasta el plazo establecido para presentar ofertas, los interesados podrán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por la Dependencia encargada del proceso.

16.1. DEFINICIONES. Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible:  Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la Dependencia encargada del proceso, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Dependencia encargada del proceso, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

	MATRIZ DE RIESGOS

	No
	1
	2
	3
	4

	Clase
	Especifico
	Especifico
	Especifico
	Especifico

	Fuente
	interno
	Interno
	Interno
	Externo

	Etapa
	Planeación
	Selección
	Contratación
	Ejecución

	Tipo
	Financiero
	Operacionales
	Sociales
	Operacionales

	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)
	Mala valoración del presupuesto calculado por la entidad.
	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar
aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad
	Riesgos asociados a los reclamos de
terceros sobre la selección del oferente que
retrasen el
Perfeccionamiento del contrato
	Accidentes al momento de estar ejecutando las actividades del contrato

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Necesidad de adición presupuestal y/o impacto en la ejecución del contrato.
	No se cumplen los objetivos contractuales.
	Impacto en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato

	Probabilidad
	1
	2
	1
	3

	Impacto
	2
	2
	2
	1

	Valoración del riesgo
	3
	4
	3
	4

	Categoría
	Bajo
	Bajo
	Bajo
	Bajo

	¿A quién se le asigna?
	Sec. Financiera
	Supervisión
	Supervisión
	Contratista

	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Diligenciar y modificar el
presupuesto
requerido para el cumplimiento del objeto del contrato
	Liquidación del contrato por parte de la entidad y hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.
	Hacer modificaciones en los procesos internos que permita cumplir con los objetivos del contrato.
	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes
de contingencia, en los términos y
condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.

	Impacto después del tratamiento
	Probabilidad
	1
	1
	1
	1

	
	Impacto
	1
	1
	1
	1

	
	Valoración del riesgo
	2
	2
	2
	2

	
	Categoría
	Bajo
	Bajo
	Bajo
	Bajo

	¿Afecta la ejecución del contrato?
	SI
	SI
	SI
	SI

	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Supervisor del contrato
	Supervisor del contrato
	Supervisor del contrato
	Supervisor del contrato

	Monitoreo y Revisión
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Acompañamiento administrativo, y técnico en
todos y cada uno de los procesos de contratación y
actividades que realice el contratista 
	Mantener a las partes informadas de cualquier eventualidad aplicable, cumplir con los estándares de
seguridad que imponga el concejo de gobierno municipal, y mantener prudencia y precaución al transitar por el territorio.
	Verificación de cronogramas y
seguimiento al avance de la ejecución de cada contratista
	Exigir el cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

	Periodicidad ¿Cuándo?
	Antes de iniciar los procesos de contratación
	Mensual
	Mensual
	Mensual


-ORIGINAL FIRMADO-

RAFAEL BUITRON BENAVIDES

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Proyectó: Rafael Buitron Benavides - Secretario De Educación, Cultura Y Deporte
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: Luis Carlos Quiceno- Contratista


