MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Financiero | Efecto financiero presentado por los imprevistos y demoras por parte del contratista en la ejecución | desequilibrio económico por parte de la interventoría; falta de personal idóneo para el control y seguimiento de los servicios que se prestaran objeto del contrato principal | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | capacidad organización e idoneidad por parte de la firma de interventoría | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato y terminación | Mediante Comités de supervisión | mensual o cuando la entidad lo requiera |
| 2 | Especifico | Externa | Ejecución | Naturaleza | Efecto presentado por la temporada de lluvias y desplazamientos al lugar de la ejecución del proyecto por el estado de la zona de trabajo | Demora de la entrega del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Bajo | contratante; contratista | Suspensión | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato | Mediante Comités de supervisión | Trimestral o cuando la entidad lo requiera |
| 3 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Demora en la entrega de los servicios | incumplimiento del objeto contractual, deficiencia en la calidad del servicio | 1 | 4 | 5 | medio | Contratista | Interventoría Idónea Seguimiento continuo a la ejecución y entregables del contrato por parte de la interventoría y la Supervisión. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato | A través de los informes de interventoría | mensual o cuando la entidad lo requiera |
| 4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | No pago oportuno de las prestaciones sociales al personal contratado por el contratista | incumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Solicitud oportuna de paz y salvo del contador o revisor fiscal, verificación aleatoria de pagos. Verificación de cumplimiento de amparos requeridos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato | Actas de las reuniones de concertación y el control de asistencia | Cada que se requiera |
| 5 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Alteración del orden publico | Retrasos en el cronograma. Incumplimiento del objeto contractual. | 3 | 3 | 4 | Bajo | Entidad; Contratante | Lectura y análisis permanente del territorio. Reporte oportuno de situaciones de alteración del orden público y/o afectación de la seguridad ciudadana. Realización de comités extraordinarios para dar respuesta a la situación | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato | A través de los informes, actas y reportes realizados por los responsables | Cada que se requiera |
| 6 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Accidentalidad del Personal en el desarrollo del contrato | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato | A través de notificaciones oficiales | Cuando se presente la situación |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por trabajos realizados por el personal del CONTRATISTA sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente, o sin los profesionales propuestos en su oferta | Mala calidad de los trabajos realizados por el personal, falencias en el seguimiento del proyecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá dejar constancia e informará de forma periódica al Departamento del personal utilizado. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratante y/o Interventor | Al inicio del contrato. | Informe de avance de ejecución en los cuales se evidencia y se deje constancia del personal utilizado. | Durante la ejecución del contrato |
| 8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo presentado por autorizaciones por parte de la INTERVENTORIA: -por autorizar y/o aprobar la construcción de con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el CONTRATISTA. - por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones, y la normatividad vigente. - por permitir que el CONTRATISTA ejecute los trabajos sin los profesionales propuestos en su oferta. | Mala calidad de los trabajos, falencias en el seguimiento del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Las aprobaciones y/o modificaciones a los diseños deberán contar con el visto bueno del municipio. El consultor deberá dejar constancia e informará de forma periódica al Departamento del personal utilizado por el contratista. | 2 | 2 | 4 | Riego Bajo | No | Contratante y/o Interventor | Ejecución del contrato y terminación | Documentos en los cuales se evidencia y se deje constancia del personal utilizado en y de los cambios en los diseños iniciales del proyecto. | Durante la ejecución del contrato |