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	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	General
	Interno
	Planeación / Contractual / Ejecución
	Riesgo regulatorio.
	Implementación de nuevas normas técnicas/cambios legales abruptos.
	Los bienes solicitados y/o entregados no presentan mejoras cambios de acuerdo al comportamiento del mercado.
	2
	2
	4
	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.
	Riesgo bajo
	Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución
	Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.
	Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución).
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	2
	General
	Interno
	Planeación / Contractual / Ejecución
	Riesgo negocio del contratista
	Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos.
	Disolución obligatoria o voluntaria de la empresa. /Se retrasa el cronograma general y especifico de la totalidad del proceso contractual.
	1
	3
	4
	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.
	Riesgo bajo
	Contratista.
	Ampliar plazo de entrega de los bienes
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	3
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgos Operacional.
	Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología a información. 
	Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato.
	Riesgo bajo
	Contratista
	Ampliar plazo de entrega de los bienes/Subsanar falta y reponer bienes afectados.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	4
	General
	Externo
	EJECUCIÓN
	Riesgo Tecnológico
	Faltas u obsolescencia tecnológica.
	Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la entidad.
	1
	3
	4
	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).
	Riesgo bajo
	Contratista
	Subsanar error/Ampliar plazo de entrega de los bienes.
	1
	3
	4
	riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Inadecuados procedimientos.
	En caso de requerimiento una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato.
	1
	2
	3
	Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%).
	Riesgo bajo.
	Contratista.
	Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición / Ampliar plazo de entrega del contrato.
	1
	2
	3
	Riesgo bajo
	Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato.
	Contratista.
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	6
	General 
	Externo
	Ejecución
	 Ambientales
	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual.
	Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual.
	3
	4
	7
	
	Alto
	Contratista
	Revisión de la normatividad aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dicho tramites sin que se afecte la continuidad del contrato.
	3
	2
	5
	Medio
	NO
	Contratista
	Durante toda la ejecución del contrato.
	Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual
	Revisión de la normatividad ambiental aplicable.
	Cada vez que se requiera.

	
7
	General 
	Externo
	Ejecución
	 Ambientales.
	Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo las actividades o producción. Comercialización de productos, según normas sanitarias.
	Contaminación de los espacios usados y/o accidentes.
	3
	4
	7
	
	Alto
	Contratista
	Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la entidad.
	1
	3
	4
	Bajo
	NO
	Contratista
	En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual.
	Hasta el término de la finalización de la ejecución contractual.
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato.
	Cada vez que se requiera

	8
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional.
	Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos acción de roedores y animales.
	Afectación de la ejecución del contrato.
	3
	4
	7
	
	Alto
	Contratista
	Activación de pólizas de seguro / suspensión de  plazos
	1
	1
	2
	Bajo
	NO
	contratista
	En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual.
	Ante y durante la ejecución del contrato.
	Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato.
	Cuando ocurra el evento

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Económicos.
	Durante la ejecución por providencia judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
	Incumplimiento del objeto del contrato.
	2
	2
	4
	
	Alto
	Contratista
	verificar la salud financiera de los proponentes en la etapa de selección
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	NO
	Entidad
	Elaboración de estudios de mercado.
	Hasta la liquidación del contrato.
	En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato.
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión.

	10
	General
	Externo
	PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN
	Económicos
	Fluctuación de la tasa de cambio/ Especulación y fluctuación de los precios.
	Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual.
	2
	2
	4
	5%
	BAJO
	Contratista
	Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de divisas extranjeras.
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Contratista
	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condicione, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato.  
	Aprobación de los estudios previos, pliego de condición, invitaciones y contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.
	Seguimiento por parte del comité estructurador – Contratos / Informes de supervisión.
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión

	11
	General
	Externo
	PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN
	Importación/aduanas
	Retrasos en la nacionalización de equipos por trámites de aduana o licencias de importación
	Afectación de la ejecución del contrato.
	3
	4
	7
	
	medio
	Contratista
	El contratista debe asumir todos los trámites y costos de importación; en caso de retrasos, activar plan logístico alterno para cumplir la entrega.
	3
	2
	5
	Medio
	NO
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.

	12
	General
	Externo
	PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN
	Económicos
	Fluctuaciones del dólar o costos de flete internacional que afecten el precio real de adquisición.
	Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual.
	2
	2
	4
	5%
	BAJO
	Contratista
	Precios fijos en pesos colombianos (según estudio previo)
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Contratista
	Elaboración de los estudios previos, pliegos de condicione, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato.  
	Aprobación de los estudios previos, pliego de condición, invitaciones y contrato / Recibo a satisfacción de los bienes.
	Seguimiento por parte del comité estructurador – Contratos / Informes de supervisión.
	Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión

	13
	General 
	Externo
	Ejecución
	Incompatibilidad técnica
	Equipos no compatibles con los sistemas de la Armada o con estándares de cifrado/seguridad.
	Afectación de la ejecución del contrato.
	3
	4
	7
	
	medio
	Contratista
	Exigir certificación de compatibilidad en la entrega; rechazo de equipos no conformes.
	3
	2
	5
	Medio
	NO
	Contratista
	Dentro del término de ejecución del contrato.
	En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución.
	Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión.
	Mensual de acuerdo a los informes de supervisión.
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