ANEXO N° 3

| NÚMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUCIÓN DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CALIFICACIÓN MONETARIA | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | PERIODICIDAD CUANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interno | Planeación / Contractual / Ejecución | Riesgo regulatorio. | Implementación de nuevas normas técnicas/cambios legales abruptos. | Los bienes solicitados y/o entregados no presentan mejoras cambios de acuerdo al comportamiento del mercado. | 2 | 2 | 4 | Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato. | Riesgo bajo | Entidad/Contratista solo en etapa de Ejecución | Realizar las mejoras a los bienes de acuerdo a las innovaciones del mercado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato. | Entidad / Contratista (cuando se encuentre en ejecución). | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión. | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 2 | General | Interno | Planeación / Contractual / Ejecución | Riesgo negocio del contratista | Implementación de nuevas normas técnicas/Cambios legales abruptos. | Disolución obligatoria o voluntaria de la empresa. /Se retrasa el cronograma general y especifico de la totalidad del proceso contractual. | 1 | 3 | 4 | Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato. | Riesgo bajo | Contratista. | Ampliar plazo de entrega de los bienes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato. | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión. | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 3 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Operacional. | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos y sistemas de tecnología a información. | Se pueden presentar fallas operacionales de distinta índole dentro de la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Los sobrecostos no representan más del 2 por ciento (%) del valor del contrato. | Riesgo bajo | Contratista | Ampliar plazo de entrega de los bienes/Subsanar falta y reponer bienes afectados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato. | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 4 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgo Tecnológico | Faltas u obsolescencia tecnológica. | Los bienes solicitados y/o entregados no cumplen con las necesidades de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Riesgo bajo | Contratista | Subsanar error/Ampliar plazo de entrega de los bienes. | 1 | 3 | 4 | riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato. | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión. | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Inadecuados procedimientos. | En caso de requerimiento una adición el contratista no cumple con lo requerido en el contrato. | 1 | 2 | 3 | Genera un impacto sobre valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Riesgo bajo. | Contratista. | Plan de trabajo para dar cumplimiento al objeto de la adición / Ampliar plazo de entrega del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Los sobrecostos no representan más del 1 por ciento (%) del valor del contrato. | Contratista. | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión. | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual. | Cambio de la normatividad ambiental que aplique al producto o servicio según recomendaciones del fabricante o por disposición legal, o contractual. | 3 | 4 | 7 |  | Alto | Contratista | Revisión de la normatividad aplicable, en caso de exigir permisos, licencias o similares, el contratista deberá realizar las gestiones pertinentes para adelantar dicho tramites sin que se afecte la continuidad del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | NO | Contratista | Durante toda la ejecución del contrato. | Desde el momento de la comunicación de la aceptación de la oferta hasta el término de la ejecución contractual | Revisión de la normatividad ambiental aplicable. | Cada vez que se requiera. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Ambientales. | Falta de elementos de seguridad industrial requeridos para llevar a cabo las actividades o producción. Comercialización de productos, según normas sanitarias. | Contaminación de los espacios usados y/o accidentes. | 3 | 4 | 7 |  | Alto | Contratista | Establecer claramente las condiciones técnicas de lo requerido por la entidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Contratista | En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual. | Hasta el término de la finalización de la ejecución contractual. | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Cada vez que se requiera |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional. | Fenómenos climáticos, incendios forestales, biológicos, patológicos acción de roedores y animales. | Afectación de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 |  | Alto | Contratista | Activación de pólizas de seguro / suspensión de plazos | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | contratista | En la etapa precontractual y durante toda la ejecución contractual. | Ante y durante la ejecución del contrato. | Comunicación constante con el contratista y verificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato. | Cuando ocurra el evento |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Económicos. | Durante la ejecución por providencia judiciales o actuaciones administrativas se materializan embargos sobre el contrato celebrado que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto del contrato. | 2 | 2 | 4 |  | Alto | Contratista | verificar la salud financiera de los proponentes en la etapa de selección | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Entidad | Elaboración de estudios de mercado. | Hasta la liquidación del contrato. | En la elaboración y revisión de los estudios previos; y ejecución del contrato. | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión. |
| 10 | General | Externo | PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN | Económicos | Fluctuación de la tasa de cambio/ Especulación y fluctuación de los precios. | Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | 5% | BAJO | Contratista | Estipular de manera clara en las diferentes etapas contractuales, los términos del pago y cambio si hay presencia de divisas extranjeras. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condicione, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliego de condición, invitaciones y contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del comité estructurador – Contratos / Informes de supervisión. | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión |
| 11 | General | Externo | PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN | Importación/aduanas | Retrasos en la nacionalización de equipos por trámites de aduana o licencias de importación | Afectación de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 |  | medio | Contratista | El contratista debe asumir todos los trámites y costos de importación; en caso de retrasos, activar plan logístico alterno para cumplir la entrega. | 3 | 2 | 5 | Medio | NO | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión. | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |
| 12 | General | Externo | PLANIFICACIÓN / CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN | Económicos | Fluctuaciones del dólar o costos de flete internacional que afecten el precio real de adquisición. | Diferencias ostensibles en los precios finales del proceso contractual. | 2 | 2 | 4 | 5% | BAJO | Contratista | Precios fijos en pesos colombianos (según estudio previo) | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Elaboración de los estudios previos, pliegos de condicione, invitaciones y contrato / Ejecución del contrato. | Aprobación de los estudios previos, pliego de condición, invitaciones y contrato / Recibo a satisfacción de los bienes. | Seguimiento por parte del comité estructurador – Contratos / Informes de supervisión. | Previa radicación de los documentos en el área de contratación/ informes de supervisión |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Incompatibilidad técnica | Equipos no compatibles con los sistemas de la Armada o con estándares de cifrado/seguridad. | Afectación de la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 |  | medio | Contratista | Exigir certificación de compatibilidad en la entrega; rechazo de equipos no conformes. | 3 | 2 | 5 | Medio | NO | Contratista | Dentro del término de ejecución del contrato. | En la recepción de los bienes por parte del supervisor dentro de plazo de ejecución. | Seguimiento por parte del y supervisor en los informes mensuales de supervisión. | Mensual de acuerdo a los informes de supervisión. |

_____________________________________________________

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL: