INFORME DE ACTIVIDADES


Fecha: 
	30
	09
	2025



	Número de informe:
	03




	Dirigido a:
	Director Ejecutivo – AMOCCIDENTE

	Contratista:
	Juan Carlos Giraldo Oquendo

	Contrato:
	PS075-2025

	Objeto:
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LABORES COMPLEMENTARIAS EN LA SUPERVISIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO-AMOCCIDENTE- ESPECIALMENTE  EN LOS MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE Y EN LOS DEMAS QUE LA ENTIDAD REQUIERA SEGÚN LA NECESIDAD

	Disponibilidad:
	CDP 00106 Y CRP 00193 DEL 01/07/2025

	Valor:
	DOCE MILLONES DE PESOS ML ($12.000.000)

	Plazo
	CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, ISN SUPERAR EL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO (01/07/2025)



	PERIODO INFORMADO

	DESDE
	01/09/2025
	HASTA
	30/09/2025



Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con la Asociación de Municipios del Occidente Antioqueño - AMOCCIDENTE:

	Actividades:

	ACTIVIDAD
	ACCIONES REALIZADAS

	1. Apoyar al área de planeación con la revisión de los documentos para realizar informe técnico de supervisión.
	Se cumple con esta actividad de la siguiente manera.
Se revisaron las siguientes actas e informes de actividades y/o supervisión:
· Acta de avance #2, AD-003-2025
· Informe de avance #1, AD-001-2025
· Informe de avance #1, PS-061-2025
· Acta de avance #9, CO-002-2023
· Acta de avance #13, CO-002-2023
· Acta de avance #14, CO-002-2023

Y se proyectaron los siguientes informes de supervisión:
· Informe de supervisión #2, PS-068-2025
· Informe de supervisión #2, PS-069-2025
· Informe de supervisión #2, AD-003-2025
· Informe de supervisión #1, PS-061-2025
· Informe de supervisión #2, PS-076-2025
· Informe de supervisión #3, PS-068-2025

	2. Verificación del cumplimiento de los contratistas auxiliares administrativos, técnicos administrativos y demás personal contratado.
	Durante el periodo se verifico el cumplimiento de los enlaces en cuanto a actualización de expedientes en la oficina y, además, el acompañamiento en las diferentes visitas de los proyectos en ejecución.
· PS-068-2025
· PS-069-2025
· PS-072-2025
· PS-074-2025
· PS-076-2025

	3. Articulación con los auxiliares administrativos y demás áreas de AMOCCIDENTE en cada uno de los proyectos para mitigar los riesgos existentes y mejorar la planeación administrativa.
	Durante este periodo, se dio cumplimiento a esta actividad de la siguiente manera:
· Se mantuvo comunicación permanente con los auxiliares administrativos con el fin de verificar el estado de los diferentes proyectos en ejecución.
· Se brindó apoyo al área de planeación de la siguiente manera:
· Se realizó informe sobre el estado actual de ejecución de las viviendas en el municipio de Liborina, referente al contrato CO-002-2023
· Se organizó y se recopilo la información requerida por la secretaria de planeación del municipio de Liborina referente al contrato AD-001-2025 y se cargó al drive correspondiente
· Se organizó la carpeta digital correspondiente a los contratos CO-002-2023 y AD-008-2023
· Se brindó apoyo con la recopilación de la información requerida por la contraloría referente al contrato CO-002-2023
· Se revisaron los documentos de caracterización de los potenciales beneficiarios de las estufas ecológicas en el municipio de Sabanalarga, contrato interadministrativo N° CIAT-019-2025
· Se realizó el informe ejecutivo #3 y final correspondiente al contrato CAD-001-2025 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo en la modalidad de administración delegada de recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del municipio de Olaya, Antioquia”
· Se realizó la relación de todos los contratos del presente año con el fin de presentarlos en la reunión de personal
· En cuanto al área de tesorería se especifica lo siguiente:
· Se solicitó al área de tesorería la factura correspondiente al cobro #1 del contrato interadministrativo DPO-2025-0086 “Aunar esfuerzos técnicos, económicos profesionales para elaborar la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial en la etapa de seguimiento y evaluación para el expediente municipal del distrito especial de Buenaventura”
· Se solicitó al área de tesorería la factura correspondiente al cobro #3 y final del valor a administrar del contrato CAD-001-2025 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo en la modalidad de administración delegada de recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del municipio de Olaya, Antioquia”
· Se solicitó al área de tesorería la factura correspondiente al cobro #2 y final de los honorarios del contrato CAD-001-2025 cuyo objeto es “Contrato interadministrativo en la modalidad de administración delegada de recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de propiedad del municipio de Olaya, Antioquia”

	4. Acompañar los procesos de ejecución de las obras contratadas por la entidad de AMOCCIDENTE en cada uno de los territorios de los diferentes municipios.
	A continuación, se relacionan los diferentes proyectos a los cuales se les ha hecho el acompañamiento durante el periodo reportado:
· C0-002-2023: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIOS DE ABRIAQUÍ, ANZÁ, ARMENIA, BURITICÁ, CAICEDO, CAÑASGORDAS, DABEIBA, EBÉJICO, FRONTINO, GIRALDO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, SABANALARGA, SAN JERÓNIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOPETRAN, URAMITA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CL- 432-2021 – SGR - SUSCRITO ENTRE VIVA Y MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA. 
· CI-012-2025: Contrato interadministrativo para la ejecución de las metas planteadas en el plan de acción 2024-2027 en el municipio de Armenia, en el marco del convenio N°040-COV240959 celebrado entre Corantioquia y el municipio
· CI-014-2025: Contrato interadministrativo en desarrollo de acciones que contribuyan a la descontaminación del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia en el municipio de Armenia, en el marco del convenio 040-COV2412-135 de 2024, celebrad o entre Corantioquia y el municipio de Armenia
· BPIN 2023050590002: Construcción de vivienda nueva en sitio propio rural disperso en el municipio de Armenia, Antioquia

	5. Verificación de los informes de visita presentados por cada uno de los técnicos administrativos y/o auxiliares administrativos.
	Junto a la compañera Mariana Lopez se han verificado y se les ha enviado las observaciones, si lo requieren, a los informes presentados por cada auxiliar administrativo a los correos institucionales.
[image: ]

	6. Mantener contacto directo con los distintos proyectos que visitan los auxiliares administrativos para la realización de los informes y control de los expedientes.
	Durante el periodo reportado no se mantuvo contacto directo con los distintos contratistas de los proyectos en ejecución
Sin embargo, se proyectaron los siguientes oficios:
· CO-002-2023 “Comunicación enviada 423”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 420”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 421”
· Sin contrato “Comunicación enviada 425”
· AD-001-2025 “Comunicación enviada 428”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 431”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 436”
· DPO-2024-0086 “Comunicación enviada 437”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 438”
· CO-002-2023 “Comunicación enviada 448”
· CO-002-2023 “Comunicación enviada 449”
· CAD-001-2025 “Comunicación enviada 443”
· CO-002-2025 “Comunicación enviada 450”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 445”
· AD-008-2023 “Comunicación enviada 444”
· Contrato N°002-2025 “Comunicación enviada 455”
· Contrato N°005-2025 “Comunicación enviada 458”
· DPO-2024-0086 “Comunicación enviada 466”
· AD-008-2023 “Corrección de procesos constructivos en el municipio de Buriticá”

	7. Tener conocimiento de las especificaciones técnicas de los distintos contratos que la Asociación tiene con las diferentes entidades buscando con ello el control efectivo de cada uno.
	Se cumple con la actividad, al tener conocimiento de los siguientes contratos: 
· CI – 005 – 2020: Construcción de la segunda etapa del proyecto de reposición del hospital nuestra señora del Carmen
· C0-002-2023: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIOS DE ABRIAQUÍ, ANZÁ, ARMENIA, BURITICÁ, CAICEDO, CAÑASGORDAS, DABEIBA, EBÉJICO, FRONTINO, GIRALDO, HELICONIA, LIBORINA, OLAYA, PEQUE, SABANALARGA, SAN JERÓNIMO, SANTA FE DE ANTIOQUIA, SOPETRAN, URAMITA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CL- 432-2021 – SGR - SUSCRITO ENTRE VIVA Y MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DE LA SUBREGION OCCIDENTE DE ANTIOQUIA.
· AD-001-2025: ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE LA CARACTERIZACION, ELABORACION DE PLANOS Y PRESUPUESTOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES E INTERVENTORIAS TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y AMBIENTALES PARA EL MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA
· CIAT-019-2025: DISPOSICION, ORGANIZACIÓN, REALIZACION, PROGRAMACION Y PROVISION PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PRACTICAS AMBIENTALES, MEDIANTE LA INSTALACION DE ESTUFAS ECO-EFICIENTES Y CAPACITACION A HOGARES RURALES, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA
· CI-012-2025: Contrato interadministrativo para la ejecución de las metas planteadas en el plan de acción 2024-2027 en el municipio de Armenia, en el marco del convenio N°040-COV240959 celebrado entre Corantioquia y el municipio”, el proyecto actualmente se encuentra totalmente ejecutado y aún está pendiente de la aprobación por parte de Corantioquia
· CI-014-2025: Contrato interadministrativo en desarrollo de acciones que contribuyan a la descontaminación del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia en el municipio de Armenia, en el marco del convenio 040-COV2412-135 de 2024, celebrad o entre Corantioquia y el municipio de Armenia”, este proyecto se encuentra próximo a dar inicio, la próxima semana se realizaría visita en conjunto de Corantioquia para visitar los puntos en los cuales se van a instalar dichos pozos.

	8. Acompañamiento a las visitas técnicas en la verificación del avance de cada uno de los proyectos en ejecución.

	Durante el periodo reportado no se realizó visitas de verificación a los diferentes proyectos en ejecución

	9. Participar en los comités de obra tanto en los territorios como en salas virtuales.
	Durante el periodo reportado se participó de las siguientes reuniones y/o comités de obra:

06/09/2025
Se realizó visita al municipio de Armenia, Antioquia, en la cual se tuvo una reunión con el secretario de planeación de dicho municipio y apoyo técnico de planeación municipal con el fin de saber sobre la ejecución y avance de los siguientes proyectos:
· CI-012-2025: “Contrato interadministrativo para la ejecución de las metas planteadas en el plan de acción 2024-2027 en el municipio de Armenia, en el marco del convenio N°040-COV240959 celebrado entre Corantioquia y el municipio”, el proyecto actualmente se encuentra totalmente ejecutado y pendiente de la aprobación por parte de Corantioquia
· CI-014-2025: “Contrato interadministrativo en desarrollo de acciones que contribuyan a la descontaminación del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia en el municipio de Armenia, en el marco del convenio 040-COV2412-135 de 2024, celebrad o entre Corantioquia y el municipio de Armenia”, este proyecto se encuentra próximo a dar inicio.
· BPIN 2023050590002: Construcción de vivienda nueva en sitio propio rural disperso en el municipio de Armenia, Antioquia”, este proyecto se encuentra totalmente ejecutado, aunque el secretario manifiesta que hay un problema con relación a la vivienda de la beneficiaria Yuliana Acevedo de la vereda El Socorro y quedo con el compromiso de enviar oficio informando dicho problema
10/09/2025
Se participó de reunión en las instalaciones de VIVA, en compañía de interventoría del proyecto CO-002-2023, concejales del municipio de Sabanalarga, personal de VIVA, y de manera virtual con la secretaria de planeación del municipio de Sabanalarga y director de obra del proyecto. Esta reunión fue programada por el concejo de Sabanalarga con el fin de saber la programación de las viviendas faltantes por ejecución en dicho municipio. En dicha reunión quedo como compromiso realizar una nueva reunión en las instalaciones del concejo municipal de Sabanalarga y presentar dicha reprogramación.
[image: ]
16/09/2025
Se participó de reunión en el concejo de Sabanalarga con el fin de presentar el cronograma de ejecución de las viviendas faltantes en este municipio. Este cronograma no fue presentado por el encargado de la ejecución de las viviendas
[image: ]
19/09/2025
Se realizó visita al municipio de Armenia, Antioquia, en la cual se tuvo una reunión con el secretario de planeación de dicho municipio y apoyo técnico de planeación municipal con el fin de saber sobre la ejecución y avance de los siguientes proyectos:
· CI-012-2025: Contrato interadministrativo para la ejecución de las metas planteadas en el plan de acción 2024-2027 en el municipio de Armenia, en el marco del convenio N°040-COV240959 celebrado entre Corantioquia y el municipio”, el proyecto actualmente se encuentra totalmente ejecutado y aún está pendiente de la aprobación por parte de Corantioquia
· CI-014-2025: Contrato interadministrativo en desarrollo de acciones que contribuyan a la descontaminación del recurso hídrico en la jurisdicción de Corantioquia en el municipio de Armenia, en el marco del convenio 040-COV2412-135 de 2024, celebrad o entre Corantioquia y el municipio de Armenia”, este proyecto se encuentra próximo a dar inicio, la próxima semana se realizaría visita en conjunto de Corantioquia para visitar los puntos en los cuales se van a instalar dichos pozos
[image: ]
26/09/2025
Durante este día se participó tanto de la reunión de personal como de la jornada MECI
[image: ]

	10. Verificación de los informes presentados por los contratistas de los avances de los proyectos para la autorización de los respectivos pagos y revisión de anexos.
	Durante el mes correspondiente, se verificaron los informes presentados por los contratistas y los que estuvieran con todos los requisitos subsanados se pasaron para pagos, en la actividad #1 se relacionaron los informes verificados.



	11. Revisar los correos institucionales asignados y atención a las solicitudes de los contratistas, alcaldías entes públicos y además se debe imprimir las solicitudes y radicarlas para su respectivo trámite legal.
	En el periodo comprendido se cumple con la actividad revisando el correo juancarlos.amoccidente@gmail.com creado por el área de comunicaciones de la Asociación

Se recibieron 132 correos electrónicos y se envió 19 solicitudes radicadas.
[image: ]

	12. Realizar informes gerenciales de las visitas realizadas a campo durante la ejecución de las obras
	Para el periodo reportado no se realizaron visitas a las obras en ejecución 


	13. Crear y actualizar base de datos de seguimiento de ejecución de las obras de la contratación vigencia 2025
	Durante el mes de septiembre del presente año, se continua con la actualización del seguimiento del avance de ejecución de obra y financiero del contrato CO-002-2023.

[image: ]

	14. Dar cumplimiento a las políticas de MIPG implementadas en la asociación según decreto 1499 de 2017
	Para el periodo de ejecución del presente informe en el área de planeación se implementa la política de participación ciudadana.

	15. Presentar a la dirección el formato único de inventario documental, tanto de los documentos físicos en archivos tradicionales, como de los documentos electrónicos que se encuentren en su poder a la fecha de terminación de este contrato
	Para el periodo no aplica, este se presentará en la terminación del contrato PS-075-2025.

	16. Presentar al supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes a seguridad social en salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto con el informe que presente para revisión del supervisor.
	En el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025 se presenta la seguridad social del mes de agosto como independiente

	17.  Cumplir con las políticas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la entidad.

	A diario se logra cumplir con los requisitos tanto en el sitio de obra como en las instalaciones de la oficina, demostrando un uso apropiado de los implementos, particularmente las botas, adaptándose de manera pertinente al espacio correspondiente.









Responsable,


[bookmark: _GoBack]_________________________________
JUAN CARLOS GIRALDO OQUENDO
CC. 1.214.741.012 de Medellín, Antioquia.
CONTRATISTA. 
CONTRATISTAS
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Por medio de la presente, me permito convocar formalmente a todos los destinatarios de
este oficio a participar en la capacitacién solicitada por la Oficina Asesora de Planeacion
y Ordenamiento Territorial (OAPOT), que se llevara a cabo el proximo 01 de octubre del
presente afio a las 10:00am, en las instalaciones de dicha oficina.

Es fundamental recalcar que la asistencia y participacion de todos los convocados es
indispensable y prioritaria, dado que su intervencién directa resulta esencial para
garantizar la efectividad en la comunicacion, en la toma de decisiones y la resolucion
oportuna de cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el proceso. En
consecuencia, su asistencia tiene caracter obligatorio

Agradecemos de antemano su puntualidad y colaboracién en este proceso.

Se anexa el siguiente documento:
« Comunicacion recibida 327
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