Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeacion | Económico | El valor del contrato no corresponde con los precios del mercado. | El proponente o proveedor tendrá menos opción de operatividad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Cotizar con varios proveedores que presten el servicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisión del promedio obtenido de las cotizaciones realizadas en el estudio del secctor | Cuando sea requerido |
| 2 | General | Interno | Planeacion | Operacional | La descripción del servicio requerido por la Entidad Estatal no es claro. | Los oferentes no tendrán claridad en el objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Definir el objeto del contrato bajo las especificaciones técnicas del servicio a contratar | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisión jurídica del objeto del contrato teniendo en cuenta la necesidad de la Policia Metropolitana de Cali. | Cuando sea requerido |
| 3 | General | Interno | Planeacion | Operacional | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | Baja cantidad de oferentes | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad | Personal idóneo que realice a cabo el proceso de contratación conforme a la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la Selección del proponente a contratar. | Realizar supervisión en las etapas de Planeación y Selección del Proceso de Contratación. | Previo a la divulgación del Pliego de Condiciones. |
| 4 | General | Interno | Planeacion | Operacional | El estudio de mercado realizado no permite identificar aspectos importantes en la oferta y demanda del mercado respectivo. | Posible incumplimiento del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Personal idóneo que realice el estudio de mercado abarcando los aspectos importantes de oferta y demanda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Hasta la publicación de los Pliegos de condiciones | Revisión del estudio de sector y del mercado, previo a su publicación. | Previo a la divulgación del estudio de mercado. Oferta - Demanda. |
| 5 | Especifico | Externo | S | Económico | Riesgo de que el proponente presente indicadores de capacidad financiera y organizacional bajos a la vigencia 2020, asociada a la pandemia mundial COVID 19. | Retraso en la etapa pre-contractual al evaluar los requisitos habilitantes de los proponentes. | 3 | 4 | 5 | Medio | P | Elaborar los indicadores de capacidad financiera y organizacional conforme al ultimo reporte de la Superintendencia financiera (2020) | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la publicación de los pliegos de condiciones | Revisar el RUP de los oferentes objeto de evaluación y demas documentación que avalen su experiencia, trayectoria y tiempo de permanencia en el mercado, a fin de conocer la solidez de la entidad oferente. | Previo divulgación informe de evaluación de oferentes. |
| 6 | General | Externo | S | Económico | Riesgo de colusión | Menor cantidad de oferentes dispuestos a participar en el Proceso de Contratación. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Revisar precios en el estudio del mercado para determinar que no exista colusión entre las partes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Hasta que se determine el presupuesto oficial para el Proceso de Contratación. | Comparar los precios de los oferentes con los precios normales de mercado. | Durante la elaboración del estudio del sector |
| 7 | Especifico | Externo | S | Ambiental | Riesgo de seleccionar un proponente que no cumpla con las obligaciones reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias, planes de manejo de residuos o permisos y autorizaciones ambientales u obligaciones de mitigaciones, monitoreo y control. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual por parte del proponente por no contar con los documentos reglamentarios requeridos. | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Revisión de cada uno de los documentos reglamentarios requeridos durante el proceso de selección de todos los oferentes clasificados. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión de la vigencia de los documentos reglamentarios requeridos. | Durante la selección y en cada etapa del proceso contractual. |
| 8 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Riesgo de que el seleccionado no suscriba el contrato o que no presente los documentos requeridos para la formalización del contrato a tiempo. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | P | Verificar documentación del proponente y exigir pólizas de cumplimiento y garantías. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | P | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Supervisión Jurídica para verificar la documentación y pólizas del proponente | En el momento que se selecciona el proponente |
| 9 | General | Interno | S | Operacional | Selección de proponentes que no cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados. | Incumplimiento en la consecución del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Revisar que todos los proponentes cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Revisando cada uno de los proponentes que cumplan con los requisitos habilitantes predeterminados en el estudio del sector. | Durante la elaboración del estudio del sector |
| 10 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Cambios en los regimenes de contratación, impuestos, Legislación Tributaria Municipal y laboral Colombiano que afecten el contrato y las condiciones pactadas en el. | Ajuste/modificación de las condiciones pactadas en el contrato, en especial las obligaciones del proponente | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Informar al proponente los cambios que se presenten y que sean aplicables al contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Liquidación del contrato | Consultar normatividad vigente | Cuando sea requerido |
| 11 | General | Externo | S | Económico | Riesgo de recibir ofertas artificialmente bajas. | Disminución en la calidad en el desarrollo del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | Entidad | Hasta la adjudicación del Proceso de Contratación | Analizar si las aclaraciones sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso | Durante la evaluación de los proponentes |
| 12 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Riesgo referente al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. | Retraso en la contratación y el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Garantizar el Registro Presupuestal del Proceso de Contratación y la publicación del contrato dentro del plazo establecido. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la adjudicación y firma del contrato. | Revisión de que se genere el registro presupuestal de compromiso y la publicación del contrato en los tiempos establecidos. | En el momento de la publicación del Proceso de Contratación |
| 13 | General | Interno | Contratacion | Social | Riesgos referentes a reclamación de terceros frente a la selección de un oferente o proponente. | Cuestionamientos por parte de terceros referentes a la transparencia del Proceso de Contratación. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Establecer condiciones que reflejen la transparencia en la selección del Proceso de Contratación. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad | Hasta la celebración del Proceso de Contratación | Divulgación de información relativa al proceso de selección llevado a cabo por la Entidad Estatal | En el momento de recibir observaciones por parte de terceros a la adjudicación del Proceso de Contratación |
| 14 | General | Externo | Ejecucion | Económico | Riesgo de incumplimientos en las obligaciones legales o reglamentarias de carácter tributario por parte del proponente seleccionado. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual, o suspensión del pago al contratista hasta el cumplimiento de las obligaciones legales o reglamentarias. | 2 | 5 | 6 | Alto | P | Seguimiento a las garantías establecidas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | P | Hasta el vencimiento del plazo del contrato | Elaboración de la póliza de cumplimiento teniendo en cuenta los factores expuestos. | En el momento de adjudicar el Proceso de Contratación |
| 15 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en el cronograma de actividades establecido para la ejecución del contrato de adecuaciones | dificultad en el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | P | Sanciones definidas en el contrato. | 2 | 3 | 3 | Bajo | Si | P | Durante la ejecución del contrato. | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual |
| 16 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Riesgo de contratación de personal no idóneo para labores operativas y administrativas por parte del proponente. | Dificultades para lograr el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | P | Parámetros de experiencia mínima con la que debe contar el personal contratado, plasmado en los pliegos de condiciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | P | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Supervisión y seguimiento de la entidad contratada y su personal | Durante la contratación del proceso contractual y la ejecución del mismo |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecucion | Jurídico | Los efectos derivados de paros, huelgas o situaciones de orden público. | Suspensión de actividades del contrato | 5 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Estar al tanto sobre la situación politica y social del sector a nivel municipal, departamental y nacional. | Permanente |
| 18 | General | Externo | Ejecucion | Naturaleza | Fuerza mayor por causas derivadas a desastres naturales. | Imposibilidad de cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Cláusula en el contrato donde se obligue a adquirir pólizas de cumplimiento | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | P | Hasta la finalización del plazo del Proceso de Contratación | Revisión Jurídica de las pólizas presentadas. | En el momento de la adjudicación del contrato |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Disolución muerte del consorcio, asociaciones, o uniones temporales y/o muerte del proponente. | Retraso en la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | P | Establecer cláusula con la obligación de adquirir póliza de cumplimiento. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Hasta la finalización y liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Reclamos, demandas, acciones legales y costos por daños a terceros | Imposibilidad de consecución del objeto del convenio | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Clausulas en el contrato de declaratoria de indemnidad y pago de gastos en los que se incurran | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Entidad | En cada una de las fechas estimadas | Con la supervisión cada vez que se requiera | Supervisión en cada una de las etapas de ejecución hasta que termine el periodo del convenio. |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Aumento en el plazo estipulado en el contrato por retrasos por falta de materiales y/o maquinaria adecuada para el desarrollo de las actividades contractuales | Incumplimiento de los plazos pactados | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Sanciones definidas en el Contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | Finalización y liquidación del proceso contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual |
| 22 | Especifico | Externo | Ejecucion | Regulatorio | La entidad termine los servicios para los cuales se celebro el contrato | imposibilidad de consecución del objeto del Contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Establecer condiciones que reflejen el cabal cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Finalización y liquidación del proceso contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Cesión a terceras personas de los derechos y obligaciones adquiridos en virtud del objeto a ejecutar en contrato | imposibilidad de consecución del objeto del Contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Clausula en el contrato. De no poder realizar cesión sin autornación de las panes y qué asume la responsabilidad civil, penal, administrativa o fiscal a que hubiera lugar | 4 | 1 | 5 | Medio | Si | Entidad | Finalización y liquidación del proceso contractual | Con la Supervisión para revisión y/o inventario | Supervisión en cada una de las etapas de ejecución hasta que termine el periodo del contrato de contrato |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Incumplimiento en la ejecución de las cláusulas del objeto del contrato | Imposibilidad de consecución del objeto del contrato | 3 | 3 | 4 | Alto | P | Póliza Y/O Clausula De Garantía De Cumplimiento Y Supervisión En La Ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | E | Finalización y liquidación del proceso contractual | Informes de supervisión del proceso contractual | Durante todo el proceso contractual |
| 25 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional | Perdida, deterioro o hurto de los materiales o equipos durante la ejecución de la obra. | Imposibilidad de consecución del objeto contractual | 2 | 2 | 3 | Bajo | P | La parte afectada por el hurto asumirá el 100% del valor del perjuicio, tomando las acciones correctivas que den a lugar. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | P | Liquidación del contrato | Informes de supervisión del objeto contractual | Durante todo el proceso contractual |