|  | R3DkODE-39 |
| --- | --- |
| R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5 |  |

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2025 -

Señor

PIER NICOLÁS GONZÁLEZ ALDANA

Coordinador Grupo Gestión del Riesgo de Desastres en Salud

Oficina de Gestión Territorial Emergencias y Desastres

Contacto: pgonzaleza@minsalud.gov.co

Referencia: 	Contrato No. 23001091 H4 de 2023 cuyo objeto es, “CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE RODAJE, MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DELETICIA, AMAZONAS (VF)”

Asunto: 	Respuesta - “Derecho de petición - solicitud apoyo en la gestión de situación en el Aeropuerto de Amazonas”

Respetado doctor González:

En atención a su comunicación referente a la operación de vuelos ambulancia en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, y en el marco de la restricción operacional vigente, derivada de la ejecución del Contrato de Obra No. 23001091 H4 de 2023 y del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3, me permito precisar lo siguiente:

1. Contexto de la restricción operacional

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus competencias legales y misionales dirigidas a garantizar la seguridad operacional y fortalecer la conectividad aérea en el territorio nacional, adelanta en la ciudad de Leticia un proyecto estratégico de intervención en el lado aire del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, toda vez que la infraestructura existente  presentaba condiciones que comprometían la seguridad y eficiencia de la operación aérea.

Entre los hallazgos técnicos más relevantes, identificados en las verificaciones periódicas, se destacan:

- Franjas de seguridad que no cumplen con los lineamientos de la OACI (Documento 9157 – Parte 1, numeral 5.3.22), lo cual incrementa el riesgo en caso de excursiones de aeronaves.

- Calles de rodaje Alpha y Bravo construidas en concreto hidráulico y diseñadas para aeronaves clave C, pero con separación insuficiente para operación simultánea, obligando a su uso alternado y limitando la capacidad operativa.

- Franjas laterales de pista con dimensiones inferiores a las requeridas, que generan un mayor riesgo de incidentes en operación.

- Sistema de ayudas visuales desactualizado, con lámparas incandescentes y circuitos eléctricos expuestos, lo que disminuye la confiabilidad en condiciones de baja visibilidad o nocturnas.

Con el fin de superar las condiciones anteriormente descritas, se contrató la ejecución del Contrato de Obra No. 23001091 H4 de 2023, el cual contempla, entre otras actividades las siguientes:

- Construcción de una nueva Calle de Rodaje Alpha.

- Mejoramiento y nivelación de franjas de seguridad.

- Intervención integral de canales perimetrales.

- Modernización del sistema de ayudas visuales.

Estas obras constituyen una inversión estratégica para el departamento del Amazonas, toda vez que permitirán incrementar la seguridad operacional, mejorar la capacidad instalada y avanzar en la certificación internacional de la terminal, adicionalmente contribuirán a la generación de empleo local y dinamizar la economía regional.

Para garantizar la ejecución segura de estas actividades se estableció la necesidad de llevar a cabo  cierres parciales programados, decisión adoptada tras un proceso formal de socialización y concertación:

- El 29 de julio de 2025 se llevó a cabo una jornada de socialización interna orientada a anticipar posibles  escenarios de cierre y validar su viabilidad técnica.

- El 8 de agosto de 2025 se adelantó el Comité de Toma de Decisiones Colaborativas (CDM), con participación de aerolíneas, operadores de carga, contratista, interventoría y dependencias técnicas de Aerocivil. En dicha sesión se analizaron las alternativas de cierre y se acordaron franjas horarias de menor impacto, obteniendovoto favorable de todos los operadores aéreos asistentes.

- El acta de este comité fue remitida el 14 de agosto de 2025 sin que se registraran observaciones.

Con base en el consenso, se expidieron y publicaron los NOTAM D2193/25, D2197/25, D2129/25 y D2153/25, los cuales se encuentran disponibles en el AIP electrónico. Estos cierres cuentan con pleno sustento legal y técnico, en cumplimiento de la Decisión 619 de la Comunidad Andina, la Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor, el Código de Comercio art. 1882, y los RAC 14 y 160 de la Aerocivil, garantizando así transparencia, publicidad y previsibilidad para los usuarios y operadores aéreos.

2. Atención a vuelos ambulancia

La Aeronáutica Civil reconoce la importancia de los vuelos con estatus Hospital/Ambulancia, dado que están directamente relacionados con la protección de la vida humana  y la atención oportuna de emergencias médicas. En tal virtudy aun en el marco de los cierres parciales de pista derivados de la ejecución de las obras en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, la Entidad ha dispuesto mecanismos especiales para el análisis y atención de cada caso particular.

Estas solicitudes han sido tramitadas de manera extraordinaria a través de la Oficina NOTAM, la Unidad de Control de Afluencia y Capacidad (AGA/FCMU) y la Supervisión de Obra del contrato de interventoría, con el propósito de evaluar en tiempo real la viabilidad técnica y operacional de cada vuelo,asegurando que las decisiones se adopten fundamentadas en criterios de seguridad operacional y continuidad de las obras.

En este contexto, entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 2025 se recibieron y gestionaron las siguientes solicitudes de apertura de ventana operacional para vuelos ambulancia, cuyas respuestas fueron emitidas en coordinación con los servicios ATS y SEI, de conformidad con las restricciones vigentes en cada jornada de cierre:

| N. Solicitud | Fecha de Solicitud | Fecha de Cierre NOTAM | Descripción de la Solicitud | Análisis de la Supervisión (resumido) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3627 SKLT | 26/08/2025 | 28/08/2025 | Ventana 11:00–17:00 UTC para aeronave HK5123 (ambulancia aérea, traslado paciente LET–CLO). | Concedida bajo condiciones: pista 1250 m; riesgo por excavaciones >1.0 m; traslado paciente en ambulancia a SEI; personal y maquinaria permanecen en obra. Máximo 1h30–2h. | Concedida |
| 3647 SKLT | 27/08/2025 | 27/08/2025 | Ampliación 16:30–19:00 UTC, aeronave BE90 HK5052 (ambulancia aérea). | Ya tramitada en solicitud 3627; se reiteró vigencia de NOTAM de cierre diario. | Tramitada en 3627 SKLT |
| 3656 SKLT | 27/08/2025 | 28/08/2025 | Extensión 12:00–14:00 UTC, aeronave HK4460 BE9L (ambulancia). | Autorizada con condiciones: pista 1250 m; traslado paciente en ambulancia a SEI; riesgo por excavaciones; equipos en plataforma. | Concedida |
| 3747 SKLT | 3/09/2025 | 3/09/2025 | Extensión 17:15–18:30 UTC, aeronave HK3059 Piper Seneca III (ambulancia). | Autorizada con restricción de pista a 1200 m; continuidad de labores de obra fuera del área operativa. | Concedida |
| 3753 SKLT | 3/09/2025 | 3/09/2025 | (i) Extensión 11:30–12:30 UTC, HK3059 Seneca III. (ii) Ventana 17:00–19:00 UTC, HK5279 y HK5123. | (i) Concedida 45 min, salida aeronave; pista limitada 1200 m. (ii) Negada por afectación a la programación; se sugirió uso de horario NOTAM (14:00–20:30 HL). | (i) Concedida 45 min (ii) No Concedida |
| 3759 SKLT | 4/09/2025 | 4/09/2025 | Ventana 16:30–17:30 UTC, aeronaves HK5279 y HK5123 (traslado pacientes). | Negada por afectación a programación y solicitud previa autorizada; se recomendó horario NOTAM (14:00–20:30 HL). | No Concedida |
| 3850 SKLT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Extensión 18:00–19:00 UTC, vuelo ambulancia HK4040 (Seneca III) o HK4460 (BE9L). | Supervisora sugirió emplear ventana desde 14:00 HL; se reenvió nueva solicitud (3848). | Se reenvía a 3848 SKLT (Concedida) |
| 3848 SKLT | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Ventana 17:00–19:00 UTC para aeronave HK5279 (ambulancia LET–Mariquita). | Autorizada entre 18:00–19:00 UTC; pista 1250 m; personal y maquinaria permanecen en áreas de obra; traslado paciente por ambulancia terrestre a SEI–Bomberos. | Concedida Condicionada |

3. Atención a los puntos planteados en la petición

3.1 “Durante tres días por tres semanas no hay operaciones, necesitamos que nos garanticen el aterrizaje de vuelos ambulancia.”

Es importante precisar que los cierres de pista del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo no corresponden a tres días continuos sin operaciones durante tres semanas, tal como afirma en la comunicación recibida.

Conforme ala programación oficial publicada mediante NOTAM y socializada con los operadores, las jornadas de cierre se desarrollaron de los siguientes términos:

| Fecha de Inicio | Hora de Inicio | Fecha de Finalización | Hora de Finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2025 | 8:30 p.m. | 28/08/2025 | 2:00 p.m. |
| 2/09/2025 | 8:30 p.m. | 4/09/2025 | 2:00 p.m. |
| 9/09/2025 | 8:30 p.m. | 11/09/2025 | 2:00 p.m. |
| 16/09/2025 | 8:30 p.m. | 18/09/2025 | 2:00 p.m. |

En este contexto, la Aeronáutica Civil ha atendido las solicitudes de vuelos ambulancia, autorizando únicamente  aquellas técnicamente viables y bajo condiciones estrictas de seguridad operacional, tales como:

- Uso restringido de pista a 1200–1250 metros efectivos (umbral 21–calle SEI).

- Continuidad de labores de obra con personal y maquinaria en frentes fuera del área operativa.

- Traslado terrestre de pacientes en ambulancia hasta la calle SEI–Bomberos, siguiendo rutas internas de servicio.

- Ventanas operativas limitadas a periodos de 45 minutos hasta máximo 2 horas, de acuerdo con las condiciones de infraestructura y la coordinación con los servicios ATS/SEI.

En consecuencia, es importante precisar que las operaciones de vuelos ambulancia, han sido autorizadas, siempre bajo la estricta condición de garantizar  la seguridad operacional y la continuidad de las obras, en concordancia con los compromisos adquiridos y la normatividad aeronáutica aplicable.

3.2 “En el cierre anterior habían autorizado el aterrizaje y ya casi llegando los vuelos les informaron que no podían aterrizar; les tocó pernoctar en Tarapacá.”

La Supervisión del Contrato de Interventoría No. 23001211 no cuenta con la trazabilidad detallada respecto de la situación en mención. No obstante, según la información suministrada por el Coordinador del Grupo Regional de Aeronavegación Bogotá, la revisión realizada evidencia que la aeronave que debió desviarse a Tarapacá no cumplió con el procedimiento estandarizado de solicitud de ventana operacional ante la Oficina NOTAM.

La falta de radicación oportuna motivo que explotador procediera hacia el aeródromo alterno, atendiendo razones de combustible y cumplimiento de los límites de tiempo de vuelo. Posteriormente,  una vez presentada la solicitud conforme a lo previsto, la operación fue autorizada y ejecutada a primera hora del día siguiente.

En consecuencia, se concluye que la negativa registrada no obedeció a una falta de gestión por parte de la Aeronáutica Civil, sino que el explotador no adelantó el trámite conforme al procedimiento establecido.

3.3 “En el cierre de esta semana SAE solicitó aterrizar a la 1:00 p.m. y dos veces le negaron la solicitud. El paciente falleció a primera hora.”

El 10 de septiembre de 2025, a las 13:56 HL, el explotador (Ambulancias Aéreas de Colombia) envió a la Oficina NOTAM la solicitud de ventana operacional para la aeronave HK5279 en la ruta Leticia–Mariquita, solicitando la operación entre las 12:00 HL y 14:00 HL (17:00–19:00 UTC) del día 11 de septiembre. A las 14:32 HL, la Oficina NOTAM trasladó la solicitud a AGA/FCMU, que a las 14:42 HL la remitió a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 23001211 (en adelante Supervisión) para concepto. A las 15:19 HL, la Supervisión planteó como alternativa que la operación se realizara a partir de las 14:00 HL, información que fue enviada por AGA/FCMU a NOTAM a las 15:23 HL y comunicada al explotador a las 15:45 HL.

Posteriormente, a las 18:38 HL, el explotador respondió manifestando que el horario propuesto no era viable por limitaciones operativas, indicando que su hora máxima de salida debía ser antes de las 14:00 HL. Finalmente, entre las 18:44 HL y 18:46 HL, NOTAM informó al explotador que, de acuerdo con la coordinación realizada, la franja a partir de las 14:00 HL era la única opción disponible, y trasladó a AGA/FCMU la constancia de la respuesta del operador.

Ese mismo día, a las 21:00 HL, la Coordinadora del CRUE Departamental, Dra. Tania Oliveira, informó a la Supervisión, a través de la aplicación WhatsApp, sobre la necesidad de gestionar una operación médica hacia el mediodía de siguiente día. La Supervisión reiteró la información previamente indicada, precisando que la opción disponible era la franja disponible era la correspondiente a las 13:00 HL y que a primera hora del día siguiente se verificarían nuevamente las condiciones.

El 11 de septiembre de 2025, a las 05:49 HL, la Oficina NOTAM remitió la solicitud 3848 SKLT a AGA/FCMU y a la Supervisión, quedando a la espera de concepto. A las 06:26 HL, AGA/FCMU solicitó formalmente el análisis de viabilidad, y a las 06:58 HL la Supervisión respondió concediendo la operación entre las 13:00 HL y 14:00 HL (18:00–19:00 UTC), con pista restringida a 1.250 m (umbral 21–calle SEI), permanencia de personal y maquinaria en frentes de obra, y traslado terrestre del paciente en ambulancia hasta la calle SEI–Bomberos. Finalmente, a las 07:07 HL, AGA/FCMU comunicó la autorización a la Oficina NOTAM para su notificación al operador.

A las 07:56 HL, la Coordinadora del CRUE Departamental informó el fallecimiento del paciente. La Aeronáutica Civil lamenta profundamente este desenlace y deja constancia de que las actuaciones de la Supervisión y de las demás dependencias involucradas se desarrollaron en estricto cumplimiento  de los procedimientos estandarizados de coordinación y de los criterios de seguridad operacional aplicables a las restricciones de infraestructura vigentes.

3.4 Plan de contingencia

La Aeronáutica Civil reitera su compromiso irrevocable con la protección de la vida y la salud de los pacientes que requieren transporte aéreo. En este sentido, continuará garantizando el manejo diligente y oportuno  de cada solicitud de vuelos ambulancia, atendiendo de manera estricta los procedimientos establecido para la radicación, el análisis técnico y la autorización de ventanas operacionales.

La entidad mantendrá la evaluación técnica en tiempo real, mediante  la articulación permanente entre la Supervisión de Obra, los servicios ATS y SEI, con el propósito de valorar de inmediato la viabilidad de cada solicitud, teniendo en cuenta las restricciones de infraestructura y los criterios de seguridad operacional.

4. Conclusiones

De esta manera, la Aeronáutica Civil procura que, aun en el marco de los cierres parciales necesarios para la ejecución de las obras en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, las operaciones aéreas de carácter vital se atiendan de manera segura, diligente y coordinada, minimizando al máximo los riesgos para los pacientes y los usuarios del sistema de salud.

La Entidad lamenta profundamente el fallecimiento reportado en el contexto de la situación descrita y expresa su solidaridad frente a tan lamentable hecho. No obstante, resulta necesario precisar que las decisiones adoptadas se fundamentaron estrictamente en criterios de seguridad operacional, continuidad de las obras y cumplimiento normativo, y que las dependencias involucradas actuaron con profesionalismo, diligencia y dentro del marco de los procedimientos estandarizados.

Con la presente comunicación se busca ofrecer una respuesta clara, suficiente y debidamente documentada a las inquietudes planteadas en el derecho de petición, dejando constancia de los antecedentes, la trazabilidad de las solicitudes y las actuaciones efectuadas por las áreas competentes.

Finalmente, la Aeronáutica Civil reitera su compromiso y plena disposición para continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud y el CRUE Departamental del Amazonas, a fin de garantizar que las operaciones aéreas de carácter vital se gestionen bajo condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia, aun en el marco de los cierres parciales requeridos para la ejecución de las obras, priorizando siempre la protección de la vida y la salud de los ciudadanos.

Cordialmente,

EDGARDO GARCIAHERREROS BARRERA

Secretario de Servicios Aeroportuarios

| Proyectó: CAROLINA HERRERA HOYOS Apoyo a la Supervisión Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023 - Revisó: KATHERINE LUNA PATIÑO Abogada SSA |  |
| --- | --- |
| Aprobó: ALBA LUCÍA RIAPIRA RODRÍGUEZ Supervisora del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023 Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias |  |
| HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente |  |
| STIVINSON MARTINEZ GOMEZ Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias |  |