Bogotá D.C., 20 de agosto de 2025

Dra. Gloria Eugenia García Pinillos

Directora Urgencias Emergencias Médicas

Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento

Ing. Jaime Alberto Pineda Ramirez

Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Subsecretaría Corporativa

El objetivo de este informe es dar a conocer la gestión realizada desde la perspectiva técnica por parte del equipo QA de la SDS, en lo referente a la ejecución de las pruebas planeadas para su ejecución en el periodo del 22 de julio de 2025 al 19 de agosto de 2025; encaminadas en hacer la verificación de las funcionalidades desarrolladas en el sistema información SISEM, alineadas al marco de trabajo establecido en el protocolo de pruebas firmado entre SDS y ETB, el cual contiene en su definición, que las pruebas se harían sobre 240 HU (Historias de Usuario) y estas suman un total de 2.861 CA (Criterios de Aceptación).

Con base en información almacenada en el repositorio centralizado de la SDS (https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/acrojas_saludcapital_gov_co/Documents/Grupo%20Sistemas/SISEM/PRUEBAS%20SISEM/Pruebas%202025/Control%20Revisi%C3%B3n%20HU%20y%20CA%20SISEM%20JULIO%202025%20-%20UNIFICADO.xlsx?d=w724efc11ead04a379ca5b30b24caef7b&csf=1&web=1&e=8dkgtn), donde los integrantes del equipo de pruebas registraron de forma permanente y detallada los datos de la verificación realizada a cada uno de los CA en el periodo de tiempo referido en el párrafo inicial, se procede a realizar el análisis de las pruebas tomando como base esta fuente de información, con el propósito de calcular, obtener los indicadores establecidos en el documento del protocolo de pruebas y dar las conclusiones de la información analizada.

Es importante aclarar que, durante la ejecución de las pruebas, se validó que las historias de usuario HU00050 y HU00051 tenían 15 criterios de aceptación adicionales cada una, para un total de 30 criterios más que los definidos en el protocolo de pruebas, con esta aclaración, el nuevo valor a validar es de 2.891.

De la cifra recalculada de criterios de aceptación (2.891), el equipo QA de la SDS logro validar los registrados en la siguiente tabla.

| Historias de Usuario (HU) Revisadas por SDS | Criterios de Aceptación (CA) Revisados por SDS |
| --- | --- |
| 240 | 2.890 |

Tabla 1 Datos HU y CA revisados por Equipo QA SDS

Los detalles de la tabla anterior, referente a las HU validadas por el equipo QA SDS,2890 se pueden ver en la Tabla2 Relación de HU y CA revisados por Equipo QA SDS.

Detalle Historias de Usuario validadas equipo QA SDS

Tabla 2 Relación de HU y CA revisados por Equipo QA SDS

| Historias de Usuario | Cantidad CA |
| --- | --- |
| HU 00005 | 12 |
| HU 00006 | 12 |
| HU 00016 | 8 |
| HU 00018 | 11 |
| HU 00027 | 13 |
| HU 00028 | 13 |
| HU 00030 | 18 |
| HU 00031 | 13 |
| HU 00060 | 4 |
| HU 00076 | 30 |
| HU 00077 | 19 |
| HU 00086 | 8 |
| HU 00087 | 8 |
| HU 00089 | 11 |
| HU 00114 | 1 |
| HU 00116 | 13 |
| HU 00117 | 34 |
| HU 00118 | 12 |
| HU 00119 | 11 |
| HU 00120 | 11 |
| HU 00121 | 12 |
| HU 00131 | 20 |
| HU 00135 | 10 |
| HU 00143 | 9 |
| HU 00153 | 13 |
| HU 00155 | 12 |
| HU 00156 | 13 |
| HU 00157 | 14 |
| HU 00172 | 16 |
| HU 00173 | 24 |
| HU 00174 | 34 |
| HU 00175 | 36 |
| HU 00183 | 13 |
| HU 00184 | 6 |
| HU 00199 | 2 |
| HU 00205 | 8 |
| HU 00299 | 13 |
| HU 00308 | 11 |
| HU 00309 | 10 |
| HU 00310 | 11 |
| HU 00311 | 9 |
| HU 00321 | 13 |
| HU 00323 | 13 |
| HU 00324 | 13 |
| HU 00325 | 11 |
| HU00001 | 32 |
| HU00002 | 18 |
| HU00003 | 24 |
| HU00004 | 27 |
| HU00007 | 45 |
| HU00008 | 25 |
| HU00009 | 13 |
| HU00010 | 31 |
| HU00011 | 17 |
| HU00013 | 17 |
| HU00014 | 10 |
| HU00015 | 15 |
| HU00019 | 14 |
| HU00020 | 18 |
| HU00021 | 4 |
| HU00023 | 10 |
| HU00025 | 14 |
| HU00029 | 10 |
| HU00032 | 11 |
| HU00033 | 5 |
| HU00040 | 12 |
| HU00041 | 18 |
| HU00042 | 17 |
| HU00045 | 15 |
| HU00046 | 10 |
| HU00047 | 11 |
| HU00050 | 32 |
| HU00051 | 38 |
| HU00052 | 38 |
| HU00053 | 6 |
| HU00054 | 15 |
| HU00061 | 6 |
| HU00062 | 5 |
| HU00068 | 4 |
| HU00069 | 9 |
| HU00070 | 12 |
| HU00074 | 14 |
| HU00075 | 12 |
| HU00078 | 11 |
| HU00079 | 8 |
| HU00080 | 7 |
| HU00081 | 11 |
| HU00082 | 9 |
| HU00083 | 9 |
| HU00084 | 16 |
| HU00088 | 17 |
| HU00092 | 8 |
| HU00093 | 5 |
| HU00094 | 8 |
| HU00095 | 12 |
| HU00096 | 7 |
| HU00097 | 21 |
| HU00098 | 13 |
| HU00099 | 7 |
| HU00100 | 11 |
| HU00101 | 11 |
| HU00102 | 5 |
| HU00103 | 6 |
| HU00104 | 9 |
| HU00105 | 11 |
| HU00106 | 11 |
| HU00107 | 6 |
| HU00108 | 11 |
| HU00109 | 9 |
| HU00110 | 9 |
| HU00111 | 5 |
| HU00113 | 16 |
| HU00114 | 29 |
| HU00115 | 9 |
| HU00122 | 20 |
| HU00123 | 10 |
| HU00124 | 10 |
| HU00125 | 12 |
| HU00126 | 9 |
| HU00127 | 17 |
| HU00128 | 7 |
| HU00129 | 13 |
| HU00132 | 10 |
| HU00133 | 11 |
| HU00134 | 11 |
| HU00136 | 13 |
| HU00140 | 20 |
| HU00158 | 11 |
| HU00160 | 13 |
| HU00161 | 6 |
| HU00163 | 12 |
| HU00164 | 10 |
| HU00165 | 5 |
| HU00166 | 9 |
| HU00167 | 16 |
| HU00171 | 9 |
| HU00176 | 17 |
| HU00177 | 7 |
| HU00178 | 15 |
| HU00179 | 20 |
| HU00180 | 9 |
| HU00181 | 11 |
| HU00182 | 12 |
| HU00184 | 6 |
| HU00185 | 10 |
| HU00186 | 12 |
| HU00187 | 7 |
| HU00188 | 13 |
| HU00203 | 7 |
| HU00204 | 13 |
| HU00208 | 14 |
| HU00209 | 14 |
| HU00210 | 15 |
| HU00211 | 16 |
| HU00212 | 16 |
| HU00213 | 16 |
| HU00214 | 32 |
| HU00215 | 10 |
| HU00216 | 14 |
| HU00217 | 8 |
| HU00218 | 12 |
| HU00219 | 11 |
| HU00220 | 10 |
| HU00221 | 11 |
| HU00223 | 10 |
| HU00224 | 12 |
| HU00225 | 6 |
| HU00226 | 11 |
| HU00227 | 6 |
| HU00228 | 14 |
| HU00229 | 10 |
| HU00230 | 5 |
| HU00231 | 14 |
| HU00232 | 13 |
| HU00233 | 3 |
| HU00234 | 7 |
| HU00235 | 5 |
| HU00236 | 5 |
| HU00237 | 5 |
| HU00239 | 11 |
| HU00240 | 2 |
| HU00241 | 14 |
| HU00242 | 14 |
| HU00243 | 14 |
| HU00244 | 14 |
| HU00245 | 4 |
| HU00246 | 5 |
| HU00247 | 5 |
| HU00248 | 3 |
| HU00249 | 12 |
| HU00250 | 8 |
| HU00251 | 8 |
| HU00252 | 7 |
| HU00253 | 7 |
| HU00254 | 7 |
| HU00255 | 7 |
| HU00256 | 15 |
| HU00257 | 10 |
| HU00258 | 8 |
| HU00259 | 10 |
| HU00260 | 6 |
| HU00261 | 10 |
| HU00262 | 8 |
| HU00264 | 10 |
| HU00265 | 14 |
| HU00266 | 3 |
| HU00267 | 8 |
| HU00268 | 13 |
| HU00269 | 9 |
| HU00271 | 8 |
| HU00272 | 11 |
| HU00273 | 8 |
| HU00274 | 17 |
| HU00277 | 1 |
| HU00278 | 11 |
| HU00280 | 2 |
| HU00281 | 2 |
| HU00282 | 2 |
| HU00283 | 8 |
| HU00287 | 10 |
| HU00288 | 8 |
| HU00289 | 11 |
| HU00290 | 6 |
| HU00291 | 7 |
| HU00292 | 8 |
| HU00293 | 11 |
| HU00294 | 14 |
| HU00296 | 6 |
| HU00320 | 13 |
| HU00322 | 13 |
| HU00323 | 12 |
| HU00324 | 13 |
| HU00328 | 7 |
| HU00329 | 13 |
| HU00330 | 13 |
| HU00331 | 13 |
| HU00332 | 13 |
| HU00333 | 3 |
| HU00334 | 10 |
| HU00335 | 13 |
| HU0034 | 8 |
| HU0035 | 9 |
| HU00383 | 13 |
| Total general | 2890 |

Análisis

De acuerdo con las 240 HU consignadas en protocolo de pruebas, se logran revisar el 100%; con relación a los 2891 CA, se revisaron 2890 para un 99.96%.

De la revisión de las HU, se registraron por parte del equipo QA SDS 133 incidencias en la plataforma JIRA, de las cuales, luego de actividades de validación conjunta y depuración diaria entre SDS y ETB, se clasifican en los siguientes grupos, estos grupos corresponden a los estados parametrizados en JIRA, que permiten caracterizar los incidentes creados.

Ilustración 1 Clasificación casos JIRA por estados

De esta gráfica se puede resaltar que, de las 133 incidencias reportadas, quedan 55 pendientes de solución por parte de ETB. De los 41 en estado progreso, 14 son Bugs no bloqueantes confirmados, los 27 restantes está pendientes validación por parte de ETB, al igual que los 14 en estado Suspendido, los cuales dan un total de 41.

Para poderlas revisar y validar por parte de ETB, se requería terminar las pruebas por parte de la SDS para iniciar estas actividades por parte de ellos.

Por lo anterior, es importarte aclarar que, de los casos escalados por el equipo QA de la SDS en la plataforma JIRA, se encuentran pendientes de validación por parte del contratista 41 casos, posterior al proceso de validación por parte del contratista, de estos 41 incidentes pueden generarse nuevos Bugs.

En caso tal de que los anteriores incidentes cuarenta y un (41) se conviertan en Bugs, el porcentaje de Bugs sobre el total de criterios de aceptación se estima incrementará 1.41%, que sumado al 0.48% de los 14 Bugs ya reconocidos por el contratista, llegaría al 1.89%, lo cual en ningún momento sobrepasa el umbral establecido el documento del protocolo de pruebas, el cual tiene un margen de hasta el 10%.

| Estado | Cantidad | Bugs | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerrado | 61 | 0 | 61 |
| En Progreso | 27 | 14 | 41 |
| Registrado | 0 | 0 | 0 |
| Solucionado | 17 | 0 | 17 |
| Suspendido | 14 | 0 | 14 |
| Total | 119 | 14 | 133 |

Tabla 3 Datos Fuentes del Gráfico Anterior

Relación Códigos Caso JIRA Clasificados como Bugs No Bloqueantes Reconocidos por el Contratista (14 inicialmente)

Código JIRA

MDSSISEMF2-11

MDSSISEMF2-12

MDSSISEMF2-25

MDSSISEMF2-36

MDSSISEMF2-38

MDSSISEMF2-54

MDSSISEMF2-55

MDSSISEMF2-56

MDSSISEMF2-64

MDSSISEMF2-68

MDSSISEMF2-71

MDSSISEMF2-73

MDSSISEMF2-74

MDSSISEMF2-97

Con corte al 19 de agosto de 2025, se genera la siguiente tabla que guarda relación con los datos registrados arriba, en referencia a los CA revisados por el equipo QA de la SDS y las incidencias reportadas pendientes de solución por parte de ETB.

| Indicador | Porcentaje |
| --- | --- |
| Total de criterios de aceptación exitosos / el total de criterios de aceptación. | 98,06% |
| Total de criterios de aceptación con bugs no bloqueantes / el total de criterios de aceptación | 1,90% |
| Total de criterios de aceptación con bugs bloqueantes / el total de criterios de aceptación | 0% |

Tabla 4 Indicadores sobre CA definidos en protocolo de pruebas

El segundo indicador con valor de 1,90%, no se aproxima al umbral definido en el documento del protocolo de pruebas del 10%.

- Conclusiones

- Una vez concluidas las pruebas el día 19 de agosto de 2025, no se superan los umbrales de los indicadores definidos en el documento del protocolo de pruebas.

- A razón de que ETB nos notificó el día 13 de agosto de 2025 que tenían una nueva versión de los tableros de control del módulo de BI, y el 14 de agosto de 2025 nos indicó que detuviéramos las pruebas de ese módulo previo al día de finalización (15 de agosto de 2025), se alcanzaron a validar por parte del equipo QA de la SDS 61 de 94 CA que conforman las 8 HU de este módulo, además que requerían hacer un despliegue de los nuevos componentes del módulo de BI posterior al cierre de las pruebas. Por esta aclaración, se hace requerido    ejecutar un set de pruebas exclusivo para el módulo en referencia, el cual debe comprender la verificación de las 8 HU y sus 94 CA.

- Posterior al cierre del ciclo de pruebas, se debe hacer seguimiento a los incidentes cargados desde la interoperabilidad con Premier One, dado que, casi al finalizar las pruebas, ETB realizó un mantenimiento correctivo en la franja de tiempo del 15 de agosto de 2025 hasta el domingo 18 a las 23:59 (Para corregir inconsistencia en la forma de leer los datos desde el Datafeed, con el propósito de garantizar el 100% del cargue), la razón es que se logró detectar que quedaban pendientes de cargue entre 1 a 6 registros en la ejecución del proceso, específicamente el día 13 de agosto de 2025, posterior a los ajustes de ETB solo se hicieron dos (2) mediciones el 19 y 20 de agosto porque se cumplieron los 14 días de la medición alineado al documento del protocolo de pruebas, se adjuntan Ilustraciones (11, 12 y 13) con las tendencias desde diferentes aristas.

Ver análisis de graficas de tendencia desde diferentes aristas: porcentaje de confiabilidad, registros cargados de origen a destino y tiempos de transferencia de registros.

Ilustración 11 Promedio Confiabilidad Cargue, valor promedio de 99.95%

Ilustración 12 Cantidad Registros Cargados a SISEM, al 20 de agosto 28.016

Ilustración 13 Promedio en segundos paso de registros, valor promedio 28.33 sg.

Se concluye que la interoperabilidad no alcanza los umbrales definidos en el protocolo de pruebas, por lo anterior se puede concluir que fueron satisfactorias las verificaciones de las 35 mediciones realizadas las cuales se ejecutaron durante 13 días, con un promedio de 2.69 mediciones por día, de igual forma, el tiempo promedio de transferencia de los registros en unidad de segundos es de 28.33 y no sobre pasa los 70 segundos establecidos en el documento de pruebas.

- El equipo técnico de pruebas SDS, reitera que, si bien la APP superó la mayoría de los CA, indique que, se debe dar prioridad alta en el cronograma en la solución de los incidentes reportados en JIRA referentes a la APP, por la importancia y el valor que le aporta esta a la operación de la DUES y las Subredes Integradas de Servicios de Salud. Ej. de casos relevantes: Direccionamiento a IPS destino, ubicación con exactitud del punto del punto del incidente, ruta sugerida al incidente.

- Se recomienda ejecutar la gestión varios incidentes de forma concurrente o paralela, dado que, uno de los casos ejecutados en campo, se traslaparon los datos de dos bitácoras de incidentes diferentes y paralelos en uno de ellos, esto detectó días después de concluido el ciclo de pruebas, por ello no se logró registrar en la plataforma JIRA.

Incidentes SISEM: CRU-00440897-25 y CRU-00440947-25

- Actualizar el documento “Guía de uso de la APP SISEM” alineado al flujo de SISEM expuesto por ETB, debido a que, en el desarrollo de las pruebas de la APP se identificó que la funcionalidad de esta se basa en flujos de negocio que no están descritos en el documento en referencia, adicionalmente hay funcionalidades que solo la saben los  lo cual originó retrasos en el avance con fluidez de las pruebas por parte del equipo QA SDS, porque no era tan intuitiva la funcionalidad y por ende impactó en los tiempos de ejecución.

- Requerimientos funcionales que requieren solución con prioridad alta para salida a producción

- Terminar validaciones por parte de ETB y dejar operativa la autenticación con el directorio activo de la SDS (AD SDS) desde SISEM, para evitar la doble autenticación.

- Dejar operativa la interoperabilidad con el comprobador de derechos de la SDS, en los módulos SISEM del CORE, se le demostró a ETB que el endpoint desde la SDS está funcional.

- Ajustar la mensajería de correos a cuentas del dominio de la entidad.

- Corregir falla de multisesión, dado que SISEM está permitiendo autenticación paralela en diferentes navegadores y diferentes dispositivos al mismo tiempo, lo cual no es la funcionalidad correcta.

- Caso con fallas relevantes, que por su peso operativo en la DUES requieren solución inmediata o a corto plazo por parte del contratista, se listan algunas dificultades presentadas:

  - Falta de consistencia y confiabilidad de las rutas sugeridas para la llegada de la móvil al incidente, se hizo reporte de primer caso en JIRA con el código MDSSISEMF2-82 HU 00249 CA 3 (Ver Ilustraciones).

Ilustración 2 Caso incidente 71869 usado para la prueba

Ilustración 3 Ruta sugerida inicialmente para llegar al incidente

Ilustración 4 Ruta sugerida posterior a la inicial, con doble oreja y posterior vuelta adicional, se pinta en color la ruta ideal de forma lógica

Ilustración 5 Llegando al incidente recalcula ruta, pinta giros por cuadras alternas lo que demoraría aún más la llegada a la escena

Ilustración 6 Rutas antes de llegar al incidente y nueva ruta sugerida al llegar al incidente, falló la precisión de la geolocalización

  - Falta de consistencia y confiabilidad en la velocidad reportada en la interfaz de SISEM Web, se han detectado diferencias aproximadas de 15 km/h por debajo, con respecto a los datos reales de desplazamiento de la móvil, se hizo reporte de primer caso en JIRA con el código MDSSISEMF2-83 HU 00249 CA 3.

  - No trazo de la ruta sugerida desde el incidente a la IPS direccionada por el médico regulador del CRUE, se hizo reporte de primer caso en JIRA con el código MDSSISEMF2-85.

  - Refresco de notificaciones y cambios de estados de las ambulancias en móvil donde se tenía instalada la APP. Posteriormente llegaron las notificaciones, se visualiza el cambio de estados en SISEM Web, pero en la APP no se reflejan (Ver ilustraciones 7, 8 y 9).

Ilustración 7 No actualiza el estado en la APP, en SISEM Web si lo hace.

De igual forma se asignó un paciente al incidente como se muestra en la ilustración, pero este no se visualizó en la APP SISEM.

Ilustración 8 Asignación de paciente para realizar el registro de HC APH

Ilustración 9 No llegó la notificación para registro HC APH del paciente

Luego de abrir y cerrar la aplicación de forma reiterada (El celular contaba con señal 4G en ese instante), es decir forzando a que refrescara los datos de la APP, en aproximadamente 4 minutos después llegó la notificación para agregar información del paciente en el rol de Auxiliar APH.

  - Inconsistencia en la ubicación del incidente en el mapa, con relación a la ubicación real en donde se atendió el incidente con base en la dirección asignada al incidente desde premier one, caso reportado en JIRA mediante código MDSSISEMF2-82 HU 00249 CA 3.  Evidencias adicionales al caso reportado inicialmente (Ver ilustración 10).

Ilustración 10 Incongruencia entre la ubicación en el mapa vs ubicación real del incidente, superior a 5 minutos en movimiento de la móvil.

De acuerdo con reporte de incidentes de JIRA cargados por ETB en el repositorio compartido (ETB-SDS) el día 20 de agosto de 2025, la SDS extrae la siguiente tabla, en la cual se identifican 51 incidentes es estado progreso y suspendido, estos deben verificarse con ETB porque en las cifras que entregan refieren 41, esto con el propósito de unificar y clarificar los casos reportados.

| CODIGO INCIDENTE | MÓDULO | HU | CRITERIO | DESCRIPCION | INFORMADOR | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDSSISEMF2-133 | APP | HU00217 | 1 | Error al guardar la informacion del registro de paciente en el la aplicación SISEM móvil | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-132 | APP | HU00006 | 3 | Erro en cambar estados | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-131 | APP | HU00271 | 5 | Almacenar información turnos cuando Pre visualizar Novedades para Entrega de Turno | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-129 | APP | HU00224 | 9 | No guarda la informacion anexada y muestra error | migueblink@gmail.com | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-128 | APP | HU00247 | 2 | Consultar inventario Equipos Biomédicos no muestra PDF | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-126 | APP | HU00011 |  | La aplicación SISEM móvil se bloquea | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-125 | APP | HU00236 | 2 | Consultar Preoperacional Auxiliar y/o TAPH | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-124 | APP | HU00015 | 1 | Generar Lista De Chequeo Pre Operacional Médico | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-123 | APP | HU00267 | 3 | Seleccionamos la opción no acepta traslado y aun así pide obligatorio el campo de la firma del medico quien recibe el paciente y del paciente | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-122 | APP | HU00211 | 15 | Parametrizar Código Homologación Insumos y Medicamentos | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-101 | APP | HU00121 | 7 | Error cuando se gestiona y se devulve VEHÍCULOS | John Sosa | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-99 | I-O P1 SISEM | HU00001 | 1 | La fecha y hora de incidente mostrada en la IU SISEM no coincide con fecha hora Premier One | Javier Mejía | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-97 | APP | HU00259 | 7 | No busca el siguiente incidente 00413879 | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-94 | Prestadores | HU00114 | 12 | Novedad envio de correos masivos inactivacion Prestadores e IPS | Andrea Carolina Rojas Lancheros | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-93 | APP - 1.Parametrización | HU00213 | 3 | Grillas de parametricas de la app no cargan con usuario administrador ACROJAS | Andrea Carolina Rojas Lancheros | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-87 | APP - 1.Parametrización | HU 00021 |  | En el HU 00021 Consultar Registro APH y remitir correo se presentan los siguientes incidente | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-86 | Power BI | HU 00199 | 2 | No se visualiza la opción para dirigirse al módulo de reportes | Marlon Leonardo Estupiñán Revelo | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-84 | App Movil\2.HU Ajustadas (Condiciones y Mockups)\4.Preoperacional | HU 00235 | 2 | Se identifica un error al editar el paciente en la IPS para entrega y firma por el médico o enfermo jefe. | JVMAYA | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-83 | App Movil\2.HU Ajustadas (Condiciones y Mockups)\3.General | HU 000249 | 3 | Se identifica que la velocidad mostrada en pantalla no coincide con la velocidad real del movimiento del vehículo, para el caso muestra 0 km/h y la ambulancia se encontraba en desplazamiento. Se validó que tiene un retraso aproximadamente de 2 minutos en | JVMAYA | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-77 | Seguimiento pacientes | HU00256 | 4 | Pendiente validar tipo de documentacion, no contiene el tipo ASI | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-76 | Seguimiento pacientes | HU00256 | 3 | Pendiente validar tipo de documentacion, no contiene el tipo MSI | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-75 | Hospitales | HU 00176 | 17 | Se realiza la validación del criterio de aceptación 17 para la HU00176 y el endpoint expuesto no se identifica | E1Ducuara@saludcapital.gov.co | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-74 | Hospitales | HU00164 | 8 | HU00164 La funcionalidad de cargue masivo no tiene la restricción por perfil | Andrea Carolina Rojas Lancheros | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-73 | Core | HU 00027 | 7 | Solicitar Autorización Carril Transmilenio no guarda con médico regulador | John Sosa | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-72 | INTEROPERABILIDADES | HU00158 | 7 | En los campos a visualizar en el comprobador de derechos, varios campos están inactivos con el mensaje "ESTE CAMPO NO SE ENCUENTRA EN LA INTEROPERABILIDAD" | jmquintana | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-71 | Hospitales | HU00164 | 2 | HU00164 No existe validación de rango de fechas | Andrea Carolina Rojas Lancheros | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-70 | Consulta retencion de camillas | HU00129 | 11 | No realiza la busqueda general de forma correcta | JVMAYA | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-68 | Atención Hospitalaria | HU 00165 | 3 | Al momento de cerrar la funcionalidad "Atención Hospitalaria" habiendo diligenciado información, no muestra el mensaje informativo, indicando "¿Está seguro de cerrar la pestaña? Los cambios realizados serán descartados" | jmquintana | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-65 | Core | HU 00009 | 2 | De los 3 roles solo "TARM", tiene el la opción "Alertar Ips" | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-64 | Otras Paramétricas - Otros recursos APH | HU00052 | 16 | No se valida obligatoriedad en la instancia “Datos generales” | Marlon Leonardo Estupiñán Revelo | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-56 | Core | HU 00007 | 47 | No esta guardando al limpiar información en el campo segundo nombre y apellido | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-55 | Formacion al TH | HU 00173 | 19 | Al realizar un registro de usuario con los mismos nombres de otra persona ya registrada previamente, deberia crear un login de primer letra del primer nombre + primera letra del segundo nombre si existe + el primer apellido + un numero consecutivo, pero e | EFTorres@saludcapital.gov.co | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-54 | Core | HU 00007 | 36 | No cumple con lo descrito en el criterio de aceptacion el cual asicna nacionalidad colombiana con cualquier tipo de documento | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-50 | Otras Paramétricas - Otros recursos APH | HU 00051 |  | Las listas desplegables no se encuentran ordenadas alfabeticamente | Marlon Leonardo Estupiñán Revelo | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-46 | Prestadores | HU 00114 | 22 | Al inactivar ambulancia desde cruce de Reps no se limpian por completo los datos de caracterización del vehículo. | Andrea Carolina Rojas Lancheros | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-44 | Prestadores | HU 00114 | 17 | El sistema no envia copia de correo en las inactivaciones de ambulancias a los roles de Gestor de Información y Administrador del Sistema | Andrea Carolina Rojas Lancheros | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-43 | Prestadores | HU 00114 | 15 | No se adjunta manual modulo de Hospitales - Correo activación IPS | Andrea Carolina Rojas Lancheros | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-42 | Prestadores | HU 00133 | 11 | De acuerdo al criterio, no cumple ya que permite crear duplicados | migueblink@gmail.com | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-40 | OTRas Paramétricas - Parametros generales-Genero | HU 00054 | 9 | No se encuentra la opcion eliminar | JVMAYA | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-39 | OTRas Paramétricas - Parametros generales-Genero | HU 00055 | 9 | No se encuentra la opcion eliminar | JVMAYA | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-38 | Editar Contratos y Convenios | HU 00042 | 5 | El sistema no esta informando la obligatoriedad de los campos, en la seccion de editar Servicios Contratados. | jmquintana | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-37 | Prestadores | HU 00114 |  | Cargue de REPS - No se envian mensajes de creacion / inactivacion a correos de Prestadores | Andrea Carolina Rojas Lancheros | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-36 | Crear Contratos y Convenios | HU 00041 | 6 | El sistema no esta informando la obligatoriedad de los campos, en la seccion de Servicios Contratados. | jmquintana | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-33 | Mapas | HU 00089 | 9 | El filtro de fechas no genera ninguna accion en el mapa, para poder realizar otra accion referente al criterio de aceptacion de la histroria de usauario, con el respectivo rol autorizado para ello. | EFTorres@saludcapital.gov.co | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-29 | Mapas | HU 00089 | 5 | Al realizar el filtro por fecha, grupo y prioridad, no se realiza ninguna acción de indicar bases y tampoco muestra las concentraciones de incidentes en el mapa. | EFTorres@saludcapital.gov.co | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-25 | Prestadores | HU 00127 | 3 | De acuerdo al criterio no muestra la opcion "Limpiar Criterios", muestra opcion "Restaurar" | migueblink@gmail.com | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-22 | Mapas | HU 00060 | 5 | No permite realizar la descarga de datos del paciente, ya que no se genera o no se visualiza esa opción | EFTorres@saludcapital.gov.co | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-21 | Mapas | HU 00060 | 4 | Al dar clic sobre un vehiculo georeferenciado y visualizar los apcientes asociados a esa movil, no se puede dar clic sobre ningun paciente para validar su información. | EFTorres@saludcapital.gov.co | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-14 | Prestadores | HU 00114 | 2 | Resultado de cargue de REPS - prestadores a inactivar no coincide con archivo cargado | Andrea Carolina Rojas Lancheros | SUSPENDIDO |
| MDSSISEMF2-12 | Prestadores\Bases | HU 00122 | 2 | Al realizar la validación se encontró que no se encuentra la lista de seguimiento con las opciones de selección múltiple "pendiente", "Realizado", "Inactivo" se aclara que estoy con el rol Gestor de Transporte. | JVMAYA | EN PROGRESO |
| MDSSISEMF2-11 | Otras Paramétricas - Otros recursos APH | HU 00050 | 5 | La opción Prestador o Base no se esconde al elegir el criterio de busqueda APH | Marlon Leonardo Estupiñán Revelo | EN PROGRESO |

Equipo Técnico

Javier Enrique Mejía Reinoso

Marlon Leonardo Estupiñán Revelo

Andrea Carolina Rojas Lancheros

John Herber Sosa Rodríguez

James Vladimir Maya Donoso

Miguel Angel Gómez Pérez