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ANEXO No. 3 - FICHA TÉCNICA
[bookmark: _Hlk517076221]Las siguientes especificaciones técnicas del bien y/o servicios deberán ser consideradas por el futuro contratista en el presente proceso de mínima cuantía, con el objetivo de llevar a cabo la “ Elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación y socavación en un tramo de 1.500 metros lineales de la quebrada Coburgo, comprendido desde su inicio en la vereda Pekín hasta su desembocadura en la quebrada La Parroquia, en jurisdicción del municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca. 
	A
	ESTUDIO DETALLADO POR AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN UN TRAMO DE 1500 MTS LINEALES DE LA QUEBRADA COBURGO HASTA SU DESEMBOCADURA EN LA QUEBRADA LA PARROQUIA EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ACTIVIDAD
	CANT

	1
	Topografía
	1. Información topográfica detallada del área donde se requiere el estudio incluyendo secciones batimétricas a lo largo del drenaje.
1. Elaboración de plano topográfico con secciones del sector.
	1

	2
	Exploración de campo
	Se propone la ejecución cinco (5) apiques a lo largo del tramo en estudio, a las muestras obtenidas se les realizara sus respectivos ensayos de laboratorio (granulometría, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, clasificaciones al sistema unificado de clasificación, humedad natural,) para determinar las propiedades de los suelos.
	1

	3
	Estudio hidrológico
	1. Delimitación de la cuenca hidrográfica
1. Identificación y mapeo de la cuenca o subcuenca.
1. Determinación de áreas de drenaje, divisorias de agua y características topográficas.
1. Recolección de datos hidrometeorológicos
1. Lluvias: series históricas, intensidad, duración y frecuencia.
1. Temperatura, humedad, viento y radiación solar si se requieren para modelos más detallados.
1. Análisis estadístico de precipitaciones
1. Cálculo de promedios, máximos, mínimos, desviaciones estándar.
1. Ajuste a distribuciones de probabilidad (Gumbel, Log-Pearson III, etc.) para eventos extremos.
1. Determinación de lluvias de diseño (p. ej., lluvia de 10, 25, 50, 100 años de período de retorno).
1. Estimación de escorrentía
1. Métodos como el racional, SCS-CN (Soil Conservation Service Curve Number), regresión regional, o modelos hidrológicos.
1. Cálculo de caudales máximos para distintos períodos de retorno.
	1

	4
	Estudio hidráulico
	1. Determinación del tipo de flujo (permanente/no permanente, laminar/turbulento).
1. Análisis del material del lecho y márgenes (rugosidad: coeficiente de Manning, etc.).
1. Modelación hidráulica
1. Flujo en canales abiertos: uso de ecuaciones de energía o momentum (ej. modelo HEC-RAS).
1. Redes de drenaje o tuberías: modelos como SWMM o cálculos con fórmulas de flujo en presión.
1. Simulación del comportamiento del flujo para diferentes escenarios (caudal de diseño, caudal máximo, etc.).
1. Verificación de capacidades hidráulicas.
	1

	5
	Estudio de amenaza por inundación y socavación
	1. Cumplimiento del decreto 1077 de 2015 con base en el decreto 1807 de 2014.
	1

	6
	Cantidades de obra y presupuesto
	1. Cálculo de cantidades de obra.
1. Especificaciones técnicas.
1. Elaboración de análisis de precios unitarios.
1. Presupuesto de obra.
	1





Cordialmente;

[Firma del Representante Legal]
Nombre del Representante Legal: __________________________
C.C. No. _____________ Expedida en _______________
Nombre de la empresa que representa: _______________
NIT: _____________



Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070 
Código Postal: 252211
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