


ANEXO No. 8
PROPUESTA ECONÓMICA
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	PRESUPUESTO OFICIAL

	VALOR DE LA PROPUESTA
	PLAZO TOTAL
	PLAZO  (3) MESES

	CANT.
	CARGO / OFICIO
	SUELDO Y/O
	TIEMPO DE VINCULACION
	DEDICACION (%)
	 VALOR 

	
	
	JORNAL MENSUAL
	
	
	 PARCIAL ($) 

	-1
	
	-1
	-2
	-3
	(1)*(2)*(3)

	GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
	 
	 
	 
	 

	 
	PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL RESIDENTE

	1
	Director de Consultoría
	$ 7.000.000
	3
	80%
	16.800.000

	2
	Ingeniero Residente de Campo y Estudios 
	$ 4.000.000
	3
	100%
	12.000.000

	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A)
	28.800.000

	FACTOR MULTIPLICADOR = (B)
	2,4

	TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) 
	$ 69.120.000

	GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES

	N°
	TITULO DEL VOLUMEN 
	VOLUMEN
	 VALOR DEL ENTREGABLE 

	
	 Subactividades
	
	

	1
	FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO
	VOLUMEN I
	$ 9.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	2
	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL
	VOLUMEN II
	$ 10.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	3
	ESTUDIO DE SUELOS Y   GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA
	VOLUMEN III
	$ 10.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	4
	ESTUDIO DE HIDROLOGIA PARA INGENIERIA
	VOLUMEN IV
	$ 9.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	5
	ESTUDIOS HIDRAULICOS 
	VOLUMEN V
	$ 14.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría.
	
	

	6
	DISEÑOS ARQUITECTONICOS 
	VOLUMEN VI
	$ 7.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría.
	
	

	7
	ESTUDIO DE REDES ELECTRICAS
	VOLUMEN VI
	$ 8.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	8
	MODELACIONES HIDRAULICAS Y DE CALIDAD 
	VOLUMEN VII
	$ 5.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	9
	ESTUDIO DE RIESGOS
	VOLUMEN VIII
	$ 8.000.000

	
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría
	
	

	10
	COMPONENTE GESTION PREDIAL
	VOLUMEN IX
	$ 6.000.000

	
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría
	
	

	11
	ESTUDIO DE ALTERNATIVAS, CONSIDERACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA MAS VIABLE Y ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN PREDIAL.
	VOLUMEN X
	$ 5.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	12
	ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS
	VOLUMEN XI
	$ 15.000.000

	
	Entrega del volumen aprobado por Interventoría
	
	

	13
	COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 
	VOLUMEN XII
	$ 5.000.000

	
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría
	
	

	14
	EVALUACION SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA
	VOLUMEN XIV
	$ 3.000.000

	
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría
	
	

	15
	ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
	VOLUMEN XV
	$ 5.000.000

	
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría
	
	

	16
	INFORME FINAL EJECUTIVO
	VOLUMEN XVI
	$ 6.000.000

	
	Entrega del volumen final aprobado por Interventoría - incluye EDICIÓN DE INFORMES FINALES DE TODOS LOS VOLÚMENES (INCLUYE IMPRESIÓN, PLOTEO DE PLANCHAS ORIGINAL EN PAPEL DE SEGURIDAD, UNA COPIA EN PAPEL BOND Y DOS COPIAS EN ARCHIVOS MAGNÉTICOS)
	
	

	 
	TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D)
	100,00%
	 
	$ 125.000.000

	GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS 
	 
	 
	 
	 

	CANT.
	CONCEPTO
	Cantidad
	Dedicación
	valor
	 PARCIAL ($) 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	-8
	-9
	-10
	 (8) * (9) * (10) = (11) 

	OTROS COSTOS DIRECTOS
	
	
	
	 

	1
	OFICINA (ARRIENDO) INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS Y ALQUILER DE EQUIPOS
	3
	1
	400.000,00
	1.200.000,00

	 2
	TRANSPORTE INCLUYE CONDUCTOR 
	 
	3
	1.500.000,00
	4.500.000,00

	3
	ADQUISICIÓN DE CARTOGRAFÍA (IMÁGENES DE SATÉLITE Y FOTOGRAMETRÍA AÉREA)
	1
	1
	3.250.000,00
	3.250.000,00

	4
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA 
	1
	1
	5.000.000,00
	5.000.000,00

	5
	EDICIÓN DE INFORMES (SEMANALES, MENSUALES, PRESENTACIONES Y/O EJECUTIVO, INCLUYE ARCHIVOS MAGNÉTICOS)
	1
	1
	3.880.986,00
	3.880.986,00

	6
	ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE APIQUES, PERFORACIONES EN SUELO, PERFORACIONES EN ROCA, LINEAS DE REFRACCION SISMICA, ETC).(ANALISSI DE AGUA, MEDICION DE CAUDAL)
	1
	1
	12.797.353,00
	12.797.353,00

	7
	GESTIONES AMBIENTALES, SOCIALES, ARQUEOLÓGICAS Y PREDIALES (S/COMPROBANTE) (ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN, COMPRA DE DOCUMENTOS, COSTOS DE REUNIONES SOCIALES, PAGO A AUTORIDADES AMBIENTALES, COSTOS DE GESTIONES ARQUEOLÓGICAS, MONITOREO, MUESTREOS AMBIENTALES, ETC.)
	1
	1
	8.445.073
	8.445.073

	8
	GASTOS DE LEGALIZACION 
	 
	 
	 
	18.907.573,95

	 
	ESTAMPILLA ANCIANO (4.0/100)
	%
	252.100.986,00
	0,04
	10.084.039,44

	 
	ESTAMPILLA CULTURA  (1.0/100)
	%
	252.100.986,00
	0,01
	2.521.009,86

	 
	ESTAMPILLA DEPORTE (2.0/100)
	%
	252.100.986,00
	0,03
	6.302.524,65

	TOTAL COSTOS DIRECTOS ( E )
	$ 57.980.986

	VALOR TOTAL BÁSICO ( C )+(D)+ ( E)= (F)
	$ 252.100.986

	IVA = 19% * (F) = (G)
	$ 47.899.187

	COSTO TOTAL = (F) + (G)
	$ 300.000.173




__________________________________
Firma Proponente

Nombre: ____________________________
Nit o C.C. No	         de ____________




