MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asignan? | Tratamiento / Control |  | Impacto después |  |  |  | Plan de Acción |  | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamiento del riesgo | Control | Probabilidad | Impacto | Valoración del | Categoría | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | JURÍDICO | EL PROPONENTE SELECCIONADO TENGA ALGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD SOBREVIVINENTE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. | SE HARÁ EFECTIVA LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y SE CONTINUARA CON EL PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ALCALDIA MINICIPAL DE SOPÓ | ACEPTAR EL RIESGO | CONTAR CON UN PROPONENTE DEL SEGUNDO ORDEN DE ELEGIBILIDAD | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | FIDUCIARIA | SUPERVISION | FRECUENTE |  |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERATIVO | LIMITACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN POR PROBLEMAS DE ACCESO, RESTRICCIONES POR SEGURIDAD Y FACTORES LOGÍSTICOS EN LOS LUGARES DE EJECUCIÓN. | RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | CONSIDERANDO QUE ES UN CASO DE FUERZA MAYOR O FORTUITO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ES NECESARIO GENERAR PLANES DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATISTA . SEGUIR LOS CONDUCTOS REGULARES, Y SOLICITAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN A LA FUERZA PÚBLICA. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA EVENTUALIDAD Y DEL RIESGO | PERMANENTE |  |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERATIVO | RIESGO TECNOLÓGICO: NO FUNCIONEN IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 1)NO CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENTRADA ACORDES A CANTIDAD Y CONDICIONES | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | SUPERVISION | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  |  | 2)DEMORAS EN LOS PROCESOS PROPIOS DEL CONTRATISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL | ALTERACIONES DEL ÓRDEN PÚBLICO. POSIBLE OCURRENCIA DE ACTOS TERRORISTAS, PAROS, HUELGAS Y DEMÁS QUE AFECTEN EL ORDEN PÚBLICO. | IMPEDIMENTO EN EL TRASLADO HACIA LOS LUGARES DONDE SE ENCUENTRA DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INTERVENCIÓN, | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | REDUCCIÓN DE IMPACTO | PLANES DE CONTINGENCIA PARA LAS EVENTUALIDADES DE ESTA NATURALEZA. INFORMACIÓN SOBRE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE TRABAJO A CARGO DEL CONTRATISTA, SOLICITUD DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL PARA SOLUCIÓN DE CONFLICTO A CARGO DE LAS PARTES, ASEGURAMIENTO DE BIENES POR PARTE DEL CONTRATISTA. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO |  |
|  |  |  |  |  |  | PÉRDIDA DE BIENES DEL CONTRATISTA, DAÑOS EN OBRAS DEL PROYECTO CAUSADAS POR DISTURBIOS VIOLENTOS, INTERFERENCIA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERATIVO / ECONÓMICO | ESTIMACIÓN INADECUADA DE LOS COSTOS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA (OCURRE CUANDO LA PROPUESTA | EL PROPONENTE TENDRÁ QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA DEBE REALIZAR EL COSTEO ADECUADO DE SU OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI LOS PRECIOS SON MUY BAJOS PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | REVISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA A PRESENTAR | ÚNICA |  |
|  |  |  |  |  | ECONÓMICA QUE PRESENTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA NO ESTIMA ADECUADAMENTE LOS COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJETO DEL CONTRATO, YA SEA EN LOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO OFICIAL O DE LOS INSUMOS DEL APU, TALES COMO EQUIPOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRANSPORTES Y EL AIU). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO OPORTUNO (EL CONTRATISTA NO MANTIENE A DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO, EL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS IDÓNEO, EN EL MOMENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO). | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS, RECURSOS FÍSICOS: EQUIPOS, ELEMENTOS, PERSONAL, CAMPAMENTOS, INSTALACIONES FÍSICAS, REQUERIDO ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | REVISIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR | ÚNICA |  |
| 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS EFECTIVAS AL PROYECTO. | EL CONTRATISTA DEBRA INCURRIR EN MAYORES COSTOS | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | CONTAR CON EL CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ADECUADO PARA REALIZAR LAS VISITAS. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | FRECUENTE |  |
| 8 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA, NO AUTORIZADAS, POR MATERIALES Y/O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS INADECUADOS, Y/O POR DEFICIENTE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | EL CONTRATISTA DEBERÁ INCURRIR EN MAYORES COSTOS. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | ACEPTAR EL RIESGO | INTERVENTORÍA PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PARA CONTROLAR OBRAS AUTORIZADAS, MATERIALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, AJUSTADOS A LAS OBRAS REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | CONTROL PERMANENTE POR PARTE DEL INTERVENTOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS DEL PROYECTO Y DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  |  | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CORRECTIVOS NECESARIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERATIVO | (CORRUPCION) | 1)NO EJECUCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | LOS INTERESADOS | EVITAR RIESGO | 1) EFECTUAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | LOS INTERESADOS | CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  | INVOLUCRAR INFLUENCIAS REALES O SIMULARES, PARA RECIBIR, HACER O PROMETER PARA UN TERCERO DINERO O DADIVA CON EL FIN DE OBTENER CUALQUIER BENEFICIO. | 2)NO SELECCIÓN OBJETIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)INICIO DE INVESTIGACIONES FISCALES, PENALES, DE COMPETENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERATIVO (CORRUPCIÓN) | RECIBIR DINERO U OTRA UTILIDAD O PROMESA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. | 1) FRAUDE INTERNO Y/O EXTERNO 2)EXTRACCIÓN DE RECURSOS DE MANERA ILEGITIMA. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | LOS INTERESADOS | EVITAR RIESGO | 1) EFECTUAR EL ESTRICTO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | FIDUCIARIA | CÓDIGO DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  |  | 3)PERDIDA DE CONFIANZA. |  |  |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS, CÓDIGOS DE ÉTICA, ESTATUTOS ANTICORRUPCIÓN Y PRINCIPIOS DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4)SELECCIÓN DE UN CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | VARIACIÓN DEL PESO RESPECTO A OTRAS MONEDAS, SOBREPASANDO LAS PROYECCIONES Y/O FLUCTUACIÓN DE PRECIOS EN EL COSTO DE INSUMOS, EQUIPOS, TARIFAS, JORNALES, MATERIALES, ASESORIAS, HONORARIOS, ETC., QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | EL PROPONENTE TENDRÁ QUE INCURRIR EN MAYORES COSTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LA ADQUISICIÓN ANTICIPADA DE LOS INSUMOS O EQUIPOS QUE PUEDAN TENER AFECTACIÓN POR LA VARIACIÓN DEL PESO RESPECTO A OTRAS MONEDAS. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, INTERVENTORÍA | ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTDE LOS PRECIOS | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EL CONTRATISTA Y/O PROPONENTE DEBE RECOPILAR DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE PRECIOS, DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE REQUIERE ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SITUACIONES QUE PUEDAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | LA INTERVENTORÍA DEBE EFECTUAR SEGUIMIENTO CONTINUO A TRAVÉS DE SUS ESPECIALISTAS, AL AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIÓN Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE MANERA QUE LOS CAMBIOS QUE SE REQUIERAN IMPACTEN LO MENOS POSIBLE AL PROYECTO. | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  |  | VARIACIÓN DE ALGUNAS OBRAS DEL CONTRATO Y POR ENDE DE CANTIDADES DE OBRA. NECESIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS Y/O INTERVENCIONES. |  |  |  |  |  |  | REALIZAR UNA INTERVENTORÍA ADECUADA DURANTE LA ETAPA DE AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O UNIFICACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EVITAR CAMBIOS QUE IMPACTEN NEGATIVAMENTE EL PROYECTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REALIZAR LAS CONSULTAS PERTINENTES Y OPORTUNAS CUANDO SE ENCUENTREN DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS EN LOS DISEÑOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | INTERFERENCIA DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES, QUE PUEDAN INTERFERIR CON EL PROYECTO, AFECTANDO EN NORMAL DESARROLLO DE LAS OBRAS. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | DURANTE LA FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS SE DEBE SOLICITAR A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE SERVICIOS PÚBLICOS INFORMAR CON EL MAYOR DETALLE POSIBLE SOBRE LA EXISTENCIA DE REDES DE SERVICIOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON EL PROYECTO. EN CASO DE DETECCIÓN DE UNA RED NO REFERENCIADA, GESTIONAR DE INMEDIATO LO PERTINENTE CON LA EMPRESA DE SERVICIOS, PARA LA MENOR AFECTACIÓN AL PROYECTO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | SUPERVISIÓN | FRECUENTE |  |
| 14 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | INESTABILIDAD GEOLÓGICA, GEOTÉCNICA, HIDROGEOLÓGICA. EL RIESGO PUEDE SURGIR EN TALUDES, EN EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, EFECTOS DE EROSIÓN DE MÁRGENES DE LOS RÍOS, LOS CUALES PUEDEN REQUERIR DE TRATAMIENTO ESPECIAL DE REFUERZO, SOPORTE, DRENAJES, TRATAMIENTO DE TALUDES, CONTENCIONES Y/O DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR ESTABILIDAD A SITIOS Y OBRAS. PUEDEN ESTAR ASOCIADOS CON MAYORES INVERSIONES, MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y MAYORES PLAZOS. EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA ASUMIRÁ LOS RIESGOS GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO E HIDROGEOLÓGICOS IDENTIFICADOS, Y LOS QUE DEBIÓ IDENTIFICAR EN EL AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LOS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE ASUME EL RIESGO POR CONCEPTO DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA QUE SEAN NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. AUMENTO DE COSTOS POR NECESIDAD DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | REDUCCIÓN DE IMPACTO | MONITOREO DEL CORREDOR VIAL POR PARTE DE ESPECIALISTAS EN GEOTECNIA PARA RECOMENDAR MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Ó DE MITIGACIÓN DE LAS INESTABILIDADES OBSERVADAS. ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PERTINENTES CON ESTE FIN, CONTEMPLANDO DE SER NECESARIO LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS RESPECTIVOS. EN LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN, ATENCIÓN INMEDIATA DE LAS MISMAS DANDO PRIORIDAD A LAS OBRAS DE TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; RECOMENDACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA SOLUCIÓN DEFINITIVA, PROVISIONAL Ó DE MITIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN. EN TODOS LOS CASOS, ADOPTAR LAS MEDIDAS CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR, EN CUANTO A MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y PLAZOS SI FUERE NECESARIO. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA / INTERVENTORÍA | SEGUIMIENTO A PLANES DE CONTINGENCIA. VISITAS Y RECOMENDACIONES DE ESPECIALISTAS | DURANTE LA REVISIÓN Y DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PERMANENTE DURANTE LA EJECUCIÓN |  |
| 15 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO / SOCIAL | OCUPACIÓN DEL CORREDOR VIAL Y ZONAS DE AFECTACIÓN DEL TRAZADO VIAL POR TERCEROS, LO CUAL IMPLICA UNA GESTIÓN PREDIAL INICIAR UN PROCESO DE EXPROPIACIÓN Y/O MAYOR ADQUISICIÓN PREDIAL POR CAMBIOS REQUERIDOS JUSTIFICADOS TÉCNICAMENTE. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, QUE IMPLICA RETRASO EN LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SITUACIONES O CAMBIOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO QUE PUEDAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS Y LA ENTREGA FINAL DE LAS OBRAS. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | PUEDE DEMORAR LA EJECUCIÓN, EN CUANTO DEPENDE DE TERCEROS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | SUPERVISIÓN | FRECUENTE |  |
| 16 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | SALIDA DEL MERCADO DE INSUMOS O MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO. | IMPACTO NEGATIVO EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | EL CONTRATISTA Y/O PROPONENTE DEBE RECOPILAR DATOS ESTADÍSTICOS A PARTIR DE LAS FUENTES OFICIALES DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ASÍ COMO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI EL INSUMO ES MATERIA PRIMA BÁSICA, PUEDE AFECTARLA, MIENTRAS SE ACUERDA SOLUCIÓN ALTERNA. | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, INTERVENTORÍA | ATENCIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN EL MERCADO. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL | FRECUENTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO. |  |  |
| 17 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | ACCIDENTALIDAD: SE REFIERE A LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA DEFICIENTE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN OBRA, FALTA O DEFICIENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE APROXIMACIÓN E ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE RADIO PARA CIERRES PARCIALES, TEMPORALES Y DEMÁS SEÑALIZACIÓN NECESARIA, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE SEÑALIZACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS OPERARIOS Y TRABAJADORES ,ETC., POR PARTE DEL CONTRATISTA. | IMPACTO NEGATIVO EN EL PROYECTO POR LA PROBABLE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE USUARIOS DE LA VIA Y TRABAJADORES DE LA OBRA, INCONFORMIDAD CON LA OBRA POR PARTE DE LA COMUNIDAD. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | EL INTERVENTOR DEBE EXIGIR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRAS, Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, VERIFICAR PERMANENTEMENTE SU IMPLEMENTACIÓN, RECURRIR A MEDIDAS SANCIONATORIAS CONTRACTUALES DE SER NECESARIO. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN VISITAS TÉCNICAS. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | INSPECCIONES DIARIAS DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. | FRECUENTE |  |
| 20 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | MODIFICACIÓN Y/O CAMBIOS DE UBICACIÓN EN LAS FUENTES DE MATERIALES PRESENTADAS Y/O PROPUESTAS Y/O PROYECTADAS POR EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. HACE REFERENCIA AL RIESGO TÉCNICO, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y/O SOCIAL, EN CUANTO A CALIDAD Y CANTIDAD DEL MATERIAL, EXPLOTACIÓN Y SU DISTANCIA DE ACARREO. LE CORRESPONDE AL INTERESADO O PROPONENTE VERIFICAR EN LA REGIÓN DEL PROYECTO LAS FUENTES DE MATERIALES A EMPLEAR, PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA ACORDE CON LAS OBRAS A EJECUTAR. | IMPACTO ECONÓMICO AL CONTRATISTA | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | PLANEACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO EN LA FASE DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | EN EMERGENCIAS DE GRAN MAGNITUD PUEDE AFECTARSE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | SUPERVISIÓN | DURANTE LA ETAPA DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |
| 21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | GESTIÓN AMBIENTAL: DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS AMBIENTALES POR DEMORA Y/O INADECUADA PRESENTACIÓN DE SOPORTES Y ESTUDIOS. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR A LA GESTIÓN DOCUMENTADA DEL CONTRATISTA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. | FRECUENTE |  |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | PASIVOS AMBIENTALES: PASIVOS AMBIENTALES GENERADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL. | IMPACTO NEGATIVO POR EFECTOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 1 | 2 | 3 | RIESGO MEDIO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, PARA EVITAR QUE SE GENEREN PASIVOS AMBIENTALES POR ESTA CAUSA, ACOMPAÑAMIENTO DE ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO CUANDO SEA NECESARIO. UNA VEZ CAUSADOS, EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LOS MISMOS IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS SANCIONATORIOS PARA CONMINAR SU CUMPLIMIENTO O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA Y SUS RESULTADOS, POR PARTE DE ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL INTERVENTOR. COMITÉS TÉCNICOS, SEGUIMIENTO A INFORMES AMBIENTALES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL, REQUERIMIENTOS ESCRITOS- RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. | FRECUENTE |  |
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | AMBIENTAL: RIESGOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL, DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES, TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS, OBLIGACIONES DE MITIGACIÓN, TAREAS DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO. TAMBIÉN RIESGOS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O ECOLÓGICAS EXIGIDAS, Y DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMO LA EXPLOTACIÓN MINERA, OCUPACIÓN DE CAUCES E INTERVENCIONES FORESTALES SIN LOS DEBIDOS PERMISOS DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES. | GENERA INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL QUE PUEDE AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y OCASIONA SANCIONES DE LAS ENTIDADES AMBIENTALES COMPETENTES. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | EVITAR RIESGO | APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y EXIGENCIA DE LA LICENCIA Y/O PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES AMBIENTALES AL CONTRATISTA. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LOS MISMOS. DE SER NECESARIO LLEVAR A CABO PROCESOS SANCIONATORIOS PARA CONMINAR SU CUMPLIMIENTO O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA. VISITAS E INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO. INFORMES DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL. REQUERIMIENTOS ESCRITOS. RETROALIMENTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO. | FRECUENTE |  |