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ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución del convenio.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar la ejecución del contrato.


Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	














11
1
	Especifico
	Interno
	contractual
	operacional
	Riesgo: Fallas en la oportunidad de la prestación de los servicios o perdida de recurso

Causa: La no entrega de los equipos o de las cantidades mínimas de insumos requeridos, entrega de información incompleta para el desarrollo de las actividades contractuales por parte de los responsables del
Municipio.
	· Retraso en ejecución del contrato
· Mala
prestación del servicio
Incumplimiento o del contrato
	3
	4
	7
	
Alto
	
contratante
	
evitar el riesgo
	3
	4
	7
	
Alto
	














Si
	Secretaria de Planeación y Obras Publicas / Contratista









	A la terminación de la ejecución del contrato
	Mediante la realización de comités de obra 
	Quincenal

	







2
2
	Especifico
	Interno
	contractual
	operacional
	Riesgo: Incumplimiento de la obligación y/o actividades surgidas del contrato por parte del contratista
Causa:   No    prestación    del
servicio dentro de los términos las condiciones establecidas
	retraso en el desarrollo de las actividades

Imposición de sanciones legales y terminación del
contrato.
	3
	2
	5
	
Medio
	
Contratista/contr atante
	
Control riesgo
	3
	2
	5
	
Medio
	







Si
	Secretaria de Planeación y Obras Publicas
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Mediante la realización de comités de obra 
	Quincenal

	








3
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Riesgo:	Desequilibrio Económico

Causa: Cambios posteriores en la normatividad, variaciones técnicas u operativas imprevisibles
	· Errores
aplicación de normas
· Sanciones Disciplinarias y legales
· Cambio en las especificaciones del contrato
· Encarecimien to de las variables que componen el valor del
contrato
	Probable
	4
	4
	
Alto
	
Contratista
	
Asumir el riesgo
	Probable
	4
	4
	
Alto
	









Si
	Secretaria de Planeación y Obras Publicas o Contratista

	A la terminación de la ejecución del contrato
	Mediante la realización de comités de obra 
	Quincenal

	
}













4
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Tecnológico
	
Riesgo: Pérdida de información, uso indebido de aquella a la que tenga acceso, que conozca en desarrollo del contrato o que se encuentre amparada con reserva legal.

Causa: No realizar copias de Seguridad del desarrollo de las actividades no se Tiene Backup o divulgación de información personal, institucional o con reserva
	· Retraso en las actividades, pérdida de tiempo y recursos
· Imposibilidad de presentar información oportuna y verás
· Incapacidad para consolidar informes y resúmenes estadísticos
· Imposición de sanciones disciplinarias y terminación del
contrato.
	improbable
	4
	6
	
Alto
	
Contratista
	
Control riesgo
	improbable
	4
	6
	
Alto
	














No
	Secretaria de Planeación y Obras Publicas / Contratista

	A la terminación de la ejecución del contrato
	Seguimiento mediante visitas y solicitudes de documentación requerida
	Cuando se presente el evento

	











5
5
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Riesgo: Accidente de trabajo

Causa: Condiciones inseguras hechos Fortuitos, omisión del cumplimiento de las normas del SG-SST
	· Retraso en el desarrollo de las actividades
Trastornó emocional en el personal
	posible
	2
	4
	
bajo
	
Contratista
	
Transferir el riego
	posible
	2
	4
	
bajo
	












No
	Contratista 
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Mediante la realización de comités de obra 
	quincenal

	















6
6
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo:	Retrasos	o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.
Causa: Fallas en los equipos, implementados suministrados o bases de datos.
Falta de eficiencia y eficacia del contratista
Situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito.
	· Afectación de
· la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones	y actividades pactadas en el contrato.
	3
	4
	7
	
Alto
	
Contratista
	
Control riesgo
	3
	4
	7
	
Alto
	

















No
	Contratista 
	A la terminación de la ejecución del contrato
	Mediante la realización de comités de obra y solicitudes de información mediante oficios
	Cuando se presente el evento 

	












7
	Específico
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	

Suspensión de actividades por paros, huelgas, manifestaciones sociales o alteraciones del orden público
	· Retraso en la ejecución de las actividades y la entrega de resultados.
· Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual dentro del plazo y las condiciones
· establecida
	Posible
	3
	3
	
Alto
	
Municipio / Contratista
	
Asumir el riesgo
	Posible
	3
	3
	
Alto
	












Si
	Secretaria de Planeación y Obras Publicas o Contratista

	A la terminación de la ejecución del contrato
	Mediante la realización de comités de obra y solicitudes de información mediante oficios
	Cuando se presente el evento 





[image: ]
image1.png
Alcaldia de | BEANEACION
Filadelfia |Y OBRAS
Departamento de cadas | PUBLICAS





image2.png
Calle 6 No. 6-08

Codigo postal: 171020 0 ox

Filadelfia, Caldas www.filadelfia-caldas.gov.co
planeacion@filadelfia-caldas.gov.co




