FORMATO 6

Relación De Precios

Propuesta Económica
CUADRO A
Propuesta General 

	1. COSTOS DE PERSONAL

	ÍTEM
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDICACION (%)
	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR UNITARIO
	FACTOR PRESTACIONAL
	VALOR TOTAL

	Mano de Obra Calificada

	Coordinador: Líder del proceso de Ordenación Forestal
	1
	honorario/mes
	100%
	6
	 
	1.58
	 $                            

	Forestal Líder Inventario Forestal
	1
	honorario/mes
	100%
	5
	 
	1.58
	 $                               

	Biólogo Líder  Inventario de fauna
	1
	honorario/mes
	100%
	4
	 
	1.58
	 $                               

	forestal para Inventario Forestal 
	1
	honorario/mes
	100%
	4
	 
	1.58
	 $                               

	Técnólogos  Inventario Forestal
	2
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.58
	 $                               

	Biologos para Inventario de Fauna
	5
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.58
	 $                               

	Profesional en ciencias sociales
	1
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.58
	 $                               

	Profesional en Derecho
	1
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.58
	 $                               

	Subtotal Mano de Obra calificada
	 $                            

	Mano de Obra no calificada

	Gestores de campo muestreos de flora,  (bachilleres)
	2
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.71
	 $                             

	Gestores de campo muestreos de fauna (bachilleres)
	2
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.71
	 $                              

	Promotor social
	1
	honorario/mes
	100%
	3
	 
	1.71
	 $                            

	Subtotal Mano de Obra no Calificada
	 $                             

	SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)
	 $                             

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. COSTOS DIRECTOS

	ÍTEM
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO
	 

	ALCANCE 1
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiales e insumos muestreos de campo
	Global
	1
	 
	 $                               

	Logística para inventarios flora 1 Brigada de 3 personas c/u (gastos de viaje, instalación de campamentos, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, otros)
	Global
	1
	 
	 $                               

	Logística para inventarios fauna 1 Brigada de 4 personas c/u(gastos de viaje, instalación de campamentos, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, otros)
	Global
	1
	 
	 $                               

	Logística para levantamiento de información socioeconómica
	Global
	1
	 
	 $                               

	Imagen Institucional
	kit
	17
	 
	 $                               

	Total Alcance 1
	 $                               

	ALCANCE 2
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiales e insumos
	Global
	0.5
	 
	 $                               

	Secado y procesamiento de muestras botánicas
	muestra
	2,500
	 
	 $                               

	Identificación de muestras botánicas
	muestra
	700
	 
	 $                               

	Total Alcance 2
	 $                               

	ALCANCE 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiales e insumos
	Global
	0.25
	 
	 $                               

	Gastos de viaje levantamiento de información legal
	Global
	1
	 
	 $                               

	Total Alcance 3
	 $                               
	
	
	 $                               

	ALCANCE 4
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiales e insumos
	Global
	0.25
	 
	 $                               

	Encuentros subregionales de socialización con actores estratégicos
	Encuentros
	6
	 
	 $                               

	Total Alcance 4
	 $                               

	ALCANCE 5
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiales e insumos
	Global
	1
	 
	 $                               

	 
	 
	 
	 
	 $                               

	Total Alcance 5 
	 $                               

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
	 $                               

	SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos)
	 $                               

	AU
	15%
	 $                               

	Subtotal antes de IVA
	 $                               

	IVA 
	19%
	 $                               

	TOTAL  CON IVA INCLUIDO
	 $                              


CUADRO B 
En el siguiente cuadro se deben costear los alcances en que consiste el objeto contractual, de tal forma que el subtotal antes del IVA del cuadro A, coincida con la suma de los subtotales de los presentes cuadros antes del IVA.

	NOMBRE DEL COSTO DIRECTO
	ALCANCE 1: Desarrollar la fase de Trabajo de Campo para la formulación del plan general de ordenación forestal de Corantioquia

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	Dedicación
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ($)
	VALOR TOTAL ($)

	MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	Coordinador
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Ing. Forestal líder del proceso de ordenación forestal
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Biólogo líder Inventario de fauna
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Ing. Forestal para Inventario Forestal 
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Tecnólogo  Inventario Forestal
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Tecnólogo  Inventario Forestal
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Biólogo para Inventario de Fauna
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Biólogo para Inventario de Fauna
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Biólogo para Inventario de Fauna
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Biólogo para Inventario de Fauna
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Biólogo para Inventario de Fauna
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Abogado
	honorario/mes
	100%
	                  2 
	 
	

	Profesional de las ciencias sociales
	honorario/mes
	100%
	                  2 
	 
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA  CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	

	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	

	Auxiliar de campo muestreo de flora (Bachiller)
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Auxiliar de campo muestreo de flora (Bachiller)
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Auxiliar de campo muestreo de fauna (Bachiller)
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Auxiliar de campo muestreo de fauna (Bachiller)
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	Promotor social
	honorario/mes
	100%
	                  3 
	 
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	

	Alquiler de Equipos (computo, ajustes de cartografía y procesamiento de información)
	alquiler mes
	 
	5 
	 
	

	Redes de niebla (para quirópteros)
	unidad
	 
	12 
	 
	

	Guantes de carnasa para manipulación de fauna
	par
	 
	4 
	 
	

	Cámaras trampa (las suministra la Corporación)
	unidad
	 
	20 
	 
	

	Alquiler de equipos para inventarios Forestales
	Global
	 
	1
	 
	

	Alquiler de equipos para muestreos de Fauna
	Global
	 
	1
	 
	

	Insumos para muestreos de flora 
	Global
	 
	1
	 
	

	Insumos para muestreos de fauna 
	global
	 
	1
	 
	

	SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	

	OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	

	Logística para inventarios flora 1 Brigada de 3 personas c/u (gastos de viaje, instalación de campamentos, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, otros)
	global
	 
	1
	 
	

	Logística para inventarios fauna 1 Brigada de 4 personas c/u(gastos de viaje, instalación de campamentos, gastos de alimentación, gastos de hospedaje, otros)
	Global
	 
	1
	 
	

	Logística para levantamiento de información socioeconómica
	Golbal
	 
	1
	 
	

	Indumentaria con imagen institucional para profesionales proyecto (Chaleco)
	 Unidad 
	 
	12
	 
	

	Camiseta
	 unidad 
	 
	17
	 
	

	Indumentaria con imagen institucional para profesionales proyecto (Pava)
	 Unidad 
	 
	17
	 
	

	Indumentaria con imagen institucional para profesionales proyecto (Carnet)
	 Unidad 
	 
	17
	 
	

	SUBTOTAL OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	

	Subtotal Costos Directos
	 
	 
	 
	 
	

	TOTAL (Costos Personal + Costos Directos)
	


	NOMBRE DEL COSTO DIRECTO
	ALCANCE 2: Desarrollar la fase de sistematización de información primaria  para la formulación del plan general de ordenación forestal de Corantioquia.

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDICACIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ($)
	VALOR TOTAL ($)

	MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	Coordinador
	honorario/mes
	100%
	1.00
	 
	 

	Ing. Forestal líder del proceso de ordenación forestal
	honorario/mes
	100%
	1.00
	 
	 

	Biólogo líder Inventario de fauna
	honorario/mes
	100%
	0.50
	 
	 

	Ing. Forestal inventarios de flora
	honorario/mes
	100%
	1.00
	 
	 

	Abogado
	honorario/mes
	100%
	0.50
	 
	 

	Profesional de las ciencias sociales
	honorario/mes
	100%
	0.50
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Alquiler de Equipos (computo, ajustes de cartografía y procesamiento de información)
	alquiler mes
	 
	0.50 
	 
	 

	SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Secado y procesamiento de muestras botánicas
	Muestra
	 
	2,500
	 
	 

	Identificación de muestras botánicas
	Muestra
	 
	700
	 
	 

	SUBTOTAL OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Subtotal Costos Directos
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (Costos Personal + Costos Directos) 
	 


	NOMBRE DEL COSTO DIRECTO
	ALCANCE 3: Definición del Régimen de Ordenación Forestal

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDICACIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ($)
	VALOR TOTAL ($)

	MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	Coordinador
	honorario/mes
	100%
	             1.00 
	 
	 

	Forestal líder del proceso de ordenación forestal
	honorario/mes
	100%
	             0.50 
	 
	 

	Biólogo líder Inventario de fauna
	honorario/mes
	100%
	             0.50 
	 
	 

	Abogado
	honorario/mes
	100%
	             0.25 
	 
	 

	Profesional de las ciencias sociales
	honorario/mes
	100%
	             0.25 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Alquiler de Equipos (computo, ajustes de cartografía y procesamiento de información)
	alquiler mes
	 
	0.25 
	 
	 

	SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Gastos de viaje levantamiento de información legal
	global
	 
	1
	 
	 

	SUBTOTAL OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Subtotal Costos Directos
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (Costos Personal + Costos Directos) 
	 


	NOMBRE DEL COSTO DIRECTO
	ALCANCE 4: Elaborar la versión preliminar del PGOF, y ajustes a partir de los resultados de la socialización.

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDICACIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ($)
	VALOR TOTAL ($)

	MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	Coordinador
	honorario/mes
	100%
	             0.50 
	 
	 

	Forestal líder del proceso de ordenación forestal
	honorario/mes
	100%
	             0.25 
	 
	 

	Abogado
	honorario/mes
	100%
	             0.25 
	 
	 

	Profesional Social
	honorario/mes
	100%
	0.25
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Alquiler de Equipos (computo, ajustes de cartografía y procesamiento de información)
	alquiler mes
	 
	0.25 
	 
	 

	SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Encuentros subregionales de socialización con actores estratégicos
	Encuentros
	
	6
	 
	 

	SUBTOTAL OTROS GASTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Subtotal Costos Directos
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (Costos Personal + Costos Directos) 
	 


	NOMBRE DEL COSTO DIRECTO
	ALCANCE 5: Elaboración de la versión final del POF.

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDICACIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ($)
	VALOR TOTAL ($)

	MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	Coordinador
	honorario/mes
	100%
	             0.50 
	 
	 

	Forestal líder del proceso de ordenación forestal
	honorario/mes
	100%
	             0.25 
	 
	 

	SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA
	 
	 
	 
	 
	 

	MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Alquiler de Equipos (computo, ajustes de cartografía y procesamiento de información)
	alquiler mes
	 
	1 
	 
	 

	Papelería y cartografía.  Impresión de mapas finales y otros impresos de socialización del POF
	kit
	 
	1 
	 
	 

	SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS
	 
	 
	 
	 
	 

	Subtotal Costos Directos
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL (Costos Personal + Costos Directos)
	 


Estos formatos son inmodificables.
Notas:

· Los valores que se asignen en valores unitarios deberán sostenerse y demostrar su cumplimiento durante la ejecución del contrato.

· Se habla de “AU” porque la Corporación no paga Imprevistos.

Los cuadros A, y B deben ser diligenciados conjuntamente y en las condiciones expuestas, so pena de rechazo.

Para la evaluación económica de las propuestas, la entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto las correcciones de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente  la entidad, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial.
FIRMA AUTORIZADO_______________________

FECHA____________________________________

