Fecha de elaboración: 28 de julio de 2025 (actualización y definición)

# INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Mantenimiento y soporte de la maquinaria prioritaria para la conservación y funcionabilidad ecosistémica CAR Cundinamarca. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR FORMULACION |  |  |  |  |  |
| TIPO DE PROYECTO |  |  | Interno | AÑO FORMULACIÓN | 2025 |
| RESPONSABLE |  |  | Dirección de Infraestructura Ambiental | AÑO FINAL EJECUCIÓN | 2027 |
| UBICACIÓN |  |  | Jurisdicción CAR | DURACIÓN | Meses |
| INCORPORACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Línea estratégica 1: Gestión del recurso hídrico, la biodiversidad y servicios ecosistémicos. |  |  |  |  |
| PROGRAMA PGAR | Programas 1: Gestión integral del recurso hídrico. Programa 2: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. |  |  |  |  |
| META ESTRATÉGICA INDICADOR | Cuencas hidrográficas de segundo orden con acciones para el mejoramiento de la capacidad hidráulica en sectores priorizados, mediante criterios hidrogeomorfológicos ecosistémicos. Áreas estratégicas no SINAP priorizadas con acciones implementadas de restauración conservación con monitoreo. |  |  |  |  |
| PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PAC | Programa 8. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo sostenible. |  |  |  |  |
| PROYECTO PAC | 18. Gestión institucional e interinstitucional |  |  |  |  |
| OBJETIVO PAC | 18.6 Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la Car para la ejecución de sus actividades misionales. 18.9 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PAC | Operación y mantenimiento de la maquinaria. Suministro de combustible para la maquinaria. |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN POMCA |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL POMCA |  | N/A |  |  |  |
| PROGRAMA DEL POMCA |  | N/A |  |  |  |
| PROYECTO |  | N/A |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  | N/A |  |  |  |
| META |  | N/A |  |  |  |
| SUBMETA |  | N/A |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO NACIONAL |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Conservación de la naturaleza y su restauración |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSFORMACIÓN | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática |  |  |  |  |
| PILAR | Lograr un proceso que lleve a la revitalización de la naturaleza con inclusión social, que incluye tanto las intervenciones de conservación, manejo sostenible y restauración, como el freno a la deforestación y la transformación de otros ecosistemas. |  |  |  |  |
| CATALIZADOR | Programa de conservación de la naturaleza y su restauración |  |  |  |  |
| COMPONENTE | Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - CUNDINAMARCA |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Bienestar Verde |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Conservación |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL - BOYACÁ |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Tierra verde y biodiversa |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Por la naturaleza viva y sostenible |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

| RESUMEN POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| PA – POBLACIÓN AFECTADA | 3.497.825* |
| PO – POBLACIÓN OBJETIVO | 3.497.825* |
| CANT. MUNIC. AFECTADOS | 104* |
| CANT. MUNIC. OBJETIVO | 104* |
| % IMPACTO (PO/PA*100) | 100% |

| DETALLE POBLACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN GENERAL | POBLACIÓN AFECTADA | POBLACIÓN OBJETIVO |
| REGIÓN | 3.497.825 | 3.497.825 |
| DEPARTAMENTO | 3.497.825 | 3.497.825 |
| MUNICIPIO | 3.497.825 | 3.497.825 |
| RESGUARDO | N/A | N/A |
| CENTRO POBLADO | N/A | N/A |
| LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) | N/A | N/A |

*Datos Población CAR 2024

| CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO | TOTAL |
| EDAD | 0 – 14 años | 735.840* |
|  | 15 – 19 años | 262.192* |
|  | 20 – 59 años | 1.985.354* |
|  | Mayor de 60 años | 514.407* |
|  | Total por edad | 3.497.825 |
| GÉNERO | Masculino | 1.722.895* |
|  | Femenino | 1.774.930* |
|  | Total por género | 3.497.825* |
| POBLACIÓN VULNERABLE | Discapacitados | 31.000* |
|  | Víctimas | 27.972* |
|  | Desplazados | 56.372* |
| GRUPOS ETNICOS | Indígenas | N/A |
|  | Afrocolombianos | N/A |
|  | ROOM | N/A |

*Datos Población CAR 2024

# IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, se realiza la identificación y descripción del problema:

## Problema Central:

Gráfico 1. Árbol de Problemas

## Descripción del Problema:

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR cuenta con 5 ecosistemas los cuales son: Bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, humedales, bosque alto andino y los páramos, estos ecosistemas suministran de una gran variedad de flora y fauna en sus más de 18.800 Km2 que lo conforman.

El Bosque Seco Tropical ubicado en las provincias de Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Centro, Tequendama y Alto Magdalena alberga aves, mamíferos, reptiles, anfibios, mariposas entre otras especies, las cuales cuentan un alto riesgo de deterioro de su hábitat por las actividades antrópicas de hombre, por la producción agrícola y la ganadería extensiva (sobrepastoreo). Por otra parte, se ve la necesidad de regular y controlar los caudales de los afluentes hídricos que tributan sus aguas al río magdalena.

El Bosque Húmedo Tropical ubicado en las provincias de Bajo Magdalena y Rionegro cuenta con una ventaja competitiva que es un río en el cielo, suministrado por la niebla que se forma en la madrugada a sus 1.600 msnm, dado por el aire húmedo que se levanta de la tierra y las corrientes frías que cruzan por sus árboles de 40 m de altura que compone este ecosistema. Estos paisajes son presentativos de la cuenca del río negro que han contado con un deterioro por las actividades humanas, las cuales consisten en la deforestación por la expansión de la frontera agrícola, la degradación de los suelos y la contaminación de los afluentes hídricos.

Los humedales es un ecosistema que hace presencia en gran parte del territorio CAR, los cuales se encuentran en las provincias de Gualivá, Magdalena Centro, Tequendama, Alto Magdalena, Sumapaz, Bajo Magdalena, Rionegro, Ubaté, Almeidas y Guatavita, Sabana Centro, Sabana Occidente, Bogotá, La Calera, Soacha y Occidente de Boyacá, en la jurisdicción se tienen identificados 10.043 humedales dentro de estos existen una gran variedad de fauna y flora, es un ecosistema que se encuentra con un alto nivel de amenaza, dado a que las actividades humanas han generado la propagación de vegetación invasora, lo que ha generado la degradación del hábitat, de mamíferos, reptiles, anfibios, aves endémicas y aves migratorias, así como la reducción de peces nativos por la alta tasa de reproducción de peces introducidos, que ha hecho que se deteriore el ecosistema.

La expansión de la frontera agrícola ha generado el aumento de sedimentos en los afluentes hídricos que irrigan a las lagunas que hacen parte de los humedales, lo que ha causado el aumento de los riesgos de inundación en temporadas de lluvias, por la ocupación de las zonas de inundación. Los parques de la jurisdicción cuentan con este tipo de ecosistema, lo que impide contar con un área considerable para la recreación pasiva, lo que genera la reducción en la afluencia de visitantes lo que significa una reducción en los ingresos económicos a la Corporación.

El Bosque Alto Andino se encuentra ubicado en las provincias del Occidente de Boyacá, así como, en Rionegro, Ubaté, Almeidas y Guatavita, Gualivá, Sabana Centro, Sabana Occidente, Tequendama, Soacha, Sumapaz y Bogotá – La Calera, con un rango altitudinal de entre 2.800 a 3.200 msnm. Presenta un deterioro de la vegetación nativa lo que conduce a un riesgo de la degradación del hábitat de especies como el oso de anteojos, el arquitecto de los bosques, colibrís, petirrojos, entre otras especies de mamíferos, insectos y aves.

El páramo; este ecosistema se encuentra ubicado en las provincias del Occidente de Boyacá, Ubaté, Rionegro, Almeidas y Guatavita, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz y Bogotá – La Calera, se encuentra entre los 3.600 y 4.250 msnm, sin desmeritar la importancia de los demás ecosistemas, el páramo puede ser el principal ecosistema dado a que es en donde nacen los afluentes hídricos de la jurisdicción, por su provisión y regulación hídrica, es un ecosistema que almacena grandes cantidades de carbono y conservación de la biodiversidad, sin embargo, se encuentra en peligro, por la expansión de la frontera agrícola, con alimentos como la papa, la zanahoria, entre otros.

Por las constantes actividades antrópicas del hombre en los diferentes ecosistemas, ha ocasionado la disminución de la fauna silvestre, así como el deterioro de la cobertura vegetal, estas actividades humanas generan a su vez que aumenten el riesgo de amenazas en las temporadas de los fenómenos de El Niño y La Niña, como son las inundaciones, movimiento en masa, erosión del suelo e incendios forestales.

## Magnitud del problema: (indicadores)

# ANTECEDENTES

Administrativamente, la CAR tiene jurisdicción sobre 104 municipios de los departamentos de Cundinamarca (98), Boyacá (6) y el área rural de Bogotá (7) y la unidad de gestión ambiental es la cuenca hidrográfica, concepto en torno al cual se despliegan las acciones y gestiones de la Corporación.

El territorio de la CAR está delimitado por 9 subzonas hidrográficas que hacen parte de 4 zonas hidrográficas y 2 áreas hidrográficas o macrocuencas, y está conformado por nueve (9) cuencas  hidrográficas, que han sido reglamentadas mediante la adopción de diez Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS). El 55,89 % del territorio de la CAR está asociado con la Zona Hidrográfica Alto Magdalena, en la que, a su vez, tienen presencia dos de las cuencas más representativas del territorio: río Bogotá (30,61%) y río Sumapaz (13,39%). En segunda instancia, la       zona hidrográfica Medio Magdalena representa el 27,96% del total del territorio de la CAR y en ella, se encuentra la segunda subzona con mayor representatividad en la jurisdicción, denominada río   Negro (22,67%).

Tomando como referencia el Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia a escala 1:100.000 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Institutos del   Sistema Nacional Ambiental (SINA), Parques Nacionales Naturales de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; para la jurisdicción de la CAR se tienen identificados 50 tipos de ecosistemas de los cuales 31 constituyen ecosistemas naturales y 19 ecosistemas transformados.

A partir del contraste entre los biomas definidos en el mapa de ecosistemas terrestres y marinos de Colombia escala 1:100000 (IDEAM et al., 2017) y las áreas protegidas localizadas a la fecha en la jurisdicción, fue calculada la representatividad ecosistémica. Así es que las unidades correspondientes a orobioma de páramo a nivel de la jurisdicción se consideran redundantes al tener representatividad superior al 50% mientras que el zonobioma alternohígrico tropical asociado en  términos de zonas de vida al bosque seco tropical, posee en la actualidad una representatividad media  (17- 30%). Varios orobiomas e hidrobiomas andinos a altoandinos presentan baja representatividad (1- 17%), siendo estos correspondientes a bosques de alta montaña con altos grados de intervención antrópica.

Entre las unidades con muy baja, insignificante o sin representatividad destacan el orobioma subandino de la magdalena medio y el orobioma subandino de la cordillera Oriental correspondientes a bosques de transición entre los tropicales y los de alta montaña (elevaciones entre 1000 y 2400 msnm                                                      ), los primeros localizados hacia las provincias de Rionegro y Gualivá y los segundos hacia el norte de la provincia del Sumapaz.

Aproximadamente 98.602 hectáreas de la jurisdicción corresponden a biomas que presentan baja  representatividad ecológica a nivel de la jurisdicción de la CAR, 32.240 a insignificante representatividad, y 10.012 no presentan representatividad. A dichas áreas deberán orientarse los                esfuerzos para el establecimiento de nuevas estrategias de conservación.

El territorio CAR cuenta con seis (6) complejos de páramo: i) Altiplano Cundiboyacense; ii) Cruz Verde – Sumapaz; iii) Guerrero; iv) Iguaque – Merchán; v) Chingaza y vi) Rabanal - río Bogotá. El   área total de los seis complejos de páramos dentro de la jurisdicción de la CAR es de 223.239 ha, según las resoluciones expedidas por parte del MADS. De los seis complejos de páramos, el único que se encuentra en su totalidad dentro de la jurisdicción CAR es el de Guerrero, los demás son compartidos con otras corporaciones autónomas.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR estableció el Plan de Conservación y Manejo de las especies de frailejones presentes en el territorio CAR, el cual contiene el estudio y caracterización en los 6 páramos que están dentro de la jurisdicción de la Corporación. Cuenta con mapas de presencia de las diferentes especies, análisis de estructura poblacional, calificación del estado de frailejones en el territorio, metodologías utilizadas, aspectos sociopolíticos de la zona de estudio,  condiciones socioeconómicas particulares, marco de estudio, zonas de muestreo, modelos de distribución, y fichas dendrológicas de especies. Además de las líneas de acción para la implementación del Plan, el cual se constituye en una herramienta de gestión dentro de estos ecosistemas estratégicos.

A su vez, dentro del monitoreo y evaluación del estado de los recursos naturales en el territorio CAR, y puntualmente para el área de Sumapaz, la CAR hizo parte de la Expedición Colombia Bio Sumapaz, llevada cabo por parte del Instituto Alexander von Humboldt en el municipio de Cabrera, en el marco de un proyecto de interés nacional liderado por Colciencias, (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación), que buscó impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

El ecosistema de Bosque Seco Tropical – BTS, además de ser uno de los ecosistemas más amenazados del país, y a su vez uno de los menos estudiados, principalmente para el caso de la región Andina (Rodríguez et al., 2006). En este se encuentra una alta diversidad de especies de fauna y flora, cada una con adaptaciones evolutivas morfológicas, fisiológicas y comportamentales que les permite sobrevivir a las condiciones extremas de sequía presentes, como lo es la existencia de espinas en los troncos, la pérdida del follaje y la estivación de varias de las especies de anfibios que allí habitan.

Este ecosistema estratégico se encuentra en peligro de desaparecer, dado que, según los especialistas, tan sólo queda en el país el 8% de lo que existía originalmente, que se estima en 9 millones de hectáreas (Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt - IAVH), de las cuales, el territorio CAR cuenta con 35.805,31 ha, distribuidas en 25 municipios, con una mayor área en los municipios de Beltrán, Pulí, Apulo, Tocaima y Anapoima.

En la jurisdicción CAR los humedales ocupan alrededor de 13,150 ha, representando aproximadamente el 0.7% del territorio total y se localizan en 7 de las 9 cuencas hidrográficas. Dentro de la distribución de estos ecosistemas en la Estructura Ecológica Regional, se encuentran áreas protegidas con zonas de humedal conexas e integradas con las estrategias de conservación y protección, entre ellas Pantano Redondo y Nacimiento del río Susagua, Cuchilla de San Antonio y  laguna del Coco, Complejo Lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacios.

Adicionalmente, se encuentran ecosistemas de humedal considerados dentro del esquema de áreas protegidas regionales tales como: laguna La Herrera, humedal Tierra Blanca, humedal de Neuta, humedal El Juncal, humedal La Florida, humedal El Yulo, laguna de Suesca, humedal Gualí, humedal Tres Esquinas, entre otros, que suman aproximadamente 3.211 ha. Igualmente, existen ecosistemas estratégicos de orden local y origen natural, distribuidos por toda la jurisdicción, los cuales son pequeños espejos de agua con franjas terrestres identificadas y que prestan servicios ambientales y de provisión al territorio en que se encuentran; estas zonas que están identificadas cubren un área cercana a 2.600 ha y cuentan con propuestas de manejo a través de la delimitación de su ronda hídrica.

Los diferentes ecosistemas de la jurisdicción cuentan con una problemática directamente relacionada que es la intervención de las actividades humanas, para lo cual la CAR a dispuesto múltiples esfuerzos en la mejora constante de los diferentes ecosistemas, dentro de estos esfuerzos esta la disposición de un banco de maquinaria de más de 100 unidades, para la limpieza de cuerpos de agua loticos y lenticos, realiza constantemente seguimiento a manejo de las estaciones de bombeo de La Ramada, para el manejo del nivel del agua de los afluentes que convergen en el río Bogotá, así como el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los parques para la conservación de esos ecosistemas y el mejoramiento de los servicios ecoturísticos, por otra parte, implemento la planta piloto para el proceso de compostaje a partir del material vegetal (buchón) que se extrae de   la laguna de Fúquene, todo esto con el fin de mejorar los sistemas ecosistémicos de la jurisdicción.

Por otra parte, se ha impulsado activamente la participación de las comunidades en la protección, conservación y restauración de los humedales y se han implementado estrategias para promover una mayor apropiación de estas áreas por parte de los habitantes locales, entre ellas el Plan Padrino.  Además, se han llevado a cabo iniciativas ambientales para fortalecer el suelo y el agua, con acciones específicas dirigidas a proteger el recurso hídrico. La celebración del calendario ambiental y el uso de los humedales como aulas ambientales han sido parte de estas iniciativas.

# JUSTIFICACIÓN

La Constitución Política de Colombia en su artículo 79 señala que:

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Constitución Política de Colombia, 1991).

En el Plan de Desarrollo Nacional; Colombia, potencia mundial de la vida 2022-2026 en el programa de conservación de la naturaleza y su restauración establece qué; Colombia conservará su patrimonio natural mediante la contención de la deforestación, el fortalecimiento de las estrategias para evitar la alteración y destrucción de sus áreas protegidas y ecosistemas estratégicos y avanzará en su restauración. Estas apuestas se complementan con la transformación de Ordenamiento Alrededor del Agua y Justicia Ambiental, en especial con los catalizadores de “Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva”, y de “el agua y las personas en el centro del ordenamiento territorial”.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A continuación, se relaciona los actores participantes o interesados que pueden ejercer o recibir el impacto del resultado del proyecto:

| ACTORES | CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS |  |  | INTERÉS / EXPECTATIVA | POSICIÓN | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación Autónoma Regional - CAR | Interno |  | Público | Contar con la mejora efectiva de los ecosistemas estratégicos de la corporación. | Cooperante | Estructurar el proyecto, contar con los recursos para realizar acciones para el mejoramiento del hábitat y de la biodiversidad. |  |
| Habitantes de la zona de influencia del proyecto | Externo |  | Otros | Contar con los espacios ecosistémicos habilitados para el aumento de la diversidad de la fauna y flora nativa. | Beneficiario | Velar por el cuidado y el adecuado uso de los bienes y servicios ambientales suministrados por los ecosistemas estratégicos bajo jurisdicción de la CAR. |  |
| Municipios jurisdicción CAR |  | Externo | Publico | Contar con áreas mejoradas para la oferta de servicios ecosistémicos en el territorio. | Beneficiario | Impactar de forma positiva los indicadores del Plan de Desarrollo municipal, en cuanto a la prestación de los servicios ecosistémicos. |

# 5.1 ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha identificado los tipos de ecosistemas que existen en la jurisdicción, de los cuales ha identificados como estratégicos para el mejoramiento y la conservación, por lo tanto, estructura un proyecto para la atención y mejoramiento de los servicios ecoturísticos de los parques de la jurisdicción, así como, la rehabilitación del complejo lagunar Fúquene y el manejo de los sistemas hidráulicos de la Ramada, también aporta los recursos para su ejecución garantizando el mejoramiento de los diferentes ecosistemas.

Los municipios en donde se encuentran los ecosistemas cuentan con la expectativa de contar con áreas de conservación para la prestación de servicios ecosistémicos en sus territorios, así mismo, los habitantes de la zona de influencia velaran por el cuidado y mantenimiento de estas áreas para mantener la biodiversidad.

# OBJETIVOS

Con el propósito de dar solución a los problemas identificados que afectan los ecosistemas acuáticos y terrestres que se encuentran bajo la jurisdicción de la CAR, se establecen los objetivos de este proyecto. Estos buscan mitigar los impactos ambientales negativos generados por la falta de gestión pública para el desarrollo de estrategias para el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la actualización y mantenimiento del banco de maquinaria y del suministro de combustible para lograr soluciones sostenibles para los mismos.

OBJETIVO GENERAL:

Mantener la estructura y función de los ecosistemas terrestres y acuáticos regulados bajo la jurisdicción de la CAR.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Mejorar las condiciones ambientales de los ecosistemas.

- Diseñar estrategias y mecanismos para la adaptabilidad y resiliencia de los ecosistemas al cambio climático.

- Asegurar el adecuado funcionamiento del banco de maquinaria y del suministro de combustible.

- Desarrollar sistemas de gestión institucional e interinstitucional eficientes

Se enuncian el objetivo general y los objetivos específicos, adjuntando el árbol de objetivos.

Gráfico 2. Árbol de objetivos.

## Indicadores Objetivo General y Específicos:

| Objetivo | Producto DNP | Indicador | Unidad de Medida | Meta | Fuente de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejorar el estado de los ecosistemas en la jurisdicción CAR | Servicios de recuperación de ecosistemas | Ecosistemas intervenidos | Número | 8 | Informe de gestión del área por vigencia |
| Mejorar los ecosistemas de los parques de la CAR | Servicio de protección ecosistémica | Parques intervenidos | Número | 6 | Informe de gestión del área por vigencia |
| Mejorar los ecosistemas del complejo lagunar Fúquene | Servicios de restauración de ecosistemas | Área recuperada | Hectárea | 150 | Informe de gestión del área por vigencia |
| Regular los niveles de componentes hídricos de los sistemas hidráulicos | Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas | Días de operación | Día | 365 | Registros diarios de operación de los sistemas hidráulicos |

Nota* Los indicadores deben incluir uno por objetivo guardando relación con el indicador de la actividad PAC, así mismo, tener en cuenta los bienes y servicios a recibir para relacionarlos de acuerdo con el Catálogo de Productos del DNP.

# ALTERNATIVAS PARA INTERVENIR EL PROBLEMA

Se enuncian las alternativas de solución contempladas y se debe realizar la justificación de la alternativa escogida.

- Intervención de ecosistemas priorizados a partir la operación y mantenimiento de la maquinaria, procesamiento de material vegetal extraído del complejo lagunar Fúquene, operación de los parques de la jurisdicción CAR y el mantenimiento de los sistemas hidráulicos de La Ramada y Fúquene.

- Aumentar el número de áreas protegidas, mediante la adquisición de predios en zonas estratégicas de la CAR.

# DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Con el presente proyecto se pretende desarrollar un conjunto de actividades con el fin de mejorar y rehabilitar el estado de los ecosistemas del complejo lagunar Fúquene, la Ramada y los parques de la jurisdicción, para lo cual, se desarrollará la operación y mantenimiento de la maquinaria, la operación de la planta de compostaje del complejo lagunar Fúquene, la regulación hídrica de los sistemas hidráulicos de la Ramada y la operación y mantenimiento de los parques de la jurisdicción.

Para lo cual, se desarrollará lo siguiente:

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA

Con la operación y mantenimiento de la maquinaria se realizan las siguientes intervenciones:

- Sistema hidráulico ramada

De acuerdo con el plan de conservación radicado mediante el oficio 20243043498 (plan de conservación 2024-1) se articula un cronograma de actividades teniendo en cuenta la priorización establecida en el mismo adicionalmente son tenidas en cuenta solicitudes informadas mediante correo institucional manifiesto de emergencia las cuales son atendidas de maneras prioritaria de acuerdo con la disponibilidad de banco de maquinaria y cuadrilla de operación.

- Sistema hidráulico Fúquene

De acuerdo a las necesidades se realiza la solicitud desde el área de sistemas hidráulicos a banco de maquinaria solicitando la intervención para mantenimiento y limpieza que se requiere de acuerdo al informe técnico, se procede a programar visita donde se genera el informe de accesibilidad, determinando el tipo de maquinaria que se requiere para dicho trabajo; se hace solicitud direccionada a interventoría de acuerdo a la programación y disponibilidad de la maquinaria, donde se adjunta el informe técnico, de accesibilidad y la solicitud de traslado; Se hace vista de una social donde se hacen todas las actas de vecindad y se planea toda la tarea a ejecutar.

- Gestión del riesgo

Desde las direcciones regionales se allega solicitud a la Dirección de Infraestructura Ambiental  para apoyar con la atención de las distintas emergencias que se presentan, donde se adjunta un informe técnico; se procede a hacer visita de accesibilidad por parte del profesional del banco de maquinaria donde se determina si es viable o no y que tipo de maquinaria se debe usar, se hace solicitud direccionada a interventoría de acuerdo a la programación y disponibilidad de la maquinaria, donde se adjunta el informe técnico, de accesibilidad y la solicitud de traslado.

- Reservorios

Desde la Dirección de Cultura ambiental, envían vía correo electrónico con un listado de los posibles beneficiarios de los reservorios al Ing. John Navas quien lo remite al banco de maquinaria en donde se hace entrega a la interventoría; que a su vez se encarga de revisar listado y programas visita respectiva con personal de cultura ambiental y el área social de la UTO donde se determina según el terreno y las condiciones del programa, si es viable o no, los cuales se les designa maquinaria según la programación.

- Proyecto Fúquene

De acuerdo con la necesidad y prioridad de cada frente de trabajo y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la maquinaria, el presupuesto designado y la programación, se hace la distribución de las maquinas en los 4 frentes que tiene el proyecto, cubriendo así la necesidad del Proyecto y llevando la trazabilidad sobre una ficha técnica, en cuanto a sedimentos retirados, cantidad de horas trabajadas, gasto de combustible, etc.

- OPERACIÓN PLANTA DE COMPOSTAJE

Para el proceso de compostaje en el complejo lagunar Fúquene, se realizará las siguientes actividades:

- Extracción de material

La maquinaria que se encuentra operando en la laguna que Fúquene extrae buchón del espejo de agua, este material se dispone y se acopia en el punto conocido como el Túnel, de donde se transporta a la planta.

- Triturado de material

El material recepcionado es extendido con el cargador frontal, y de acuerdo con las características propias del material y el tamaño de la partícula optimo, se realiza el picado o disminución de tamaño inicial. Con la desbrozadora y/o trituradora forestal, como accesorio del tractor, se realiza esta actividad.

- Conformación de pilas

En la planta de compostaje se realiza la conformación de las pilas, de acuerdo con los equipos, volteadora y maniobra del cargador y tractor, con dimensión de 2.5 m x 1.2 m x 90 m. La longitud se ha venido variando entre 90 m y 70 m.

- Inoculación con microorganismo - em

El kit de EM utilizado para la fase del proceso de compostaje es denominado EM-INÓCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE. El ingrediente activo del kit EM es el siguiente:

El proceso de inoculación se realiza articuladamente con las actividades de volteo. A continuación, se presentan los datos de inoculación y volteos durante el proceso de compostaje, para cada una de las pilas.

| DATOS DE INOCULACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCARGA LANZA | 18.33 | LPM |
| TIEMPO DE DESCARGA/PILA | 3.16 | MIN |
| DESCARGA TOTAL/PILA | 115.8456 | L |
| VALUMEN PILA (87X1.2 X 2.5) | 261 | M3 |
| DENSIDAD | 0.4 | T/M3 |
| MASA Y/O PESO | 104.4 | TN |
| INOCULACIÓN POR TONELADA | 1.1 | LPT |

- Control de parametros del proceso de transformación del material vegetal.

Los parámetros de control en el proceso de la planta piloto de compostaje son Temperatura (Tº), Humedad (H), pH, oxígeno (O) y volumen (V). Actualmente se registran una vez a la semana. La toma se realiza en tres (3) puntos a lo largo de cada pila (extremo izquierdo, punto medio y extremo derecho), en cada punto se realiza el perfilamiento de la pila y se toma el registro en el estrato alto, medio y bajo.

Los equipos utilizados para el monitoreo de parámetros son el medidor del oxígeno, el termómetro eléctrico, medidor electrónico de pH.

Los datos registrados son almacenados en una base de datos para elaborar la respectiva gráfica para realizar el análisis y seguimiento de cada parámetro.

- Volteo periódico

Esta actividad garantiza la oxigenación y el proceso aerobio en la descomposición del material orgánico. Dadas las condiciones de humedad que presenta el material vegetal extraído de la laguna de Fúquene, humedad muy alta, es necesario realizarlo dos (2) veces al día, en la mañana y en la tarde. Así mismo, se va disminuyendo en la medida que se vaya controlando la humedad de acuerdo con las condiciones óptimas requeridas para el proceso en la planta compostaje.

- Producto final

El proceso de compostaje en la planta se encuentra establecido en seis (6) semanas. El proceso descrito en este documento se ha realizado en 5 lotes. Se cuenta con la resolución como productor del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, N° 00004373 y se encuentra en trámite la certificación del producto, con el respectivo análisis de laboratorio para garantizar la calidad del producto y la denominación de abono orgánico mineral.

- Zona de empaque y almacenamiento

En esta esta zona se ubica el trómel y la empacadora de bultos con la respectiva cosedora.

- REGULACIÓN HIDRICA DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS

En las zonas de influencia de los Sistemas hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones de La Ramada, son sensibles a inundaciones, ya que la mayoría de las fuentes hídricas se encuentran confinadas y/o encauzadas mediante jarillones laterales, consiguiendo volúmenes de almacenamiento con niveles superficiales superiores a los niveles de los terrenos aledaños.

Por consiguiente, se mejorarán las estaciones de bombeo para asegurar una efectiva conducción, mitigando las afectaciones ocasionadas por fenómenos de inundación, de la siguiente manera:

ESTACIÓN DE BOMBEO EL CHICÚ

- Instalación de Reductor marca Flender en una bomba tornillo, la adquisición de otro reductor y tener uno de repuesto para eventuales paradas.

- Intervenir para operar la bomba de succión estacionaria a 220V de 2”.

- Cambio de botonera del Polipasto con mantenimiento incluido.

- Adecuación de cama o cuna de tornillo bomba número 4.

- Revisión de cojinetes inferiores de tornillos 3 y 4.

- Construcción de Pasarela para limpieza de Rejillas entrada o implementación de sistema automático con el mismo fin.

- Suministro de Inyectores de grasa Industriales.

- Suministro de grasas y aceites todas las estaciones dependiendo de especificación requerida por el equipo.

- Automatización de tableros y envío de señales mediante GPRS o Web Service.

ESTACIÓN DE BOMBEO EL PINO

- Se encuentran cuatro equipos de bombeo tipo turbina vertical marca Peerless con capacidad de 3200 GPM (39.4 l/s) a 50 ft (15.24 m). Estas bombas vienen equipadas con un motor trifásico marca US Motors de 60 HP con voltaje a 440 V con una velocidad de giro de 1780 rpm.

- Poner en operación las bombas descritas anteriormente.

- Instalar las rejas para acceso y evacuación de agua para revisión de las bombas.

- Se lleva una bomba de caudal de 4” Honda para desaguar el canal y poder tener acceso a la disposición y estado de las bombas.

- Instalar la canastilla de la bomba numero 1 soltó para la retención de sólidos, como también el cojinete de soporte del eje y bujes de la turbina.

- Realizar mantenimiento y reparación de las bombas 2, 3 y 4 de acuerdo con las cavitaciones y ruidos excesivos.

- Se desinstalará por lo menos 2 bombas de las existentes y se llevaran a un taller especializado para realizar el diagnostico especifico de los elementos de cada bomba y su reparación.

- Una vez reparadas se volverán a instalar previendo que los tableros de control deban tener un adecuado elemento de protección para su operación.

- Se estabilizarán los taludes del Jarillón del canal de acceso a la estación.

- Estabilización de los taludes del Jarillón con recolección de escombros en la estación del Pino.

Por otra parte, se realizará la reconstrucción del cerramiento de la pasarela de regulación de la Compuerta de la Laguna La Herrera, con el fin de brindar seguridad al personal operativo de la Corporación Autónoma Regional CAR, así como la construcción de senderos peatonales en el área aferente de operación, con el fin de garantizar el transito seguro al personal.

El sistema Hidráulico de La Ramada, dispone de 6 Estaciones de Bombeo a través de las cuales se lleva a cabo el funcionamiento del sistema, Cinco (5) de ellas (Estación de Bombeo Chicú, La Ramada, La Isla, Mondoñedo y El Pino) se encuentran localizadas en predios de propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, según data en sus escrituras públicas, y una (1) de estas (Estación de Bombeo El Tabaco) no se localiza en un predio de propiedad de la Corporación. Razón por la cual en esta última no se ve conveniente ni pertinente destinar recursos enfocados a su cerramiento y por ende el presente informe corresponde a la recomendación de construcción, reconstrucción y/o mejoramiento de cerramientos en Cinco (5) de las seis (6) estaciones de Bombeo del Sistema Hidráulico de La Ramada.

En las Cinco (5) Estaciones de Bombeo existen cerramientos, pero estos no siempre corresponden con los límites y cabidas de los predios pertenecientes a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, por lo cual se reestablecerá y delimitará el espacio perteneciente a la corporación en cada uno de estos, con el ánimo de mejorar las condiciones propias del lugar, brindar mayor seguridad a los equipos e infraestructura de la estación de bombeo de la CAR, ser garantes de las relaciones interior – exterior con los predios vecinos y dar identidad a la Corporación con la unificación y buen estado de los cerramientos, conforme los límites establecidos en escritura pública.

En las cinco (5) Estaciones de Bombeo, los cerramientos existentes, son en algunos tramos en malla eslabonada y otros tramos con postes de madera, postes de cemento o postes metálicos y con alambre de púas, pero estos por su tiempo de uso, se encuentran deteriorados y caídos en algunas zonas, con alta corrosión, deformados, con huecos y con uniones de alambres a manera de reparaciones improvisadas. Es por lo anterior que se realizará el desmonte de los cerramientos existentes y la construcción de un cerramiento sobre el límite real del predio de la CAR y que garantice mayor durabilidad en el tiempo y menores costos de mantenimiento.

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES

Para este componente la administración de los parques desarrollara las siguientes actividades:

- Riego de Jardines.

Los elementos vegetales ornamentales se regarán con una frecuencia aconsejable según la época del año, dependiendo de las condiciones climatológicas y de las necesidades de cada especie existente, de forma que todos los elementos vegetales ornamentales encuentren el suelo con el porcentaje de agua útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. Los riegos se realizarán mediante la utilización de mangueras, aspersores, difusores, etc. según la textura del suelo y la naturaleza de las plantaciones a regar.

- Siega y Escarda.

Tendrá como finalidad la eliminación de las malas hierbas y deberá efectuarse en cuanto desmerezca el aspecto del terreno, o siempre que la Supervisión lo indique, pudiendo realizarse de forma manual y mecánica. La escarda manual o mecánica consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por árboles y arbustos ornamentales y plantas de flor, esta labor garantiza la supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demás plantas que componen los parques.

Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que estética y fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped. De modo general, la altura del césped será de 3 a 5 cm, no admitiéndose en ningún caso una altura superior a 10 cm. A manera de recomendación se establecen las siguientes frecuencias para la siega:

  - En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete días.

  - En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco días.

Después de cada siega y una vez retirados los restos que a consecuencia de esta queden sobre el césped, se procederá a regar la superficie segada.

- Recorte y poda de árboles ornamentales y arbustos.

Comprende el recorte y poda de arbustos en crecimiento dirigido, según criterio técnico, y se realizará en la forma y época más conveniente para la mejor formación y vegetación de las plantas.

Podas de Formación. Las Podas de formación se realizarán preferiblemente en la época seca y en todos los casos se deberá aplicar cicatrizante para evitar posibles necrosamientos de los tejidos contiguo al corte que pongan en riesgo el buen estado fitosanitario del arbolito. Se evitará en todos los casos realizar cortes a ras del fuste, sino que se debe realizar después del arrugue de la corteza dejando el cuello de la rama intacto. Se deben utilizar herramientas adecuadas para el corte de ramas las cuales deberán estar en buen estado para evitar posibles desgarres de la corteza y en todos los casos deberán ser desinfectadas con solución clorada o con desinfectante comercial para este propósito. Las Podas sanitarias serán llevadas a cabo como medida de contingencia para el control de plagas o enfermedades y la reducción del área foliar será determinada por un profesional.

Podas radiculares: Se recomienda que sea realizada una vez que los arbolitos tengan el primer año de ser establecidos.

Poda aérea: Esta actividad consiste en eliminar ciertas ramificaciones de un árbol para lograr que su desarrollo sea más fuerte o se forme la estructura deseada y que sus frutos rindan más, la poda es necesaria para evitar que caigan ramas (lo que puede provocar lesiones en las personas y otros daños) y para mantener el crecimiento de los árboles bajo control.

Si es necesario se realizará además el aprovechamiento forestal de los árboles que se encuentren en riego dentro de las instalaciones de los Parques. Es importante destacar que la poda debe concretarse de manera adecuada, sin excesos, ya que de lo contrario puede causar graves daños a la planta en cuestión.

Plateo: Consiste en la eliminación de pasto y yerbas que compiten con el árbol, en un diámetro de 1 metro alrededor del tronco del árbol y la conformación un plato para mejorar las condiciones de absorción de agua y nutrientes. El desyerbe de la maleza y la remoción de materiales extraños se hará de forma manual, y la remoción de la tierra se hará en forma superficial, sin ocasionar daños al sistema radicular del árbol.

- Limpieza.

Se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies comprendidas dentro del perímetro de los parques y, especialmente, en el interior de los propios jardines. Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontáneo (malas hierbas, maleza, etc.) como de residuos vegetales (hojas caídas, restos de labores, etc.), y de los desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento (vaciado de papeleras, arrastres por aire, etc.) lleguen a las zonas que son objeto del presente contrato.

En todo caso, la limpieza no se limitará al barrido, recogida y amontonamiento de las materias indicadas dentro de la superficie a su cuidado, sino que se completará con la retirada inmediata de todas ellas y el traslado de estas con medios propios o a su cargo y dentro de la jornada del trabajo a la zona. Durante la manipulación y traslado de residuos o productos de las diversas labores, no se podrá derramar parte alguna de los mismos, debiéndose tomar para ello las medidas oportunas, y en el caso que así sucediera, el Contratista estará obligado a que de forma inmediata sean retirados, quedando limpios los lugares donde se haya trabajado.

Los residuos sólidos generados por la limpieza serán depositados en los contenedores de disposición final siempre que su contenido sea asimilable, debidamente presentados en bolsas herméticas de forma que no se produzcan vertidos, y en ningún caso se permitirán los vertidos a granel. Posteriormente serán ubicados en vía pública de acuerdo a las condiciones de recolección establecidas por la Empresa de Servicios Públicos de cada municipio.

No obstante, la operación de limpieza se realizará tantas veces como se precise para que las zonas verdes se encuentren permanentemente en un correcto estado de limpieza. En este sentido, cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivos o de cualquier otro carácter extraordinario en el área de influencia de las zonas verdes objeto de conservación y siempre que éstos sean organizados o autorizados por la Corporación, será obligatoria la limpieza total de la zona afectada, de forma lo más inmediata posible a la realización del acto, sin que esto suponga un incremento en el valor contractual. Para ello el Contratista deberá ser avisado como mínimo con cuarenta y ocho horas de antelación al comienzo del acto por parte de la Supervisión. Las herramientas, materiales y personal que se requiera para realizar estas actividades estarán a cargo del contratista.

- Fertilización o Abonado.

A manera de recomendación, el abonado de los céspedes y otros tapizantes se efectuará al menos una vez al año, preferentemente al comienzo del invierno, incorporándose un abono químico a razón de 50 g/m2. La fórmula y dosis del fertilizante químico serán establecidas a propuesta del Contratista adjudicatario, dependiendo de las condiciones fisicoquímicas del suelo y del estado vegetativo del césped recomendándose como norma general el uso de un abono completo específico para césped.

- Perfilado.

Comprende la realización, mecánica o manual, del recorte de los bordes del área tanto exterior (bordillos), como interior (macizos de flor, arbustos y árboles en pradera), arrancando la parte sobrante, incluso las raíces.

LABORES DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

El interés de la Corporación es brindar a los usuarios de los parques instalaciones adecuadas para el sano esparcimiento de los visitantes. Para lo cual se requiere realizar actividades rutinarias de mantenimiento de la infraestructura física de los mismos, dentro de las cuales se encuentran: mantenimiento hidráulico, sanitario, eléctrico, limpieza de fachadas, pintura, pisos, reparaciones menores de obra civil, entre otras. Los trabajos se realizarán por parte del PERSONAL NO PROFESIONAL de acuerdo con las necesidades evidenciadas por el coordinador de cada parque.

Se ha evidenciado la necesidad de realizar trabajos en alturas especialmente para la limpieza y reparación de fachadas, pintura, reparación de cubiertas, entre otros, para lo cual, es necesario la adquisición de materiales de construcción y elementos de ferretería, estos elementos se suministrarán de acuerdo con la necesidad de cada parque.

Con el desarrollo de las actividades se garantizará el mejoramiento de los ecosistemas priorizados, con el fin de influir positivamente en el aumento de la fauna silvestre y la cobertura vegetal nativa.

# ESTUDIO DE NECESIDADES

(Se debe establecer el comportamiento de la oferta y demanda del bien y/o servicio a proveer)

| Bien o servicio | Medición | Descripción | Año Inicio | Año Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecosistemas mejorados | Número | La Demanda corresponde al número de ecosistemas que se encuentran la jurisdicción CAR y la oferta corresponde a la intervención que ha realizado la CAR para el mejoramiento de los ecosistemas. | 2020 | 2027 |

| PERIÓDO | AÑO | UNIDAD MEDIDA | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2020 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 1 | 2021 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 2 | 2022 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 3 | 2023 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 4 | 2024 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 5 | 2025 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 6 | 2026 | Número | 37 | 50 | 13 |
| 7 | 2027 | Número | 37 | 50 | 13 |

Nota: El comportamiento de la oferta y la demanda para los proyectos internos deberá ser de cinco (5) años: dos (2) años anteriores a la vigencia actual y tres (3) años después y para los proyectos de cofinanciación deberá ser de ocho (8) años: cuatro (4) años anteriores a la vigencia y cuatro (4) posteriores.

- ESQUEMA FINANCIERO

10.1 Fuentes de Financiación

| FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad aportante | PROYECTO PAC |  |  | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|  | Proyecto | Objetivo | Actividad |  |  |  |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 6. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | 06.6 Conservar y administrar los parques ecoturísticos CAR ubicados en áreas de importancia ambiental, empleadas para el turismo de la naturaleza. | 06.6.1 ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $399.983.977 | 2024 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 06. 6. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | 06.6 Conservar y administrar los parques ecoturísticos CAR ubicados en áreas de importancia ambiental, empleadas para el turismo de la naturaleza. | 06.6.1 ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $5.224.323 | 2024 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 06. 6. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | 06.6 Conservar y administrar los parques ecoturísticos CAR ubicados en áreas de importancia ambiental, empleadas para el turismo de la naturaleza. | 06.6.1 ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá - Recursos del Balance | $984.772.687 | 2024 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 18. Gestión institucional e interinstitucional | 18.9 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. | 18.9.2 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto asociadas a las DIA. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá - Recursos del Balance | $644.079.560 | 2024 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR | 12.1 Fortalecer la capacidad técnica y administrativa para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el territorio CAR | 12.1.4 Ejecutar acciones para el manejo, control y seguimiento de fauna silvestre nativa, invasora - exótica y predadora | Rentas sin destinación especifica - Recursos del Balance | $3.322.384 | 2024 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 9. Mitigación de Gases Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático. | 09.2 Aumentar la Capacidad adaptativa al cambio climático en la jurisdicción CAR. | 09.2.1 ejecutar acciones de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones de restauración, Ecohidrogeomorfológicos, ambiental, participativa y sistemas del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | Rentas sin Destinación Especifica - Recursos del Balance | $844.096.146 | 2024 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 6. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | 06.6 Conservar y administrar los parques ecoturísticos CAR ubicados en áreas de importancia ambiental, empleadas para el turismo de la naturaleza. | 06.6.1 ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $4.064.016.170 | 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 18. Gestión institucional e interinstitucional | 18.6 Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la Car para la ejecución de sus actividades misionales. | 18.6.1 Garantizar la operación del banco de maquinaria en la jurisdicción CAR. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $21.500.000.000 | 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 18. Gestión institucional e interinstitucional | 18.9 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución del proyecto. | 18.9.2 Ejecutar gastos operativos de inversión y/o recurrentes requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto asociadas a las DIA. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $2.576.318.240 | 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR | 12.1 Fortalecer la capacidad técnica y administrativa para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el territorio CAR | 12.1.4 Ejecutar acciones para el manejo, control y seguimiento de fauna silvestre nativa, invasora - exótica y predadora | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $13.289.536 | 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 9. Mitigación de Gases Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático. | 09.2 Aumentar la Capacidad adaptativa al cambio climático en la jurisdicción CAR. | 09.2.1 ejecutar acciones de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones de restauración, Ecohidrogeomorfológicos, ambiental, participativa y sistemas del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $3.617.706.401 | 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 3. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico | 03.5 Ejercer la regulación hídrica de la jurisdicción de los Sistemas hidráulicos de la Ramada y Fúquene. | 03.5.1 Operar la infraestructura principal de regulación de los sistemas hidráulicos de la Ramada y de Fúquene - Cucunuba. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $500.000.000 | 2025 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 6. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | 06.6 Conservar y administrar los parques ecoturísticos CAR ubicados en áreas de importancia ambiental, empleadas para el turismo de la naturaleza. | 06.6.1 ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $4.642.390.980 | 2026 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 18. Gestión institucional e interinstitucional | 18.6 Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la Car para la ejecución de sus actividades misionales. | 18.6.1 Garantizar la operación del banco de maquinaria en la jurisdicción CAR. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $20.212.632.670 | 2026 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 9. Mitigación de Gases Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático. | 09.2 Aumentar la Capacidad adaptativa al cambio climático en la jurisdicción CAR. | 09.2.1 ejecutar acciones de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones de restauración, Ecohidrogeomorfológicos, ambiental, participativa y sistemas del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $1.524.712.778 | 2026 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 3. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico | 03.5 Ejercer la regulación hídrica de la jurisdicción de los Sistemas hidráulicos de la Ramada y Fúquene. | 03.5.1 Operar la infraestructura principal de regulación de los sistemas hidráulicos de la Ramada y de Fúquene - Cucunuba. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $1.292.962.051 | 2026 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 6. Ecosistemas de importancia ambiental e instrumentos de gestión para la conservación ambiental | 06.6 Conservar y administrar los parques ecoturísticos CAR ubicados en áreas de importancia ambiental, empleadas para el turismo de la naturaleza. | 06.6.1 ejecutar acciones para la conservación y operación de los parques ecoturísticos CAR como aulas ambientales abiertas. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $4.932.888.475 | 2027 |
| Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca | 3. Infraestructura ambiental para el recurso hídrico | 03.5 Ejercer la regulación hídrica de la jurisdicción de los Sistemas hidráulicos de la Ramada y Fúquene. | 03.5.1 Operar la infraestructura principal de regulación de los sistemas hidráulicos de la Ramada y de Fúquene - Cucunuba. | Porcentaje y/o sobretasa ambiental municipio y Bogotá | $1.000.000.000 | 2027 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | $68.758.396.378 |  |  |
|  |  |  |  | SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE |  |  |

10.2 Costo de Oportunidad

| Tasa Oportunidad vigente | 10,08% |
| --- | --- |
| Justificación de la Tasa de Oportunidad | Costo de oportunidad de acuerdo con el cálculo del promedio de la tasa de captación en el mercado. |

# INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se describen los beneficios e ingresos a generar por el proyecto y se explica el cálculo de estos, incluir metodología dispuesta en la herramienta MGA.

| TIPO | Beneficio |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | Costos evitados para la atención de inundaciones |
| UNIDAD DE MEDIDA | Pesos M/Cte |

| PERIODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | $50.000.000.000 | $100.000.000.000 |
| 2 | 2 | $50.000.000.000 | $100.000.000.000 |

# ESTUDIO AMBIENTAL

| TRAMITE AMBIENTAL | APLICA | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | X |
| DIAGNOSTICO AMBIENTAL |  | X |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | X |
| OTROS PERMISOS AMBIENTALES |  | X |

Nota: Registrar que otros permisos ambientales le aplican al proyecto

# IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Se debe describir los impactos positivos y negativos del proyecto

## Impactos positivos y negativos sociales:

POSITIVOS

- Se realizan campañas enfocadas a la educación ambiental con el fin de incentivar la protección y conservación de los recursos naturales.

- Genera un impacto de mejora socio-ambiental en el área de influencia directa e indirecta.

- Generación de empleos (mano de obra no calificada).

- Percepción positiva de la comunidad frente a la mitigación de la amenaza por inundación.

- Generación de confianza y fortalecimiento de relaciones entre el la comunidad y el sector público, de acuerdo con el desarrollo del proyecto

- Contribuir al desarrollo económico de la región.

NEGATIVOS

- Posibles daños a terceros y/o estructuras y/o viviendas ubicadas en zona de ronda.

- Comunidad inconforme con el desarrollo del proyecto.

## Impactos positivos y negativos ambientales:

POSITIVOS

- La siembra de árboles en los parques propende por la conservación ambiental, se realizó la reactivación del vivero en el parque Neusa y siembra de árboles en los parques.

- Aporte significativo para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas del Plan de Acción Cuatrienal - PAC.

- Mantenimiento de las corrientes hídricas.

- Recuperación del recurso hídrico.

- Regulación del cauce.

- Mitigación de la amenaza asociada con fenómenos de inundación, que se intensifican por el cambio climático.

- Identificación de vertimientos y/o concesiones que no se encuentren tramitados ante la autoridad ambiental.

NEGATIVOS

- Modificación del paisaje, por movimiento de tierras del área afectada.

- Alteración de hábitats,

- Migración de especies.

- Modificación de la cobertura vegetal.

- Reducción de los servicios ecosistémicos.

- ANÁLISIS DE RIESGOS ALTERNATIVA

|  | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efecto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Propósito (Objetivo general) | Deficiencia de los servicios Ecosistémicos impidiendo la oferta de fauna y flora silvestre | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Degradación del hábitat de la fauna y la flora silvestre. | Supervisión de los contratos, designación y seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de producto |
| 2-Componente (Productos) | Deficiencia en el mantenimiento de los parques de la jurisdicción | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Disminución de la afluencia de personas a los parques | Seguimiento constante a la ejecución del contrato de ornato. |
|  | Aumento de la vegetación invasora | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Degradación de los ecosistemas y reducción de la diversidad de fauna. | Control periódico a la ejecución de las actividades para la recuperación ambiental |
| 3- Actividad | Desabastecimiento de combustible de la maquinaria | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Periodos muertos en la limpieza de los espejos de agua. | Planes de contingencia para la acciones correctivas y ejecución de acciones preventivas |
|  | Compostaje con bajos estándares de calidad | Probabilidad: Improbable Impacto: Mayor | Inconformismos de la comunidad por insumo de mala calidad. | Análisis de laboratorio periódico del compostaje producido |

# ANEXOS

- Cronograma de ejecución del proyecto.

- Ficha FORMULACAR.

- Presupuesto y Estudio de mercado.

- Estudios Técnicos que soportan la alternativa escogida.

Firma: Nombre: Helmuth Cárdenas Cajamarca Director de Infraestructura Ambiental

Elaboró: Carlos Murcia / Contratista DIA