Fecha de elaboración: 1 de septiembre de 2025

# INFORMACIÓN GENERAL

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | Mantenimiento y operación de la maquinaria para la conservación y funcionabilidad ecosistémica CAR Cundinamarca. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID FORMULACAR |  |  |  |  |  |
| TIPO DE PROYECTO |  |  | Interno | AÑO FORMULACIÓN | 2025 |
| RESPONSABLE |  |  | Dirección de Infraestructura Ambiental | AÑO FINAL EJECUCIÓN | 2027 |
| UBICACIÓN |  |  | Jurisdicción CAR | DURACIÓN xx | Meses |
| INCORPORACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR |  |  |  |  |  |
| LÍNEA ESTRATÉGICA | Línea estratégica 4: Cultura ambiental y Gestión Institucional para la Gobernanza en el Territorio CAR Línea Estratégica 3: Autoridad Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el Territorio |  |  |  |  |
| PROGRAMA PGAR | Programas 8: Cultura Ambiental y Fortalecimiento de la Gestión Institucional para el Desarrollo Sostenible. Programa 5: Control Ambiental para la Conservación de los recursos naturales |  |  |  |  |
| META ESTRATÉGICA INDICADOR | Cuencas hidrográficas de segundo orden con acciones para el mejoramiento de la capacidad hidráulica en sectores priorizados, mediante criterios hidrogeomorfológicos ecosistémicos. Áreas estratégicas no SINAP priorizadas con acciones implementadas de restauración conservación con monitoreo. |  |  |  |  |
| PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PAC | Programa 8. Cultura ambiental y fortalecimiento de la gestión institucional para el desarrollo sostenible. Programa 5: Control Ambiental para la Conservación de los recursos naturales |  |  |  |  |
| PROYECTO PAC | 18. Gestión institucional e interinstitucional 12. Autoridad Ambiental en el territorio CAR |  |  |  |  |
| OBJETIVO PAC | 18.6 Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la Car para la ejecución de sus actividades misionales. 12.1 Fortalecer la capacidad técnica y administrativa para el ejercicio de la autoridad ambiental en la administración de los recursos naturales renovables en el territorio CAR |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PAC | 18.6.1 Disponer del banco de maquinaria para la operación de las actividades de la Corporación en el Territorio CAR. 12.1.4 Ejecutar acciones para el manejo, control y seguimiento de fauna silvestre nativa, invasora - exótica y predadora |  |  |  |  |
| INDICADOR PAC | Banco de maquinaria disponible. Acciones para el manejo, control y seguimiento de fauna silvestre nativa, invasora - exótica y predadora ejecutadas. |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN POMCA |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL POMCA |  | 1. Río Bogotá 2. Río Alto Suarez |  |  |  |
| PROGRAMA DEL POMCA |  | 1.1. Ecosistemas estratégicos y sostenibilidad del territorio de la cuenca. 2.1. Gobernanza del agua al interior de la cuenca. |  |  |  |
| PROYECTO |  | 1.2. Protección de la estructura ecología principal (EEP) que sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, para la cuenca del río Bogotá. 2.2. Avanzar hacia la implementación de estrategias de conservación del Alto Suárez. |  |  |  |
| OBJETIVO GENERAL |  | 1.3. Proteger áreas de la estructura ecológica principal que garantizan la oferta de la biodiversidad y otros servicios ambientales, mediante su valoración económica ambiental, esquema de pago por servicios ambientales, y otras estrategias de conservación para la cuenca del río Bogotá. 2.3. Definir los mecanismos necesarios para alcanzar un sistema de figuras de protección de la cuenca del río Alto Suárez que incorpore todos sus componentes de manera consistente, complementaria y sinérgica. |  |  |  |
| META |  | 1.4. Valorar los principales servicios ambientales e implementar esquemas de pago por servicios ambientales u otros instrumentos para la conservación, que tengan como propósito la protección de ecosistemas de la estructura orgánica principal, que sustentan la oferta y los servicios ecosistémicos para la cuenca del río Bogotá. 2.4. Consolidar un grupo de estrategias de conservación, que sirvan para generar conectividad ecológica en la zona del Alto Suárez. |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO DE RECURSO HÍDRICO - PORH |  |  |  |  |  | N/A |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN SECTORIAL DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| ARTICULACIÓN PLAN SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |
| No aplica |  | Justificar la no aplicabilidad del requisitos |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO NACIONAL |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Conservación de la naturaleza y su restauración |  |  |  |  |
| TRANSFORMACIÓN | Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática |  |  |  |  |
| PILAR | Lograr un proceso que lleve a la revitalización de la naturaleza con inclusión social, que incluye tanto las intervenciones de conservación, manejo sostenible y restauración, como el freno a la deforestación y la transformación de otros ecosistemas. |  |  |  |  |
| CATALIZADOR | Programa de conservación de la naturaleza y su restauración |  |  |  |  |
| COMPONENTE | Restauración participativa de ecosistemas, áreas protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL-CUNDINAMARCA |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Bienestar Verde |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Conservación |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL-BOYACA |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | Tierra verde y biodiversa |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | Por la naturaleza viva y sostenible |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| SUBPROGRAMA | N/A |  |  |  |  |
| PROYECTO | N/A |  |  |  |  |

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

| RESUMEN POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| PA – POBLACIÓN AFECTADA | 3.497.825* |
| PO – POBLACIÓN OBJETIVO | 3.497.825* |
| CANT. MUNIC. AFECTADOS | 104* |
| CANT. MUNIC. OBJETIVO | 104* |
| % IMPACTO (PO/PA*100) | 100% |

*Datos Población CAR 2024

| DETALLE POBLACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| UBICACIÓN GENERAL | POBLACIÓN AFECTADA | POBLACIÓN OBJETIVO |
| REGIÓN | 3.497.825 | 3.497.825 |
| DEPARTAMENTO | 3.497.825 | 3.497.825 |
| MUNICIPIO | 3.497.825 | 3.497.825 |
| RESGUARDO | N/A | N/A |
| CENTRO POBLADO | N/A | N/A |
| LOCALIZACIÓN (COORDENADAS) | N/A | N/A |

*Datos Población CAR 2024

| CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRUPO | TOTAL |
| EDAD | 0 – 14 años | 735.840* |
|  | 15 – 19 años | 262.192* |
|  | 20 – 59 años | 1.985.354* |
|  | Mayor de 60 años | 514.439* |
|  | Total por edad | 3.497.825 |
| GÉNERO | Masculino | 1.722.895* |
|  | Femenino | 1.774.930* |
|  | Total por género | 3.497.825* |
| POBLACIÓN VULNERABLE | Discapacitados | 31.000* |
|  | Víctimas | 27.972* |
|  | Desplazados | 56.372* |
| GRUPOS ETNICOS | Indígenas | N/A |
|  | Afrocolombianos | N/A |
|  | ROOM | N/A |

*Datos Población CAR 2024

# IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, se realiza la identificación y descripción del problema:

## Problema Central:

Gráfico 1. Árbol de Problemas

## Descripción del Problema:

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) es la entidad encargada, por mandato legal, de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables en su jurisdicción, así como de promover su desarrollo sostenible en armonía con las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entre sus responsabilidades se encuentra la ejecución de proyectos de preservación, recuperación y descontaminación de ecosistemas, garantizando el uso adecuado de los recursos naturales con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 104 municipios y ecosistemas bajo su jurisdicción.

Factores globales como el cambio climático, el fenómeno de El Niño y de La Niña han originado en el territorio temporadas prolongadas de lluvias que provocan graves inundaciones, y épocas de sequías e incendios forestales de gran magnitud. Estos eventos han requerido la intervención constante de la CAR a través de medidas de reducción del riesgo. En este sentido, la utilización de maquinaria pesada en puntos críticos se ha convertido en una herramienta imprescindible para mitigar y dar solución a emergencias ambientales, contribuyendo a la reducción de vulnerabilidades en zonas urbanas y rurales.

La jurisdicción de la CAR comprende una gran riqueza ambiental distribuida en cinco ecosistemas estratégicos:

- Bosque seco tropical, localizado en las provincias de Bajo Magdalena, Gualivá, Magdalena Centro, Tequendama y Alto Magdalena, que enfrenta deterioro por sobrepastoreo y expansión de la frontera agrícola.

- Bosque húmedo tropical, ubicado en Bajo Magdalena y Rionegro, afectado por procesos de deforestación, degradación del suelo y contaminación de afluentes hídricos.

- Humedales, presentes en la mayoría de provincias de la jurisdicción, donde se han identificado 10.043 cuerpos de agua con alto nivel de amenaza por la proliferación de vegetación invasora, pérdida de hábitat de especies nativas y reducción de peces por especies introducidas.

- Bosque alto andino, que abarca desde los 2.800 a 3.200 m s. n. m., con deterioro de vegetación nativa y riesgo de pérdida de especies emblemáticas como el oso de anteojos y aves migratorias.

- Páramos, ecosistemas entre 3.600 y 4.250 m s. n. m., vitales por su función hídrica y de regulación climática, hoy en riesgo por la ampliación de la frontera agrícola (cultivos de papa, zanahoria, entre otros).

La presión antrópica sobre estos ecosistemas —deforestación, sobrepastoreo, contaminación de afluentes, expansión agrícola y urbanística— ha generado pérdida de cobertura vegetal, reducción de la fauna silvestre y deterioro progresivo de la biodiversidad. Estos impactos aumentan la frecuencia e intensidad de riesgos asociados a inundaciones, erosión, movimientos en masa e incendios forestales durante temporadas críticas.

Una de las situaciones más representativas es la laguna de Fúquene, donde la proliferación del buchón de agua amenaza el espejo lagunar, reduciendo la capacidad de almacenamiento y afectando la regulación hídrica. La intervención mediante la extracción de esta vegetación y las adecuaciones hidráulicas se ha convertido en un eje prioritario para conservar el equilibrio del ecosistema y garantizar servicios ambientales vitales.

En este contexto, se han identificado como causas principales del problema:

- Capacidad hidráulica insuficiente en ríos, quebradas y humedales, debido al colmatado de cauces, acumulación de sedimentos y vegetación invasora.

- Limitaciones en la disponibilidad y operación de maquinaria pesada, lo que dificulta la atención oportuna y sostenida en los 104 municipios de la jurisdicción.

- Consumo y gestión de combustible que, al no ser optimizado, encarece los procesos de mantenimiento y limita la operatividad continua de los equipos.

- Creciente presión antrópica sobre los ecosistemas, que acelera su deterioro y demanda mayores intervenciones.

Para atender estas causas, la CAR ha establecido un Banco de Maquinaria Pesada, el cual permite ejecutar el mantenimiento hidráulico de la red hídrica. Estas labores incluyen el retiro de material vegetal de los espejos de agua, la adecuación de cauces y el incremento de la capacidad de amortiguación de lluvias e inundaciones. En época de verano, estas acciones permiten además conservar un volumen adecuado de almacenamiento hídrico para actividades agropecuarias, contribuyendo a la sostenibilidad económica de las comunidades.

## Magnitud del problema: (indicadores)

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente en una jurisdicción de 18.706,4 km² (equivalentes a 1.807.640 hectáreas), conformada por 104 municipios: 98 en el departamento de Cundinamarca, 6 en Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C.

Dentro de este amplio territorio, y en concordancia con la misionalidad institucional, se ha determinado la priorización estratégica de dos ecosistemas críticos que requieren intervención inmediata:

- Complejo Lagunar de Fúquene, con una extensión de 19.163,94 hectáreas, afectado por la proliferación de vegetación invasora, pérdida de espejo lagunar y disminución de su capacidad de regulación hídrica.

- Sistemas hidráulicos de la Ramada, con una superficie de 13.140 hectáreas, que presentan deterioro de su capacidad de conducción y almacenamiento hídrico debido a procesos de sedimentación y presión antrópica.

Para garantizar la recuperación y sostenibilidad de estos ecosistemas, la CAR destinará el 100% de su Banco de Maquinaria Pesada, distribuyéndolo de la siguiente manera:

- 70% de la maquinaria se empleará en labores de mantenimiento y operación en el complejo lagunar de Fúquene y en los sistemas hidráulicos de la Ramada, desarrollando actividades como extracción de vegetación invasora, limpieza de cauces y adecuación hidráulica.

- 30% restante de la maquinaria se asignará de manera flexible para atender las necesidades de los 104 municipios de la jurisdicción, especialmente en obras de mantenimiento hidráulico, mitigación de riesgos por inundaciones y sequías, y apoyo a emergencias ambientales.

Esta distribución constituye la línea base operativa del proyecto, la cual permitirá medir la efectividad de la intervención de la maquinaria en la conservación de ecosistemas estratégicos y en la reducción de la vulnerabilidad ambiental en toda la jurisdicción.

# ANTECEDENTES (relacionar proyectos anteriores)

Los diferentes ecosistemas de la jurisdicción cuentan con una problemática directamente relacionada que es la intervención de las actividades humanas, para lo cual la CAR a dispuesto múltiples esfuerzos en la mejora constante de los diferentes ecosistemas, dentro de estos esfuerzos esta la disposición de un banco de maquinaria de más de 100 unidades, para la limpieza de cuerpos de agua loticos y lenticos, realiza constantemente seguimiento a manejo de las estaciones de bombeo  de La Ramada, para el manejo del nivel del agua de los afluentes que convergen en el río Bogotá

Por otra parte, se ha impulsado activamente la participación de las comunidades en la protección, conservación y restauración de los humedales y se han implementado estrategias para promover una mayor apropiación de estas áreas por parte de los habitantes locales, entre ellas el Plan Padrino.  Además, se han llevado a cabo iniciativas ambientales para fortalecer el suelo y el agua, con acciones específicas dirigidas a proteger el recurso hídrico. La celebración del calendario ambiental y el uso de los humedales como aulas ambientales han sido parte de estas iniciativas.

Se mencionan a continuación proyectos formulados respecto al banco de maquinarias

OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA PESADA, DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA EN LA JURISDICCIÓN CAR, LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA CORPORACIÓN”, se encuentra articulado de la siguiente manera con las actividades, metas y productos registrados en FORMULACAR:

Proyecto No. 18 del plan de Acción Cuatrienal de la Corporación 2024-2027, denominado GESTIÓN INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL, mediante su objetivo No. 18.6” Brindar la disponibilidad operacional de la maquinaria propiedad de la CAR para la ejecución de sus actividades misionales” y la actividad PAC No. 18.6.1. “Disponer del banco de maquinaria para la operación de las actividades de la Corporación en el Territorio CAR”, registrado en el BPPI CAR con el número 2024020100018, contempla dentro de los componentes de su proyecto: Producto Servicio de restauración de ecosistemas. Actividades producto: Operación y mantenimiento de la maquinaria

# JUSTIFICACIÓN

Descripción de la Justificación técnica, jurídica, social y ambiental del proyecto.

JUSTIFICACION TECNICA

os fenómenos de inundaciones, sequías e incendios forestales derivados del cambio climático han impactado históricamente la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, lo que ha generado la necesidad de formular y ejecutar programas y proyectos estratégicos, como los contemplados en el Plan de Acción 2020–2023 y en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2012–2023. Estos planes han priorizado la atención de emergencias y el fortalecimiento de la capacidad institucional para reducir los niveles de amenaza y vulnerabilidad frente a dichos fenómenos.

Una de las herramientas más efectivas para la mitigación ha sido el Banco de Maquinaria Pesada, con el cual la CAR ejecuta el mantenimiento hidráulico de la red hídrica, consistente en:

- Retiro de material vegetal y residuos en espejos de agua.

- Adecuación hidráulica de cauces principales y secundarios.

- Conservación de la capacidad de amortiguación de lluvias y almacenamiento en épocas de verano.

Adicionalmente, la maquinaria permite atender remociones en masa y derrumbes que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades. Para garantizar la eficacia de estas acciones es indispensable implementar un programa robusto de mantenimiento preventivo, que reduzca riesgos de fallas, evite paradas inesperadas, disminuya emisiones contaminantes y prolongue la vida útil de los equipos, asegurando la continuidad de las intervenciones.

JUSTIFICACION JURÍDICA

Basados en la normativa vigente y en las funciones esenciales asignadas a las Corporaciones, descritas en los Artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993, es que la CAR ha venido desempeñando la actuación administrativa y operativa de los Sistemas Hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones Fúquene-Cucunubá y la Ramada (anteriormente Distritos de Riego y Drenaje Fúquene-Cucunubá y La Ramada), y en los Municipios de la Jurisdicción CAR, con la obligación de prestar el servicio en forma eficaz y eficiente, realizando para ello inversiones acorde con las necesidades presentadas.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR tiene a su cargo la operación, el mantenimiento hidráulico, suministro de combustible y la asistencia técnica del Sistema hidráulico de manejo ambiental , control de inundaciones Fúquene-Cucunubá, garantizando el control de inundaciones, el suministro de riego y la conservación de la infraestructura hidráulica, respondiendo así por la estabilidad hídrica de la Cuenca de los ríos Ubaté y Suárez de una parte, y de otra, de manera similar, la Corporación tiene a su cargo la operación, mantenimiento hidráulico y la asistencia técnica del Sistema hidráulico de manejo ambiental y de control de inundaciones la Ramada, cuyo objetivo es mejorar la producción agropecuaria del occidente de la Sabana, aumentando la productividad de los suelos, manteniendo de esta forma la vocación agrícola de la región y en consecuencia, el ordenamiento territorial del sector; es así, como la Corporación está obligada a desarrollar un conjunto de actividades en forma continua, ya que cualquier interrupción puede generar impactos negativos en la economía regional.

Los Sistemas hidráulicos de manejo ambiental y de control de inundaciones fueron adoptados mediante Acuerdos CAR No. 036 y 037 del 29 de Diciembre de 2014, por ende cumplen un papel fundamental en la producción agropecuaria del occidente de la sabana de Bogotá y los valles de la Laguna de Fúquene y el Río Suarez, aumentando su productividad agrícola.

El artículo cuarto del Acuerdo CAR 028 de 2017, la Dirección de Infraestructura Ambiental – DIA tiene como propósito la administración, construcción y mantenimiento de la infraestructura ambiental, parques y demás instalaciones de orden misional, al igual que mantener y operar el banco de maquinaria y equipos de la Entidad, mediante el desarrollo de las siguientes funciones: 4. Administrar, operar y mantener el banco de maquinaria y equipos de la Corporación, necesarios para la ejecución de los planes, programas y proyectos de la Entidad. (…)11. Administrar, operar y mantener los Distritos de Riego y Drenaje de La Ramada y de Fúquene – Cucunubá, o de los modelos de gestión de dicha infraestructura que los sustituyan’’

5.Diseñar y ejecutar las obras de corrección torrencial y adecuación hidráulica de cauces de ríos y quebradas de la jurisdicción, para mantener su capacidad hidráulica.

6. Coordinar con las entidades territoriales y de acuerdo con las directrices impartidas por la Dirección General, el diseño e implementación de los proyectos de obras de infraestructura cuya ejecución sea necesaria para la defensa, protección, saneamiento, descontaminación y/o recuperación del medio ambiente, los recursos naturales renovables y los ecosistemas de la jurisdicción.

Para la Corporación como organismo Operativo, es de vital importancia dar cumplimiento a los objetivos plasmados en los acuerdos anteriormente mencionados, por ello, debe realizar la operación de la infraestructura hidráulica que tiene a su cargo, descrita en el Artículo 3 del Acuerdo CAR No. 36 y en el Artículo 3 del Acuerdo CAR No. 37, garantizando así, que el servicio se preste de manera continua sin interrupción alguna y optimizando el uso de los recursos naturales

JUSTIFICACION SOCIAL

Desde el enfoque social, el proyecto responde a la necesidad de proteger la vida, seguridad y bienestar de las comunidades de los 104 municipios bajo jurisdicción de la CAR. La falta de intervenciones en cauces y lagunas genera afectaciones directas a la población: inundaciones en zonas urbanas y rurales, pérdidas en la producción agropecuaria, daños en viviendas e interrupción de la movilidad y servicios públicos.

El fortalecimiento del mantenimiento hidráulico y de la operación de la maquinaria permitirá:

- Reducir riesgos de desastres en poblaciones vulnerables.

- Proteger la seguridad alimentaria mediante la preservación de suelos productivos.

- Garantizar la movilidad en corredores estratégicos afectados por deslizamientos.

- Promover la confianza ciudadana en la gestión institucional de la CAR.

De esta forma, el proyecto tiene un impacto social positivo al salvaguardar vidas, garantizar el acceso a servicios básicos y mejorar las condiciones de productividad de comunidades campesinas y urbanas.

AMBIENTAL

El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026: Colombia, potencia mundial de la vida establece como prioridad la conservación y restauración del patrimonio natural, mediante la contención de la deforestación, la protección de áreas estratégicas y la restauración de ecosistemas. En concordancia, el proyecto se articula con los catalizadores de justicia ambiental, gobernanza inclusiva y ordenamiento alrededor del agua, colocando a las personas y al recurso hídrico en el centro de la planificación territorial.

Los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción de la CAR —lagunas, humedales, páramos, bosques altoandinos y secos— cumplen funciones esenciales en la regulación hídrica, la captura de carbono, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos. Sin embargo, la presión antrópica, la expansión agrícola y los efectos del cambio climático han acelerado su deterioro.

El mantenimiento y la adecuación hidráulica con maquinaria pesada permiten:

- Conservar la capacidad de regulación hídrica de lagunas como Fúquene.

- Reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones y sequías.

- Preservar los servicios ecosistémicos asociados a la productividad agropecuaria.

- Cumplir con compromisos internacionales como el ODS 13 (Acción por el Clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

De esta manera, el proyecto contribuye de manera directa a la sostenibilidad ambiental de la región, alineándose con las políticas nacionales e internacionales de cambio climático y conservación de la biodiversidad.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

| ACTORES | CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS |  |  | INTERÉS / EXPECTATIVA | POSICIÓN | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación Autónoma Regional - CAR | Interno |  | Público | Contar con la mejora efectiva de los ecosistemas estratégicos de la corporación. | Cooperante | Estructurar el proyecto, contar con los recursos para realizar acciones para el mejoramiento del hábitat y de la biodiversidad. |  |
| Habitantes de la zona de influencia del proyecto | Externo |  | Otros | Contar con los espacios ecosistémicos habilitados para el aumento de la diversidad de la fauna y flora nativa. | Beneficiario | Velar por el cuidado y el adecuado uso de los bienes y servicios ambientales suministrados por los ecosistemas estratégicos bajo jurisdicción de la CAR. |  |
| Municipios jurisdicción CAR |  | Externo | Publico | Contar con áreas mejoradas para la oferta de servicios ecosistémicos en el territorio. | Beneficiario | Impactar de forma positiva los indicadores del Plan de Desarrollo municipal, en cuanto a la prestación de los servicios ecosistémicos. |

# 5.1 ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES

La ejecución del proyecto de conservación, recuperación y sostenibilidad de los ecosistemas estratégicos bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR requiere del compromiso y participación activa de diversos actores, tanto internos como externos, quienes, desde sus roles institucionales y comunitarios, aportan al logro de los objetivos propuestos.

La CAR, en calidad de entidad responsable y autoridad ambiental de la región, desempeña un papel central. Su clasificación como actor interno y público le otorga la responsabilidad de estructurar el proyecto y garantizar los recursos técnicos, financieros y operativos necesarios para su ejecución. Su interés radica en contar con ecosistemas estratégicos mejorados, lo que implica no solo la recuperación de la biodiversidad, sino también la gestión sostenible de los recursos naturales. La CAR asume una posición cooperante, pues articula esfuerzos con municipios, comunidades y demás entidades, y su principal aporte consiste en la planeación, dirección y operación de las acciones de mantenimiento, restauración y gestión del riesgo en los territorios intervenidos.

Por su parte, los habitantes de la zona de influencia del proyecto constituyen actores externos clasificados dentro de la categoría “otros”. Su interés se centra en disponer de espacios ecosistémicos habilitados que favorezcan el incremento de la diversidad de la fauna y la flora nativa, así como en recibir los beneficios directos de un entorno ambiental más sano y resiliente frente a fenómenos naturales. En su posición de beneficiarios, los habitantes no solo son receptores de los servicios ecosistémicos, sino también corresponsables del cuidado, protección y uso adecuado de los bienes ambientales. Su contribución se traduce en la participación comunitaria, la apropiación social de los proyectos y la implementación de prácticas sostenibles que complementan la gestión técnica de la CAR.

De manera complementaria, los municipios de la jurisdicción CAR participan como actores externos y públicos. Su expectativa principal es contar con áreas mejoradas que fortalezcan la oferta de servicios ecosistémicos, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes. En su condición de beneficiarios, los municipios encuentran en el proyecto una herramienta para potenciar el cumplimiento de sus Planes de Desarrollo Municipal, especialmente en las metas relacionadas con la gestión ambiental, el ordenamiento territorial y la sostenibilidad de los recursos naturales. Su contribución se refleja en el apoyo institucional, la articulación de políticas públicas locales con la gestión ambiental regional, y la disposición de personal y logística que facilite la implementación de las actividades programadas.

En conjunto, la sinergia entre estos actores permite fortalecer la gobernanza ambiental en el territorio, garantizando que los objetivos del proyecto trasciendan el ámbito institucional y se consoliden como logros colectivos, con efectos positivos en los ecosistemas, las comunidades y el desarrollo sostenible de la región.

# OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer la conservación, recuperación y sostenibilidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos bajo la jurisdicción de la CAR

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Optimizar la disponibilidad y operación de maquinaria para el mantenimiento y restauración de ecosistemas priorizados

- Incrementar la capacidad hidráulica para mantener los ecosistemas en los municipios.

Gráfico 2. Árbol de objetivos

## Indicadores Objetivos y productos:

| Objetivo General | Indicador | Medida a través de | Meta | Tipo Fuente | Fuente de Certificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la conservación, recuperación y sostenibilidad de los ecosistemas terrestres y acuáticos bajo la jurisdicción de la CAR. | Ecosistemas intervenidos | Número | 2 | Informes | Informe de gestión del área por vigencia |

| Objetivo Especifico | Programa | Producto (DNP) Código y Nombre | Medido a través de | Indicador de producto Código y Nombre | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimizar la disponibilidad y operación de maquinaria para el mantenimiento y restauración de ecosistemas | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | 3202060 Servicio de restauración de ecosistemas | Numero | 320206000 Áreas en proceso de restauración | Hectáreas |

| Indicador (General y Especifico) | Meta | PROGRAMACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| Ecosistemas intervenidos | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Servicio de restauración de ecosistemas | 2 | 1 | 1 |  |

.

# ALTERNATIVAS PARA INTERVENIR EL PROBLEMA

- Intervención de ecosistemas terrestres y acuáticos bajo la jurisdicción de la CAR, mediante la adecuada operación y mantenimiento de la maquinaria, abastecimiento de combustible  destinada a actividades de labores ambientales e hidráulicas.

- Aumentar el número de áreas protegidas, mediante la adquisición de predios en zonas estratégicas de la CAR.

# DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

La alternativa seleccionada es la No, 1 “Intervención de ecosistemas terrestres y acuáticos bajo la jurisdicción de la CAR, mediante la adecuada operación y mantenimiento de la maquinaria, abastecimiento de combustible destinada a actividades de labores ambientales e hidráulicas”.

los cuales tienen como objetivo llevar a cabo la atención de emergencias por eventos de inundación y sequías, buscando reducir los niveles de amenaza y vulnerabilidad a los fenómenos ocasionados por el cambio climático, así como realizar el mantenimiento y adecuación hidráulica de las corrientes principales y secundarias de las cuencas de la jurisdicción, buscando así,  hacer más productivas las actividades agropecuarias y  preservar las cuencas hidrográficas; para el cumplimiento de lo anterior, la Corporación cuenta con el Banco de Maquinaria pesada con la cuál es posible ejecutar una de las tareas más importantes a su cargo como lo es, el mantenimiento hidráulico de la red hídrica,  tarea que consiste en realizar el retiro del material vegetal que se encuentra sobre el espejo de agua y posteriormente, la adecuación hidráulica de la sección de los cauces para conservar su capacidad de amortiguación de picos de lluvia, o en época de verano la de brindar una capacidad adecuada de almacenamiento del recurso, minimizando así cualquier tipo de riesgo en su área de influencia.

Las actividades contempladas dentro del ppto son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1.1 | PERSONAL DE OPERACIÓN |
| 1.2 | PERSONAL INFRESTRUCTURA HIDRAULICA |
| 1.3 | PERSONAL MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA |
| 2.1 | INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN BANCO DE MAQUINARIA |
| 2.2 | INSUMOS HSEQ |
| 2.3 | INSUMOS SISTEMAS HDRÁULICOS |
| 3.1 | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECÍFICOS BANCO DE MAQUINARIA |
| 3.2 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO |
| 4.1 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EQUIPOS |
| 4.2. | CONTROL TOPOBATIMETRICO |
| 5.1 | TRANSPORTE DE PERSONAL OPERACIÓN BANCO DE MAQUINARIA TURNO NORMAL |
| 5.2 | TRANSPORTE DE PERSONAL MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA |
| 5.3 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSUMOS EN CAMA BAJA |

Con la operación y mantenimiento de la maquinaria se realizan las siguientes actividades:

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA

- Sistema hidráulico ramada

De acuerdo con el plan de conservación radicado mediante el oficio 20243043498 (plan de conservación 2024-1) se articula un cronograma de actividades teniendo en cuenta la priorización establecida en el mismo adicionalmente son tenidas en cuenta solicitudes informadas mediante correo institucional manifiesto de emergencia las cuales son atendidas de maneras prioritaria de acuerdo con la disponibilidad de banco de maquinaria y cuadrilla de operación.

2.Sistema hidráulico Fúquene

De acuerdo a las necesidades se realiza la solicitud desde el área de sistemas hidráulicos a banco de maquinaria solicitando la intervención para mantenimiento y limpieza que se requiere de acuerdo al informe técnico, se procede a programar visita donde se genera el informe de accesibilidad, determinando el tipo de maquinaria que se requiere para dicho trabajo; se hace solicitud direccionada a interventoría de acuerdo a la programación y disponibilidad de la maquinaria, donde se adjunta el informe técnico, de accesibilidad y la solicitud de traslado; Se hace vista de una social donde se hacen todas las actas de vecindad y se planea toda la tarea a ejecutar.

Uno de los proyectos representativos para la Corporación es la recuperación del espejo de agua de la Laguna de Fúquene, para lo cual el Banco de Maquinaria destina la disponibilidad de los equipos para la ejecución de las actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. En este sentido, los principales frentes de trabajo en dicha laguna se encuentran identificados, así

Imagen. Laguna de Fúquene con frentes de trabajo

  - Polígono Canal Central, 2) Polígono Perimetral - Túnel, 3) Polígono Guatancuy, 4) Polígono Gobernación Cundinamarca, 5) Polígono triumvirato y 6) Frente tagua, 7) Polígono Gobernación de Boyacá 8) Puntos de emergencia por gestión del riesgo.

Desde las direcciones regionales se allega solicitud a la Dirección de Infraestructura Ambiental para apoyar con la atención de las distintas emergencias que se presentan, donde se adjunta un informe técnico; se procede a hacer visita de accesibilidad por parte del profesional del banco de maquinaria donde se determina si es viable o no y que tipo de maquinaria se debe usar, se hace solicitud direccionada a interventoría de acuerdo a la programación y disponibilidad de la maquinaria, donde se adjunta el informe técnico, de accesibilidad y la solicitud de traslado.

Ahora bien, respecto al banco de maquinaria propiedad de la Corporación, actualmente está conformado por los siguientes equipos

| ÍTEM | EQUIPO SERIE |
| --- | --- |
| 1 | DRAGA ELLICOTT SERIE 1980 |
| 2 | REMOLCADOR SERIE 1623 |
| 3 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 460 SERIE 1149 |
| 4 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 460 SERIE 1150 |
| 5 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 350 SERIE 1324 |
| 6 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1632 |
| 7 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 2049 |
| 8 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1247 |
| 9 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1248 |
| 10 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1249 |
| 11 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1250 |
| 12 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1251 |
| 13 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1258 |
| 14 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1260 |
| 15 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1261 |
| 16 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1263 |
| 17 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1264 |
| 18 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1265 |
| 19 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1487 |
| 20 | EXCAVADORA ANFIBIA LINK BELT 210 SERIE 1488 |
| 21 | EXCAVADORA ANFIBIA KOMATSU PC 200 SERIE 4462 |
| 22 | EXCAVADORA ANFIBIA KOMATSU PC 200 SERIE 4618 |
| 23 | EXCAVADORA KOMATSU PC 200 SERIE 5001 |
| 24 | EXCAVADORA BRAZO LARGO KOMATSU PC 200 SERIE 2674 |
| 25 | EXCAVADORA BRAZO LARGO KOMATSU PC 200 SERIE 5138 |
| 26 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1232 |
| 27 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1236 |
| 28 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1237 |

| 29 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1255 |
| --- | --- |
| 30 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1480 |
| 31 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1481 |
| 32 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1484 |
| 33 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1485 |
| 34 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1486 |
| 35 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1512 |
| 36 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1513 |
| 37 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1517 |
| 38 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1519 |
| 39 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1530 |
| 40 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 1531 |
| 41 | EXCAVADORA BRAZO LARGO LINK BELT 210 SERIE 2319 |
| 42 | EXCAVADORA BRAZO LARGO ZX210LC HITACHI SERIE 0130 |
| 43 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1464 |
| 44 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1467 |
| 45 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1468 |
| 46 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1469 |
| 47 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 1471 |
| 48 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 2256 |
| 49 | EXCAVADORA ESTÁNDAR LINK BELT 210 SERIE 2308 |
| 50 | EXCAVADORA ESTÁNDAR KOMATSU PC 130 SERIE 4444 |
| 51 | EXCAVADORA ESTÁNDAR KOMATSU PC 130 SERIE 4418 |
| 52 | EXCAVADORA SOBRE LLANTAS DOOSAN DX140W SERIE 7949 |
| 53 | RETROCARGADOR CASE 580 S/N SERIE 4056 |
| 54 | RETROCARGADOR CASE 580 S/N SERIE 4055 |
| 55 | RETROCARGADOR TEREX SERIE 1518 |
| 56 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4114 |
| 57 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4124 |
| 58 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4126 |
| 59 | WATERMASTER CLASSIC V SERIE 4131 |
| 60 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 326C |
| 61 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 327C |
| 62 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 328C |
| 63 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 329C |
| 64 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 330C |
| 65 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 331C |
| 66 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 332C |
| 67 | BARCAZA TIPO TOLVA SERIE 333C |
| 68 | BARCAZA TIPO PLANCHÓN B1 |
| 69 | BARCAZA TIPO PLANCHÓN B2 |
| 70 | BARCAZA TIPO PLANCHÓN B3 |
| 71 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 190 SERIE 2426 |
| 72 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 191 SERIE 2188 |
| 73 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 192 SERIE 2427 |
| 74 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 193 SERIE 2344 |
| 75 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 194 SERIE 2187 |
| 76 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 195 SERIE 2429 |
| 77 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 196 SERIE 2430 |
| 78 | VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL JKY 197 SERIE 2428 |
| 79 | VOLQUETA ESTÁNDAR HINO OCK 417 SERIE 0179 |
| 80 | VOLQUETA ESTÁNDAR HINO OJG 704 SERIE 0180 |
| 81 | CAMIÓN CISTERNA OJG 775 SERIE 1276 |
| 82 | BULLDOZER TIPO LGP SERIE 7575 |
| 83 | COSECHADORA AQUAMARINE H5-200 SERIE 8038 |
| 84 | COSECHADORA AQUAMARINE H5-200 SERIE 8039 |
| 85 | TRACTOR KUBOTA B2320 SERIE 3050 |
| 86 | TRACTOR KUBOTA B2320 SERIE 3265 |
| 87 | TRACTOR KUBOTA L4400 SERIE 8954 |
| 88 | TRACTOR ZETOR SERIE 7245 |

- DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento preventivo: Son inspecciones y/o revisiones periódicas con base en un plan establecido, atendiendo las recomendaciones fijadas por el fabricante, tendientes a la detección, prevención y corrección de las fallas en el momento oportuno, con el cual se obtiene un mejor funcionamiento del automotor, manteniendo las condiciones de seguridad de fábrica y estableciendo la disminución de las posibles fallas y costos de reparación.

La finalidad de aplicar un mantenimiento preventivo a los equipos de Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca es:

- Evitar, reducir y reparar las fallas sobre estos bienes de la Corporación.

- Disminuir la gravedad de las fallas que no se puedan evitar.

- Evitar detenciones o paros inesperados en las máquinas.

- Evitar accidentes debidos al mal funcionamiento de los equipos.

- Evitar daños ambientales por la emisión de gases de estos activos producidos por la falta de procedimientos de mantenimiento hacia ellos.

- Evitar incidentes y aumentar la seguridad para los operarios.

- Mejorar las funciones y la vida útil de los activos.

En general el mantenimiento preventivo de equipos conlleva principalmente a reducir el RIESGO DE FALLO en cada uno de estos equipos, aumentando así de forma significativa la disponibilidad operacional de estos activos.

Mantenimiento correctivo: Corrección planificada o no planificada de las averías o fallas cuando ellas se presentan. En este mantenimiento no siempre se puede dar un diagnóstico preciso de las causas que provocan la falla, pues en muchas ocasiones se ignora si la falla se debió al mal uso del automotor, por desconocimiento de su funcionamiento y sus cuidados, por omisión de las recomendaciones en su uso o por desgaste normal de sus componentes o mala calidad de alguno de estos.

- INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO EQUIPOS BANCO DE MAQUINARIA

Para realizar un correcto plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo al Banco de Maquinaria, es necesario contar con la disponibilidad de diferentes elementos, repuestos, insumos y consumibles que garanticen realizar en un tiempo oportuno un óptimo mantenimiento, el cual conllevará a reducir los tiempos muertos en la operación de los equipos que sea generada por la no tenencia de elementos requeridos para realizar un correcto mantenimiento, el cual  llevara a que sea eficiente y eficaz en su intervención aumentando así la disponibilidad operacional y reduciendo los altos costos de mantenimiento.

La Corporación cuenta con diferentes referencias de equipo  los cuales por la cantidad de equipos conllevan a solicitar un gran número de diferentes referencias de elementos, insumos  y repuestos, como lo son: embujado de equipos, reparaciones de motor, trabajos de pintura, trabajos de soldadura, trabajos  de cromado y rectificado de cilindros hidráulicos de diferentes dimensiones, suministro de empaquetadura, suministro de dientes y bases para baldes que sufren desgaste por su actividad, suministro de mangueras hidráulicas con complementos entre otros insumos requeridos para garantizar  un correcto mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos, lo cual garantizará un correcto y óptimo funcionamiento a cada equipo.

- ACEITES EQUIPOS MANTENIMIENTO BANCO DE MAQUINARIA

Según el programa de mantenimiento de cada equipo que hace parte del Banco de Maquinaria de la Corporación y dadas recomendaciones de los fabricantes, los aceites de motor se deben sustituirse o cambiarse cada 250 horas de operación esto para la maquinaria y cada 5000 kilómetros en el caso de las Volquetas, la realización de esta intervención de mantenimiento preventivo garantizara un correcto funcionamiento de los equipos y aumentara la vida útil de los componentes internos de los motores de combustión y del mismo en general.

Igualmente dentro de las rutinas de mantenimiento preventivo se deben cambiar los aceites del sistemas hidráulico cada 1000 horas según las referencias de cada equipo, para el caso de los aceites de trasmisión estos se deben sustituir cada 500, 1000 y 2000 horas de operación, según especificaciones del fabricante y dada la referencia de cada uno de los equipos, a eso se suma la realización de mantenimiento periódico a los sistemas móviles de las maquinas como los son el brazo, el boom, el balde y demás componentes móviles del equipos, a los cuales se les requiere inyectar grasa biodegradable como mínimo tres veces al día según las condiciones de operación en las que se encuentren, el engrase de estos sistemas garantizara que estos elementos no sufran fallas en los materiales como pueden ser fisuras, grietas y fracturas en bujes, bielas, arandelas, paradores y demás esto dado por  la falta de grasa en los componentes

REGULACIÓN HIDRICA DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS

En las zonas de influencia de los Sistemas hidráulicos de Manejo Ambiental y de Control de Inundaciones de La Ramada, son sensibles a inundaciones, ya que la mayoría de las fuentes hídricas se encuentran confinadas y/o encauzadas mediante jarillones laterales, consiguiendo volúmenes de almacenamiento con niveles superficiales superiores a los niveles de los terrenos aledaños.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE EQUIPOS

Servicio de rastreo de la plataforma (SOFTWARE) y dispositivos GPRS, incluye datos para la trasmisión de información, actualizaciones, ubicación y visualización en línea de la maquinaria pesada propiedad de la Corporación.

Comision de Topografía y Batimetría para control topográfico y batimétrico. Incluye GPS (base + rover) + RTK, Estación Total, + Personal y transporte

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El ítem de "Manejo Combustible a Estación de Servicio" aplica únicamente a: i) Las estaciones de servicio en la jurisdicción CAR para el suministro de combustible a las camionetas y vehículos propiedad de la Corporación, así como para el combustible que sea retirado por parte de la Corporación en cualquier EDS.

El suministro de gasolina para el banco de maquinaria de la Corporación es aplicable a motores fuera de borda, motobombas, motosierras y guadañas de la Corporación, para tal fin se considera que el proveedor disponga de una estación de servicio cercana a la laguna de Fúquene para asegurar el abastecimiento, ya que es el mayor punto de concentración de los equipos.

El suministro de combustible Gasolina Corriente y A.C.P.M (diésel) se deberá garantizar los siete días de la semana, veinticuatro horas del día, en mínimo cuatro (4) Estaciones de Servicio en la ciudad de Bogotá de las cuales una (1) deberá estar a máximo ocho (8) km de la Sede Central de la Corporación; y mínimo doce (12) Estaciones de Servicio en la Jurisdicción CAR, de las cuales una (1) deberá estar ubicada máximo a treinta (30) km del punto 5.4603 N 73.7701W Guatancuy, Municipio de Fúquene, sector de mayor concentración de maquinaria en la laguna de Fúquene, y las doce (12) EDS deberán estar distribuidas entre las catorce (14) Direcciones Regionales, sin que su ubicación se repita. Todas las estaciones deben contar con un sistema de administración y control del suministro.

Por otra parte, la Corporación cuenta con equipos menores en los diferentes parques y demás infraestructuras dentro de la jurisdicción que requieren abastecerse de combustible para su labor oportuna dentro de las actividades propias de funcionamiento, tal como se enuncia a continuación:

| ITEM | EQUIPO SERIE |
| --- | --- |
| 1 | COMPRESOR KUBOTA 5272 |
| 2 | LUMINARIA TOWER 1864 |
| 3 | LUMINARIA WALKER 2423 |
| 4 | LUMINARIA WALKER 2964 |
| 5 | MFB 115 YAMAHA SERIE 3560 |
| 6 | MFB 115 YAMAHA SERIE 3568 |
| 7 | MFB 115 YAMAHA SERIE 3569 |
| 8 | MFB 15 YAMAHA SERIE 2882 |
| 9 | MFB 15 YAMAHA SERIE 7990 |
| 10 | MFB 40 SUZUKI SERIE 1892 |
| 11 | MFB 40 YAMAHA SERIE 6831 |
| 12 | MFB 50 YAMAHA SERIE 2790 |
| 13 | MFB 60 YAMAHA SERIE 7861 |
| 14 | MOTOBOMBA 16" |
| 15 | MOTOBOMBA 2063 |
| 16 | MOTOBOMBA DPS 008 |
| 17 | MOTOBOMBA DPS 017 |
| 18 | MOTOBOMBA DPS 023 |
| 19 | MOTOBOMBA FORTE 0438 |
| 20 | MOTOBOMBA FORTE 0459 |
| 21 | MOTOBOMBA 0160 |
| 22 | MOTOBOMBA 0161 |
| 23 | MOTOBOMBA FORTE 0130 |
| 24 | MOTOBOMBA FORTE 0577 SUMERGIBLE |
| 25 | MOTOBOMBA FORTE 0592 |
| 26 | MOTOBOMBA FORTE 0605 |
| 27 | MOTOBOMBA FORTE 0606 |
| 28 | MOTOBOMBA FORTE 0607 |
| 29 | MOTOBOMBA FORTE 0608 |
| 30 | MOTOBOMBA FORTE 0609 |
| 31 | MOTOBOMBA FORTE 0610 |
| 32 | MOTOBOMBA FORTE 0611 |
| 33 | MOTOBOMBA FORTE 0612 |
| 34 | MOTOBOMBA FORTE 0614 SUMERGIBLE |
| 35 | MOTOBOMBA FORTE 0633 |
| 36 | MOTOBOMBA FORTE 0634 |
| 37 | MOTOBOMBA FORTE 0635 |
| 38 | MOTOBOMBA FORTE 0636 |
| 39 | MOTOBOMBA FORTE 0637 |
| 40 | MOTOBOMBA FORTE 0638 |
| 41 | MOTOBOMBA FORTE 0639 |
| 42 | MOTOBOMBA FORTE 0640 |
| 43 | MOTOBOMBA FORTE 0641 |
| 44 | MOTOBOMBA FORTE 0642 |
| 45 | MOTOBOMBA FORTE 3496 |
| 46 | MOTOBOMBA FORTE 3499 |
| 47 | MOTOSOLDADOR LINCOLN |
| 48 | MOTOSOLDADOR MILLER 4583 |
| 49 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 50 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 51 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 52 | MOTOBOMBA AUTOCEBANTE 6 X 6" |
| 53 | EQUIPO PLANTA ELÉCTRICA 9.000 WATTS GASOLINA MONOFASICA |
| 54 | EQUIPO PLANTA ELÉCTRICA 9.000 WATTS GASOLINA MONOFASICA |
| 55 | EQUIPO PLANTA ELÉCTRICA 9.000 WATTS GASOLINA MONOFASICA |
| 56 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 57 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 58 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 59 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 60 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 61 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 62 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 63 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 64 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 65 | MOTOSIERRA STIHL MS 661 ESPADA DE 90 CM |
| 66 | BOMBA MOTOR PERKINS 130 HP |
| 67 | PLANTA ELÉCTRICA LA RAMADA 300 KVA |
| 68 | BOMBA MÓVIL IHM 1 80 HP |
| 69 | BOMBA MÓVIL IHM 2 80 HP |

Es indispensable dentro de su proceso que la Corporación cuente con el servicio de suministro de combustible, como quiera que el mismo es necesario para garantizar el desplazamiento a las diferentes comisiones de servicio propias de la misionalidad de la entidad.

El suministro de combustible debe ser de manera continua e ininterrumpida, por lo que se debe garantizar el servicio, lo anterior atendiendo a las múltiples solicitudes de comisión allegadas a la Dirección Administrativa y Financiera y el apoyo que requieren las distintas Direcciones Regionales para el cumplimiento de sus programas, planes, proyectos y actividades, además de las necesidades que diariamente surgen en la jurisdicción CAR.

Las razones anteriores, reflejan la necesidad del servicio continuo de combustible para los vehículos de propiedad de la entidad, para que de esta forma la CAR pueda cumplir con las funciones misionales y administrativas que le corresponden, las cuales se verían interrumpidas si los vehículos no cuentan con el servicio mencionado, derivando en una deficiente prestación del servicio a la comunidad en general.

De conformidad con las circunstancias que rodean el continuar con la operación del banco de maquinaria, parque automotor y equipos de la Corporación, el Director de Infraestructura Ambiental – DIA realiza un debido ejercicio de planeación que permite precaver los riesgos de interrumpir el suministro de combustible para los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad de la corporación y por los que es responsable, con el fin de continuar atendiendo los requerimientos necesarios en el territorio y permitir la oportuna asistencia de la Corporación en el cumplimiento de los fines misionales

# CONDICIONES PARA MANEJO DE COMBUSTIBLE ENTREGA EN MAQUNA

La mayor concentración de las máquinas del banco de la Corporación, se ubica en el sector de la Laguna de Fúquene como se muestra en la siguiente gráfica

Máquinas ubicadas en la Laguna de Fúquene

De igual manera se muestra la ubicación actual y aproximada de la totalidad de equipos que conforman el Banco de maquinaria de la Corporación, y su distribución en la jurisdicción CAR

Máquinas Jurisdicción CAR

CAMIÓN CISTERNA

El contratista deberá disponer de un camión cisterna con capacidad mínima de 1.200 galones para realizar el suministro a las máquinas en los lugares indicados por la Corporación. El camión cisterna deberá contar con (1) Medidor de flujo con registro análogo o electrónico y capacidad mínima de 10 galones por minuto, impresora de tickets, manguera de combustible diámetro mínimo ¾”, acople swivel de ¾” y servicio de geolocalización para hacer seguimiento en tiempo real. En caso de retiro del mismo por mantenimiento o eventualidades en reparaciones, el contratista debe garantizar un vehículo de las mismas características para soportar el suministro y evitar retrasos o maquinaria parada por falta de suministro.

De acuerdo con la asignación de la maquinaria localizada en la laguna de Fúquene y el sistema hidráulico del complejo lagunar Fúquene, Cucunubá y Palacio, se estima que el camión cisterna asignado tendrá un recorrido mensual de 3.000 Km aproximadamente.

La cantidad consumida por el banco de maquinaria de la Corporación para los últimos dos años en el sector de la Laguna de Fúquene son aproximadamente 16.000 galones de ACPM mensuales, los cuales deberán ser entregados de lunes a viernes en horario de 7 am a 5 pm y los sábados de 7 am a 1 pm. No obstante, las cantidades presentadas pueden variar de acuerdo con la operatividad de la maquinaria.

El suministro de combustible en carro cisterna para la maquinaria destinada para el proyecto de Fúquene, involucra un ruteo rural que debe conjugarse con los demás componentes de este estudio, tales como es el manejo del tanque satélite, el abastecimiento desde la Estación de Servicio EDS y los abastecimientos en la periferia de los sistemas hidráulicos de Fúquene, Cucunuba y Palacio.

El procedimiento de abastecimiento implica llevar el carro cisterna a cada una de las ubicaciones de las máquinas del banco, en el menor tiempo posible, optimizando tiempos de recorrido, lo que hace indispensable el componente del tanque satélite ya que acorta distancia en los recorridos rurales.

Dependiendo de la programación del Banco de Maquinaria se disponen diferentes rutas para que el camión cisterna suministre el ACPM a los distintos frentes de la Laguna de Fúquene, como lo son:

Estación de servicio a máximo 30 Km del Sector Puerto Guatancuy en la Vereda Guatancuy del Municipio de Fúquene- Cundinamarca – El Túnel – El Roble

Estación de servicio a máximo 30 Km del Sector Puerto Guatancuy en la Vereda Guatancuy del Municipio de Fúquene- Cundinamarca – Tagua, Municipio Guachetá – San Miguel de Sema – Puente Concreto, Río Suárez

Estación de servicio a máximo 30 Km del Sector Puerto Guatancuy en la Vereda Guatancuy del Municipio de Fúquene- Cundinamarca – La W – Capellanía – Ubaté

Estación de servicio a máximo 30 Km del Sector Puerto Guatancuy en la Vereda Guatancuy del Municipio de Fúquene- Cundinamarca – Parque El Neusa ó Parque el Hato ó Parque Sopo

Comparación de recorridos con existencia de tanque satélite: De izquierda a derecha:

Imagen 1: Recorrido desde tanque satélite en Guatancuy a Puente Concreto: 19.3km; Imagen 2: Recorrido desde EDS Chiquinquirá a Comfacundi 28.3km

El siguiente cuadro muestra el ruteo aproximado para el abastecimiento de combustible en los frentes designados a corte 31 de julio de 2025. Allí se aprecian las distancias recorridas de cada una de las rutas rurales de abastecimiento

| CODIGO DE MÁQUINA | COORDENADAS | MUNICICPIO | UBICACIÓN | DISTANCIA (KM) | SECTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-EAL-1487 | 5.517618,-73.787857 | SAN MIGUEL DE SEMA | PUENTE CONCRETO | 20 | DESDE ESTACION DE SERVICIO A SECTOR RIO SUAREZ |
| 500-EOL-1237 | 5.47951,-73.77569 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-EOL-1238 | 5.521,-73.7883 | SAN MIGUEL DE SEMA | PUENTE CONCRETO |  |  |
| 500-VOL-2430 | 5.5217,-73.7882 | SAN MIGUEL DE SEMA | PUENTE CONCRETO |  |  |
| 500-VOL-2188 | 5.46035,-73.77009 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-EOL-1232 | 5.478,-73.774 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE | 19 | DESDE SECTOR RIOS SUAREZ A EL TUNEL |
| 500-EOL-1235 | 5.475,-73.772 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-EOL-1257 | 5.4755,-73.7658 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-EAL-1265 | 5.489,-73.778 | SUSA | CANAL CENTRAL, LAGUNA DE FUQUENE, |  |  |
| 300-WM-4131 | 5.4722,-73.7699 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 200-CO-8039 | 5.46,-73.769 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI Y TUNEL |  |  |
| 500-BAT-330C | 5.475,-73.772 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-BAT-331C | 5.477,-73.774 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-EAL-1258 | 5.475,-73.771 | SUSA | CANAL CENTRAL-CANAL PARALELO, LAGUNA DE FUQUENE, |  |  |
| 500-BAT-332C | 5.4700,-73.7709 | SUSA | PUNTA DE CRUZ, LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 600-BAP-B1 | 5.472,-73.77 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 600-BAP-B3 | 5.472,-73.77 | FUQUENE | COMFACUNDI |  |  |
| 500-BAT-333C | 5.465,-73.769 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI LAGUNA DE FUQUENE | 1 | DESDE SECTOR EL TUNEL A CONFACUNDI |
| 500-BAT-326 | 5.465,-73.769 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI |  |  |
| 100-EAL-1488 | 5.465,-73.769 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 600-EAL-4618 | 5.469,-73.768 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI |  |  |
| 600-EAL-2049 | 5.465,-73.769 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI |  |  |
| 500-EOL-1236 | 5.465,-73.769 | FUQUENE | SECTOR COMFACUNDI |  |  |
| 600-EAL-1632 | 5.4870,-73.7585 | FUQUENE | COMFACUNDI |  |  |
| 500-VOL-2427 | 5.4557,-73.7593 | FUQUENE | GUATANCUY | 1 | DESDE SECTOR CONFACUNDI A PUERTO GUATANCUY - PATIOS |
| 500-VOL-2344 | 5.4599-73.7638 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 600-MC-3600 | 5.461,-73.77 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 600-RELL-7949 | 5.4622,-73.7630 | SUSA | CANAL PUENTE LARGO |  |  |
| 600-REC-1518 | 5.460419,-73.9622 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-VOL-2187 | 5.52194,-73.7883 | SAN MIGUEL DE SEMA | PUENTE CONCRETO |  |  |
| 500-VOL-2429 | 5.4604,-73.7703 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-VOL-2428 | 5.4560,-73.7599 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-MFB-2882 | 5.461,-73.77 | FUQUENE | GUATANCUY | 63 | DESDE ESTACION DE SERVICIO A PUERTO GUATANCUY PATIOS |
| 500-MFB-3560 | 5.461,-73.77 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-MFB-3568 | 5.461,-73.77 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-MFB-3569 | 5.461,-73.77 | FUQUENE | GUATANCUY |  |  |
| 500-MFB-7861 | 5.433,-73.725 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 500-EAL-1251 | 5.4257,-73.7442 | FUQUENE | CANAL PERIMETRAL ROBLE - W | 7 | DESDE SECTOR PUERTO GUATANCUY PATIOS A EL ROBLE, EL ASTILLERO - LA W |
| 100-EOL-1480 | 5.428149,-73.752520 | FUQUENE | SECTOR LA W |  |  |
| 600-WM-4114 | 5.4271,-73.7491 | FUQUENE | SECTOR LA W |  |  |
| 500-BAT-329C | 5.42299,-73,7534 | FUQUENE | SECTOR LA W |  |  |
| 600-BAP-B2 | 5.429601,-73.752348 | FUQUENE | SECTOR LA W |  |  |
| 200-EAL-1149 | 5.443,-73.726 | GUACHETA | TAGUA FASE 4 | 12 | DESDE ECTOR CAPELLANIA A TAGUA |
| 200-EAL-1150 | 5.4372,-73.7240 | GUACHETA | TAGUA FASE 4 |  |  |
| 500-EAL-1248 | 5.434,-73.727 | GUACHETA | TAGUA LAGUNA FUQUENE |  |  |
| 500-EAL-1249 | 5.451,-73.722 | GUACHETA | TAGUA,PERIMETRAL LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-EAL-1250 | 5.46,-73.717 | GUACHETA | TAGUA,PERIMETRAL LAGUNA DE FUQUENE |  |  |
| 500-EAL-1260 | 5.439,-73.727 | GUACHETA | TAGUA FASE 2 |  |  |
| 200-RM-1623 | 5.432,-73.725 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 600-TR-7245 | 5.432474,-73.724528 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 600-TR-5000 | 5.432,-73.724 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 500-EAL-1261 | 5.44,-73.728 | GUACHETA | TAGUA PERIMETRAL DRAGA |  |  |
| 500-EAL-1263 | 5.444,-73.725 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 500-EAL-1264 | 5.434,-73.725 | GUACHETA | TAGUA FASE 2 |  |  |
| 100-ES-1468 | 5.2410,-74,3105 | PEÑON | INSPECCION DE TALAUTA QUEBRADA SAMABA |  |  |
| 600-EAL-1324 | 5.436654,-73.722130 | GUACHETA | TAGUA FASE 4 |  |  |
| 100-EOL-1485 | 5.431431,-73.722765 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 200-DCS-1980 | 5.444,-73.726 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 500-BAT-327C | 5.441,-73.728 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 500-BAT-328C | 5.444,-73.725 | GUACHETA | TAGUA |  |  |
| 100-EOL-1530 | 5.4582,-73.7071 | RAQUIRA | CANAL AGUILAR | 6 | DESDE SECTOR TAGUA AVALLADO AGUILAR |
| 600-EOL-2674 | 5.5438,-73.7514 | SAN MIGUEL DE SEMA | QUEBRADA PEÑA BLANCA | 8 | DESDE VALLADO AGUILAR A PEÑAS BLANCAS |

# SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE CHIP U OTRO SISTEMA TECNOLÓGICO

El Sistema de Suministro mediante Chip u otro Sistema tecnológico deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Garantizar conjuntamente con la Estación de Servicio, que el suministro realizado con el chip corresponda al vehículo al cual fue vinculado o asignado.

El sistema, plataforma, equipo o dispositivo tecnológico propuesto debe generar reportes de consumo por periodos de tiempo configurables por vehículo, y generar como minino la siguiente información:

a.	Cantidad de galones del producto suministrado (ACPM y Corriente)

b.	Costo por Galón del producto suministrado (ACPM y Corriente)

c.	Valor total de los galones suministrados, acorde con el producto (ACPM y Corriente)

d.	Placa

e.	Fecha de suministro

f.	Hora de suministro

g.	Monto consumido y/o galones suministrados

h.	Nombre Estación de Servicio

i.	Municipio

j.	Kilometraje registrado al momento de suministrar el combustible

El sistema debe permitir efectuar suministros adicionales en valor y/o galones a la asignación mensual y/o diaria de cada vehículo, de acuerdo a las necesidades de la Corporación.

# ESPECIFICACIONES DEL COMBUSTIBLE

Gasolina Corriente

Es una mezcla compleja donde puede haber de 200 a 300 hidrocarburos distintos, formada por fracciones combustibles provenientes de diferentes procesos de refinación del petróleo, tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, reformado catalítico y polimerización, entre otros. Las fracciones son tratadas químicamente con soda cáustica para eliminar compuestos de azufre tales como sulfuros y mercaptanos que tienen un comportamiento corrosivo y retirar gomas que pueden generar depósitos en los sistemas de admisión de combustibles de los motores. Luego se mezclan de tal forma que el producto final tenga un índice antidetonante IAD (Ron+Mon/2) de 81 octanos como mínimo. El índice es una medida de la capacidad antidetonante de la gasolina y la principal característica que identifica el comportamiento de la combustión dentro del motor.

Diésel, Aceite Combustible para Motores, Fuel Oil Nº 2.

FORMULA: Mezcla compleja de hidrocarburos.

COMPOSICIÓN: Hidrocarburos y aditivos.

NÚMERO CAS: 68334-30-5

NÚMERO UN: 1202

CLASE UN: 3.3

USOS: Combustible automotor, combustible para locomotoras, generadores de electricidad, combustible para motores.

Teniendo en cuenta que el ACPM Biodiesel es un tipo de combustible más amigable con el medio Ambiente y tiene un mayor rendimiento de km por galón, los últimos vehículos adquiridos por la Corporación son precisamente con motor a diésel, esto con el fin de reducir paulatinamente el consumo de gasolina corriente.

# ESTUDIO DE NECESIDADES

| Bien o servicio | Medición | Descripción | Año Inicio | Año Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecosistemas mejorados | Número | Oferta: Demanda: corresponde al número de ecosistemas que se encuentran la jurisdicción CAR y la oferta corresponde a la intervención que ha realizado la CAR para el mejoramiento de los ecosistemas. | 2023 | 2028 |

| PERIÓDO | AÑO | UNIDAD MEDIDA | OFERTA | DEMANDA | DEFICIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2023 | Número |  |  |  |
| 1 | 2024 | Número |  |  |  |
| 2 | 2025 | Número |  |  |  |
| 3 | 2026 | Número |  |  |  |
| 4 | 2027 | Número |  |  |  |
| 5 | 2028 | Número |  |  |  |

- ESQUEMA FINANCIERO

10.1 Fuentes de Financiación

| FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad aportante | PROYECTO PAC |  |  | Fuente de financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|  | Proyecto | Objetivo | Actividad |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | VALOR EN NUMERO |  |  |
|  |  |  |  | VALOR EN LETRAS |  |  |

| PLAN FINANCIERO CAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO PAC | ACTIVIDAD PAC | ACTIVIDAD BPPI | FUENTE DE RECURSOS |  | VALOR | VIGENCIA |
| Gestión Institucional e interinstitucional Autoridad ambiental en el territorio CAR | Operación y mantenimiento de la maquinaria |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |
|  | Suministro de combustible para la maquinaria |  |  |  |  | 2026 |
|  |  |  |  |  |  | 2027 |
|  |  |  |  |  |  | 2028 |
| VALOR EN LETRAS Y NUMEROS |  |  |  | LETRA ($ X.XXX.XXX.XXX). |  |  |

10.2 Justificación de los Costos del presupuesto

Describir la metodología utilizada para la estructuración del presupuesto.

(Se recomienda que la metodología para la justificación de los costos del presupuesto se de mediante un Revisión de precios por solicitud de cotizaciones para suministro de bienes y servicios con las respectivas especificaciones técnicas, Cuando se requiera.
*Revisión de bases de datos especializadas como acuerdos marco vigentes, precios ICCU, entre otros, Revisión de precios históricos de ítems de las mismas características no superior a 5 vigencias anteriores a la vigencia de presentación del proyecto).

El presupuesto propuesto responde a las necesidades técnicas, ambientales, sociales y operativas del proyecto. Cada rubro ha sido cuidadosamente justificado ante la alternativa para asegurar que los recursos públicos se utilicen con eficiencia, eficacia y responsabilidad, garantizando así el mejoramiento de las áreas a intervenir, este presupuesto esta soportado por estudios de mercados basados en cotizaciones

10.3 Costo de Oportunidad

| Tasa Oportunidad vigente |  |
| --- | --- |
| Justificación de la Tasa de Oportunidad |  |

# INGRESOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Se describen los beneficios e ingresos a generar por el proyecto y se explica el cálculo de estos, incluir metodología dispuesta en la herramienta MGA.

| TIPO | Beneficio |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | Costos evitados para la atención de inundaciones |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | Pesos M/Cte |  |

| PERIODO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 50000000 | 1000000000 |
| 2 | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  |
| 4 | 2 |  |  |
| 5 | 2 |  |  |
| 6 | 2 |  |  |

# ESTUDIO AMBIENTAL

| TRAMITE AMBIENTAL | APLICA | NO APLICA |
| --- | --- | --- |
| LICENCIA AMBIENTAL |  | X |
| DIAGNOSTICO AMBIENTAL |  | X |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  | X |
| OTROS PERMISOS AMBIENTALES |  | X |

Nota: Registrar que otros permisos ambientales le aplican al proyecto

# INDICADORES DE GESTIÓN

| Indicador | Código | Medida / meta | Fecha de entrega de acuerdo a cronograma |
| --- | --- | --- | --- |
| Informes de Interventoría del proyecto |  | Número | Trimestral |

| PROGRAMACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 20X |

# IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

## Impactos positivos y negativos sociales:

POSITIVOS

- Genera un impacto de mejora socio-ambiental en el área de influencia directa e indirecta.

- Generación de empleos (mano de obra no calificada).

- Percepción positiva de la comunidad frente a la mitigación de la amenaza por inundación.

- Generación de confianza y fortalecimiento de relaciones entre el la comunidad y el sector público, de acuerdo con el desarrollo del proyecto-

- Contribuir al desarrollo económico de la región.

NEGATIVOS

- Posibles daños a terceros y/o estructuras y/o viviendas ubicadas en zona de ronda.

- Comunidad inconforme con el desarrollo del proyecto.

## Impactos positivos y negativos ambientales:

POSITIVOS

- Aporte significativo para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas del Plan de Acción Cuatrienal - PAC.

- Mantenimiento de las corrientes hídricas.

- Recuperación del recurso hídrico.

- Regulación del cauce.

- Mitigación de la amenaza asociada con fenómenos de inundación, que se intensifican por el cambio climático.

NEGATIVOS

- Modificación del paisaje, por movimiento de tierras del área afectada.

- Alteración de hábitats,

- Migración de especies.

- Modificación de la cobertura vegetal.

# ANÁLISIS DE RIESGOS

|  | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efecto | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Propósito (Objetivo general) | Operativo | Deficiencia de los servicios Ecosistémicos impidiendo la oferta de fauna y flora silvestre | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Degradación del hábitat de la fauna y la flora silvestre. | Supervisión de los contratos, designación y seguimiento periódico al cumplimiento de los indicadores de producto |
|  | Operativo | Aumento de la vegetación invasora | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Degradación de los ecosistemas y reducción de la diversidad de fauna. | Control periódico a la ejecución de las actividades para la recuperación ambiental |
|  | Financiero | El alcance del presupuesto entregado es menor y por consiguiente se deben realizar adiciones presupuestales | Probabilidad: Bajo Impacto: Alto | Incumplimiento con el objeto general del proyecto | 1. Revisar la ejecución del proyecto por etapas. |
| 2-Componente(Producto) | Técnico | Dificultad para la extracción de información, o falta de organización de las bases de datos | Probabilidad: Bajo Impacto: Moderado | Aumento de trabajo adicional e imprevistos | Acuerdo de voluntades y conocimiento previo del municipio para el suministro de información |
| 3- Actividad | Operativo | Desabastecimiento de combustible de la maquinaria | Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor | Periodos muertos en la limpieza de los espejos de agua. | Planes de contingencia para la acciones correctivas y ejecución de acciones preventivas |
|  | Financiero | Retrasos en la ejecución | Probabilidad: Muy Bajo Impacto: Alto | Penalizaciones por incumplimientos, Aumentos costos de mantenimiento de equipos y personal | Establecer un control por parte de la interventoría y la ejecución en los tiempos establecidos. |

Nota: tener en cuenta los riesgos de seguridad de información.

# ANEXOS

- Cronograma de ejecución del proyecto.

- Ficha FORMULACAR.

- Presupuesto y Estudio de mercado.

- Estudios Técnicos que soportan la alternativa escogida.

- Cadena de valor

- Certificaciones

- Demas Documentos que por normatividad jurídica o técnica sean exigibles.

Firma: Nombre: Director de Área

Elaboró:

Reviso:

Aprobó: