JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE APROPIACIÓN POR VIGENCIA FUTURA Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 1942 DE 2024 EN EJECUCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

1.  OBJETO, VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Objeto de la solicitud: sustitución de apropiación por vigencias futuras y prórroga del contrato No. 1942 de 2024, cuyo objeto es: “contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo (incluyendo el cambio de llantas) y correctivo de los vehículos del parque automotor de la entidad”, como se muestra a continuación:

| 1 | No. DE CONTRATO | 1942 DE 2024 |
| --- | --- | --- |
| 2 | OBJETO: | “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUYENDO EL CAMBIO DE LLANTAS) Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD." |
| 3 | CONTRATANTE: | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR |
| 4 | NIT: | 899.999.007-0 |
| 5 | CONTRATISTA: | CENTRO CAR 19 LIMITADA |
| 6 | NIT: | 800.250.589-1 |
| 7 | CDP: | 61424 del 15 de febrero de 2024 |
| 8 | CRP: | 395524 del 04 de julio de 2024 |
| 9 | CRP VIGENCIAS FUTURAS: | 21625 del 03 de enero de 2025 |
| 10 | VALOR CONTRATO: | $ 84.453.069 |
| 11 | VALOR VIGENCIAS FUTURAS 2025: | $ 56.727.986 |
| 12 | FECHA ACTA DE INICIO: | 09 de julio de 2024 |
| 13 | Fecha Terminación prórroga 01 | 15 de junio de 2025 |
| 14 | Adición 01 Valor en pesos | $ 42.000.000 |
| 15 | Fecha Terminación prórroga 02 | 31 de diciembre de 2025 |
| 16 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (10+14): | $ 126.453.069 |
| 17 | VALOR VIGENCIAS FUTURAS 2026: | $ 48.857.756,00 |

2.  	MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR

La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR tiene como misión velar por la guarda de la Fe pública en Colombia, mediante la prestación del servicio público registral y la orientación, inspección, vigilancia y control del servicio público notarial. Mediante el Decreto 412 de 2007, se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro reviviendo las Superintendencias delegadas, para el Registro y el Notariado, con el fin de fortalecer la vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos y la racionalización de los recursos de la entidad. El Decreto 2723 de 2014, reitera el carácter de la SNR como entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica propia, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Para el cumplimiento de su misión y de conformidad con Artículo 31 del Decreto 2723 de 2014, en las funciones de la Dirección Administrativa y Financiera en especial la del inciso 5 se establece: “Controlar la ejecución del presupuesto, expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, realizar los registros presupuestales y efectuar los demás trámites presupuestales que le correspondan para el desarrollo de las funciones de la Entidad.”

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2723 de 2014, “por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”, señala dentro sus funciones generales: 2) Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial en los términos establecidos en las normas vigentes”; 4) Implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación de los servicios de notariado procurando su racionalización y modernización”; 20) implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación del servicio público de registro de instrumentos públicos procurando su racionalización y modernización”.

Por su parte, la Secretaria General dentro de las funciones previstas en el Artículo 28, inciso 7 contempla: “Dirigir la programación, elaboración y ejecución de los Planes de Contratación y de Adquisición de Servicios y Obra Pública de la Entidad, de manera articulada con los instrumentos planeación y presupuesto”.

A su vez,  el Artículo 31 del mencionado Decreto establece entre otras funciones de la Dirección Administrativa y Financiera dentro de sus diferentes funciones 4) “Distribuir el presupuesto de funcionamiento, coordinar y controlar la elaboración y trámite de las solicitudes de adición, modificación y traslados presupuestales y el inciso”; 20) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los proveedores y la adquisición de bienes y servicios, con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor”.

Es importante tener en cuenta que la contratación de estos servicios con aprobación de cupo de vigencias futuras se enmarca en el artículo 10 de la Ley en 819 de 2003 y el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y se encuentra prevista en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2023 - 2026, así mismo con la aprobación de la Vigencia Futura la Entidad ajustará los gastos de funcionamiento de acuerdo con las apropiaciones asignadas para la vigencia 2024 garantizando la operación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE APROPIACIÓN POR VIGENCIA FUTURA

La Superintendencia de Notariado y Registro para el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas para la vigencia 2025, Debe garantizar la prestación del servicio de transporte de manera ininterrumpida para cumplir todas aquellas actividades misionales que legalmente le han sido encomendadas y que requieren del servicio de transporte a través de los vehículos que hacen parte del parque automotor de la SNR para dar cumplimiento de las agendas programadas dentro del territorio nacional.

Para el normal funcionamiento del parque automotor se requiere que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones por lo que se hace necesario e imperativo contar con el mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Actualmente, la SNR cuenta con los siguientes vehículos en la ciudad de ‘Bogotá:

| PARQUE AUTOMOTOR SUPERINTEDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Placa | Color | Modelo | Numero de Motor | Marca | Tipo de Vehículo | Estado |
| 1 | OBI 783 | BLANCO | 2011 | WLAT1201559 | FORD | Camionetas | En circulación Bogotá |
| 2 | OBI 784 | BLANCO | 2011 | WLAT1201981 | FORD | Camionetas | En circulación Bogotá |
| 3 | OCJ 858 | MULTICOLOR | 2013 | 6WA1-401534 | CHEVROLET | Microbús | Operador Logístico Tierras |
| 4 | OBG 227 | BLANCO | 2008 | 61198170073872 | MERCEDES BENZ | Microbús | Operador Logístico Tierras |
| 5 | OBI 954 | GRIS | 2012 | MR18723179H | NISSAN | Automóvil | En circulación Bogotá |
| 6 | OBI 950 | GRIS | 2012 | MR18703410H | NISSAN | Automóvil | En circulación Bogotá |
| 7 | OBI 951 | PLATA | 2012 | KA24501692A | NISSAN | Camionetas | En circulación Bogotá |
| 8 | OBI 948 | GRIS | 2012 | MR18722431H | NISSAN | Automóvil | En circulación Bogotá |
| 9 | OCK 796 | BLANCO | 2014 | D4BHd021267 | HYUNDAI | Microbús | En circulación Bogotá |
| 10 | REK 586 | GRIS | 2011 | 1KD2000044 | TOYOTA | Camperos | En circulación Bogotá |
| 11 | GCX 107 | PLATA | 2020 | Z1193570L4AX0192 | CHEVROLET | Automóvil | En circulación Bogotá |
| 12 | CLQ 834 | BLANCO | 2003 | 1FZ0525518 | TOYOTA | Camperos | devolución SAE |

De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro en la actual vigencia suscribió con la Empresa CENTRO CAR 19 el contrato No 1942 de 2024 con inicio el 04 de julio de 2024 cuyo objeto es: contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo (incluyendo el cambio de llantas) y correctivo de los vehículos del parque automotor de la entidad”, por valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($84.453.069,00) con Adición por CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($42.000.000) para un valor total del contrato de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MI SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($126.453.069) que le ha permitido realizar los mantenimientos a los vehículos de manera oportuna garantizado la prestación del servicio de transporte sin ningún contratiempo; a la fecha el contrato cuenta con recursos disponibles toda vez que, su ejecución inició durante el segundo semestre del 2024 y en la actual vigencia se encuentra en proceso la renovación del parque automotor, razón por la cual se realizan los mantenimientos básicos y no se están realizando cambio de partes de los automotores en ocasión a la chatarrización de los mismos, como se evidencia en el cuadro a continuación;

| VALOR DE CONTRATO 1942 de 2024 | $ 84.453.069 |
| --- | --- |
| ADICION No. 1 1942 DE 2024 | $ 42.000.000 |
| TOTAL, CONTRATO 1942 DE 2024 | $ 126.453.069 |

En consecuencia, considerando que se debe garantizar la prestación del servicio de mantenimiento de vehículo con la mayor oportunidad y debida planeación institucional, se solicita la sustitución de la apropiación que respalda los compromisos de la vigencia 2025 del contrato No. 1942 de 2024.

Por último y con el fin de realizar una proyección ajustada a las necesidades de la Entidad, la solicitada sustitución de apropiación por vigencia futura permite continuar con el servicio de mantenimiento de vehículo de manera ininterrumpido adicionalmente adelantar el proceso para Adquirir a título de compraventa de los vehículos para renovación del parque automotor de la Superintendencia de Notariado y Registro a modelos híbridos y/o eléctricos enmarcado en el compromiso de la reducción de la huella de carbono "Colombia Carbono Neutral", que incluye metas como la reducción del 51% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 2030 y la neutralidad de carbono para 2050 y posterior proceso de chatarrización en los casos que se requiera, lo que reduciría el consumo de combustible, así como el mantenimiento requerido por ser vehículos con modelos superiores a 10 años; y de acuerdo el resultado arrojado del consumo, se realizaría el nuevo proceso de contratación de mantenimiento de vehículo en la vigencia 2026..

5.  ACTIVIDADES, COSTOS Y BENEFICIOS ECONÓMICOS

Actualmente, la SNR está ejecutando el contrato No. 1942 de 2024, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, el suscrito con la empresa CENTRO CAR 19 por valor total de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MI SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($126.453.069) con recursos de funcionamiento.

El contrato ha presentado la siguiente ejecución:

| REGISTRO DE FACTURACIÓN POR VIGENCIA 2024 - 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR |
| VALOR DE CONTRATO 1942 de 2024 |  | $ 84.453.069 |
| ADICION No. 1 1942 DE 2024 |  | $ 42.000.000 |
| TOTAL, CONTRATO 1942 DE 2024 |  | $ 126.453.069 |
| 17/09/2024 | SNR2024ER112422 | $ 2.688.429 |
| 17/09/2024 | SNR2024ER112425 | $ 3.171.350 |
| 13/11/2024 | SNR2024ER135188 | $ 11.998.796 |
| 26/12/2024 | SNR2024ER156737 | $ 9.598.822 |
| SUB TOTAL, FACTURADO 2024 |  | $ 27.457.397 |
| SALDO PARA SUSTITUCIÓN VIGENCIA FUTURA 2025 |  | $ 56.727.986,00 |
| FECHA FACTURA | FECHA RADICACIÓN | VALOR |
| 10/04/2025 | SNR2025ER-059906-2 | $ 6.797.625 |
| 27/06/2025 | SNR2025ER-130001-2 | $ 14.860.490 |
| 2/10/2025 | SNR2025ER-229631-2 | $ 12.479.801 |
| SUB TOTAL, FACTURADO 2025 |  | $ 34.137.916 |
| TOTAL, FACTURADO 2024 - 2025 |  | $ 61.595.313 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR |  | $ 64.857.756,00 |
| ESTIMACIÓN A DICIEMBRE |  | $ 16.000.000,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y ESTIMADO |  | $ 77.595.313,00 |
| SALDO PARA SUSTITUCIÓN VIGENCIA FUTURA |  | $ 48.857.756,00 |

| PRORROGA DE CONTRATO CON SUSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha Inicio Prevista | Fecha Final Prevista | CDP* | RP** | Rubro | Recurso | Valor Registro Presupuestal | Adición | Valor Sustitución | Valor total del contrato |
| 1-ene-25 | 31-dic-25 | 61424 | 395524 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 20 | $ 27.725.084 |  | $ 56.727.985 | $ 84.453.069 |
| 1-ene-25 | 15-jun-26 | 21625 | 21625 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | 20 | $ 56.727.985 | $ 42.000.000 | $ 48.857.756 | $ 126.453.069 |

*Certificado Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal

Teniendo en cuenta la  relación de pagos realizados, con corte a mediados de octubre se ha realizado pagos por valor DE SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TRECE PESOS MCTE ($61.595.313),  De acuerdo con los consumos de los mantenimientos preventivos y correctivos se estima ejecutar para el mes diciembre un valor aproximado de DIECISÉIS MILLONES DE  PESOS MCTE ($16,000,000), para un valor total ejecutado hasta el 31 de diciembre de  2025 aproximado de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TRECE PESOS MCTE ($77.595.313).

Así las cosas, el valor a ejecutar en la vigencia 2025 estimado a 31 de diciembre sería SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TRECE PESOS MCTE ($77.595.313), justificando la necesidad solicitar la vigencia futura por sustitución de apropiación presupuestal por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($48.857.756,00) Teniendo en cuenta el comportamiento de los mantenimientos, es decir, el valor de los consumos para el parque automotor de la vigencia 2024 - 2025, la Entidad estima que la ejecución del cupo de la vigencia futura se realizaría entre el 01 de enero al 31 de julio de 2026.

5.  REQUISITOS PRESUPUESTALES

Esta solicitud está soportada con los saldos del Registro Presupuestal - RP 21625 de la vigencia 2025 que no se obligarán a 31 de diciembre de 2025 por un valor total de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($48.857.756,00), anexo a la presente solicitud, valor objeto de la sustitución, cuya información presupuestal es la siguiente:

| Registro Presupuestal | 21625 |
| --- | --- |
| Rubro Presupuestal | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |
| Recurso | 20 |
| Total | $ 48.857.756,00 |

Por lo tanto, se solicita autorización de sustitución de apropiación por vigencia futura y prórroga hasta el 31 de julio de 2026 del contrato No. 942 de 2024 de conformidad con el Artículo 10° de la Ley 819 de 2003, y el Artículo 2.8.1.7.1.1. Del Decreto 1068 de 2015.

Cordialmente,

DANY LUZ OROZCO FRANCO

Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: Sandra Yohana Ballén Manrique – Profesional Grupo de Servicios Administrativos

Revisó: Jullhember Campo Gutiérrez - Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Diana Marcela Cano – Abogada - Dirección Administrativa y Financiera

Norma Maritza Ruiz Huertas - contratista - Dirección Administrativa y Financiera