Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE KIOSCOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DEL CERRO Y CARDONAL, RESGUARDO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA,

NOVIEMBRE 2025.

ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO,

LA GUAJIRA.

GLOSARIO

Kiosco tradicional:
Estructura liviana de uso comunitario, construida con materiales locales y características arquitectónicas propias de la cultura Wayuu. Se utiliza como espacio de reunión, encuentro o actividad social.

Adecuación:
Conjunto de trabajos realizados en una estructura existente con el fin de mejorar su funcionalidad, seguridad o apariencia, sin alterar significativamente su estructura original.

Piso en tablón rojo:
Revestimiento de piso elaborado con baldosas cerámicas tipo tablón color rojo, utilizado por su durabilidad, fácil mantenimiento y estética tradicional.

Estructura en madera (horcones y listones):
Sistema estructural compuesto por elementos de madera verticales (horcones) y horizontales (listones) que conforman el soporte principal del kiosco, garantizando estabilidad y resistencia.

Horcones:
Postes de madera verticales que sirven de soporte principal a la estructura del kiosco y sobre los cuales se apoya la cubierta.

Listones:
Elementos de madera horizontales o inclinados que se fijan a los horcones y conforman el entramado de la cubierta o el armazón de la estructura.

Cubierta en lámina de fibrocemento:
Sistema de techado elaborado con láminas de fibrocemento, material resistente a la intemperie, duradero y de bajo mantenimiento, adecuado para las condiciones climáticas de La Guajira.

Instalaciones eléctricas:
Conjunto de componentes eléctricos necesarios para suministrar energía a los kioscos, incluyendo cableado, tuberías, cajas de paso y mecanismos de control.

Tomas corrientes:
Puntos de conexión eléctrica destinados a alimentar equipos o dispositivos eléctricos.

Interruptores:
Dispositivos que permiten controlar el encendido o apagado del sistema de iluminación.

Iluminación:
Sistema de luminarias instalado en los kioscos para garantizar la visibilidad y seguridad en horarios nocturnos o de poca luz natural.

- Localización

  - Localización General.

  - Localización específica del municipio de Hatonuevo.

El municipio de Hatonuevo se encuentra ubicado en la región nororiental del departamento de La Guajira, República de Colombia. Limita al norte con el municipio de Barrancas, al sur y al oriente con la República Bolivariana de Venezuela, entre las coordenadas geográficas 11°04'05"N 72°45'48"W.

- Antecedentes

El resguardo indígena El Cerro, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, está conformado por diferentes sectores, entre ellos El Cerro y Cardonal, los cuales desempeñan un papel fundamental en la preservación cultural y el fortalecimiento comunitario del pueblo Wayuu.
En el sector El Cerro, existe un kiosco comunitario que, a lo largo de los años, ha sido utilizado como punto de encuentro para el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas. No obstante, las condiciones físicas de su infraestructura se han visto afectadas por el deterioro del piso y la falta de una instalación eléctrica adecuada, lo que limita su funcionalidad y el aprovechamiento del espacio durante eventos y reuniones comunitarias. Por ello, se considera prioritario el mejoramiento del piso y la implementación de un sistema eléctrico seguro y eficiente que permita restablecer plenamente el uso del kiosco.
Por su parte, el sector Cardonal no cuenta con un kiosco comunitario, lo que ha dificultado el desarrollo de actividades colectivas y culturales en condiciones apropiadas. Ante esta carencia, surge la necesidad de la construcción de un nuevo kiosco completo, que responda a las características climáticas de la zona y a las tradiciones propias del pueblo Wayuu, brindando un espacio digno para la reunión, la educación y la transmisión cultural.

- Diagnostico – incluyendo situaciones con respecto al problema

El resguardo indígena El Cerro, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, está conformado por varios sectores, entre ellos El Cerro y Cardonal, donde la infraestructura comunitaria cumple un papel esencial en el fortalecimiento cultural y la cohesión social del pueblo Wayuu.

En el sector El Cerro, existe un kiosco comunitario que ha servido como punto de encuentro para las actividades sociales, culturales y educativas de la comunidad. No obstante, este espacio no cuenta con un piso construido, ya que actualmente se encuentra sobre terreno natural, lo que dificulta su mantenimiento, limpieza y el adecuado desarrollo de las actividades. Además, el kiosco carece de una instalación eléctrica funcional, lo que limita su uso en horarios nocturnos y restringe el desarrollo de eventos o reuniones que requieren iluminación o equipos eléctricos. Estas condiciones reducen significativamente la funcionalidad y el confort del espacio, afectando la participación activa de la comunidad.

En el sector Cardonal, la situación es aún más crítica, ya que no existe un kiosco comunitario, lo que impide contar con un espacio adecuado para la realización de reuniones, talleres, celebraciones o actividades culturales propias del pueblo Wayuu. La comunidad se ve obligada a reunirse en espacios improvisados, expuestos a las condiciones climáticas adversas como altas temperaturas y vientos fuertes, lo que dificulta la organización y participación social.

- Magnitud actual del problema e indicadores de referencia

En el resguardo indígena El Cerro, del municipio de Hatonuevo, La Guajira, la falta de infraestructura comunitaria adecuada limita significativamente el desarrollo de las actividades sociales, culturales y educativas del pueblo Wayuu. Este problema afecta principalmente a los sectores El Cerro y Cardonal, donde la comunidad carece de espacios dignos y funcionales para su encuentro y participación colectiva.

- Identificación de participantes

El Gobierno Local, representado por la Alcaldía Municipal de Hatonuevo, actúa como entidad ejecutora y cooperante, responsable de la gestión administrativa, técnica y financiera necesaria para la realización del proyecto. Su participación garantiza el cumplimiento de las normas técnicas, la adecuada inversión de los recursos y el acompañamiento institucional durante las fases de ejecución y entrega de la obra.

Los beneficiarios directos son las comunidades indígenas Wayuu pertenecientes a los sectores El Cerro y Cardonal del resguardo El Cerro, quienes harán uso de los espacios comunitarios resultantes. Estas comunidades participan activamente en el proceso mediante la concertación, el seguimiento y el aprovechamiento de las obras, fortaleciendo su organización social y promoviendo el uso sostenible de la infraestructura.

- Análisis de alternativas y descripción de la alternativa seleccionada

Para dar solución a las problemáticas de infraestructura comunitaria presentes en los sectores El Cerro y Cardonal del resguardo indígena El Cerro, se analizaron diversas alternativas, considerando la funcionalidad, el costo, la sostenibilidad y la pertinencia cultural de cada una.

Alternativa 1: Nivelación y compactación del terreno natural del kiosco del sector El Cerro sin construcción de piso.
Esta opción contemplaba la nivelación y compactación del terreno existente en el kiosco del sector El Cerro, mejorando parcialmente la superficie sin realizar la construcción de un piso en material resistente. Aunque de bajo costo, esta alternativa no garantiza la durabilidad ni la comodidad del espacio, ya que el polvo, la humedad y el desgaste del suelo continuarían afectando el uso adecuado del kiosco.

Alternativa 2: Implementación de piso en materiales naturales o tradicionales (arena compactada, madera o piedra laja).
Esta alternativa proponía el uso de materiales de origen local o tradicionales para construir el piso del kiosco, reduciendo costos y manteniendo una apariencia acorde a la cultura Wayuu. Sin embargo, estos materiales presentan baja resistencia y mayor mantenimiento, especialmente por la exposición al clima de la región, por lo que su vida útil sería corta y no respondería a las necesidades funcionales del espacio.

Alternativa 3: Mejoramiento del kiosco existente mediante la construcción de piso en concreto y la instalación eléctrica completa.
Esta alternativa plantea aprovechar la estructura del kiosco ya existente en el sector El Cerro, incorporando un piso en concreto reforzado que facilite el mantenimiento, la limpieza y la durabilidad del espacio, junto con la instalación eléctrica adecuada, garantizando iluminación y funcionalidad durante actividades nocturnas o eventos comunitarios.

Alternativa seleccionada:
Luego del análisis técnico, económico y social, se determinó que la opción más viable es la Alternativa 3: Mejoramiento del kiosco existente mediante la construcción del piso en concreto y la instalación eléctrica completa en el sector El Cerro, junto con la construcción de un nuevo kiosco comunitario en el sector Cardonal.

- Planteamiento del problema

  - Problema central

La comunidad El Cerro, perteneciente al resguardo El Cerro del municipio de Hatonuevo, La Guajira, enfrenta una deficiencia en las condiciones físicas y funcionales de sus espacios comunitarios, lo cual limita el adecuado desarrollo de las actividades sociales, culturales y educativas propias de la comunidad Wayuu.

Actualmente, el kiosco existente en la comunidad El Cerro no cuenta con piso ni con instalaciones eléctricas, lo que genera incomodidad, restricciones de uso y condiciones poco seguras durante la realización de reuniones, talleres o eventos, especialmente en horarios nocturnos o de poca iluminación. Esta situación ha reducido la frecuencia y el aprovechamiento de dicho espacio, afectando la integración comunitaria y la preservación de las prácticas tradicionales.

De igual manera, la ausencia de un kiosco nuevo en la comunidad de Cardonal limita la posibilidad de desarrollar actividades colectivas de manera organizada y en condiciones adecuadas. La falta de infraestructura comunitaria apropiada en ambas comunidades impide la creación de entornos que fortalezcan la participación social, la transmisión de saberes y la convivencia armónica entre sus miembros.

En conjunto, estas deficiencias reflejan la necesidad urgente de mejorar y ampliar los espacios tradicionales del resguardo, mediante la construcción y adecuación de kioscos funcionales, seguros y culturalmente representativos. La solución a este problema permitirá garantizar el aprovechamiento pleno de los espacios comunitarios, promover la cohesión social y contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo Wayuu.

  - Descripción del problema

En el resguardo El Cerro, ubicado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, se identifican necesidades relacionadas con la falta de espacios comunitarios adecuados para el desarrollo de actividades sociales, culturales y educativas. En la comunidad El Cerro, el kiosco existente no cuenta con piso ni con instalaciones eléctricas, lo que limita su funcionalidad, comodidad y aprovechamiento durante las reuniones y eventos comunitarios, especialmente en horarios nocturnos o de poca iluminación.

Por su parte, la comunidad de Cardonal no dispone de un kiosco tradicional que le permita realizar actividades colectivas de manera organizada y en condiciones adecuadas, lo que reduce las oportunidades de encuentro y participación social dentro del resguardo.

Estas limitaciones afectan el fortalecimiento de la vida comunitaria y la preservación de las tradiciones propias del pueblo Wayuu, que encuentra en estos espacios un punto de reunión esencial para la transmisión de saberes, la toma de decisiones y la integración cultural.

  - Causas y Efectos

Causas

Directa

Ausencia de un kiosco tradicional en la comunidad de Cardonal, Falta de piso en el kiosco existente de la comunidad El Cerro

Indirectas

Limitada inversión en infraestructura comunitaria dentro del resguardo El Cerro, lo que ha impedido la construcción y el mejoramiento de espacios tradicionales adecuados para la convivencia y el desarrollo social.

Efectos

Directo

Limitación en la realización de actividades comunitarias, culturales y sociales, debido a la falta de espacios adecuados y funcionales.

Indirectos

Debilitamiento de la identidad y cohesión cultural del pueblo Wayuu

- Justificación

El presente proyecto surge de la necesidad de fortalecer la infraestructura comunitaria del resguardo El Cerro, en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, mediante la construcción y adecuación de espacios tradicionales que favorezcan la participación social, la preservación cultural y el desarrollo integral de las comunidades Wayuu.

En la comunidad El Cerro, el kiosco existente carece de piso y de instalaciones eléctricas, lo que limita su uso en condiciones adecuadas de seguridad, confort y funcionalidad. Por su parte, la comunidad de Cardonal no cuenta con un kiosco tradicional que le permita realizar actividades culturales, sociales y educativas en un entorno apropiado y representativo.

La ejecución de este proyecto permitirá mejorar las condiciones de los espacios de encuentro comunitario, dotándolos de infraestructura segura, funcional y acorde con la identidad cultural Wayuu. Con ello se fortalecerán los lazos sociales, se fomentará la transmisión de saberes ancestrales y se contribuirá al desarrollo social y cultural de ambas comunidades.

- Población afectada y población objetivo

  - Población afectada

La población afectada corresponde a las familias pertenecientes a las comunidades El Cerro y Cardonal, del resguardo El Cerro, municipio de Hatonuevo, La Guajira.
Estas comunidades actualmente enfrentan limitaciones por la falta de espacios adecuados para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y comunitarias, lo que restringe su capacidad de organización y participación.

  - Población objetivo

La población objetivo está conformada por los habitantes del resguardo El Cerro, en especial las comunidades El Cerro y Cardonal, quienes serán los beneficiarios directos del proyecto a través de la adecuación del kiosco existente en la comunidad El Cerro y la construcción de un kiosco tradicional nuevo en la comunidad de Cardonal.
Este grupo poblacional se beneficiará mediante la disposición de espacios dignos, seguros y funcionales que favorezcan la convivencia, la preservación de la cultura Wayuu y la realización de actividades comunitarias y educativas, fortaleciendo el tejido social y cultural del resguardo.

- Objetivos

  - Objetivo general

Ejecutar la construcción y adecuación de kioscos tradicionales en las comunidades de Cardonal y El Cerro, resguardo El Cerro, Hatonuevo, para fortalecer la infraestructura comunitaria y los espacios de encuentro cultural y social del pueblo Wayuu.

Objetivos específicos

Construir un kiosco tradicional en la comunidad de Cardonal, empleando materiales y técnicas adecuadas a las condiciones climáticas y culturales de la región.

Adecuar el kiosco existente en la comunidad El Cerro, mediante la instalación de piso en tablón rojo e infraestructura eléctrica (iluminación, tomas e interruptores), garantizando su funcionalidad y seguridad.

Dotar ambos kioscos con instalaciones eléctricas básicas, que permitan su uso en actividades diurnas y nocturnas de forma eficiente y segura.

Promover el fortalecimiento cultural y social de las comunidades del resguardo El Cerro, mediante la creación de espacios adecuados para reuniones, eventos y procesos comunitarios.

  - Fines

Promover la preservación y transmisión de la cultura Wayuu, a través de la recuperación y construcción de espacios tradicionales que representen la identidad y las prácticas ancestrales de la comunidad.

- Alcances del proyecto

  - Alcances corto plazo

Ejecutar las obras de construcción del kiosco tradicional en la comunidad de Cardonall y la adecuación del kiosco existente en la comunidad El Cerro, incluyendo la instalación de piso en tablón rojo y sistema eléctrico.

Garantizar que los trabajos se realicen bajo condiciones técnicas, de seguridad y culturales adecuadas, respetando los lineamientos del resguardo y las tradiciones Wayuu.

  - Alcances mediano plazo

Optimizar el uso de los kioscos como espacios para actividades sociales, culturales y educativas, fortaleciendo la integración y participación comunitaria.

Incrementar la realización de eventos tradicionales y comunitarios que promuevan la preservación de la cultura Wayuu.

  - Alcances largo plazo

Consolidar los kioscos como referentes culturales y espacios permanentes de encuentro dentro del resguardo El Cerro.

Contribuir al fortalecimiento del tejido social y cultural Wayuu, garantizando la transmisión de saberes ancestrales entre generaciones.

- Presupuesto

- Estudio de necesidades- ingresos y beneficios

El presente proyecto responde a las necesidades prioritarias de infraestructura comunitaria identificadas en los sectores El Cerro y Cardonal del resguardo indígena El Cerro, municipio de Hatonuevo, La Guajira. Estas necesidades se centran en la falta de espacios adecuados, seguros y funcionales para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y organizativas del pueblo Wayuu.

En el sector El Cerro, la necesidad principal consiste en mejorar el kiosco existente, mediante la construcción de un piso en concreto y la instalación de un sistema eléctrico, elementos esenciales para garantizar la comodidad, seguridad y uso continuo del espacio. Actualmente, el kiosco carece de piso (está sobre terreno natural) y no cuenta con instalación eléctrica, lo que limita su aprovechamiento para reuniones nocturnas, talleres y eventos comunitarios.

Por su parte, el sector Cardonal presenta una necesidad crítica: la ausencia total de un kiosco comunitario, lo que impide el desarrollo adecuado de las actividades colectivas. La construcción de un kiosco en este sector permitirá disponer de un espacio propio y digno, que fomente la organización comunitaria, el fortalecimiento cultural y la participación ciudadana.

Ingresos y beneficios:
El proyecto no genera ingresos monetarios directos, dado su carácter social y comunitario. Sin embargo, proporciona beneficios colectivos de alto impacto social, cultural y económico indirecto, entre los cuales se destacan:

- Beneficios sociales: fortalecimiento de la cohesión comunitaria y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

- Beneficios culturales: preservación y transmisión de las tradiciones Wayuu mediante la realización de reuniones, celebraciones y actividades formativas propias.

- Beneficios educativos: disponibilidad de un espacio adecuado para capacitaciones, encuentros pedagógicos y programas de formación impulsados por el resguardo y entidades externas.

- Beneficios económicos indirectos: generación de oportunidades temporales de empleo local durante la construcción y mejoramiento de los kioscos; además, el uso de materiales y mano de obra de la región promueve la economía local.

- Beneficios ambientales: adecuación de espacios en armonía con el entorno, empleando materiales apropiados al clima y reduciendo el impacto ambiental negativo.

- Análisis de riesgos

- De calendario retraso en obra: Las condiciones climáticas adversas (altas temperaturas, lluvias o vientos fuertes) pueden retrasar el desarrollo de las obras.

- Técnico:  Posibles fallas en el suministro de materiales o en la mano de obra especializada.

- Información del proyecto

  - Contribución al plan de desarrollo departamental y municipal

  - Plan de desarrollo Departamental o sectorial

Cumpliendo con la palabra 2024-2027

Estrategia

Territorio sostenible y resiliente

Programa

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

  - Plan de desarrollo municipal

Línea

Infraestructuras para el cambio

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Programa

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Producto

4002019

Código del indicador

Espacio publico construido

- Impactos esperados

  - Impacto social

Fortalecimiento de la cohesión comunitaria al disponer de espacios adecuados para reuniones, eventos y actividades colectivas.

Incremento en la participación social de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores en actividades culturales y educativas.

Reforzamiento del sentido de pertenencia hacia los espacios comunitarios y hacia la identidad Wayuu.

  - Impacto cultural

Preservación y transmisión de las tradiciones Wayuu, a través de espacios que faciliten la práctica de costumbres, celebraciones y saberes ancestrales.

Promoción de la identidad cultural mediante el uso de diseños y materiales tradicionales en la construcción de los kioscos.

Revalorización del patrimonio inmaterial del resguardo El Cerro y fortalecimiento del orgullo cultural entre las nuevas generaciones.

  - Impacto ambiental

Uso responsable de materiales de construcción, priorizando los de bajo impacto ambiental y acordes con las condiciones del territorio.

Reducción de afectaciones al entorno natural, mediante una ejecución controlada y limpia de las obras.

  - Impacto Institucional y Comunitario

Fortalecimiento de la gestión comunitaria e institucional, a través del trabajo conjunto entre el resguardo, las comunidades y las entidades ejecutoras del proyecto.

Mayor articulación entre las autoridades tradicionales y los entes gubernamentales, fomentando procesos de desarrollo participativo y sostenible.