

	[image: ]
	
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 
	Código:
	F-GJC-76

	
	
	Fecha:
	22/01/2020

	
	PROYECTO PLIEGOS DE CONDICIONES-
LICITACION PUBLICA
	Pagina
	2 de 2

	
	
	Versión:
	2




ANEXO Nº 6
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obligará para con el Municipio, en relación directa con el objeto del contrato, a lo siguiente:

OBLIGACIONES GENERALES:
1. Entregar los bienes y servicios objeto de este contrato con las especificaciones técnicas y apropiación de diseños descritos en la propuesta y en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato. 
2. Entregar dentro de los 5 días siguientes a la firma del acta inicio, un cronograma de ejecución de las actividades de suministro, instalación, puesta en marcha y operación del sistema, el cual deberá contar con la aprobación del supervisor. Garantizar la entrega adecuada del informe preliminar para la instalación de los doce (12) Sistemas de Contenedores soterrados para la disposición de residuos sólidos y treinta (30) cestas para la basura.
3. Prestar el servicio de instalación y operación del sistema por lo mínimo un mes, el cual deberá ir acompañado por el personal asignado por el supervisor para la manipulación a de futuro de los equipos, en lo que el contratista deberá entregar un manual o instructivo de uso del sistema de contenedores. 
4. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, requeridas en de condiciones, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones del programa y la propuesta presentada. 
5. Entregar los bienes y servicios objeto del contrato de acuerdo con las indicaciones del supervisor asumiendo el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega.  
6. Entregar los bienes y servicios objeto del contrato, en buen estado, libres de defectos o vicios y nuevos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados. 
7. Garantizar que los bienes y servicios que se entregan se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento.
8. Garantizar que los bienes y servicios se instalen en debida forma, a fin de que se. garantice la calidad de este en los lugares dispuestos según los resultados entregados por el supervisor de la consultoría de ubicación. 
9. Hacer los cambios pertinentes de los bienes y ajustes a los servicios entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con características, condiciones y especificaciones indicadas en el Anexo Técnico. 
10. Cuando haya lugar a cambios, el Contratista se obliga a realizarlos en los siguientes 10 días después de notificado el servicio no conforme. A mantener los precios fijos de los insumos y servicios presentados en su oferta en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos impuestos, tasas, contribuciones, transportes, fletes, empaques, seguros y mantenimiento que se presenten hasta el momento de su entrega. 
11. Contar con un vehículo para el trasladarse al sitio donde debe hacerse la entrega de los elementos, la instalación y demás obligaciones derivadas teniendo en cuenta el tamaño y peso. 
12. Informar a la dependencia supervisora del contrato sobre cualquier hecho o circunstancia que afecte de manera grave la ejecución del mismo. 
13. Entregar toda la documentación correspondiente a los bienes objeto del contrato necesarios para demostrar su debido trámite de importación si hubiere lugar al mismo [certificado de importación, manifiesto aduanero, etc.] en el momento de la entrega.
14. Realizar la entrega de los elementos y servicios funcionando, con las conexiones necesarias para su uso inmediato. 
15. Realizar la entrega de las fichas técnicas y los manuales de uso requeridos en el pliego de condiciones 
16. Asumir todos los costos directos o indirectos que conlleve el proceso contractual.
17. Realizar actividades de mantenimiento y limpieza de los 12 (doce) sistemas de contenedores soterrados e incluir los dos existentes actualmente, esto junto con el acompañamiento del operador de aseo del municipio. Deben realizarse un mínimo de 6 jornadas durante el año siguiente a la instalación de los soterrados.
18. Cumplir con las labores indicadas por el Supervisor del Contrato.
19. Dar cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) tal y como lo determina la ley.
20. Presentar las planillas del sistema de seguridad social y demás impuestos que consagra la Ley, cuando a ello haya lugar, para cada uno de los respectivos desembolsos, mientras dure el contrato.
21. El CONTRATISTA deberá discriminar el IVA en caso de pertenecer al régimen común o esté obligado a declararlo.
22. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
23. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de la autoridad competente.
24. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio, a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
25. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato su ficha técnica, estudios previos y demás documentos constitutivos del mismo.
26. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.
27. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la entidad y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. 
28. Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se originen de su naturaleza y de los estudios previos.

 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Aportar la documentación pertinente de los equipos que sean necesarios para el cumplimiento de las actividades contratadas, se debe contar con toda la documentación al día exigidas por ley, además que deben transitar, cargar y descargar en los sitios autorizados y/o determinados por la supervisión.
2. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el contratista deberá presentar cronograma para el suministro de combustible para las horas de operación de las máquinas, así como el cronograma para su mantenimiento el cual garantice su operación.
3. El contratista debe ubicar los equipos en el Municipio de Mosquera, con disponibilidad total de las mismas durante la ejecución del contrato. La prestación del servicio se hará de acuerdo con el cronograma aprobado de la supervisión.
4. Se debe presentar los equipos soterrados y cestas de la basura previamente a la supervisión, quien verificará que cumpla con las especificaciones y aprobara el suministro para llevar a cabo la ejecución de las actividades, Conforme a lo indicado en la FICHA TÉCNICA - REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, que hace parte integral del presente Estudio Previo.
5. Comunicar al supervisor los asuntos que surjan en desarrollo de las actividades y que puedan alterar el desarrollo normal del contrato.
6. Cumplir con el cronograma de actividades establecido con el supervisor de las actividades contratadas.
7. EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal de servicio y la celebración de contratos, deberán presentarse contratos individuales de trabajo entre la empresa contratista y el operador o conductor de la maquinaria, para lo cual deberá presentarse los soportes de seguridad social que soporten el contrato individual es decir, donde la razón social en cada una de las planillas del personal corresponda con la empresa contratista, uno de sus consorciados en caso de figuras plurales o como independiente
8. EL CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicios a la administración o a terceros.
9. Disponer de los recursos físicos, humanos y logísticos presentados en la propuesta para el desarrollo  y cumplimiento del objeto contractual
10. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al presente contrato con la debida sustentación, presentado informes que incluyan registro fotográfico con el antes, durante y después.
11. Desplazar y localizar los equipos para la prestación del servicio en condiciones de oportunidad en los sitios que se especifican en la ficha de localización que hace parte integral del contrato para el cumplimiento de la programación establecida por el municipio por medio del supervisor.
12. El contratista deberá adoptar las medidas de seguridad industrial del personal a su cargo, mantener al orden del día las licencias de trabajo de conducción y de operación que se requiera por el personal.
13. Cumplir con la propuesta presentada y aprobada por el contratante, la cual incluye colocar a disposición y para servicio doperacion de los servicios adquiridos 
14. Contratar el personal calificado y con experiencia necesaria para ejecutar el trabajo de manera técnica, eficiente y dentro del plazo acordado.
15. Es por cuenta del contratista el pago de los salarios u honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral con el municipio.
16. El contratista es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales en materia de impuestos, contribuciones y demás obligaciones a que hubiere lugar con la suscripción del contrato.
17. El contratista se hará responsable del transporte y cualquier otro elemento esencial para el cumplimiento del objeto contractual.
18. El contratista deberá contar con el personal idóneo para la operación y puesta en marcha de los equipos que se va a contratar en el presente proceso. 
19. Horario de atención: El contratista que resulte elegido debe garantizar la prestación del servicio durante las 12 horas del día y el tiempo del contrato en el Municipio.
20. El servicio de vigilancia de los equipos objeto del presente proceso, estará a cargo y costo de la empresa contratista, sin que el municipio tenga responsabilidad en caso de pérdida, robo o daño de los mismos hasta el momento del recibo a satisfacción de cada uno por parte del municipio.
21. Realizar el acta de entrega y recibo a satisfacción de cada uno de los suministros a realizar y suscribirla en conjunto con el supervisor del contrato que se designe
22. En caso de requerirse parqueadero para el transporte u almacenamiento de los equipos soterrados y cestas de basura, estará a cargo y costo de la empresa contratista, sin que el municipio tenga responsabilidad.
23. Mantener fijos los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato.
24. Realizar la entrega de los elementos y servicios funcionando, con las conexiones necesarias para su uso inmediato
25. Realizar la entrega de las fichas técnicas y los manuales de uso requeridos en el pliego de condiciones
26. Asumir todos los costos directos o indirectos que conlleve el proceso contractual
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