[bookmark: _GoBack]ANEXO 2 – MATRIZ DE RIESGO

De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaron el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales eventualidades que afectan este proceso:

	ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

	
	
#
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría

	1
	G
	E
	E
	Económico
	Fluctuación en los precios del mercado.
	Desabastecimiento de los bienes o servicios.
	1
	1
	2
	Riesgo bajo

	


2
	


G
	


E
	


E
	

Social o político
	Paros, huelgas, ataques terroristas, alteraciones del orden
público, que se presenten en el
lugar
de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo.
	
Pérdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables, retraso en la ejecución del contrato.
	

2
	

2
	

4
	
Riesgo bajo

	
	
	
	
	
	Actos malintencionados de terceros.
	Pérdida de bienes y servicios no asegurados o no asegurables.
	2
	2
	4
	Riesgo bajo

	


3
	


G
	


E
	


E
	


Operacional
	Cuando  se   deba   extender   el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Departamento.
	
Retraso en la ejecución del contrato.
	
2
	
2
	
4
	
Riesgo bajo

	
	
	
	
	
	Cuando se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del Contratista.
	
Retraso en la ejecución del contrato.
	
2
	
2
	
4
	
Riesgo bajo

	

4
	

G
	

E
	

E
	

Naturales
	Los riesgos geológicos, geotécnico e hidrogeológicos
	
Retraso en la ejecución del contrato.
	

2
	

2
	

4
	
Riesgo bajo

	
	
	
	
	
	Identificados y los que se presenten en la ejecución del contrato.
	
	
	
	
	



	MITIGACIÓN

	

#
	

Asignación
	

Tratamiento
	Impacto después del tratamiento
	

Afectación al contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el
tratamiento
	Fecha en que se completa el
tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
Probabilidad
	
Impacto
	
Valoración del riesgo
	
Categoría
	
	
	
	
	
Como se realiza el monitoreo
	
Periodicidad

	

1
	

Contratista
	El contratista deberá abastecerse de los bienes o servicios a proveer.
	

1
	

1
	

2
	

Riesgo bajo
	

No
	

Supervisor
	
A la suscripción del contrato
	
A la terminación del
contrato
	

Requerimientos por parte del supervisor
	
Con cada acta parcial realizada
por el
supervisor

	




2
	

Departamento
	La entidad deberá poner a disposición las a autoridades policivas correspondientes
	

2
	

2
	

3
	

Riesgo bajo
	

No
	

Supervisor
	
A la suscripción del contrato
	
A la terminación del
contrato
	

Requerimientos por parte del supervisor
	
Con cada acta parcial realizada
por el supervisor

	
	


Contratista
	El contratista deberá realizar un plan estratégico con el cual pueda cumplir con la ejecución del contrato
	


1
	


1
	


2
	

Riesgo bajo
	


No
	


Supervisor
	

A la suscripción del contrato
	

A la terminación del
contrato
	

Requerimientos por parte del supervisor
	
Con cada acta parcial realizada
por el supervisor






1

	




3
	

Contratista
	



El contratista deberá ejecutar el contrato en el tiempo adicional establecido
	

1
	

1
	

2
	

Riesgo bajo
	

No
	

Supervisor
	
A la suscripción del contrato
	
A la terminación del
contrato
	

Requerimientos por parte del supervisor
	
Con cada acta parcial realizada
por el supervisor

	
	

Contratista
	
	

1
	

1
	

2
	

Riesgo bajo
	

No
	

Supervisor
	
A la suscripción del contrato
	
A la terminación del
contrato
	

Requerimientos por parte del supervisor
	
Con cada acta parcial realizada
por el
supervisor

	




4
	




Contratista
	Conocer los
reportes de las instituciones encargadas de realizar seguimiento técnico de las causas del riesgo, que permitan prever la ocurrencia de eventos,
durante el
transcurso de la ejecución del contrato.
	




2
	




2
	




3
	




Riesgo bajo
	




No
	




Supervisor
	



A la suscripción del contrato
	



A la terminación del
contrato
	




Requerimientos por parte del supervisor
	



Con cada acta parcial realizada
por el supervisor



	


Clase
	
General (G)
	


Fuente
	
Interno (I)
	


Etapa
	Planeación (P)
	


Probabilidad
	Categoría
	Valoración

	
	
	
	
	
	Selección (S)
	
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	
	
	
	
	Contratación
(C)
	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	
Específico
(E)
	
	
Externo
(E)
	
	
	
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
	3

	
	
	
	
	
	
Ejecución (E)
	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4

	
	
	
	
	
	
	
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5




	Impacto del Riesgo

	
Abrev.
	
Categoría
	
Valoración
	Calificación

	
	
	
	
Cualitativa
	
Monetaria

	
I
	
Insignificante
	
1
	
Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.
	
Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato.

	
Mn
	
Menor
	
2
	
Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual
	
Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato.

	
Md
	
Moderado
	
3
	
Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	
Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%.

	

M
	

Mayor
	

4
	
Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual
	
Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%.

	
C
	
Catastrófico
	
5
	
Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	
Impacto sobre el valor del contrato en más del
30%.



	Valoración del Riesgo

	
Abrev.
	
Categoría
	
Valoración
	Calificación

	
	
	
	Insignificante
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
R
	
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
	
1
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6

	
I
	
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	
2
	
3
	
4
	
5
	
6
	
7

	Ps
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento)
	3
	4
	5
	6
	7
	8



2

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Pr
	

Probable (Probablemente va a ocurrir)
	

4
	

5
	

6
	

7
	

8
	

9

	
C
	
Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	
5
	
6
	
7
	
8
	
9
	
10



	Categoría del Riesgo

	Valoración del Riesgo
	Categoría

	8, 9 y 10
	Riesgo extremo

	6 y 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 y 4
	Riesgo Bajo
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