PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICOS

SUPERSUBSIDIO

Formulado por:

SECRETARÍA GENERAL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y NOTIFICACIONES

Bogotá, D.C.

2026 – 2029

- CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2

1.	OBJETIVO GENERAL	2

1.1.	Objetivos específicos	2

2.	ALCANCE	3

3.	NORMATIVIDAD	3

4.	JUSTIFICACIÓN	4

5.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	5

6.	GENERALIDADES DEL PROGRAMA	5

7.	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN	5

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTO ELECTRÓNICOS

# INTRODUCCIÓN

El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar establece las directrices, responsabilidades y estándares para gestionar integralmente el ciclo de vida del documento de archivo electrónico, desde su producción, gestión y trámite, hasta la organización, transferencia, disposición y preservación a largo plazo, esto asegurando autenticidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad.

El programa orienta la racionalización de trámites, la interoperabilidad entre sistemas y servicios digitales, la incorporación de metadatos y controles (versionamiento, evidencias, firma electrónica cuando aplique), la seguridad de la información y el acceso oportuno para la atención al ciudadano y la toma de decisiones, se articula estos lineamientos con las TRD, el TCA, el Registro de Activos de Información, el Sistema de Gestión de la Calidad, así como con los requisitos funcionales y no funcionales del SGDEA institucional.

# OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos mínimos para la creación, administración, producción, preservación a largo plazo y custodia de los documentos electrónicos de archivo que produce y recibe la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante la adopción de estándares y metadatos institucionales, procedimientos y roles definidos, controles de seguridad, versiona miento y evidencias integrados al SGDEA y articulados con TRD y TCA, a fin de garantizar su autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y trazabilidad, así como el cumplimiento normativo, la continuidad operativa y el acceso oportuno a la información.

## Objetivos específicos

## Fomentar la apropiación y el compromiso de los servidores de la Entidad mediante estrategias de difusión, sensibilización y capacitación que promuevan la comprensión de los beneficios, responsabilidades y buenas prácticas asociadas a la Gestión Documental Electrónica dentro de la organización.

- Generar las condiciones técnicas, organizacionales y normativas que faciliten el desarrollo, implementación y fortalecimiento de soluciones estratégicas de Gestión Documental Electrónica, orientadas a optimizar los procesos institucionales y servir como soporte para la toma de decisiones, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso oportuno a la información.

- Permitir el monitoreo y control del flujo de los procesos asociados a la Gestión Documental Electrónica, con el fin de identificar oportunamente inconsistencias, fallas o retrasos y aplicar las acciones correctivas necesarias durante su gestión.

# ALCANCE

Este programa aplica a todos los documentos electrónicos de archivo que la Superintendencia del Subsidio Familiar produce, recibe, gestiona y conserva a lo largo de su ciclo de vida e incluye la definición de lineamientos, requisitos mínimos y procedimientos para la creación, administración, organización, transferencia, disposición y preservación a largo plazo de dichos documentos.

# NORMATIVIDAD

| NORMATIVIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| LEY | LEY 527 DE 1999 | “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” |
| LEY | Ley 594 DE 2000 | “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.” |
| LEY | Ley 962 de 2005 | “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.” |
| LEY | Ley 1581 DE 2012 | "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales." |
| LEY | Ley 1712 DE 2014 | "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." |
| DECRETOS | DECRETO 1074 de 2015 | “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.” Capítulo 47 Firma Electrónica |
| DECRETOS | DECRETO 1080 de 2015 | “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" |
| DECRETOS | DECRETO 1008 de 2018 | "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" |
| RESOLUCIONES | RESOLUCIÓN 1519 DE 2020 | “por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos.” |
| ACUERDOS | Acuerdo 001 de 2024 | "Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado colombiano y se fijan otras disposiciones." |

# JUSTIFICACIÓN

El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de la Superintendencia del Subsidio Familiar se justifica por la necesidad de garantizar, con enfoque de ciclo de vida, la autenticidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad de los documentos de archivo electrónicos, fortaleciendo el cumplimiento normativo y la continuidad operativa. El programa corrige asimetrías y riesgos propios de entornos digitales (pérdida, alteración, dispersión, obsolescencia y accesos indebidos) mediante la estandarización de metadatos, reglas de versionamiento y evidencias, uso de firma y firma electrónica cuando aplique y la implementación de salvaguardas técnicas y organizacionales (preservación digital, copias y restauraciones verificadas, controles de acceso según TCA, auditoría y registro de eventos).

Además, articula procesos e instrumentos del PGD (TRD, TCA, RAI) con los sistemas y servicios digitales institucionales y con el SGDEA-SSF, promoviendo interoperabilidad y racionalización de trámites para asegurar el acceso oportuno a la información en la atención al ciudadano y la toma de decisiones. Con indicadores de desempeño y mejora continua (calidad de metadatos, tiempos de trámite, fallas de disponibilidad y éxito de restauraciones), el programa reduce reprocesos y costos, mitiga riesgo sancionatorio y reputacional, y asegura la preservación a largo plazo de la memoria institucional en entornos tecnológicos cambiantes.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Los principales responsables de la ejecución de las actividades para lograr con éxito el desarrollo del programa de gestión documentos electrónicos son las siguientes áreas o grupos funcionales de la SuperSubsidio:

- Secretaría General.

- Grupo de Gestión Documental y Notificaciones.

- Oficina Asesora de Planeación.

- Oficina Jurídica.

- Oficinas de Tecnologías de Información.

# GENERALIDADES DEL PROGRAMA

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos esenciales para la gestión de documentos y expedientes electrónico de archivo y poder asegurar que estos mantengan su valor probatorio y puedan ser confiablemente utilizados durante todo su ciclo vital, cumpliendo con los requisitos legales y técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es esencial tener claros los conceptos que a continuación se exponen:

## Principios y criterios

El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos se fundamenta en los principios de autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y trazabilidad, garantizando que cada documento electrónico conserve su valor probatorio y administrativo a lo largo del tiempo. Promueve la interoperabilidad entre sistemas mediante el uso de metadatos estandarizados, el control de versiones y evidencias, y la aplicación de firmas electrónicas o digitales cuando corresponda.

Asimismo, establece la seguridad de la información como eje transversal, incorporando controles de acceso conforme a las TCA, medidas de preservación digital y respaldo periódico, asegurando la preservación a largo plazo mediante estrategias de migración y verificación de formatos. El programa orienta su ejecución bajo los principios de transparencia, responsabilidad, continuidad y mejora continua, con enfoque en el usuario y la eficiencia institucional, garantizando procesos confiables, accesibles y sostenibles en el tiempo.

## Lineamientos generales

Los principales lineamientos para la gestión de documentos electrónicos Superintendencia se fundamentán en las disposiciones del Acuerdo 01 de 2024 del Archivo General de la Nación (AGN). Estos lineamientos están diseñados para garantizar la correcta clasificación, gestión, trazabilidad y preservación de los documentos electrónicos durante su ciclo de vida, asegurando su integración con las normativas institucionales, los estándares internacionales y el modelo de requisitos de gestión de documentos electrónicos implementado en la SSF.

A continuación, se presentan los principales lineamientos que se plantean teniendo en cuenta los resultados del DIAR en el numeral denominado Caracterización de producción electrónica de registros y documentos de archivo

### Aplicación de TRD

Se evidencio en el análisis del DIAR, una aplicación incipiente y parcial de los instrumentos archivísticos en los entornos digitales. No existe una configuración técnica en los sistemas que automatice dicha correspondencia ni la integración de la TRD para la gestión de disposición final.

Por lo anterior, para el desarrollo de esta actividad se deben realizar las siguientes tareas:

### Organización de documentos que se encuentran en Sistemas de Información

Producción digital que se encuentra distribuida en diversos sistemas de información institucionales, repositorios en red y plataformas colaborativas, cuyo uso varía según las dependencias

La SSF opera un conjunto de diez sistemas principales que soportan los procesos institucionales y la producción de documentos electrónicos, entre ellos: Novasoft, SharePoint, Eflow–Softexpert, GLPI, 3CX, NEON, Isolución, Esigna–GTSS, SIGER y SIMON.

Estos sistemas gestionan diferentes tipologías documentales, tales como expedientes administrativos, informes técnicos, registros de vigilancia, control financiero, comunicaciones oficiales y reportes de auditoría.

### Organización de documentos electrónicos en la nube (SharePoint).

### Atendiendo los resultados del DIAR, el sistema SharePoint cumple un rol transversal como repositorio central de documentos digitales y espacio colaborativo entre dependencias de la SSF.

Por lo anterior, para el desarrollo de esta actividad se deben realizar las siguientes tareas:

Validar la información de las fichas del DIAR

- Consolidar las fichas del Diagnóstico Integral de Archivos (DIAR) por dependencia.

- Identificar las ubicaciones de almacenamiento en la nube (OneDrive y SharePoint) donde están los archivos electrónicos.

- Revisar la relación de documentos con base en las Tablas de Retención Documental (TRD) y clasificarlos por serie y subserie documental.

- Documentar las inconsistencias (duplicidad, falta de metadatos, ubicación incorrecta).

### Organizar los documentos electronicos

- Estructurar las carpetas en SharePoint según las TRD aprobadas.

- Aplicar controles de versiones y políticas de retención según el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA).

- Corregir inconsistencias en archivos y eliminar duplicados detectados.

- Generar reportes de organización por dependencia y enviar a las áreas responsables para su validación.

Conformar expedientes electrónicos completos

- Validar la integridad de los documentos que conformarán los expedientes según las TRD.

- Incorporar metadatos estándar y establecer identificadores únicos en los archivos.

- Cargar los expedientes organizados en el SGD asegurando su correcta clasificación.

- Documentar el proceso y validar con las áreas responsables la conformación final de los expedientes.

### Transferencias Electrónicas.

De acuerdo con el analisis del DIAR, se encontro que hay dificultad en el control del ciclo de vida documental en los entornos digitales y la ejecución de transferencias primarias o eliminación de archivos electrónicos obsoletos. Por lo que se propone el desarrollo de las siguientes tareas:

### Implementar un SGDEA

A pesar de los avances tecnológicos identificados, la Superintendencia del Subsidio Familiar no cuenta actualmente con un Sistema de Gestión Documental y de Archivos (SGDEA) que integre de manera formal la producción, trámite, organización, conservación y disposición final de los documentos electrónicos. Si bien algunas plataformas institucionales, como Esigna–GTSS, cumplen parcialmente con los requisitos funcionales de un SGDEA al incorporar mecanismos de firma digital y trazabilidad de documentos, y herramientas como Eflow–Softexpert permiten desarrollar módulos complementarios, estas soluciones no han sido configuradas ni integradas bajo un enfoque archivístico. En este contexto, resulta prioritario que la entidad defina lineamientos técnicos claros para mantener el orden en SharePoint, consolidándolo temporalmente como repositorio transitorio de información electrónica, mientras se desarrolla o adquiere un SGDEA institucional.

La implementación de un sistema de gestión documental integral ofrecería beneficios estratégicos como la trazabilidad completa del ciclo de vida de los documentos, la autenticidad y preservación digital, la optimización de procesos administrativos, la reducción de riesgos de pérdida de información y la garantía de cumplimiento normativo frente al Archivo General de la Nación y los estándares internacionales de gestión documental electrónica.

### Preservación Digital

En términos de seguridad, se identificó la existencia de copias automáticas en servidores de respaldo, pero sin políticas definidas de periodicidad, verificación o restauración de datos.

Implementar el Plan de preservación Digital

Se recomienda desarrollar e implementar el Plan de Preservación Digital institucional alineada con los lineamientos del Archivo General de la Nación (Acuerdo 001 de 2024), integrando aspectos de seguridad, autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de los documentos electrónicos

El DIAR plantea varias observaciones en esta materia se deben proponer acciones para mejorar, a continuación, se relacionan algunas

En cuanto a la seguridad de la información en los archivos digitales, se identifican deficiencias significativas derivadas de la forma en que se gestiona el acceso y control de los repositorios.

MEDIDAS URGENTES - Análisis de resultados por dependencias

### Recomendaciones para gestión documental electrónic

- Definir lineamientos técnicos para la organización de archivos digitales en SharePoint y eliminar el uso de repositorios personales (OneDrive).

- Iniciar el desarrollo o adquisición de un Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDA) que integre la producción, trámite, conservación y disposición final de documentos electrónicos.

- Implementar una Política Institucional de Preservación Digital, con protocolos de respaldo, control de versiones y restauración de datos.

El Programa de Gestión de Documentos Electrónicos establece que todos los documentos de archivo en soporte digital deben ser creados, gestionados, organizados, transferidos, dispuestos y preservados conforme a las Tablas de Retención Documental (TRD), las Tablas de Control de Acceso (TCA), los metadatos institucionales y los estándares definidos por el SGDEA-SSF, garantizando su autenticidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad. Dispone la aplicación de formatos y metadatos normalizados, el uso de firmas electrónicas o digitales, el versionamiento controlado, la incorporación de evidencias y registros de auditoría, y la ejecución de resguardos periódicos con verificación de integridad y planes de migración tecnológica. Los documentos electrónicos deben conservar su valor probatorio y permanecer accesibles durante todo su ciclo de vida, asegurando su interoperabilidad con los sistemas institucionales, su clasificación en el Registro de Activos de Información (RAI) y su preservación a largo plazo bajo políticas de seguridad, continuidad y mejora continua.

# CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| No. | Actividades Generales / Productos | CORTO PLAZO 2025 | CORTO PLAZO 2026 - 2027 | LARGO PLAZO 2028 | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Inventario y análisis de documentos electrónicos y expedientes en SharePoint y otros sistemas. |  |  |  | Diagnóstico |
| 2 | - Evaluación de flujos documentales actuales. |  |  |  |  |
| 3 | - Identificación de brechas y oportunidades para unificación y mejora. |  |  |  |  |
| 4 | - Revisión del estado de parametrización del SGDEA. |  |  |  |  |
| 5 | Definición de lineamientos para gestión documental electrónica y conformación de expedientes. |  |  |  | Modelo de Funcionamiento Modelo del Archivo de Gestión Centralizado |
| 6 | Diseño de estructura de expedientes electrónicos conforme a TRD y normatividad. |  |  |  |  |
| 7 | Planificación de migración y/o integración de documentos desde SharePoint y otros sistemas al SGDEA. |  |  |  |  |
| 8 | Definición de metadatos y control de versiones. |  |  |  |  |
| 9 | Finalización y ajuste de parametrización del SGDEA. |  |  |  | Evidencias de parametrización y entrada en producción del SGDEA |
| 10 | Configuración de expedientes electrónicos, plantillas y metadatos. |  |  |  |  |
| 11 | Integración con sistemas existentes (SharePoint, gestor de correspondencia, PQRS). |  |  |  |  |
| 12 | Definición y configuración de roles, permisos y seguridad. |  |  |  |  |
| 13 | Migración de un conjunto representativo de documentos y expedientes desde SharePoint al SGDEA. |  |  |  | Evidencias migración, integración, ajustes y pruebas |
| 14 | Validación de integridad, acceso, metadatos y trazabilidad. |  |  |  |  |
| 15 | Ajustes técnicos y funcionales según resultados. |  |  |  |  |
| 16 | Pruebas de interoperabilidad y flujos documentales. |  |  |  |  |
| 17 | Capacitación a usuarios y responsables en uso del SGDEA y gestión de expedientes electrónicos. |  |  |  | Evidencias capacitaciones y socializaciones |
| 18 | Socialización de políticas, procedimientos y beneficios. |  |  |  |  |
| 19 | Elaboración y distribución de manuales y guías. |  |  |  |  |
| 20 | - Despliegue progresivo del SGDEA para gestión documental y expedientes electrónicos en toda la entidad. |  |  |  | Evidencias despliegue, monitoreo y uso, ajuste y mejoras |
| 21 | - Monitoreo del uso y soporte técnico. |  |  |  |  |
| 22 | - Ajustes y mejoras continuas. |  |  |  |  |
| 23 | - Auditorías periódicas de cumplimiento y calidad. |  |  |  | Evidencias seguimiento y control |
| 24 | - Actualización de TRD, metadatos y expedientes. |  |  |  |  |
| 25 | - Gestión de cambios y soporte permanente. |  |  |  |  |
| 26 | - Reportes de gestión para toma de decisiones. |  |  |  |  |

# BENEFICIOS

Los principales beneficios del programa de gestión de los documentos electrónicos son:

- Facilidad de disponibilidad y uso en el desarrollo de las actividades de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

- Cumplimiento de requisitos funcionales para la preservación a largo plazo.

- Aseguramiento para que los documentos conserven sus características mediante estrategias de autenticación y perfiles de acceso.

- Atributos de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad.

- Confianza y fiabilidad para la preservación de la memoria institucional de la SuperSubsidio.

- Inclusión de metadatos, interacción con otros documentos e interrelación con expedientes físicos e híbridos.

- Transferencias documentales primarias y secundarias dotadas de medidas de seguridad que garantice su autenticidad, reproducción completa, así como la migración y emulación que preserve sus propiedades de manera fidedigna y exacta al original.