| Autor: Alison Infante |  |
| --- | --- |
| Categoría de la noticia: Cundinamarca | Fuentes de la información: Gobernación ___ Fuente pública _x_ Agencia de prensa ___ Otra, ¿Cuál? ___ |

TEXTO PARA EL CONDUCTOR

(Contexto introductorio de la noticia)

En la Cumbre Internacional de Sostenibilidad, el gobernador Jorge Rey presentó los avances del Regiotram de Occidente, considerado el proyecto más importante del país en materia de movilidad sostenible. La pregunta es: ¿cuándo podrán los usuarios abordar este sistema férreo? Alison Infante con toda la información

PRIMER PÁRRAFO

(Ampliación de la noticia)

La primera fase quedará lista en octubre de 2027 con una estación en Catam, occidente de Bogotá, y la segunda fase se entregará en 2029, completando 39 kilómetros hasta la calle 26, según confirmó el gobernador Jorge Rey.

ENTREVISTA 1

(No debe exceder los 20 segundos de duración)

SEGUNDO PÁRRAFO

(Desarrollo de la noticia)

La primera fase quedará lista en octubre de 2027 con una estación en Catam, occidente de Bogotá, y la segunda fase se entregará en 2029, completando 39 kilómetros hasta la calle 26, según confirmó el gobernador Jorge Rey.

SEGUNDO PÁRRAFO

(Desarrollo de la noticia)

Actualmente el proyecto presenta un avance del 31 % con 11 frentes de trabajo en simultáneo, más de 18 mil traviesas removidas y 43 kilómetros de rieles desmontados. Entre las obras en curso se destacan la estación elevada de Mosquera, que ya alcanza un 30 % de construcción, y la subestación eléctrica en Facatativá, con una inversión de 75 mil millones de pesos, que garantizará la operación del tren y mejorará el servicio energético en la región.

TITULAR    Regiotram de Occidente iniciará operación en 2027 como la obra más importante de movilidad sostenible en Colombia