| Autor: Alison Infante |  |
| --- | --- |
| Categoría de la noticia: Cundinamarca | Fuentes de la información: Gobernación ___ Fuente pública _x_ Agencia de prensa ___ Otra, ¿Cuál? ___ |

TEXTO PARA EL CONDUCTOR

(Contexto introductorio de la noticia)

El tren regional eléctrico que conectará Cundinamarca con Bogotá avanza en construcción y ya cuenta con la infraestructura energética para garantizar su operación.

PRIMER PÁRRAFO

(Ampliación de la noticia)

La Gobernación entregó en Facatativá la primera de dos subestaciones que abastecerán al Regiotram de Occidente. Con apenas el 30% de su capacidad cubrirá el 100% de la demanda del sistema, mientras que el 70% restante reforzará la energía en los municipios del corredor. Así lo destacó Jorge Emilio rey angel gobernador de cundinamarca

ENTREVISTA 1

(No debe exceder los 20 segundos de duración)

SEGUNDO PÁRRAFO

(Desarrollo de la noticia)

En paralelo, las obras superan el 42% en la remoción de traviesas y ya se han retirado más de 50 kilómetros de rieles antiguos. También se construye la estación El Corzo y el patio taller, con avances cercanos al 40%.

SEGUNDO PÁRRAFO

(Desarrollo de la noticia)

Más de 300 operarios trabajan diariamente en este proyecto que se perfila como el primer tren eléctrico de pasajeros del país y cuya meta es entrar en operación en octubre de 2026.

- TITULAR    Regiotram de Occidente alcanza 40% de avance en obras y recibe su primera subestación eléctrica